A continuación te presento un documento base de Visión y Alcance para un proyecto de implementación de infraestructura en Azure. Está redactado con un enfoque ejecutivo y técnico que puede utilizarse para presentación, aprobación o inicio del proyecto.

Documento de Visión y Alcance

Proyecto de Implementación de Infraestructura Azure para Aplicación Empresarial

1. Resumen Ejecutivo

El presente documento describe la visión, alcance y arquitectura de alto nivel para la implementación de una solución tecnológica en Microsoft Azure destinada a soportar una aplicación empresarial crítica.

La solución contempla la implementación de una infraestructura segura, escalable y de alta disponibilidad compuesta por servidores virtuales independientes para la capa de aplicación y la capa de base de datos, protegidos mediante un firewall y segmentados a través de redes aisladas. El acceso de los usuarios se realizará mediante la plataforma TCP Plus, permitiendo la conexión concurrente de aproximadamente 60 usuarios.

2. Visión del Proyecto

Diseñar e implementar una infraestructura en Microsoft Azure que proporcione un entorno seguro, confiable y de alto desempeño para la operación de la aplicación empresarial, garantizando la segregación de servicios, la protección de los datos y la disponibilidad necesaria para soportar la operación de 60 usuarios concurrentes.

La solución deberá alinearse con las mejores prácticas de seguridad y arquitectura en la nube, permitiendo futuras expansiones y crecimiento del negocio.

3. Objetivos

Objetivo General

Implementar una plataforma tecnológica en Microsoft Azure que aloje la aplicación corporativa y su base de datos, garantizando seguridad, disponibilidad y rendimiento operativo.

Objetivos Específicos

- Implementar una máquina virtual dedicada para la aplicación.

- Implementar una máquina virtual dedicada para la base de datos.

- Configurar un firewall para controlar y proteger el tráfico de red.

- Segmentar los componentes mediante redes aisladas y controladas.

- Habilitar conectividad segura para aproximadamente 60 usuarios concurrentes.

- Garantizar la comunicación segura entre la aplicación y la base de datos.

- Establecer controles básicos de monitoreo y administración de la infraestructura.

4. Alcance del Proyecto

Incluido

Infraestructura Azure

- Creación de Resource Group.

- Configuración de Virtual Network (VNet).

- Definición de subredes segregadas.

- Configuración de Network Security Groups (NSG).

- Configuración de direccionamiento IP privado.

Servidor de Aplicación

- Implementación de una Máquina Virtual Azure dedicada.

- Instalación y configuración del sistema operativo.

- Configuración de parámetros de seguridad básicos.

- Implementación de la aplicación empresarial.

Servidor de Base de Datos

- Implementación de una Máquina Virtual Azure independiente.

- Instalación y configuración del motor de base de datos.

- Configuración de comunicaciones seguras con la aplicación.

- Restricción de accesos directos desde Internet.

Firewall

- Implementación y configuración de Azure Firewall o Firewall virtual equivalente.

- Definición de reglas de entrada y salida.

- Control de acceso entre segmentos de red.

- Registro y monitoreo de tráfico.

Acceso de Usuarios

- Configuración de acceso mediante TCP Plus.

- Habilitación para aproximadamente 60 usuarios concurrentes.

- Validación de conectividad y desempeño.

Seguridad

- Segmentación de red.

- Reglas de acceso mínimo necesario.

- Protección de la base de datos mediante redes privadas.

- Restricción de accesos administrativos.

5. Exclusiones

Los siguientes elementos no forman parte del presente alcance:

- Desarrollo o modificación de la aplicación.

- Integraciones con sistemas de terceros.

- Implementación de alta disponibilidad geográfica.

- Sitio alterno de recuperación ante desastres (DRP).

- Licenciamiento de software de terceros.

- Administración operativa posterior a la puesta en producción.

- Mesa de ayuda a usuarios finales.

6. Arquitectura Conceptual

INTERNET

│

│

+---------------+

|   Firewall    |

+---------------+

│

--------------------------------

│                              │

│                              │

+----------------+          +----------------+

| Subred APP     |          | Subred DB      |

|                |          |                |

| VM Aplicación  |----------| VM Base Datos  |

|                |          |                |

+----------------+          +----------------+

│

│

│

60 Usuarios

TCP Plus

Descripción

- Los usuarios se conectan utilizando TCP Plus.

- El tráfico es inspeccionado y controlado por el Firewall.

- La VM de Aplicación reside en una subred dedicada.

- La VM de Base de Datos reside en una subred independiente y aislada.

- La comunicación entre ambas máquinas es permitida únicamente a través de los puertos requeridos por la aplicación.

7. Requerimientos de Capacidad

Usuarios

- 60 usuarios concurrentes.

Componentes Principales

VM Aplicación

- Sistema operativo Windows Server o Linux (según requerimiento).

- Recursos dimensionados de acuerdo con la carga esperada.

- Acceso controlado desde TCP Plus.

VM Base de Datos

- Recursos independientes para garantizar desempeño.

- Almacenamiento de alto rendimiento.

- Acceso restringido exclusivamente desde la VM de aplicación.

Firewall

- Gestión centralizada de reglas.

- Filtrado de tráfico entrante y saliente.

- Registro de eventos de seguridad.

8. Supuestos

- El cliente proporcionará las licencias necesarias para la aplicación y base de datos.

- Se dispondrá de la información de instalación y configuración de la aplicación.

- TCP Plus será compatible con el entorno Azure.

- Se contará con acceso administrativo durante la implementación.

- Los requerimientos de CPU, memoria y almacenamiento serán validados durante la fase de diseño detallado.

9. Criterios de Éxito

El proyecto se considerará exitoso cuando:

- Las máquinas virtuales se encuentren operativas y securizadas.

- La aplicación funcione correctamente desde la VM de Aplicación.

- La base de datos opere desde la VM dedicada.

- Los usuarios puedan acceder mediante TCP Plus.

- Se valide la conexión simultánea de hasta 60 usuarios.

- El tráfico sea inspeccionado y controlado por el Firewall.

- Las redes aisladas cumplan con la segmentación definida.

- Se complete la documentación de configuración y traspaso operativo.

10. Beneficios Esperados

- Mayor seguridad mediante segmentación de red.

- Separación de funciones entre aplicación y base de datos.

- Escalabilidad futura dentro de Azure.

- Control centralizado de accesos y tráfico.

- Mejor desempeño y administración de recursos.

- Plataforma preparada para futuras iniciativas de continuidad operativa y crecimiento del negocio.