# Hallazgos Health Check M365 – Conversión a Full Cloud (Supra Terra)

Oct 6, 2026 · @Someone

## Resumen ejecutivo

La conversión del tenant supraterra.onmicrosoft.com a full cloud es viable: no hay federación (ADFS) y todo el correo ya vive en Exchange Online. Antes del corte hay que resolver cinco temas: confirmar Password Hash Sync (PHS), depurar usuarios, corregir UPN, depurar grupos y definir qué pasa con los servicios que aún dependen del AD local.

| Elemento | Valor en el Health Check (01/10/2026) |
| --- | --- |
| Servidor de sincronización | SPSSVR15 (cuenta Sync_SPSSVR15_79e3f12c17ff) |
| Usuarios miembro sincronizados | 345 (338 habilitados, 7 deshabilitados) |
| Usuarios miembro solo nube | 69 |
| Invitados | 26 |
| Grupos de seguridad sincronizados desde AD | 45 |
| Grupos de Microsoft 365 (nube) | 232 |
| Dominios verificados | 12, todos Managed (sin ADFS) |
| Buzones | 201 usuario · 60 compartidos · 8 salas · 3 calendario |
| Secure Score | 117.88 de 278 (42%) |
| Valores predeterminados de seguridad | Desactivados |

## Hallazgos críticos

Son los temas que, si no se atienden, provocan pérdida de acceso o dejan servicios sin control después del corte.

| # | Hallazgo | Evidencia | Riesgo si no se atiende |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Método de autenticación no confirmado | Dominios Managed; el reporte no indica si es PHS o PTA | Con PTA, 338 usuarios sincronizados no pueden iniciar sesión tras el corte |
| 2 | El AD local sigue dando servicio | Grupos Wifi-Corp, Zibata_Wifi, Folder_Redirection, 4600intelisis, Intelisis_jur, RespaldoSPS/QBP/ZibataNR | Wi-Fi (RADIUS/NPS), GPO, ERP Intelisis y respaldos siguen dependiendo de AD; los grupos en nube dejan de reflejar cambios de AD |
| 3 | Equipos sin plan de administración en nube | Folder_Redirection indica PCs unidas al dominio con GPO; solo 28 licencias SPB (Intune + Entra ID P1) | Equipos nuevos no se registran como híbridos; 177 usuarios con licencia sin Intune |
| 4 | 123 usuarios sincronizados con UPN @supraterra.onmicrosoft.com | 122 sin licencia, 103 sin correo; 20 con correo en dominio propio | Cuentas basura heredadas a la nube; usuarios reales iniciando sesión con un UPN que no es su correo |
| 5 | Seguridad de identidad débil | Security Defaults desactivados; acceso condicional no visible; Secure Score 42% | Tras el corte, la nube es la única barrera de identidad y no hay MFA garantizado |

Dato adicional: existe el dominio supraterra.mail.onmicrosoft.com, típico de un Exchange híbrido o de la migración de 2024. Hay que confirmar que no quede un servidor Exchange local ni dependencias de atributos msExch*.

## Hallazgos de limpieza e higiene

No bloquean el corte, pero conviene resolverlos antes para no heredar desorden a la nube.

| Área | Hallazgo | Acción sugerida |
| --- | --- | --- |
| Usuarios | 130 sincronizados, habilitados, sin licencia y sin buzón | Validar último inicio de sesión y dar de baja |
| Usuarios | 7 sincronizados deshabilitados; Maria Guadalupe Garcia Ledezma conserva 3 licencias | Liberar licencias y eliminar |
| Usuarios | Cuentas nube sin uso: REVISARMIPLATAFORMASH y 2 copias (reenvían a gtorres@nuevorefugio.com), ambiental@ deshabilitada | Confirmar con el dueño y eliminar |
| Licencias | SPB 28/28, Business Standard 96/96, Business Basic 81/81: sin margen | Reasignar licencias liberadas en la limpieza |
| Licencias | 4 buzones compartidos con licencia: aruiz, pblanco, bcobranza, becarioadmon | Quitar licencia salvo que superen 50 GB o usen archivo |
| Administradores | 4 Global Admin, incluido admin@supraterra.onmicrosoft.com ("Migration Wiz"); jnoriega y dordaz son sincronizados | Crear 2 cuentas de emergencia solo nube; revisar la cuenta de migración |
| Aplicaciones | Restos de MigrationWiz (app registrada, apps de SharePoint, grupo) | Eliminar |
| Aplicaciones | Consentimiento para toda la organización a ChatGPT, Fillout forms y Apple Internet Accounts | Revisar y restringir el consentimiento de usuarios |
| Correo | Ninguno de los 11 dominios tiene DMARC ni DKIM | Publicar DKIM y DMARC (iniciar en p=none) |
| Correo | golf@zirandaro.com.mx reenvía a una cuenta de Gmail | Validar o eliminar el reenvío externo |
| Cumplimiento | Única política DLP en modo prueba; ningún buzón con retención por litigio | Definir políticas según necesidad |

Veeam Data Cloud y DigitalKeeperSIEM son apps de nube y no dependen de la sincronización, pero hay que validarlas después del corte.

## Procedimiento 1: confirmar que PHS está activo

PHS debe estar activo y sincronizando antes del corte. Es lo que permite que cada usuario conserve su contraseña actual cuando la nube pase a ser la única fuente de identidad. Se confirma por tres vías; si las tres coinciden, el punto queda cerrado.

A. Portal de Entra

- Entrar a entra.microsoft.com > Identidad > Administración híbrida > Microsoft Entra Connect > Connect Sync.

- Revisar: Sincronización de hash de contraseñas = Habilitado; Autenticación de paso a través = Deshabilitado; SSO de conexión directa (anotar si está activo).

- Anotar la fecha de última sincronización y la de última sincronización de contraseñas (debe ser de minutos u horas, no de días).

B. PowerShell con Microsoft Graph

Connect-MgGraph -Scopes "Organization.Read.All","OnPremDirectorySynchronization.Read.All"

Get-MgOrganization | Select-Object OnPremisesSyncEnabled, OnPremisesLastSyncDateTime, OnPremisesLastPasswordSyncDateTime

(Get-MgDirectoryOnPremiseSynchronization).Features |
  Select-Object PasswordSyncEnabled, PasswordWritebackEnabled, SynchronizeUpnForManagedUsersEnabled, CloudPasswordPolicyForPasswordSyncedUsersEnabled

Resultado esperado: PasswordSyncEnabled = True y OnPremisesLastPasswordSyncDateTime reciente. Anotar también SynchronizeUpnForManagedUsersEnabled, porque se usa en el procedimiento de UPN.

C. En el servidor SPSSVR15

Import-Module ADSync
Get-ADSyncConnector | Select-Object Name, Type
# Usar el nombre del conector de AD (tipo AD), no el de Entra
Get-ADSyncAADPasswordSyncConfiguration -SourceConnector "<nombre del conector AD>"
Get-ADSyncScheduler

Resultado esperado: Enabled : True y el programador activo (SyncCycleEnabled : True). En el Visor de eventos > Aplicación, los eventos 656 y 657 confirman que se están sincronizando cambios de contraseña; los eventos 611 indican errores.

D. Prueba con un usuario piloto

- Cambiar la contraseña de un usuario de prueba en AD.

- Esperar 2 a 5 minutos e iniciar sesión en portal.office.com con la contraseña nueva.

- En Entra > Registros de inicio de sesión, abrir el evento > Detalles de autenticación. Debe decir Sincronización de hash de contraseñas, no Autenticación de paso a través.

Si PHS no está activo o el método actual es PTA

- En SPSSVR15, abrir Microsoft Entra Connect > Configurar > Cambiar el inicio de sesión de usuario.

- Seleccionar Sincronización de hash de contraseñas y terminar el asistente. Esto dispara una sincronización completa de hashes.

- Esperar al menos un ciclo completo y repetir las validaciones A a D.

- Si había PTA, desinstalar los agentes de autenticación después de validar.

Puntos a considerar después del corte

- Vencimiento de contraseñas: Entra Connect marca a los usuarios sincronizados con DisablePasswordExpiration, y esa marca se queda después del corte. Hay que definir si se deja así o si se aplica la política de vencimiento del dominio (Get-MgDomain > PasswordValidityPeriodInDays).

- SSO de conexión directa: si está activo, desactivarlo y eliminar la cuenta de equipo AZUREADSSOACC en AD.

- Restablecimiento de contraseñas: la escritura diferida (writeback) deja de aplicar; habilitar SSPR en la nube para todos los usuarios.

## Procedimiento 2: limpieza de usuarios

Mientras la sincronización esté activa, el AD manda: un usuario sincronizado no se puede borrar desde la nube. La limpieza se hace en AD, en este orden, antes del corte.

Paso 1. Sacar el inventario con último inicio de sesión

En Entra (requiere Entra ID P1 en el tenant, que ya existe por las licencias SPB):

Connect-MgGraph -Scopes "User.Read.All","AuditLog.Read.All"

Get-MgUser -All -Property Id,DisplayName,UserPrincipalName,Mail,AccountEnabled,OnPremisesSyncEnabled,AssignedLicenses,SignInActivity,CreatedDateTime |
  Where-Object { $_.OnPremisesSyncEnabled } |
  Select-Object DisplayName, UserPrincipalName, Mail, AccountEnabled,
    @{n='Licencias';e={$_.AssignedLicenses.Count}},
    @{n='UltimoInicio';e={$_.SignInActivity.LastSignInDateTime}},
    @{n='UltimoInicioNoInteractivo';e={$_.SignInActivity.LastNonInteractiveSignInDateTime}} |
  Export-Csv .\usuarios_sync.csv -NoTypeInformation -Encoding UTF8

En AD (SPSSVR15 o un controlador de dominio):

Get-ADUser -Filter * -Properties LastLogonDate, mail, Enabled, whenCreated |
  Select-Object Name, SamAccountName, UserPrincipalName, mail, Enabled, LastLogonDate, whenCreated, DistinguishedName |
  Export-Csv .\usuarios_ad.csv -NoTypeInformation -Encoding UTF8

Paso 2. Clasificar con este criterio

| Grupo | Cantidad | Criterio | Acción |
| --- | --- | --- | --- |
| A. Deshabilitados en AD | 7 | AccountEnabled = False | Quitar licencias y dar de baja |
| B. Sin licencia, sin buzón y sin inicio en 90 días | hasta 130 | Validar contra el paso 1 | Deshabilitar y dar de baja |
| C. Sin licencia pero con buzón compartido | ~50 | Buzón compartido o de sala | Conservar |
| D. Cuentas de servicio o equipos (Cecom, CMONITOREO, Asesores, Wi-Fi) | por validar | Las usa un sistema local | Conservar en AD y excluir de la sincronización |

Los 7 del grupo A: fchagoyan, hpena, lcamarena, obra, rdiaz (todos @supraterra.onmicrosoft.com), mgarcia@supraterra.com.mx (3 licencias) y vperez@supraterra.com.mx.

Paso 3. Crear una OU de bajas fuera del alcance de sincronización

- Crear la OU Bajas-NoSync en AD.

- En Entra Connect > Configurar > Personalizar opciones de sincronización > Filtrado de dominios y OU, desmarcar esa OU.

- Al mover un usuario a esa OU, Entra Connect lo envía a la papelera de Entra. Ahí se puede recuperar durante 30 días.

Paso 4. Ejecutar las bajas por lote

Preparar bajas.csv con una columna UPN, revisada y aprobada por el cliente:

$ou = "OU=Bajas-NoSync,DC=dominio,DC=local"   # ajustar al DN real
Import-Csv .\bajas.csv | ForEach-Object {
  $u = Get-ADUser -Filter "UserPrincipalName -eq '$($_.UPN)'"
  if ($u) {
    Disable-ADAccount -Identity $u
    Set-ADUser -Identity $u -Description ("Baja M365 " + (Get-Date -Format yyyy-MM-dd))
    Move-ADObject -Identity $u.DistinguishedName -TargetPath $ou
  }
}
Start-ADSyncSyncCycle -PolicyType Delta   # en SPSSVR15

Cuidados

- Umbral de eliminación: Entra Connect detiene la exportación si se borran más de 500 objetos de una vez. Con ~140 bajas no aplica, pero conviene hacerlo en lotes de 50.

- Buzón con información: si un usuario a dar de baja tiene un buzón que se debe conservar, convertirlo antes a compartido.

- Licencias: quitar las licencias de los deshabilitados (por ejemplo, las 3 de mgarcia) y reasignarlas; hoy no hay licencias libres de SPB, Business Standard ni Business Basic.

- Cuentas solo nube: REVISARMIPLATAFORMASH, sus 2 copias y ambiental@ se eliminan directamente en el centro de administración de Microsoft 365, sin pasar por AD.

## Procedimiento 3: corrección de UPN

De los 123 usuarios sincronizados con UPN @supraterra.onmicrosoft.com, solo los que sobrevivan a la limpieza necesitan corrección. Ocurre porque su sufijo UPN en AD (probablemente .local) no es un dominio verificado. La regla es: UPN = dirección de correo principal.

Candidatos prioritarios (tienen correo en un dominio propio)

| Usuario | UPN actual | UPN destino (= correo) | Licencias |
| --- | --- | --- | --- |
| Aylen Saenz Galindo | direccion@supraterra.onmicrosoft.com | direccion@zirandaro.com.mx | 2 |
| ACGOLF Zibata | ACGOLFZ@supraterra.onmicrosoft.com | caja@zibata.com | 0 |
| María Fernanda Armijo Silva | auxambiental@supraterra.onmicrosoft.com | auxambiental@supraterra.com.mx | 0 |
| Becario Juridico | auxjuridico@supraterra.onmicrosoft.com | auxjuridico@supraterra.com.mx | 0 |
| David Zea de Jesus | djesus@supraterra.onmicrosoft.com | djesus@supraterra.com.mx | 0 |
| Bernando Fraga Hernandez | I-64@supraterra.onmicrosoft.com | bfraga@nuevorefugio.com | 0 |
| Jorge Juan Blanco Sanchez | jblanco@supraterra.onmicrosoft.com | jblanco@supraterra.com.mx | 0 |
| Jennifer Castro Rangel | jcastro@supraterra.onmicrosoft.com | jcastro@supraterra.com.mx | 0 |
| María Del Carmen Díaz Ortiz | mdiaz@supraterra.onmicrosoft.com | mdiaz@supraterra.com.mx | 0 |
| Patricia Luque Feregrino | pluque@supraterra.onmicrosoft.com | pluque@zibata.com | 0 |
| Pedro Emmanuel Perales Arredondo | pperales@supraterra.onmicrosoft.com | pperales@supraterra.com.mx | 0 |
| Rosy Muñoz Arángo | rarango@supraterra.onmicrosoft.com | rarango@zibata.com | 0 |
| OQM1 | servicios@supraterra.onmicrosoft.com | servicios@residencialelrefugio.com.mx | 0 |
| Sala Direccion Corporativo | szibata@supraterra.onmicrosoft.com | sjuntas@supraterra.com.mx | 0 |
| Usuario externo | userext@supraterra.onmicrosoft.com | userext@supraterra.com.mx | 0 |
| Victor Jesus Chavez Martinez | vjchavez@supraterra.onmicrosoft.com | vjchavez@zibata.com | 0 |

Se excluyen obra@ (deshabilitado, va a baja) y la cuenta Sync_SPSSVR15_…. admon_obra, alandaverde y capsps tienen el correo también en onmicrosoft.com: se dan de baja o se les asigna un correo en dominio propio. Los que no tienen licencia ni inicio de sesión reciente probablemente son buzones compartidos o salas, y deben validarse en la limpieza antes de cambiarles el UPN.

Paso 1. Agregar los sufijos UPN en AD

Get-ADForest | Set-ADForest -UPNSuffixes @{Add="supraterra.com.mx","zibata.com","zirandaro.com.mx","nuevorefugio.com","residencialelrefugio.com.mx","stirapuato.mx","urbancorridor.com.mx","seguridadzibata.com","colonoszirandaro.com","zaru.mx"}

Paso 2. Confirmar que Entra Connect propaga cambios de UPN

Revisar SynchronizeUpnForManagedUsersEnabled (Procedimiento 1, vía B). Si es False, el cambio en AD no se refleja en la nube y hay que corregir el UPN directamente en Entra (ver alternativa).

Paso 3. Cambiar el UPN = correo en AD (lote)

Preparar upn.csv con las columnas SamAccountName y NuevoUPN, revisado con el cliente:

Import-Csv .\upn.csv | ForEach-Object {
  Set-ADUser -Identity $_.SamAccountName -UserPrincipalName $_.NuevoUPN
}
Start-ADSyncSyncCycle -PolicyType Delta   # en SPSSVR15

Paso 4. Validar en la nube

Get-MgUser -All -Property UserPrincipalName,Mail,OnPremisesSyncEnabled |
  Where-Object { $_.OnPremisesSyncEnabled -and $_.UserPrincipalName -like "*onmicrosoft.com" } |
  Select-Object UserPrincipalName, Mail

Al terminar, solo debe quedar la cuenta Sync_SPSSVR15_….

Alternativa: corregir después del corte

Ya con el tenant en nube, el UPN se cambia en Entra con Update-MgUser -UserId <id> -UserPrincipalName <nuevo>. Es más simple, pero AD y la nube quedan con UPN distintos; solo importa si el AD sigue dando servicios con inicio de sesión por UPN.

Impacto para el usuario

El usuario debe iniciar sesión con el nuevo UPN en Outlook, Teams, OneDrive y apps móviles. La URL de su OneDrive cambia (los vínculos compartidos se redirigen) y puede tener que volver a registrar el MFA en el celular. Avisar con anticipación y hacerlo por lotes.

## Procedimiento 4: limpieza de grupos sincronizados

De los 45 grupos de seguridad sincronizados, solo deben llegar a la nube los que se usen en M365. Los que solo sirven a sistemas locales se quedan en AD y se sacan de la sincronización. Al hacer el corte, los grupos que sigan sincronizados se convierten en grupos de nube y conservan sus miembros.

Clasificación inicial (por nombre; validar con el cliente)

| Categoría | Grupos | Acción sugerida |
| --- | --- | --- |
| Grupos locales de SQL Server (12) | SQLAccessGroup, ReportingGroup, PrivUserGroup, PrivReportingGroup (3 de cada uno, con GUID) | Excluir de la sincronización; no tienen uso en M365 |
| Infraestructura local | Wifi-Corp, Zibata_Wifi, Folder_Redirection, RespaldoSPS, RespaldoQBP, RespaldoZibataNR, 4600intelisis, Intelisis_jur, Users Administrators | Mantener en AD y excluir de la sincronización, salvo que se usen en M365 |
| Sitios y operación | aquaa, Cad_zibata, GolfZibata, Cecom-Zibata, ObraZib | Validar uso; probablemente locales |
| Áreas de la empresa | Corporativo, Contraloria, Compras, Juridico, RH, ITS, Publicidad, Operaciones, Direccion General, Direccion de Operaciones, Administracion de Servicios, Comercializacion, Planeacion Financiera, Ventas_cobranza, Otros, mxmkt, mxmedio, mxdirectivos, mxti | Conservar si dan permisos en SharePoint, Teams o licencias; si no, excluir |

El reporte no trae la marca de sincronización por grupo: la clasificación se infiere por la fecha de creación (30/04/2024 ~18:19, la misma de la carga inicial de usuarios). El paso 1 la confirma.

Paso 1. Listar los grupos sincronizados con miembros y uso de licencias

Connect-MgGraph -Scopes "Group.Read.All","Directory.Read.All"

Get-MgGroup -All -Filter "onPremisesSyncEnabled eq true" -ConsistencyLevel eventual -CountVariable c `
  -Property Id,DisplayName,Mail,SecurityEnabled,MailEnabled,AssignedLicenses,OnPremisesSamAccountName |
  Select-Object DisplayName, Mail, SecurityEnabled, MailEnabled,
    @{n='Miembros';e={(Get-MgGroupMember -GroupId $_.Id -All).Count}},
    @{n='LicenciasPorGrupo';e={$_.AssignedLicenses.Count}} |
  Export-Csv .\grupos_sync.csv -NoTypeInformation -Encoding UTF8

Paso 2. Revisar dónde se usa cada grupo en la nube

- SharePoint y Teams: permisos de sitios y bibliotecas (Configuración del sitio > Permisos, o un reporte de permisos de SharePoint).

- Entra: acceso condicional, asignaciones a aplicaciones empresariales y unidades administrativas.

- Licencias: columna LicenciasPorGrupo del paso 1.

- Exchange: permisos de buzones compartidos o reglas de transporte que mencionen el grupo.

Un grupo sin miembros o sin ningún uso en la nube es candidato a excluir.

Paso 3. Sacar de la sincronización los grupos locales

- Crear la OU Grupos-NoSync en AD y excluirla en el filtrado de OU de Entra Connect (igual que en el Procedimiento 2).

- Mover a esa OU los grupos de las categorías "SQL Server" e "Infraestructura local" validados.

- Ejecutar Start-ADSyncSyncCycle -PolicyType Delta. Los grupos desaparecen de Entra, pero siguen funcionando en AD (Wi-Fi, GPO, Intelisis, respaldos).

Nota: mover un grupo de OU no cambia sus permisos en AD, pero si algún GPO se filtra por OU hay que revisarlo antes.

Paso 4. Grupos que se quedan en la nube

- Revisar y depurar la membresía en AD antes del corte (es lo que se heredará).

- Después del corte se administran solo en Entra. Si el mismo grupo se sigue usando en AD, hay que mantener ambos a mano o rediseñar el permiso en la nube.

- Si un grupo tiene correo, revisar sus direcciones (proxyAddresses): después del corte se editan en Exchange Online.

Grupos de nube por revisar

Los 232 grupos de Microsoft 365 no cambian con el corte. Conviene una revisión aparte de grupos sin dueño o sin actividad, además de eliminar el grupo MigrationWiz.

## Plan de corte y validación

El corte se ejecuta solo cuando los cuatro procedimientos anteriores estén cerrados. La desactivación puede tardar hasta 72 horas en completarse y no conviene revertirla.

Antes del corte

- ☐ PHS confirmado por portal, Graph, servidor y prueba piloto (Procedimiento 1)

- ☐ Bajas de usuarios aplicadas y licencias liberadas (Procedimiento 2)

- ☐ UPN corregidos o decisión de corregirlos después del corte (Procedimiento 3)

- ☐ Grupos locales excluidos de la sincronización (Procedimiento 4)

- ☐ 2 cuentas de emergencia solo nube con rol Global Administrator, excluidas del acceso condicional

- ☐ MFA activo para todos: Security Defaults o acceso condicional (este último requiere Entra ID P1 por usuario)

- ☐ Plan para Wi-Fi, Intelisis, respaldos y GPO definido con el cliente

- ☐ Confirmado que no hay servidor Exchange local en uso

- ☐ Exportación de respaldo de usuarios y grupos (CSV de los procedimientos 2 y 4)

- ☐ Comunicado a usuarios con la ventana de cambio

El corte

- En SPSSVR15, detener el programador: Set-ADSyncScheduler -SyncCycleEnabled $false.

- Desactivar la sincronización en el tenant:

Connect-MgGraph -Scopes "Organization.ReadWrite.All"
$OrgID = (Get-MgOrganization).Id
Update-MgBetaOrganization -OrganizationId $OrgID -BodyParameter @{ onPremisesSyncEnabled = $false }

- Monitorear hasta que Get-MgOrganization | Select OnPremisesSyncEnabled ya no indique True y los usuarios dejen de aparecer como sincronizados.

Después del corte

- ☐ Usuarios piloto inician sesión con su contraseña actual

- ☐ Se puede editar desde Entra un atributo de un usuario antes sincronizado (puesto, teléfono)

- ☐ Se pueden editar proxyAddresses en Exchange Online

- ☐ SSPR en la nube habilitado y probado

- ☐ Definida la política de vencimiento de contraseñas (DisablePasswordExpiration)

- ☐ Desactivado el SSO de conexión directa y eliminada la cuenta AZUREADSSOACC en AD

- ☐ Desinstalado Entra Connect de SPSSVR15 y eliminada la cuenta Sync_SPSSVR15_79e3f12c17ff

- ☐ Validados Veeam Data Cloud, Avanan y DigitalKeeperSIEM

Información que falta recolectar

El Health Check se ejecutó sin estos permisos; hay que agregarlos en la siguiente corrida:

| Dato | Para qué | Permiso o fuente |
| --- | --- | --- |
| Dispositivos y tipo de unión | Contar equipos híbridos (trustType = ServerAd) | Device.Read.All |
| Políticas de acceso condicional | Saber qué protege hoy al tenant | Policy.Read.All |
| Registro de MFA por usuario | Saber cuántos usuarios tienen MFA | UserAuthenticationMethod.Read.All o AuditLog.Read.All |
| Último inicio de sesión | Justificar las bajas | AuditLog.Read.All |
| Funciones de Entra Connect | PHS, writeback, sincronización de UPN | OnPremDirectorySynchronization.Read.All |
| Grupos sincronizados | Confirmar la clasificación | Campo onPremisesSyncEnabled en grupos |
| Exchange local y atributos | Descartar dependencias de Exchange | Revisión en AD (msExchVersion) |