Guía de Actividades

Despliegue del Ambiente desde el Portal Web de Microsoft Azure

Arquitectura de 3 Niveles (IaaS) — Basada en bicep-arquitectura-3niveles / 0_1-Info_Infra_01.csv

| Dato | Valor |
| --- | --- |
| Elaborado para | cesar.larios@gmail.com |
| Fecha | 27 de septiembre de 2026 |
| Método de despliegue | Consola web (Azure Portal) — creación manual de recursos |
| Referencia técnica | Proyecto Bicep "bicep-arquitectura-3niveles" y hoja de costos "0_1-Info_Infra_01.csv" |

# 1. Resumen del Ambiente a Desplegar

Esta guía enumera, en orden recomendado, las actividades necesarias para construir manualmente en el Portal de Azure (portal.azure.com) el mismo ambiente que despliega el proyecto de Infraestructura como Código (Bicep), conservando los mismos SKUs, tamaños de disco y configuraciones que se validaron contra la hoja de costos del cliente.

| # | Recurso | SKU / Tier | Notas |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Grupo de Recursos | — | Contenedor lógico de todo el ambiente |
| 2 | Red Virtual (VNet) + 6 subredes | 10.10.0.0/16 | AppGW, App, BD, Mgmt, Gateway, Bastion |
| 3 | 3 Grupos de Seguridad de Red (NSG) | — | nsg-app, nsg-db, nsg-mgmt |
| 4 | VM Servidor de Aplicación | Standard_DC16ds_v3 (16 vCPU/128GB) | Windows Server 2025, discos OS 512GB + App 1TB + Logs 512GB |
| 5 | VM Servidor de Base de Datos | Standard_D8as_v5 (8 vCPU/32GB) | SQL Server Standard (PAYG), discos OS 512GB + BD 2TB + Logs 512GB |
| 6 | Application Gateway | WAF_v2, autoescalado 1-3 | 1 IP Pública Standard dedicada + WAF OWASP 3.2 |
| 7 | Azure Bastion | Basic (opcional) | Acceso administrativo sin exponer RDP a Internet |
| 8 | VPN Gateway Site-to-Site | VpnGw1 (opcional) | 1 túnel IPsec por sucursal |
| 9 | Recovery Services Vault | LRS | Backup diario de ambas VMs |
| 10 | Log Analytics + Azure Monitor | PerGB2018, cuota 10 GB/día | Alertas de disponibilidad y CPU > 85% |

# 2. Prerrequisitos antes de Iniciar

- Contar con una suscripción de Azure activa y un rol Contributor (o superior) sobre la suscripción o el grupo de recursos destino.

- Definir el prefijo de nombres a usar en todos los recursos (por ejemplo "contoso") y la región de despliegue (por ejemplo East US 2).

- Tener listas las credenciales de administrador local (usuario y contraseña) que se usarán en ambas VMs. La contraseña debe cumplir la política de complejidad de Azure y NO debe reutilizarse ni quedar documentada en texto plano.

- Contar con un Azure Key Vault existente y un certificado TLS (.pfx) del dominio de la aplicación ya cargado en él, para el listener HTTPS del Application Gateway.

- Tener o crear una identidad administrada asignada por el usuario (User Assigned Managed Identity) con permiso "Get" sobre secretos de ese Key Vault.

- Si se desplegará VPN Site-to-Site: contar con las IPs públicas de los dispositivos VPN de cada sucursal, sus rangos de red y acordar una clave precompartida (PSK) segura.

- Tener a la mano un correo de notificación de alertas (por ejemplo ti@contoso.com).

- Confirmar disponibilidad regional de la imagen de marketplace de SQL Server sobre Windows Server 2025 y del tamaño de VM Standard_DC16ds_v3 (serie de cómputo confidencial) en la región elegida.

# 3. Crear el Grupo de Recursos

- En el Portal de Azure, ir a "Grupos de recursos" → "+ Crear".

- Seleccionar la suscripción correspondiente.

- Asignar un nombre siguiendo la convención, por ejemplo: rg-contoso-app-prod.

- Seleccionar la región de despliegue (debe ser la misma para todos los recursos del ambiente).

- Aplicar las etiquetas (tags) corporativas: Proyecto=Solucion-Web-3Niveles, Ambiente=Produccion, CentroCosto=TI-Infraestructura.

- Revisar y crear.

# 4. Crear la Red Virtual (VNet) y Subredes

Dentro del grupo de recursos creado, ir a "Redes virtuales" → "+ Crear" y configurar:

| Subred | Prefijo IP | Uso |
| --- | --- | --- |
| snet-appgw | 10.10.1.0/24 | Application Gateway (DMZ) |
| snet-app | 10.10.10.0/24 | VM Servidor de Aplicación |
| snet-db | 10.10.20.0/24 | VM Servidor de Base de Datos (aislada) |
| snet-mgmt | 10.10.30.0/24 | Administración, monitoreo y backups |
| GatewaySubnet | 10.10.2.0/27 | VPN Gateway (nombre reservado por Azure) |
| AzureBastionSubnet | 10.10.3.0/26 | Azure Bastion (nombre reservado, mínimo /26) |

- Pestaña "Básicos": nombre contoso-vnet, región seleccionada.

- Pestaña "Direcciones IP": establecer el espacio de direcciones 10.10.0.0/16 y eliminar la subred "default" que Azure crea automáticamente.

- Agregar cada una de las 6 subredes de la tabla anterior con su prefijo exacto (los nombres "GatewaySubnet" y "AzureBastionSubnet" deben escribirse exactamente así; son nombres reservados por Azure).

- Pestaña "Seguridad": dejar Azure Bastion y Azure Firewall en "Deshabilitar" por ahora (Bastion se crea en un paso posterior con SKU Basic).

- Aplicar las mismas etiquetas corporativas del grupo de recursos.

- Revisar y crear.

# 5. Crear los Grupos de Seguridad de Red (NSG) y Asociarlos

Crear tres NSGs ("Grupos de seguridad de red" → "+ Crear") y asociar cada uno a su subred correspondiente desde "Subredes" dentro del recurso NSG, o desde la subred misma.

## 5.1 nsg-app (asociar a snet-app)

| Nombre regla | Prioridad | Dirección | Puerto(s) | Origen | Acción |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Allow-HTTPS-From-AppGW | 100 | Entrante | 443, 80 | snet-appgw (10.10.1.0/24) | Permitir |
| Allow-Bastion-RDP | 110 | Entrante | 3389 | AzureBastionSubnet (10.10.3.0/26) | Permitir |
| Deny-Internet-Inbound | 4096 | Entrante | * | Internet | Denegar |
| Allow-SQL-Outbound-To-DB | 100 | Saliente | 1433 | * → snet-db (10.10.20.0/24) | Permitir |

## 5.2 nsg-db (asociar a snet-db)

| Nombre regla | Prioridad | Dirección | Puerto(s) | Origen | Acción |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Allow-SQL-From-App | 100 | Entrante | 1433 | snet-app (10.10.10.0/24) | Permitir |
| Allow-Bastion-RDP | 110 | Entrante | 3389 | AzureBastionSubnet (10.10.3.0/26) | Permitir |
| Deny-All-Inbound | 4096 | Entrante | * | * | Denegar |

## 5.3 nsg-mgmt (asociar a snet-mgmt)

| Nombre regla | Prioridad | Dirección | Puerto(s) | Origen | Acción |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Allow-Bastion-RDP-SSH | 100 | Entrante | 3389, 22 | AzureBastionSubnet (10.10.3.0/26) | Permitir |

Nota: Las reglas por defecto de Azure (AllowVnetInBound, AllowAzureLoadBalancerInBound, DenyAllInBound, etc.) permanecen debajo de las reglas personalizadas y no requieren modificación.

# 6. Crear la VM Servidor de Aplicación

Ir a "Máquinas virtuales" → "+ Crear" → "Máquina virtual de Azure".

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Nombre de la VM | contoso-vm-app |
| Región / Grupo de recursos | Los mismos definidos en el paso 3 |
| Imagen | Windows Server 2025 Datacenter: Azure Edition |
| Tamaño | Standard_DC16ds_v3 (16 vCPU, 128 GB RAM) |
| Usuario / Contraseña admin. | Los definidos en prerrequisitos (no reutilizar) |
| Licencia | Pago por uso (incluida), 730 horas/mes |
| Red / Subred | contoso-vnet / snet-app (10.10.10.0/24) |
| IP pública | Ninguna (solo accesible vía Application Gateway y Bastion) |
| NSG del NIC | Ninguno adicional (se usa el de la subred, nsg-app) |

- Pestaña "Discos": tipo de disco del SO = SSD Premium; en "Discos de datos" agregar dos discos administrados nuevos: uno de 1024 GB (LUN 0, uso Aplicativo) y otro de 512 GB (LUN 1, uso Logs), ambos SSD Premium.

- Pestaña "Redes": seleccionar la subred snet-app; en "IP pública" elegir "Ninguna"; dejar el balanceador de carga sin configurar (el backend será el Application Gateway).

- Pestaña "Monitorización": habilitar Azure Monitor / diagnósticos de arranque; se recomienda instalar después la extensión "Azure Monitor Windows Agent" desde "Extensiones + aplicaciones" de la VM.

- Pestaña "Etiquetas": aplicar las etiquetas corporativas y agregar Rol=ServidorAplicacion.

- Revisar y crear. Esperar a que finalice el aprovisionamiento.

- Post-aprovisionamiento (fuera de este alcance, a cargo del equipo de implementación): instalar MS Office Profesional y habilitar Terminal Services/RDS según se requiera.

# 7. Crear la VM Servidor de Base de Datos

Ir a "Máquinas virtuales" → "+ Crear" → "Máquina virtual de Azure".

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Nombre de la VM | contoso-vm-db |
| Imagen | SQL Server 2022 Standard sobre Windows Server 2025 (marketplace) |
| Tamaño | Standard_D8as_v5 (8 vCPU, 32 GB RAM) |
| Usuario / Contraseña admin. | Los definidos en prerrequisitos |
| Licenciamiento SQL Server | Pago por uso (PAYG) — SQL Server Standard |
| Red / Subred | contoso-vnet / snet-db (10.10.20.0/24) |
| IP pública | Ninguna (solo alcanzable desde snet-app) |

- Al elegir la imagen de marketplace "SQL Server 2022 on Windows Server 2025" (o la disponible en la región), aparecerá la pestaña adicional "Configuración de SQL Server".

- En esa pestaña, seleccionar el modelo de licenciamiento "Pago por uso" (PAYG) para la edición Standard, conforme a la hoja de costos del cliente.

- Pestaña "Discos": agregar disco de datos de 2048 GB (LUN 0, uso Base de Datos, caché "Solo lectura") y disco de 512 GB (LUN 1, uso Logs de transacciones, caché "Ninguno"), ambos SSD Premium.

- Pestaña "Redes": subred snet-db, IP pública "Ninguna".

- En "Configuración de SQL Server" → "Almacenamiento": asignar el disco LUN 0 a los datos de SQL (ruta sugerida F:\SQLData) y el LUN 1 al log (ruta sugerida G:\SQLLog); tipo de carga de trabajo "OLTP".

- En "Aplicación de parches automatizada": habilitar, día domingo, ventana de mantenimiento a las 02:00 hrs., duración 60 minutos.

- Pestaña "Etiquetas": aplicar etiquetas corporativas y Rol=ServidorBaseDeDatos.

- Revisar y crear.

- Verificar tras el aprovisionamiento que la VM aparezca registrada en "Máquinas virtuales SQL" (SQL virtual machines) dentro del portal, con administración "Completa" (Full).

# 8. Crear el Application Gateway (WAF_v2)

- Crear primero la IP pública: "Direcciones IP públicas" → "+ Crear" → SKU Standard, asignación estática, zona-redundante (zonas 1, 2 y 3), nombre contoso-pip-appgw, con etiqueta DNS contoso-app.

- Ir a "Application Gateway" → "+ Crear".

- Pestaña "Básicos": nombre contoso-appgw, nivel WAF V2 (no usar Basic/v1, en retiro por Microsoft), habilitar autoescalado con capacidad mínima 1 y máxima 3, subred snet-appgw.

- Pestaña "Frontends": tipo de IP frontend "Pública", seleccionar la IP contoso-pip-appgw creada.

- Pestaña "Backends": crear un pool llamado appServerPool y agregar como destino la IP privada (o FQDN) de contoso-vm-app.

- Pestaña "Configuración": crear una regla de enrutamiento httpsRoutingRule con:

• Listener: httpsListener, protocolo HTTPS, puerto 443, certificado TLS importado desde Key Vault (usando la identidad administrada con permiso de lectura) — no "Sin cifrado TLS".

• Configuración de backend: puerto 443, protocolo HTTPS, sin afinidad de cookies, "Utilizar nombre de host del backend" habilitado, tiempo de espera de solicitud 30 s.

• Sondeo de estado personalizado: protocolo HTTPS, ruta "/", intervalo 30 s, umbral no saludable 3.

- Pestaña "Firewall de aplicaciones web (WAF)": habilitar WAF, modo "Prevención" (no "Detección"), conjunto de reglas administradas OWASP versión 3.2, revisión de cuerpo de solicitud habilitada, tamaño máximo 128 KB, límite de carga de archivos 100 MB.

- Pestaña "Etiquetas": aplicar etiquetas corporativas.

- Revisar y crear. El aprovisionamiento del Application Gateway puede tardar de 20 a 30 minutos.

# 9. Crear Azure Bastion (Opcional / Recomendado)

- Crear la IP pública dedicada: SKU Standard, asignación estática, nombre contoso-pip-bastion.

- Ir a "Bastions" → "+ Crear".

- Seleccionar la VNet contoso-vnet (debe existir ya la subred AzureBastionSubnet creada en el paso 4).

- Nivel (SKU): seleccionar Basic — conforme a la hoja de costos del cliente (730 horas, 5 GB de transferencia de datos de salida).

- Nombre: contoso-bastion.

Nota: El SKU Basic no soporta túnel nativo (Native Client / "tunneling"), escalado por instancias ni Shareable Port. Si más adelante se requiere alguna de estas capacidades, será necesario escalar a Standard, lo que incrementa el costo mensual estimado en la hoja de costos.

# 10. Crear el VPN Gateway Site-to-Site (Opcional / Recomendado)

- Crear la IP pública dedicada: SKU Standard, asignación estática, nombre contoso-pip-vpngw.

- Ir a "Puertas de enlace de red virtual" → "+ Crear".

- Nombre: contoso-vpngw. Región la misma del ambiente. Tipo de puerta de enlace: VPN. Tipo de VPN: Basado en rutas.

- SKU: VpnGw1 (según hoja de costos del cliente).

- Red virtual: contoso-vnet (la GatewaySubnet ya existe). IP pública: la creada en el paso 1 de esta sección.

- Crear. El aprovisionamiento del Gateway puede tardar entre 30 y 45 minutos.

- Por cada sucursal: crear un "Puerta de enlace de red local" (Local Network Gateway) con la IP pública del dispositivo VPN remoto y el rango de direcciones de esa sucursal.

- Crear la "Conexión" tipo IPsec/IKEv2 entre contoso-vpngw y cada puerta de enlace local, usando la misma clave precompartida (PSK) configurada en ambos extremos.

- Validar el estado de la conexión como "Conectado" desde la hoja "Conexiones" del VPN Gateway.

# 11. Configurar Azure Backup (Recovery Services Vault)

- Ir a "Recovery Services vaults" → "+ Crear". Nombre: contoso-rsv.

- Una vez creado, entrar a "Propiedades" → "Configuración de copia de seguridad" y establecer: Replicación de almacenamiento = Localmente redundante (LRS); mantener habilitadas la eliminación temporal (soft delete) y la seguridad mejorada (MUA).

- Ir a "Directivas de copia de seguridad" → "+ Agregar" → tipo "Máquina virtual de Azure". Nombre: contoso-backup-policy.

- Programación: frecuencia diaria, hora de respaldo 05:00 UTC.

- Retención: diaria 30 días; semanal (domingo) 12 semanas; mensual (primer domingo del mes) 12 meses.

- Ir a "Copia de seguridad" → "+ Copia de seguridad" → tipo "Máquina virtual de Azure", seleccionar la directiva contoso-backup-policy.

- Seleccionar ambas VMs (contoso-vm-app y contoso-vm-db) para protegerlas y confirmar.

# 12. Configurar Azure Monitor y Log Analytics

- Ir a "Espacios de trabajo de Log Analytics" → "+ Crear". Nombre: contoso-law. SKU: PerGB2018. Retención: 30 días.

- En "Uso y costos estimados" → "Límite diario", establecer una cuota de 10 GB/día, conforme a la hoja de costos del cliente.

- En cada VM (contoso-vm-app y contoso-vm-db) → "Extensiones + aplicaciones", instalar la extensión "Azure Monitor Windows Agent" y asociarla al espacio de trabajo contoso-law mediante una Regla de recopilación de datos (DCR).

- Crear un Grupo de acciones: "Monitor" → "Alertas" → "Grupos de acciones" → "+ Crear". Nombre: contoso-ag-infra; agregar un receptor de tipo correo electrónico con el correo de notificación (por ejemplo ti@contoso.com).

- Crear una Regla de alerta de disponibilidad por cada VM: condición "VM Availability Metric" < 1, agregación promedio, ventana de evaluación 15 min., frecuencia 5 min., severidad 1 (crítica), acción = contoso-ag-infra.

- Crear una Regla de alerta de CPU por cada VM: condición "Percentage CPU" > 85, agregación promedio, ventana 15 min., frecuencia 5 min., severidad 2 (advertencia), acción = contoso-ag-infra.

# 13. Validación Final del Ambiente

- Verificar que ambas VMs muestren estado "En ejecución" y que no tengan IP pública asignada.

- Desde una máquina de administración, conectar vía Azure Bastion a cada VM usando RDP y validar el acceso con las credenciales de administrador.

- Verificar que el Application Gateway muestre estado "Correcto" (Healthy) en su Backend Health, apuntando a la IP privada de contoso-vm-app.

- Probar la URL pública / FQDN del Application Gateway por HTTPS y confirmar que el certificado TLS cargue correctamente y sin advertencias.

- Si se desplegó VPN: confirmar que cada conexión Site-to-Site muestre estado "Conectado".

- Confirmar en el Recovery Services Vault que ambas VMs aparezcan como "Protegidas" y que el primer respaldo se haya programado o ejecutado.

- Confirmar en Log Analytics que estén llegando datos de ambas VMs (heartbeat) y que la alerta de prueba (deshabilitar/habilitar una VM) dispare una notificación al correo configurado.

- Documentar en la bitácora del proyecto los nombres finales de los recursos, IPs asignadas y FQDN público resultante.

# 14. Recomendaciones de Seguridad

- Nunca dejar contraseñas de administrador, claves precompartidas (PSK) del VPN ni cadenas de conexión en texto plano en documentos compartidos; usar Azure Key Vault y referencias seguras.

- Restringir el acceso a Azure Bastion y al Key Vault mediante roles RBAC específicos (principio de menor privilegio).

- Revisar periódicamente las reglas de los NSG y el modo del WAF (mantenerlo en "Prevención", no "Detección", en producción).

- Programar la rotación de la contraseña de administrador local y del certificado TLS antes de su vencimiento.

- Validar mensualmente el consumo real de Log Analytics contra la cuota de 10 GB/día para evitar cortes de ingesta o costos inesperados.

Documento de referencia: proyecto Bicep "bicep-arquitectura-3niveles" y hoja de costos "0_1-Info_Infra_01.csv". Ante cualquier discrepancia entre esta guía y una versión más reciente del proyecto de código, prevalece el código.