PROPUESTA DE SERVICIOS

Migración a Microsoft Azure

Infraestructura, Seguridad y Continuidad de Negocio

Preparado para:

[Nombre del Cliente]

Versión: 1.0  |  Fecha: 7 de abril de 2026

Confidencial – Solo para uso del destinatario

# 1. Situación Actual

El cliente opera actualmente un servidor físico on-premise que soporta aplicaciones críticas de negocio y una base de datos SQL Server 2019 Standard. Este servidor presenta las siguientes características de hardware:

| Componente | Especificación |
| --- | --- |
| Procesador | Intel Xeon Gold 6240 – 18 núcleos, 2.60 GHz, Caché L3 24.75 MB |
| Memoria RAM | 192 GB DDR4 ECC |
| Disco del Sistema Operativo | 500 GB (Windows Server) |
| Discos de Datos | 2 × 4 TB (total 8 TB capacidad bruta) |
| Sistema Operativo | Windows Server (versión on-premise) |
| Motor de Base de Datos | SQL Server 2019 Standard |
| Usuarios Remotos | 65 usuarios con acceso externo |
| Usuarios Locales | 65 usuarios con acceso desde red interna |

## 1.1 Problemática Identificada

- Infraestructura física con riesgo de obsolescencia y fin de vida útil.

- Costos elevados de mantenimiento de hardware, energía y refrigeración.

- Limitada capacidad de escalabilidad ante el crecimiento del negocio.

- Ausencia de redundancia geográfica y alta disponibilidad.

- Gestión manual de respaldos sin garantía de recuperación ante desastres (DR).

- Acceso remoto limitado y sin políticas de seguridad unificadas.

- Sin encriptación estandarizada de datos en reposo ni en tránsito.

# 2. Solución Propuesta

Se propone una migración completa hacia Microsoft Azure, aprovechando los servicios PaaS e IaaS para sustituir el servidor físico por una arquitectura en la nube altamente disponible, segura y escalable. La solución contempla los siguientes pilares:

| Pilar | Servicio Azure |
| --- | --- |
| Cómputo (VM) | Azure Virtual Machine – Serie Dsv5 / Esv5 |
| Almacenamiento | Azure Managed Disks + Azure Blob Storage (incremental) |
| Red y Conectividad | Azure Virtual Network + VPN Gateway + Azure Bastion |
| Base de Datos | SQL Server 2019 Standard (IaaS sobre la VM) |
| Respaldos | Azure Backup + Azure Site Recovery (ASR) |
| Seguridad y Encriptación | Azure Disk Encryption (ADE) + TLS/SSL + Azure Key Vault |
| Monitoreo | Azure Monitor + Log Analytics + Azure Advisor |
| Identidad y Acceso | Azure Active Directory + MFA + Conditional Access |

# 3. Objetivos

## 3.1 Objetivo General

Migrar la infraestructura de servidor físico on-premise hacia Microsoft Azure, garantizando la continuidad operativa, la seguridad de la información, el acceso seguro para 130 usuarios (65 remotos + 65 locales) y la escalabilidad de los servicios de negocio.

## 3.2 Objetivos Específicos

- Dimensionar y desplegar una máquina virtual en Azure equivalente o superior al servidor físico actual.

- Implementar almacenamiento incremental en la nube, iniciando desde 1 GB con capacidad de escalar según demanda.

- Diseñar e implementar una solución de VPN que habilite acceso seguro para usuarios internos y externos.

- Establecer un sistema de respaldo automatizado con retención configurable para datos y la máquina virtual.

- Implementar encriptación de datos en reposo y en tránsito conforme a mejores prácticas de Microsoft Azure.

- Configurar monitoreo básico de la infraestructura con alertas proactivas.

- Asegurar que SQL Server 2019 Standard esté disponible y funcional dentro de la VM migrada.

# 4. Arquitectura Propuesta

## 4.1 Diagrama de Componentes

La arquitectura se basa en una topología Hub-and-Spoke dentro de una Azure Virtual Network (VNet), con segmentación de subredes por función:

| Componente | Subred / Tier | Función |
| --- | --- | --- |
| Azure VM (Windows Server) | Subnet-App (10.0.1.0/24) | Servidor de aplicación y SQL Server |
| Azure VPN Gateway | GatewaySubnet (10.0.0.0/27) | Acceso S2S (usuarios locales) y P2S (remotos) |
| Azure Bastion | AzureBastionSubnet | Acceso RDP/SSH seguro sin exposición pública |
| Azure Backup Vault | Managed Service | Respaldo de VM y datos |
| Azure Key Vault | Managed Service | Gestión de claves de encriptación |
| Azure Monitor / Log Analytics | Managed Service | Monitoreo y alertas |
| Azure Active Directory | Managed Service | Identidad y autenticación |
| Network Security Groups | Aplicado por Subnet | Firewall de capa 4 por segmento |

## 4.2 Flujos de Conectividad

- Usuarios Locales (65): Conectan vía VPN Site-to-Site (IPSec/IKEv2) desde la oficina hacia Azure VNet.

- Usuarios Remotos (65): Conectan vía VPN Point-to-Site usando certificados o Azure AD + MFA.

- Administración: Acceso administrativo exclusivamente a través de Azure Bastion (sin RDP expuesto a Internet).

- Aplicación: El cliente migra la aplicación sobre la VM; SQL Server 2019 Standard corre en la misma VM.

# 5. Dimensionamiento de Máquina Virtual en Azure

## 5.1 Análisis de Equivalencia

El servidor físico cuenta con 18 núcleos físicos (36 vCPUs con HT), 192 GB de RAM y almacenamiento de alta capacidad. Para la migración, se recomienda la familia E-Series (memoria optimizada) de Azure que mejor equivale a estas características:

| Criterio | Servidor Físico | Azure VM Recomendada |
| --- | --- | --- |
| Serie / SKU | Intel Xeon Gold 6240 | Standard_E32ds_v5 |
| vCPUs | 18 núcleos / 36 threads | 32 vCPUs |
| Memoria RAM | 192 GB | 256 GB |
| Disco OS | 500 GB | Premium SSD P30 – 1 TB |
| Disco Datos 1 | 4 TB | Premium SSD P50 – 4 TB |
| Disco Datos 2 | 4 TB | Premium SSD P50 – 4 TB |
| IOPS Máximas (VM) | N/A | 80,000 IOPS |
| Throughput Máximo | N/A | 1,315 MB/s |
| SO | Windows Server | Windows Server 2022 Datacenter |
| SQL Server | SQL Server 2019 Std | SQL Server 2019 Standard (BYOL o incluido) |
| Azure Hybrid Benefit | N/A | Aplicable (reducción ~40%) |

## 5.2 SKU Alternativo (Ajuste de Costos)

En caso de requerir reducir costos sin sacrificar rendimiento para 130 usuarios con carga SQL moderada, se puede optar por:

| SKU | Características |
| --- | --- |
| Standard_E16ds_v5 | 16 vCPUs, 128 GB RAM – Opción intermedia |
| Standard_E32ds_v5 (Reservada 1 año) | 32 vCPUs, 256 GB – Ahorro ~37% vs pago por uso |
| Standard_E32ds_v5 (Reservada 3 años) | 32 vCPUs, 256 GB – Ahorro ~57% vs pago por uso |

RECOMENDACIÓN: Se sugiere adquirir una instancia reservada a 1 año para optimizar el costo-beneficio con una VM Standard_E32ds_v5.

# 6. Almacenamiento Incremental (Azure Blob Storage)

## 6.1 Estrategia de Almacenamiento

Para datos no estructurados, archivos de aplicación y almacenamiento adicional, se implementará Azure Blob Storage con un modelo de crecimiento incremental que inicia en 1 GB y escala automáticamente conforme a la demanda real del cliente. El modelo de facturación de Azure Blob Storage es pay-as-you-go (por GB consumido), por lo que no existe un techo fijo prepagado.

## 6.2 Modelo de Crecimiento Incremental

| Fase | Capacidad Estimada | Costo Estimado Mensual (LRS) |
| --- | --- | --- |
| Inicio / Prueba | 1 GB – 10 GB | ~$0.02 – $0.20 USD |
| Fase 1 (Mes 1-3) | Hasta 100 GB | ~$2.00 USD |
| Fase 2 (Mes 4-6) | Hasta 500 GB | ~$10.00 USD |
| Fase 3 (Mes 7-12) | Hasta 1 TB | ~$20.00 USD |
| Fase 4 (Año 2+) | Hasta 5 TB | ~$100.00 USD |
| Escala Máxima | Ilimitado (Azure escala automático) | Por consumo real |

## 6.3 Niveles de Acceso (Tiering)

| Nivel | Uso Recomendado | Costo por GB/mes |
| --- | --- | --- |
| Hot | Datos accedidos frecuentemente (activos) | ~$0.020 USD |
| Cool | Datos accedidos < 1 vez/mes (30 días mínimo) | ~$0.010 USD |
| Archive | Respaldos de largo plazo, auditoría (180 días mín.) | ~$0.001 USD |

Los datos pueden moverse automáticamente entre niveles mediante Azure Blob Lifecycle Management, optimizando costos sin intervención manual.

# 7. Diseño de VPN para Usuarios Internos y Externos

## 7.1 Componentes de la Solución VPN

| Componente | Descripción |
| --- | --- |
| Azure VPN Gateway | Gateway de red virtual con SKU VpnGw2 (hasta 500 conexiones P2S) |
| Site-to-Site (S2S) | Para usuarios de oficina (65 locales) – IPSec/IKEv2 |
| Point-to-Site (P2S) | Para usuarios remotos (65 externos) – OpenVPN o IKEv2 |
| Azure Active Directory | Autenticación P2S con Azure AD + MFA obligatorio |
| Certificados PKI | Alternativa de autenticación P2S via certificados de cliente |
| Azure Bastion | Acceso RDP/SSH seguro sin VPN para administración |
| NSG (Network Security Groups) | Control de acceso por protocolo, puerto y origen |

## 7.2 VPN Site-to-Site (Usuarios Locales – 65 usuarios)

Conecta la red de la oficina del cliente (LAN) con la Azure VNet de manera permanente y transparente para los usuarios. Los 65 usuarios locales acceden a los recursos en Azure como si estuvieran en la misma red local.

- Protocolo: IKEv2 / IPSec con AES-256.

- Dispositivo requerido en sitio: Router/Firewall compatible (Cisco, Fortinet, pfSense, etc.).

- IP Pública en sitio: Requerida (IP estática preferida).

- Ancho de banda recomendado: Mínimo 100 Mbps dedicados para 65 usuarios.

- Alta disponibilidad: VPN Gateway con configuración activo-activo para redundancia.

## 7.3 VPN Point-to-Site (Usuarios Remotos – 65 usuarios)

Permite a cada usuario remoto establecer una conexión VPN individual desde su computadora o dispositivo hacia Azure, sin necesidad de hardware en el sitio del usuario.

- Protocolo: OpenVPN (compatible con Windows, macOS, iOS, Android) o IKEv2.

- Autenticación: Azure Active Directory + MFA (recomendado) o certificados X.509.

- Cliente VPN: Azure VPN Client (gratuito) disponible para todas las plataformas.

- Capacidad: VpnGw2 soporta hasta 500 conexiones P2S simultáneas (excede los 65 requeridos).

- Split Tunneling: Configurable para enrutar solo el tráfico corporativo por VPN.

## 7.4 SKU de Azure VPN Gateway Recomendado

| SKU | Throughput | Conexiones P2S | Costo Aprox./mes |
| --- | --- | --- | --- |
| VpnGw1 | 650 Mbps | 250 | ~$140 USD |
| VpnGw2 (Recomendado) | 1 Gbps | 500 | ~$280 USD |
| VpnGw3 | 1.25 Gbps | 1,000 | ~$560 USD |

# 8. Sistema de Respaldo

## 8.1 Azure Backup – Respaldo de Datos y VM

Azure Backup proporciona una solución de respaldo administrada, sin necesidad de infraestructura adicional, con encriptación nativa y almacenamiento geo-redundante.

| Elemento a Respaldar | Configuración Recomendada |
| --- | --- |
| VM Completa (OS + Datos) | Azure Backup – Política diaria, retención 30 días |
| Discos Gestionados (Data) | Backup incremental diario, retención 90 días |
| SQL Server (Bases de Datos) | Azure Backup para SQL – Log backup cada 15 min, full semanal |
| Archivos/Carpetas Específicas | MARS Agent – Backup 2x/día, retención 1 año |
| Azure Blob Storage | Blob versioning + Soft Delete (retención 7-30 días) |

## 8.2 Azure Site Recovery (ASR) – Recuperación ante Desastres

Para garantizar continuidad de negocio ante una falla catastrófica, Azure Site Recovery replica continuamente la VM hacia una región secundaria de Azure:

- RPO (Recovery Point Objective): 15 minutos.

- RTO (Recovery Time Objective): < 2 horas.

- Región primaria sugerida: Mexico Central (si disponible) o South Central US.

- Región secundaria (DR): East US 2.

- Failover: Manual controlado o automático según políticas definidas.

## 8.3 Política de Retención

| Tipo de Respaldo | Frecuencia | Retención | Almacenamiento |
| --- | --- | --- | --- |
| VM Snapshot | Diario | 30 días | GRS (geo-redundante) |
| SQL Full Backup | Semanal (domingo) | 12 semanas | GRS |
| SQL Diferencial | Diario | 30 días | LRS |
| SQL Log Backup | Cada 15 min | 35 días | LRS |
| Retención Mensual | 1er domingo/mes | 12 meses | GRS |
| Retención Anual | 1er día del año | 7 años | Archive |

# 9. Encriptación en Reposo y en Tránsito

## 9.1 Encriptación en Reposo

| Servicio | Mecanismo de Encriptación |
| --- | --- |
| VM OS & Data Disks | Azure Disk Encryption (ADE) – BitLocker en Windows, DM-Crypt en Linux |
| Azure Blob Storage | Storage Service Encryption (SSE) – AES-256 automático |
| Azure Backup | Encriptación AES-256 en vault; clave gestionada por cliente (opcional) |
| SQL Server en VM | Transparent Data Encryption (TDE) + Always Encrypted para columnas sensibles |
| Azure Key Vault | Almacenamiento seguro de secretos, claves y certificados (FIPS 140-2 Level 2) |
| Azure Site Recovery | Encriptación en reposo en vault de recuperación |

## 9.2 Encriptación en Tránsito

| Conexión | Protocolo de Encriptación |
| --- | --- |
| VPN S2S (Oficina → Azure) | IPSec / IKEv2 con AES-256-GCM |
| VPN P2S (Remoto → Azure) | TLS 1.2+ / OpenVPN o IKEv2-AES-256 |
| Azure Bastion (Admin) | TLS 1.2 sobre HTTPS (puerto 443) |
| Aplicación → SQL Server (VM) | TLS 1.2 obligatorio – forzado en SQL Server 2019 |
| Cliente → Aplicación Web | HTTPS / TLS 1.2+ con certificado válido |
| Azure Backup Agent | TLS 1.2 para transmisión de datos de backup |
| Inter-servicios Azure | Azure backbone encriptado + Private Endpoints (opcional) |

## 9.3 Azure Key Vault

Todos los secretos, cadenas de conexión, certificados y claves de encriptación se almacenarán en Azure Key Vault, eliminando credenciales hardcoded en aplicaciones y habilitando rotación automática de secretos.

# 10. Monitoreo Básico

## 10.1 Herramientas de Monitoreo

| Herramienta | Función |
| --- | --- |
| Azure Monitor | Recopilación de métricas de CPU, memoria, disco y red de la VM |
| Log Analytics Workspace | Centralización de logs de VM, SQL Server, VPN Gateway y Backup |
| Azure Advisor | Recomendaciones proactivas de costo, seguridad y rendimiento |
| Azure Security Center | Puntuación de seguridad y alertas de vulnerabilidades |
| Azure Backup Reports | Estado y tendencias de respaldos en Power BI |
| VM Insights | Mapa de dependencias y métricas de rendimiento de la VM |

## 10.2 Alertas Configuradas

- CPU > 80% por más de 15 minutos → Alerta de criticidad media.

- Memoria disponible < 10% → Alerta de criticidad alta.

- Disco con < 15% libre → Alerta preventiva.

- Fallo de respaldo → Alerta inmediata por correo y SMS.

- VPN Gateway desconectado → Alerta inmediata.

- Inicio de sesión sospechoso (Azure AD) → Alerta de seguridad.

- Disponibilidad de VM < 99.9% → Reporte de SLA.

# 11. Calculadora de Costos Azure (Estimación Mensual)

Los siguientes costos son estimaciones basadas en precios publicados de Microsoft Azure para la región South Central US (con Azure Hybrid Benefit aplicado donde corresponda). Precios en USD, sujetos a cambio.

## 11.1 Desglose de Costos Mensuales

| Servicio | SKU / Configuración | USD/mes (Pay-as-you-go) | USD/mes (1 año reservado) |
| --- | --- | --- | --- |
| Azure VM | Standard_E32ds_v5 (32 vCPU, 256 GB RAM, Windows) | ~$2,400 | ~$1,512 |
| OS Disk (VM) | Premium SSD P30 – 1 TB | ~$135 | ~$135 |
| Data Disk 1 | Premium SSD P50 – 4 TB | ~$290 | ~$290 |
| Data Disk 2 | Premium SSD P50 – 4 TB | ~$290 | ~$290 |
| Azure VPN Gateway | VpnGw2 – S2S + P2S | ~$280 | ~$280 |
| Azure Bastion | Standard Tier | ~$140 | ~$140 |
| Azure Backup | VM + SQL Backup (aprox. 2 TB protegido) | ~$150 | ~$150 |
| Azure Site Recovery | Replicación VM (DR) | ~$50 | ~$50 |
| Azure Blob Storage | Inicio 1 GB, crecimiento incremental | ~$1 – $100 | ~$1 – $100 |
| Azure Key Vault | Standard – secretos y claves | ~$10 | ~$10 |
| Log Analytics | 5 GB/día ingestión | ~$75 | ~$75 |
| Azure Monitor Alerts | Alertas básicas | ~$15 | ~$15 |
| Ancho de Banda Saliente | Estimado 500 GB/mes | ~$40 | ~$40 |

| TOTAL MENSUAL ESTIMADO | ~$3,876 – $3,975 USD | ~$2,988 – $3,087 USD |
| --- | --- | --- |

* Azure Hybrid Benefit (AHB) puede aplicarse si el cliente tiene licencias de Windows Server y/o SQL Server con Software Assurance activo, reduciendo el costo de la VM hasta un 40% adicional.

* Se recomienda verificar precios actuales en: https://azure.microsoft.com/es-mx/pricing/calculator/

## 11.2 Comparativa CAPEX vs OPEX

| Concepto | On-Premise (Actual) | Azure (Propuesto) |
| --- | --- | --- |
| Inversión inicial (hardware) | $30,000 – $60,000 USD | $0 USD |
| Mantenimiento anual HW | $3,000 – $8,000 USD | $0 USD |
| Energía / Refrigeración/año | $2,000 – $5,000 USD | $0 USD |
| Licencias OS/año | Según acuerdo | Incluido en VM (o AHB) |
| Costos cloud mensuales | N/A | ~$2,988 – $3,975 USD |
| Escalabilidad | Requiere compra de HW | On-demand, minutos |
| Redundancia geográfica (DR) | Alta inversión adicional | Incluida con ASR |

# 12. Requerimientos Técnicos y Humanos

## 12.1 Requerimientos Técnicos del Cliente

- Suscripción activa de Microsoft Azure (se puede crear durante el proyecto).

- Licencias de SQL Server 2019 Standard con Software Assurance (para Azure Hybrid Benefit).

- Firewall/Router en sitio compatible con IKEv2/IPSec para VPN S2S (si aplica).

- Conexión a Internet en oficina de mínimo 100 Mbps simétricos para 65 usuarios locales.

- Dominio de Active Directory (on-premise o Azure AD) para gestión de identidades.

- Backup o imagen del servidor físico actual para proceso de migración (P2V).

- Acceso a la aplicación y sus instaladores para que el equipo del cliente realice la migración de la app.

## 12.2 Requerimientos del Equipo Humano

| Rol | Responsabilidad | Origen |
| --- | --- | --- |
| Arquitecto de Soluciones Azure | Diseño y validación de la arquitectura | Proveedor |
| Ingeniero Cloud (IaaS) | Despliegue de VM, VNet, VPN, Storage | Proveedor |
| Especialista en Seguridad | Configuración ADE, Key Vault, NSG, MFA | Proveedor |
| Especialista en Backup/DR | Configuración Azure Backup y ASR | Proveedor |
| Administrador de Redes | Configuración VPN S2S en dispositivo local | Cliente |
| Administrador de SQL Server | Validación y configuración de SQL 2019 | Cliente / Proveedor |
| Líder de Proyecto | Coordinación, seguimiento y comunicación | Proveedor |
| Contacto Técnico del Cliente | Aprobaciones, accesos y migración de app | Cliente |

# 13. Alcances del Proyecto

## 13.1 Dentro del Alcance

- Diseño y aprovisionamiento de la Azure Virtual Network (VNet, subnets, NSG).

- Despliegue y configuración de la máquina virtual Standard_E32ds_v5 con Windows Server 2022.

- Creación y configuración de discos Premium SSD (OS 1 TB + 2 × 4 TB de datos).

- Instalación y configuración de SQL Server 2019 Standard en la VM.

- Configuración de Azure VPN Gateway (VpnGw2) con conexión S2S y P2S.

- Distribución de clientes VPN Point-to-Site para 65 usuarios remotos.

- Configuración de Azure Bastion para acceso administrativo seguro.

- Implementación de Azure Backup con políticas para VM y SQL Server.

- Configuración de Azure Site Recovery hacia región secundaria.

- Habilitación de Azure Disk Encryption (ADE) en todos los discos.

- Configuración de Azure Key Vault y vinculación con servicios.

- Implementación de Azure Monitor, Log Analytics y alertas básicas.

- Configuración de Azure Active Directory y políticas de acceso condicional + MFA.

- Documentación técnica de la arquitectura desplegada (runbook básico).

- Transferencia de conocimiento (1 sesión de 4 horas) al equipo técnico del cliente.

## 13.2 Fuera del Alcance

- Migración de la aplicación de negocio (responsabilidad del cliente).

- Desarrollo o modificación de código de la aplicación.

- Soporte post-migración de la aplicación o errores derivados de la app.

- Adquisición o licenciamiento de software de terceros.

- Configuración de dispositivos físicos de red en las instalaciones del cliente (coordinación del cliente).

- Migración de correo electrónico, SharePoint u otros servicios Microsoft 365.

- Integración con sistemas externos no mencionados en esta propuesta.

- Capacitación a usuarios finales en el uso de aplicaciones.

- Soporte continuo post-proyecto (requiere contrato de soporte adicional).

# 14. Supuestos del Proyecto

- El cliente proveerá acceso administrativo al servidor físico actual para análisis y captura de imagen.

- El cliente cuenta con o gestionará una suscripción de Azure válida antes del inicio del proyecto.

- Las licencias de Windows Server y SQL Server 2019 Standard están disponibles para Azure Hybrid Benefit.

- El cliente designará un responsable técnico como punto de contacto durante todo el proyecto.

- La migración de la aplicación al nuevo servidor en Azure es responsabilidad del equipo del cliente.

- El proveedor tendrá acceso remoto al entorno Azure durante la implementación.

- El firewall/router de la oficina del cliente soporta IKEv2/IPSec para la VPN S2S.

- Los usuarios remotos cuentan con dispositivos corporativos (Windows 10/11) para el cliente VPN.

- No existen restricciones regulatorias que impidan almacenar datos en la nube de Azure.

- El cliente aprobará por escrito cada fase antes de continuar con la siguiente.

- El ancho de banda de Internet en la oficina del cliente es suficiente (mínimo 100 Mbps).

- Los costos de Azure indicados son estimaciones; el costo final depende del consumo real.

# 15. Estimación de Tiempos (Cronograma)

| Fase | Actividad | Duración | Semana |
| --- | --- | --- | --- |
| Fase 0 – Inicio | Kick-off, levantamiento, accesos y suscripción Azure | 3 días | Sem. 1 |
| Fase 1 – Infraestructura Base | VNet, Subnets, NSG, Resource Groups, Key Vault | 4 días | Sem. 1-2 |
| Fase 2 – Cómputo | Despliegue VM, OS, SQL Server 2019 Standard, agentes | 3 días | Sem. 2 |
| Fase 3 – Almacenamiento | Discos gestionados, Blob Storage, Lifecycle Management | 2 días | Sem. 2 |
| Fase 4 – VPN | VPN Gateway S2S + P2S, Azure Bastion, pruebas de conectividad | 4 días | Sem. 3 |
| Fase 5 – Seguridad | ADE, Key Vault, Azure AD, MFA, Acceso Condicional | 3 días | Sem. 3-4 |
| Fase 6 – Backup & DR | Azure Backup (VM + SQL), ASR configuración y prueba failover | 3 días | Sem. 4 |
| Fase 7 – Monitoreo | Log Analytics, Azure Monitor, alertas, dashboards | 2 días | Sem. 4-5 |
| Fase 8 – Pruebas UAT | Pruebas de conectividad, VPN, respaldo, encriptación, accesos | 3 días | Sem. 5 |
| Fase 9 – Go-Live | Cutover, validación final, activación de producción | 1 día | Sem. 5-6 |
| Fase 10 – Cierre | Documentación, transferencia de conocimiento, entregables | 2 días | Sem. 6 |

| DURACIÓN TOTAL ESTIMADA DEL PROYECTO | ~6 semanas (30 días hábiles) |
| --- | --- |

* Los tiempos pueden variar según la disponibilidad del equipo del cliente, aprobaciones y complejidad de la VPN S2S en el sitio.

# 16. Entregables del Proyecto

| Entregable | Descripción |
| --- | --- |
| Arquitectura documentada | Diagrama de red y arquitectura Azure (Visio/Draw.io) |
| Runbook de operaciones | Procedimientos de operación, acceso y administración básica |
| Manual de VPN P2S | Guía de instalación y uso del cliente VPN para usuarios remotos |
| Política de respaldos | Documento de política de backup y procedimiento de restauración |
| Credenciales y accesos | Entrega segura vía Azure Key Vault de todos los accesos |
| Informe de pruebas | Evidencia de pruebas de VPN, backup, encriptación y DR |
| Sesión de transferencia | Sesión de 4 horas con el equipo técnico del cliente |

# 17. Condiciones Comerciales

## 17.1 Inversión del Proyecto (Honorarios de Implementación)

| Concepto | Horas Estimadas | Costo (USD) |
| --- | --- | --- |
| Arquitectura y diseño | 16 hrs | ~$1,600 |
| Implementación IaaS (VM, VNet, Storage) | 24 hrs | ~$2,400 |
| VPN S2S + P2S + Bastion | 20 hrs | ~$2,000 |
| Seguridad (ADE, AAD, MFA, Key Vault) | 16 hrs | ~$1,600 |
| Backup, ASR y monitoreo | 16 hrs | ~$1,600 |
| Pruebas, documentación y transferencia | 16 hrs | ~$1,600 |
| Gestión de proyecto | 12 hrs | ~$1,200 |
| TOTAL HONORARIOS | ~120 hrs | ~$12,000 USD |

## 17.2 Esquema de Pago

- 40% al inicio del proyecto (firma de contrato).

- 30% al completar la Fase 5 (VPN + Seguridad).

- 30% al Go-Live y aceptación del cliente.

## 17.3 Vigencia de la Propuesta

Esta propuesta tiene una vigencia de 30 días naturales a partir de la fecha de emisión. Los precios de Azure indicados son referenciales y están sujetos a los precios vigentes al momento de la contratación.

# 18. Próximos Pasos

| Paso | Descripción |
| --- | --- |
| 1. Revisión de propuesta | El cliente revisa y aprueba la propuesta técnica y comercial |
| 2. Firma de contrato | Formalización del acuerdo de servicios |
| 3. Kick-off meeting | Reunión de inicio con todos los stakeholders |
| 4. Acceso a suscripción Azure | Cliente provee o crea suscripción Azure |
| 5. Inicio de implementación | Arranque formal del proyecto según cronograma |

Para cualquier consulta o aclaración sobre esta propuesta, por favor contactar al equipo de ventas o al arquitecto de soluciones asignado.

Gracias por la confianza depositada en nuestros servicios.