CASO DE NEGOCIO

Implementación de una Oficina de Gestión de Proyectos (PMO)

[Nombre de la Empresa]

Preparado para: [Nombre del Sponsor / Dirección]

Preparado por: [Tu nombre]

Fecha: 31 de agosto de 2026   |   Versión 1.0

# 1. Resumen ejecutivo

La organización ejecuta actualmente múltiples proyectos de forma simultánea —algunos en curso, otros por iniciar y otros ya finalizados— sin un mecanismo centralizado que permita conocer en todo momento su estado real, sus riesgos o los motivos de posibles retrasos o detenciones. Esta falta de visibilidad genera decisiones tardías, duplicidad de esfuerzos, sobrecostos y pérdida de oportunidades.

Se propone la creación de una Oficina de Gestión de Proyectos (PMO) que centralice la información de todo el portafolio, estandarice la forma de reportar avances y problemas, y entregue a la Dirección visibilidad oportuna para la toma de decisiones.

La inversión estimada para el primer año es de $[monto] y el retorno esperado se refleja en la reducción de retrasos, mejor uso de recursos y disminución de proyectos cancelados o detenidos por falta de seguimiento. Se recomienda iniciar con una PMO de tipo Soporte/Control, con alcance acotado a portafolio activo, y evolucionar en 12 a 18 meses hacia funciones más avanzadas.

Nota: Este documento es una plantilla de ejemplo. Los datos entre [corchetes] y las cifras de presupuesto/KPIs son ilustrativos y deben reemplazarse con información real de la organización antes de presentarlo.

# 2. Situación actual y problemática

Actualmente la organización no cuenta con una función centralizada de gestión de proyectos. Entre los principales síntomas identificados se encuentran:

- No existe un repositorio único con el estado de todos los proyectos (en ejecución, por iniciar y terminados).

- No hay visibilidad temprana de proyectos detenidos o con problemas hasta que el impacto ya es significativo.

- Cada líder de proyecto reporta de forma distinta, con diferente nivel de detalle y frecuencia.

- La priorización y asignación de recursos entre proyectos se realiza sin una vista consolidada del portafolio.

- No existen lecciones aprendidas documentadas ni métricas históricas de desempeño de proyectos.

Como consecuencia, la Dirección se entera de los problemas de forma reactiva, generalmente cuando ya afectan costos, tiempos o al cliente/negocio.

# 3. Objetivos del proyecto

## 3.1 Objetivo general

Implementar una PMO que brinde visibilidad total, oportuna y estandarizada del estado del portafolio de proyectos, permitiendo identificar y escalar a tiempo los riesgos, bloqueos y desviaciones.

## 3.2 Objetivos específicos

- Consolidar en un solo repositorio/tablero el estado de todos los proyectos (activos, por iniciar y cerrados).

- Definir un proceso y una frecuencia estándar de reporte de avance, riesgos y problemas.

- Establecer semáforos e indicadores (KPIs) que permitan detectar proyectos en riesgo de forma temprana.

- Estandarizar plantillas mínimas: acta de constitución, cronograma, reporte de estatus y cierre de proyecto.

- Entregar a la Dirección un reporte ejecutivo periódico (quincenal o mensual) del portafolio completo.

# 4. Alcance propuesto y tipo de PMO

Se recomienda iniciar con un modelo de PMO de Apoyo/Control, enfocado en dar visibilidad y estandarizar el reporte, sin asumir aún el liderazgo directo de los proyectos. Esto permite mostrar resultados rápido y ganar credibilidad antes de escalar a un modelo con mayor autoridad.

| Tipo de PMO | Nivel de autoridad | ¿Recomendado ahora? |
| --- | --- | --- |
| Soporte | Bajo: plantillas y buenas prácticas | Complementario |
| Control | Medio: exige estándares y reporte | Sí, fase 1 |
| Directiva | Alto: lidera y asigna PMs | A futuro (fase 3) |

## 4.1 Dentro del alcance (fase 1)

- Inventario y clasificación de todos los proyectos: en ejecución, por iniciar, terminados y detenidos.

- Tablero/portafolio centralizado con estatus, responsable, fechas clave y semáforo de salud.

- Proceso estándar de reporte de avance y escalamiento de problemas.

- Reporte ejecutivo periódico para la Dirección.

## 4.2 Fuera del alcance (fase 1)

- Gestión directa de la ejecución de los proyectos (los líderes de proyecto mantienen su rol).

- Implementación de un sistema de software complejo o costoso.

- Certificación formal de PMs o cambios en la estructura organizacional.

# 5. Beneficios esperados

| Beneficio | Descripción |
| --- | --- |
| Visibilidad total | La Dirección conoce en todo momento el estado real de cada proyecto del portafolio. |
| Detección temprana | Los proyectos detenidos o con problemas se identifican y escalan antes de que el impacto sea mayor. |
| Mejor priorización | Los recursos (personas, presupuesto) se asignan según una vista consolidada de prioridades. |
| Estandarización | Todos los proyectos se reportan con el mismo formato, facilitando la comparación y el análisis. |
| Trazabilidad e histórico | Se documentan lecciones aprendidas y datos históricos que mejoran la planeación futura. |

# 6. Plan de implementación por fases

| Fase | Nombre | Actividades clave | Duración |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Diagnóstico y diseño | Inventariar proyectos actuales; entrevistar líderes y Dirección; definir alcance, tipo de PMO, roles y plantillas base. | 4 semanas |
| 2 | Piloto | Construir el tablero/portafolio centralizado; aplicar el proceso de reporte con 3-5 proyectos piloto; ajustar plantillas. | 6 semanas |
| 3 | Despliegue general | Extender el proceso a todo el portafolio activo; capacitar a todos los líderes de proyecto; iniciar reporte ejecutivo periódico. | 6 semanas |
| 4 | Estabilización y mejora | Revisar KPIs con la Dirección; ajustar procesos; evaluar evolución hacia PMO de mayor autoridad y/o herramientas más robustas. | Continuo (a partir del mes 4) |

# 7. Estructura y roles propuestos

Para la fase inicial se propone una estructura ligera, que puede crecer conforme la PMO demuestre valor:

| Rol | Responsabilidad principal | Dedicación estimada |
| --- | --- | --- |
| Líder de PMO | Diseñar y operar la PMO; reportar a la Dirección; escalar riesgos. | Tiempo completo |
| Analista/Coordinador de PMO | Actualizar el tablero de portafolio; dar seguimiento a reportes de avance. | Tiempo completo o medio tiempo |
| Líderes de proyecto | Reportar avance, riesgos y problemas siguiendo el estándar definido. | Rol existente (sin cambio de dedicación) |
| Sponsor / Comité directivo | Revisar el reporte ejecutivo; apoyar la priorización y resolución de bloqueos mayores. | Reunión periódica (quincenal/mensual) |

# 8. Recursos y presupuesto estimado (ejemplo)

Las cifras siguientes son un ejemplo ilustrativo; deben ajustarse con datos reales de la organización (salarios, licencias de software, etc.).

| Concepto | Tipo | Estimado anual |
| --- | --- | --- |
| Líder de PMO | Personal | $[monto] |
| Analista/Coordinador de PMO | Personal | $[monto] |
| Herramienta de gestión de portafolio (licencias) | Software | $[monto] |
| Capacitación de líderes de proyecto | Capacitación | $[monto] |
| Total estimado |  | $[monto total] |

# 9. Indicadores de éxito (KPIs)

| Indicador | Descripción | Meta ejemplo |
| --- | --- | --- |
| % de proyectos con estatus actualizado | Proyectos con reporte de avance dentro del periodo definido. | ≥ 95% |
| Tiempo de detección de problemas | Días entre que surge un problema/bloqueo y se escala a la Dirección. | ≤ 5 días |
| % de proyectos en semáforo rojo resueltos a tiempo | Proyectos críticos que se resuelven dentro del plazo acordado tras ser escalados. | ≥ 80% |
| Proyectos detenidos sin causa documentada | Proyectos parados sin una razón/plan de acción registrado en el tablero. | 0 |
| Satisfacción de la Dirección con la visibilidad | Encuesta breve periódica a los sponsors/Dirección sobre la utilidad del reporte. | ≥ 4/5 |

# 10. Riesgos y mitigación

| Riesgo | Impacto | Mitigación |
| --- | --- | --- |
| Resistencia de los líderes de proyecto a reportar de forma estándar | Alto | Involucrarlos desde el diseño; mostrar que la PMO facilita su trabajo, no lo audita para castigar. |
| Falta de patrocinio real de la Dirección | Alto | Asegurar un sponsor visible que exija y use el reporte ejecutivo desde el primer mes. |
| Sobrecarga de procesos/burocracia | Medio | Iniciar con el mínimo de plantillas y procesos indispensables; iterar según retroalimentación. |
| Elegir una herramienta sobredimensionada | Medio | Empezar con herramientas simples (Excel/Power BI o similar) y escalar solo si el volumen lo justifica. |

# 11. Recomendación y próximos pasos

Se recomienda aprobar el inicio de la Fase 1 (Diagnóstico y diseño) con el objetivo de tener, en un plazo de 4 a 6 semanas, un inventario completo del portafolio y un tablero centralizado con el estatus real de cada proyecto.

Próximos pasos inmediatos:

- Aprobar el patrocinio ejecutivo (sponsor) y el presupuesto de la Fase 1.

- Designar al responsable (Líder de PMO) para iniciar el diagnóstico.

- Agendar entrevistas con los líderes de cada proyecto en curso.

- Definir la fecha del primer reporte ejecutivo de portafolio.

Aprobación

| Nombre y cargo | Firma / Fecha |
| --- | --- |
| [Sponsor / Director] |  |
| [Jefe inmediato] |  |