PROPUESTA DE SERVICIOS

Implementación de Agente Inteligente

Microsoft Copilot Studio

Automatización de Procesos de RRHH y Servicios Corporativos

Versión 1.0  |  Mayo 2025

Confidencial – Para uso interno del cliente

# 1. Objetivo del Proyecto

El presente proyecto tiene como propósito diseñar, desarrollar e implementar un Agente Inteligente Conversacional sobre la plataforma Microsoft Copilot Studio, que permita a los colaboradores de la organización gestionar de manera autónoma, ágil y eficiente sus solicitudes de recursos humanos y servicios corporativos, tales como solicitudes de vacaciones, permisos, recomendaciones para viajes de negocio, consulta de políticas internas y otros trámites administrativos frecuentes.

### Objetivos Específicos

- Reducir el tiempo promedio de atención de solicitudes de RRHH de días a minutos.

- Centralizar el acceso a formularios, políticas y procedimientos corporativos en un único canal conversacional.

- Automatizar la generación y envío de formatos de vacaciones, permisos y recomendaciones de viaje.

- Integrar el agente con los sistemas existentes de la organización (SharePoint, Microsoft Teams, Power Automate, etc.).

- Proveer una experiencia de usuario intuitiva, disponible 24/7, accesible desde Teams y web.

- Garantizar el cumplimiento de políticas de seguridad y gobernanza de datos de Microsoft.

# 2. Arquitectura de la Solución

La solución se basa en una arquitectura cloud-native sobre el ecosistema Microsoft 365 / Azure, compuesta por las siguientes capas:

### 2.1 Diagrama de Capas

| Capa | Componentes |
| --- | --- |
| Interfaz de Usuario | Microsoft Teams (canal principal) · Web Chat embebido · Microsoft 365 Portal |
| Agente / Orquestación | Microsoft Copilot Studio · Topics, Entidades, Acciones · Generative AI (GPT-4o) · Knowledge Base con RAG sobre SharePoint |
| Automatización | Power Automate Flows · Conectores estándar y personalizados · HTTP Actions hacia APIs externas |
| Fuentes de Datos | SharePoint Online (formularios, políticas, FAQs) · Dataverse (registro de solicitudes) · Microsoft Graph API (usuarios, calendarios, perfiles) |
| Seguridad y Gobernanza | Azure Active Directory / Entra ID · DLP Policies (Power Platform) · Auditoría en Microsoft Purview · RBAC por rol/departamento |
| Infraestructura | Microsoft Azure (región elegida por el cliente) · Ambiente DEV, QA y PROD separados · CI/CD con Azure DevOps o GitHub Actions |

### 2.2 Flujo de Interacción del Agente

- El colaborador inicia una conversación en Teams o Web Chat.

- Copilot Studio identifica la intención (vacaciones, permiso, viaje, consulta de política, etc.).

- El agente recopila los datos necesarios mediante preguntas guiadas.

- Se dispara un Flow de Power Automate que genera el formulario, lo envía por correo y lo guarda en SharePoint.

- El sistema envía confirmación al colaborador con número de folio y tiempo estimado de respuesta.

- El jefe inmediato recibe notificación en Teams para aprobar/rechazar según el tipo de solicitud.

# 3. Alcance del Proyecto

### 3.1 Dentro del Alcance (In Scope)

| # | Módulo / Funcionalidad | Descripción |
| --- | --- | --- |
| 1 | Solicitud de Vacaciones | Formulario interactivo, cálculo de días disponibles, generación de PDF, envío a RRHH y jefe inmediato. |
| 2 | Solicitud de Permisos | Permisos con/sin goce de sueldo, médicos, personales. Registro en Dataverse y notificación automática. |
| 3 | Recomendaciones de Viaje | Consulta de políticas de viáticos, hoteles autorizados, límites por ciudad/país, generación de solicitud de viaje. |
| 4 | Consulta de Políticas Internas | RAG sobre documentos de SharePoint: reglamento interior, políticas de RRHH, beneficios, directorio. |
| 5 | FAQ Dinámico | Respuestas automatizadas sobre prestaciones, días festivos, procesos de onboarding, etc. |
| 6 | Notificaciones | Alertas en Teams/correo al colaborador, jefe y RRHH en cada cambio de estatus de solicitud. |
| 7 | Panel de Administración | Dashboard en Power BI con volumen de solicitudes, tipos, tiempos de respuesta y satisfacción. |
| 8 | Integración Teams | Publicación del agente como app en Microsoft Teams con SSO vía Entra ID. |

### 3.2 Fuera del Alcance (Out of Scope)

- Desarrollo de aplicaciones móviles nativas (iOS / Android) independientes.

- Integración con sistemas ERP de terceros (SAP, Oracle) no expuestos vía API estándar.

- Migración de datos históricos de RRHH a nuevas fuentes de datos.

- Personalización de Microsoft Teams o modificación de su infraestructura base.

- Soporte de idiomas distintos al español (inglés puede incluirse como fase 2).

- Procesos de nómina, cálculo de impuestos o integración con sistemas de payroll.

- Capacitación de usuarios finales masiva (se contempla hasta 2 sesiones de Train-the-Trainer).

- Administración de licencias de Microsoft 365 existentes del cliente.

# 4. Requerimientos Técnicos

### 4.1 Plataforma y Suscripciones Microsoft

| Componente | Requisito Mínimo | Estado Recomendado |
| --- | --- | --- |
| Microsoft Copilot Studio | Licencia Copilot Studio (standalone o M365 Copilot) | Tenant activo de M365 |
| Power Automate | Power Automate Premium (por usuario o por flujo) | Plan Premium activo |
| SharePoint Online | Microsoft 365 Business Standard o superior | Sites habilitados |
| Microsoft Dataverse | Incluido en Power Apps / Copilot Studio con capacidad | Storage suficiente |
| Microsoft Teams | Cualquier plan de Teams (incluye canal de bot) | Administración de Apps habilitada |
| Azure OpenAI Service | Acceso al modelo GPT-4o (opcional para generative AI) | Suscripción Azure activa |
| Microsoft Entra ID | Azure AD P1 para SSO y MFA | Configuración de grupos/roles |
| Power BI | Power BI Pro o Premium para dashboard de métricas | Workspace dedicado |

### 4.2 Conectividad y Accesos Requeridos

- Acceso de administrador al tenant de Microsoft 365 para registro del agente.

- Permisos de administrador en Power Platform para crear entornos DEV/QA/PROD.

- Acceso a SharePoint Online para creación de sitios y bibliotecas de documentos.

- Conectividad a Microsoft Graph API (usuarios, calendario, correo).

- VPN o endpoint accesible si se requieren integraciones con sistemas on-premises.

### 4.3 Entornos Requeridos

| Entorno | Propósito | Nota |
| --- | --- | --- |
| DEV | Desarrollo y pruebas unitarias | Acceso solo al equipo de proyecto |
| QA / UAT | Validación con usuarios clave | Entorno espejo de PROD con datos anonimizados |
| PROD | Despliegue productivo | Acceso controlado, backup semanal configurado |

# 5. Requerimientos Humanos

### 5.1 Equipo del Proveedor (Consultor)

| Rol | Dedicación | Responsabilidades |
| --- | --- | --- |
| Arquitecto de Solución Microsoft | 100% (Fases 1-2) | Diseño de arquitectura, decisiones técnicas, gobierno de la solución. |
| Desarrollador Copilot Studio | 100% (todo el proyecto) | Creación de topics, entidades, acciones, integración con Power Automate. |
| Desarrollador Power Automate | 100% (Fases 2-3) | Diseño y desarrollo de flujos de automatización, conectores. |
| Especialista en SharePoint / Dataverse | 50% (Fases 2-3) | Configuración de sitios, listas, permisos, modelo de datos. |
| QA / Tester | 100% (Fase 3) | Diseño de casos de prueba, ejecución de pruebas, reporte de bugs. |
| Gerente de Proyecto | 25% (todo el proyecto) | Coordinación, seguimiento, gestión de riesgos y comunicación con cliente. |
| UX / Conversational Designer | 50% (Fases 1-2) | Diseño de flujos conversacionales, guión del agente, pruebas de usabilidad. |

### 5.2 Equipo Requerido del Cliente

| Rol | Dedicación | Responsabilidades |
| --- | --- | --- |
| Patrocinador del Proyecto | 10% | Toma de decisiones estratégicas, aprobación de presupuesto. |
| Administrador de Microsoft 365 | 50% | Configuración de tenant, permisos, registro de aplicaciones en Entra ID. |
| Líder de RRHH (SME) | 30% | Validación de flujos, aprobación de formularios, definición de reglas de negocio. |
| Líder de TI | 20% | Coordinación técnica, accesos a sistemas, validación de integraciones. |
| Usuarios Piloto (5-10 personas) | Ad-hoc (UAT) | Pruebas de aceptación de usuario, retroalimentación de experiencia. |

# 6. Licenciamiento Requerido

A continuación se detallan las licencias necesarias para la operación del agente en producción. Los precios son referenciales en USD y pueden variar según negociación con Microsoft o distribuidor autorizado.

| Producto / Licencia | Tipo | Precio Ref. USD | Frecuencia | Obligatorio |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Microsoft Copilot Studio | Por tenant | 200 | /mes por tenant | ✅ Sí |
| Copilot Studio – Mensajes adicionales | Por 25,000 mensajes | 200 | Pago por uso | ⚠️ Si volumen alto |
| Power Automate Premium | Por usuario | 15 | /mes por usuario | ✅ Sí |
| Microsoft 365 Business Standard | Por usuario | 12.50 | /mes por usuario | ✅ Sí (si no tienen) |
| Microsoft 365 Copilot (opcional) | Por usuario | 30 | /mes por usuario | ⭕ Opcional |
| Azure OpenAI Service (GPT-4o) | Por tokens consumidos | Variable | Pago por uso | ⚠️ Si se usa Gen AI |
| Power BI Pro | Por usuario | 10 | /mes por usuario | ⚠️ Si se usa dashboard |
| Azure Active Directory P1 | Por usuario | 6 | /mes por usuario | ⚠️ Si no tienen AAD P1 |

Nota: El licenciamiento de Microsoft Copilot Studio se basa en un modelo de "mensajes" (messages). Cada interacción del usuario con el agente consume mensajes. El plan base incluye 25,000 mensajes/mes por tenant. Para organizaciones con alto volumen de usuarios se recomienda evaluar el plan de Microsoft 365 Copilot que incluye capacidades ampliadas.

# 7. Estimación de Costos – Calculadora Azure

La siguiente tabla presenta una estimación mensual de costos de infraestructura y servicios Azure para la operación del agente en producción, asumiendo una organización de 200 a 500 usuarios activos. Los valores son referenciales y deben validarse en la Calculadora de Azure (https://azure.microsoft.com/pricing/calculator/).

### 7.1 Estimación Mensual de Costos Azure

| Servicio Azure | SKU / Tier | Unidades | Costo/mes (USD) | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Azure OpenAI – GPT-4o | Standard | ~1M tokens | ~30 | Solo si se activa Generative AI en Copilot Studio |
| Azure App Service (Web Chat) | B2 Standard | 1 instancia | ~75 | Para el canal de Web Chat si es necesario |
| Azure Storage Account | LRS Standard | 50 GB | ~1 | Almacenamiento de logs, archivos adjuntos |
| Azure Logic Apps | Consumption | ~5,000 ejecuciones | ~15 | Flujos adicionales fuera de Power Automate |
| Azure Key Vault | Standard | ~10,000 ops | ~5 | Gestión segura de secretos y keys de API |
| Azure Monitor / Log Analytics | Pay-as-you-go | 5 GB logs | ~15 | Monitoreo, alertas, diagnósticos |
| Azure DevOps | Basic Plan | 5 usuarios | ~30 | CI/CD para despliegue del agente |
| Power BI Embedded (opcional) | A1 SKU | 1 nodo | ~735 | Solo si se requiere embedding en apps externas |
| TOTAL ESTIMADO MENSUAL (sin Power BI Embedded) |  |  | ~$171 USD | Rango: $150 - $250 USD/mes |

### 7.2 Resumen Total de Inversión (Referencial)

| Concepto | Mensual (USD) | Anual (USD) |
| --- | --- | --- |
| Licencias Microsoft 365 (200 usuarios × $12.50) | $2,500 | $30,000 |
| Copilot Studio – Tenant base | $200 | $2,400 |
| Power Automate Premium (10 usuarios clave × $15) | $150 | $1,800 |
| Infraestructura Azure (estimado) | $171 | $2,052 |
| Power BI Pro (5 usuarios × $10) | $50 | $600 |
| TOTAL OPERACIÓN MENSUAL / ANUAL | ~$3,071 USD | ~$36,852 USD |

(*) Los costos de implementación (servicios profesionales) se cotizan por separado según el alcance definitivo acordado con el cliente. Se recomienda validar los costos finales directamente en https://azure.microsoft.com/pricing/calculator/ con los parámetros exactos de la organización.

# 8. Plan de Implementación por Fases

| Fase | Nombre | Duración | Entregables |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Discovery & Diseño | 2 semanas | Documento de arquitectura, mapa de conversaciones, flujos de RRHH validados. |
| 2 | Desarrollo & Configuración | 4 semanas | Agente funcional en DEV, flows de Power Automate, integración SharePoint, formularios. |
| 3 | QA & UAT | 2 semanas | Casos de prueba ejecutados, bugs resueltos, aprobación del cliente. |
| 4 | Despliegue & Capacitación | 1 semana | Agente en PROD, documentación técnica, sesión Train-the-Trainer. |
| 5 | Soporte Post-lanzamiento | 4 semanas | Monitoreo, ajustes de fine-tuning, reporte de métricas iniciales. |

Duración total estimada del proyecto: 13 semanas (~ 3 meses). El cronograma detallado se definirá durante la Fase 1 de Discovery en conjunto con el cliente.

# 9. Próximos Pasos

- Presentación de la propuesta y sesión de preguntas y respuestas con el cliente.

- Validación del alcance y ajustes a la propuesta según retroalimentación.

- Firma de acuerdo de confidencialidad (NDA) y carta de intención.

- Inicio de la Fase 1: Discovery & Diseño.

Para cualquier consulta o aclaración sobre esta propuesta, favor de contactar al equipo de ventas. Estamos listos para iniciar el proceso y acompañarles en esta transformación digital.

© 2025 – Documento Confidencial. Todos los derechos reservados.