Estrategia de Consolidación de Infraestructura en Azure

Evaluación de Opciones para Concentrar Recursos en la Región Central US

Documento de análisis técnico para revisión del cliente

Preparado para: Cliente | Fecha: Septiembre 2026

# 1. Contexto y Objetivo

El cliente actualmente opera una serie de servicios en Azure distribuidos, aparentemente, entre las regiones South Central US y otras zonas relacionadas, e incluye cargas de trabajo de datos y AI sobre Microsoft Fabric y Azure AI Foundry. Se ha recibido una solicitud con dos posibles caminos:

- Opción 1: Crear un nuevo Plan de App Service en Central US, con conectividad de red hacia la infraestructura existente en South Central US (arquitectura híbrida multi-región).

- Opción 2: Migrar o reconstruir toda la infraestructura actual para que resida completamente en Central US (consolidación total en una sola región).

El objetivo de este documento es dar al cliente los elementos técnicos, de riesgo y de costo necesarios para decidir entre ambas opciones, partiendo de un Assessment formal (Azure Migrate) y definiendo una estrategia de conectividad híbrida hacia su infraestructura On-Premises.

Nota importante: antes de ejecutar cualquiera de las dos opciones, se recomienda documentar con el cliente el motivo de negocio detrás de la consolidación en Central US (cercanía a otro datacenter propio, cumplimiento normativo, costos, latencia hacia usuarios, paridad de servicios/SKUs, disponibilidad de GPUs para Fabric/Foundry, etc.), ya que la razón de fondo cambia la recomendación técnica.

# 2. Inventario de Servicios Actuales (según lo reportado)

Servicios identificados hoy en la suscripción del cliente:

| Categoría | Servicios |
| --- | --- |
| Cómputo | Azure App Service, Virtual Machines, Virtual Machines Licenses |
| Almacenamiento y Continuidad | Storage, Backup, Azure Site Recovery |
| Redes | VPN Gateway, Virtual Network, Bandwidth, Traffic Manager, Network Watcher, Azure DNS |
| Monitoreo y Operación | Log Analytics, Azure Monitor, Automation |
| Integración/Mensajería | Service Bus |
| Datos y AI | Microsoft Fabric, Azure AI Foundry |

Microsoft Fabric y Azure AI Foundry tienen disponibilidad regional limitada (no están en todas las regiones al mismo nivel que IaaS clásico) y en el caso de Fabric la "región de capacidad" puede depender de dónde se creó el tenant/Power BI. Esto debe validarse explícitamente durante el Assessment, porque puede forzar una arquitectura híbrida aunque el resto de la infraestructura se consolide.

# 3. Las Dos Opciones en Detalle

## 3.1 Opción 1 — App Service en Central US con acceso a South Central US

Consiste en desplegar un nuevo App Service Plan en Central US, integrado a una Virtual Network (VNet Integration) que esté conectada — vía VNet Peering o VPN Gateway — a la VNet actual en South Central US, de forma que la nueva app pueda alcanzar recursos internos (bases de datos, Service Bus, storage privado, etc.) sin salir a Internet.

- Requiere: VNet en Central US, Gateway Subnet, VNet Peering (o VPN Gateway site-to-site si no se usa peering nativo) entre ambas regiones.

- El resto de la infraestructura (VMs, Backup, ASR, Service Bus, etc.) permanece donde está hoy.

- Es el cambio de menor alcance: solo agrega un componente nuevo y una ruta de red.

- No resuelve la inquietud de fondo del cliente sobre consolidar todo en una región; es una solución puntual para una nueva app.

## 3.2 Opción 2 — Migración completa a Central US

Implica mover (rehost, replatform o rebuild, según el recurso) la totalidad de las cargas de trabajo — VMs, Storage, redes, Backup, Site Recovery, Service Bus, Fabric/Foundry donde sea posible — desde su ubicación actual hacia Central US, dejando una sola región como estándar.

- Elimina la latencia y el costo de tráfico inter-región a futuro.

- Simplifica gobierno, políticas, DR interno y operación (una sola región que administrar).

- Es un proyecto de migración completo: requiere Assessment, oleadas de migración, ventanas de corte, pruebas y posible re-arquitectura de componentes que no sean 1:1 (p. ej. Traffic Manager, DNS, IPs públicas, certificados, ASR como origen/destino).

- Durante la transición conviven ambas regiones (costo y complejidad temporal más alta).

# 4. Comparativa: Ventajas y Desventajas

| Criterio | Opción 1: App Service + conexión híbrida | Opción 2: Migración total a Central US |
| --- | --- | --- |
| Alcance del cambio | Bajo — un componente nuevo | Alto — toda la infraestructura |
| Tiempo de implementación | Días a 2-3 semanas | Meses (según cantidad de VMs y dependencias) |
| Riesgo operativo | Bajo | Medio-Alto (downtime, dependencias cruzadas) |
| Costo inicial | Bajo (solo Gateway/Peering + nuevo plan) | Alto (doble infraestructura temporal + horas de proyecto) |
| Costo recurrente de red | Tráfico inter-región permanente (bandwidth entre VNets) | Se elimina una vez migrado |
| Resuelve la meta de consolidación | No, solo la pospone | Sí, de forma definitiva |
| Complejidad de Fabric/Foundry | No aplica (no se tocan) | Debe evaluarse: puede requerir mantenerlos donde están |
| Reversibilidad | Alta (fácil de deshacer) | Baja una vez completada |

# 5. Conectividad hacia la Infraestructura On-Premises

Independientemente de la opción elegida, el cliente requiere que la región resultante (Central US, o Central US + South Central US) tenga acceso a su infraestructura On-Premises. Las alternativas típicas son:

| Mecanismo | Cuándo usarlo | Consideraciones |
| --- | --- | --- |
| VPN Site-to-Site (ya existe VPN Gateway) | Conectividad rápida de establecer, ancho de banda moderado | Tráfico cifrado sobre Internet; SLA y throughput limitados (hasta ~1-10 Gbps según SKU) |
| ExpressRoute | Cargas críticas, gran volumen de datos, baja latencia garantizada | Requiere circuito con un proveedor; mayor costo fijo mensual; SLA de Microsoft aplica |
| VPN Gateway adicional en Central US | Si se opta por Opción 2 o híbrida permanente | Se necesita un Gateway por VNet/región; puede usarse topología Hub-Spoke |
| Azure Virtual WAN | Si a futuro habrá más regiones/sitios on-prem | Simplifica el enrutamiento hub-and-spoke a escala, pero es un cambio arquitectónico adicional |

Recomendación: si el VPN Gateway actual ya conecta al on-premises desde South Central US, lo más simple a corto plazo es extender esa conectividad a Central US vía un segundo Gateway + Virtual Network Peering (topología Hub-Spoke), en vez de duplicar túneles VPN hacia el on-premises desde cada región.

# 6. Fase de Assessment (punto de partida recomendado)

Se recomienda iniciar con un Azure Migrate: Discovery and Assessment antes de comprometerse con cualquiera de las dos opciones. Este assessment entrega:

- Inventario real de VMs, dependencias de red y bases de datos (mapa de dependencias).

- Compatibilidad de cada recurso con Central US (disponibilidad de SKUs, zonas de disponibilidad, cuotas).

- Estimación de "right-sizing" y ahorro potencial (Azure Migrate: Server Assessment).

- Estimación de costos con Azure Pricing Calculator / TCO Calculator, comparando la región actual vs. Central US.

- Identificación de recursos con "gravedad de datos" alta (bases de datos grandes, Storage con mucho tráfico) que son más costosos o lentos de mover.

- Validación puntual de si Microsoft Fabric y Azure AI Foundry están soportados de forma equivalente en Central US, o si deben quedarse donde están.

# 7. Estrategia Recomendada (por fases)

| Fase | Actividades principales | Entregable |
| --- | --- | --- |
| 1. Assessment | Azure Migrate (discovery + dependency mapping), inventario de Fabric/Foundry, TCO Calculator | Reporte de compatibilidad y costos |
| 2. Definición de arquitectura objetivo | Decisión Opción 1 vs. Opción 2 (o híbrida permanente), diseño de red Hub-Spoke, definición de conectividad on-prem | Diagrama de arquitectura + documento de diseño |
| 3. Piloto | Migrar/crear un subconjunto no crítico (p. ej. el nuevo App Service u una VM de prueba) y validar conectividad, latencia y monitoreo | Ambiente piloto validado |
| 4. Migración por oleadas | Mover cargas de trabajo agrupadas por dependencia (redes, luego VMs, luego datos/backup) | Cargas migradas y validadas por oleada |
| 5. Cutover y estabilización | Corte de DNS/Traffic Manager, ventana de mantenimiento, monitoreo intensivo post-migración | Producción estable en la región objetivo |
| 6. Optimización y cierre | Apagar recursos duplicados, ajustar costos (reservas, Azure Hybrid Benefit), documentación final | Ambiente consolidado + reporte de cierre |

# 8. Consideraciones de Costo

- Doble infraestructura temporal: durante la migración (Opción 2) convivirán recursos en ambas regiones, duplicando el gasto mientras dure el corte.

- Tráfico de salida (egress) entre regiones: el tráfico entre Central US y South Central US tiene costo por GB; en la Opción 1 este costo es permanente.

- VPN Gateway / ExpressRoute adicional: un segundo Gateway en Central US implica un costo fijo mensual nuevo.

- Backup y Azure Site Recovery: si se migra, hay que rehacer las políticas de backup y, en el caso de ASR, reconfigurar origen/destino de replicación.

- Licenciamiento (Azure Hybrid Benefit): validar que las licencias de Virtual Machines Licenses sean portables a los nuevos recursos sin penalización.

- Costo de las horas de proyecto (Assessment + migración) vs. el ahorro operativo esperado de tener una sola región.

- Traffic Manager: si se usa para distribuir tráfico entre regiones, su necesidad y costo cambian según si se termina con una o dos regiones activas.

# 9. Riesgos y Mitigaciones

| Riesgo | Impacto | Mitigación |
| --- | --- | --- |
| Downtime durante el corte (Opción 2) | Alto | Migración por oleadas + ventanas de mantenimiento + plan de rollback |
| Fabric/Foundry sin soporte equivalente en Central US | Medio-Alto | Validar en el Assessment antes de decidir; considerar arquitectura híbrida permanente para estos servicios |
| Latencia adicional entre App Service (Central US) y datos (South Central US) | Medio | Medir con el piloto antes de escalar; considerar cache o réplicas de datos si la latencia no es aceptable |
| Costo de tráfico inter-región subestimado | Medio | Modelar el tráfico esperado con el TCO Calculator antes de aprobar |
| Dependencias no documentadas entre recursos | Alto | Dependency mapping de Azure Migrate antes de mover nada |

# 10. Preguntas Abiertas para el Cliente

Antes de aprobar una estrategia, conviene aclarar con el cliente:

- ¿Cuál es la razón de negocio para exigir Central US específicamente (cercanía a otro sitio, cumplimiento, costo, disponibilidad de capacidad)?

- ¿Existen requisitos de RTO/RPO que condicionen si se puede tener downtime durante una migración completa?

- ¿Microsoft Fabric y Azure AI Foundry deben migrarse también, o pueden quedarse en su región actual de forma permanente?

- ¿Cuál es el ancho de banda y el tipo de conectividad (VPN o ExpressRoute) que ya existe hacia el On-Premises?

- ¿Hay una fecha límite de negocio que obligue a elegir la Opción 1 (rápida) en lugar de la Opción 2 (completa pero más lenta)?

# 11. Recomendación General

Con la información disponible, se sugiere:

- Iniciar de inmediato con el Azure Migrate Assessment (no tiene costo de licenciamiter significativo y no compromete al cliente con ninguna opción todavía).

- Usar la Opción 1 como solución de corto plazo para desbloquear la necesidad inmediata de la nueva App Service, ya que es reversible y de bajo riesgo.

- Tomar la decisión sobre la Opción 2 (consolidación total) únicamente después de tener los resultados del Assessment y las respuestas a las preguntas abiertas de la sección 10, dado que es un cambio de mayor costo y riesgo y, en algunos casos (Fabric/Foundry), podría no ser 100% posible.

Este documento es un punto de partida para discusión; los tiempos y costos exactos deben ajustarse una vez que el Azure Migrate Assessment entregue el inventario real de dependencias y el volumen de datos a mover.