PROPUESTA DE SERVICIOS

Azure Event Hubs para Microsoft Entra ID

Monitoreo y Auditoría de Identidades: Altas, Bajas, Cambios, Accesos y Logeos

Versión: 1.0

Fecha: Marzo 2026

Clasificación: Confidencial

Preparado por: [Nombre del Consultor / Empresa]

Preparado para: [Nombre del Cliente]

# 1. Resumen Ejecutivo

La presente propuesta describe el diseño, implementación y configuración de una solución de monitoreo y auditoría de identidades digitales, basada en Microsoft Azure Event Hubs integrado con Microsoft Entra ID (anteriormente Azure Active Directory).

La solución permitirá capturar, procesar y analizar en tiempo real todos los eventos relacionados con el ciclo de vida de las identidades corporativas: altas de usuarios, bajas, cambios de perfiles, intentos de inicio de sesión, accesos a recursos, cambios en roles y grupos, así como actividades sospechosas.

El objetivo central es dotar a la organización de visibilidad completa sobre la actividad de sus identidades digitales, facilitando la detección de amenazas, el cumplimiento regulatorio (ISO 27001, NIST, SOC 2, GDPR) y la respuesta ante incidentes de seguridad.

# 2. Objetivo General y Objetivos Específicos

## 2.1 Objetivo General

Implementar una plataforma de streaming de eventos basada en Azure Event Hubs que procese y centralice los registros de auditoría y actividad de Microsoft Entra ID, habilitando la visibilidad en tiempo real del ciclo de vida de identidades, accesos y sesiones de usuario en la organización.

## 2.2 Objetivos Específicos

- Configurar la exportación continua de logs de diagnóstico y auditoría de Entra ID hacia Azure Event Hubs.

- Capturar y clasificar eventos críticos: Altas (provisionamiento), Bajas (deprovisioning), Cambios (modificaciones de atributos, roles y grupos), Logeos (sign-ins interactivos y no interactivos) y Accesos (acceso condicional, MFA, tokens).

- Habilitar el procesamiento en tiempo real de eventos mediante Azure Stream Analytics o Azure Functions.

- Integrar la solución con un SIEM (Microsoft Sentinel o tercero) para correlación avanzada de amenazas.

- Garantizar la retención, trazabilidad y no-repudio de los registros de identidad de acuerdo con los requisitos regulatorios del cliente.

- Proveer dashboards operativos en Microsoft Sentinel / Power BI para visibilidad ejecutiva y técnica.

- Reducir el tiempo de detección (MTTD) de actividades anómalas relacionadas con identidades.

# 3. Alcance del Proyecto

## 3.1 Dentro del Alcance

Fase 1 – Diseño y Arquitectura:

- Análisis del entorno actual de Entra ID (tenant, usuarios, grupos, licencias, políticas de acceso condicional).

- Diseño de la arquitectura de streaming: Event Hubs Namespace, Event Hubs, Consumer Groups, Capture.

- Definición del modelo de datos y esquema de eventos (JSON Schema).

- Diseño de la estrategia de particionado y throughput units.

- Documentación de la arquitectura (Architecture Decision Records – ADR).

Fase 2 – Implementación y Configuración:

- Creación del Azure Event Hubs Namespace y Event Hubs (por categoría de evento).

- Configuración de Diagnostic Settings en Entra ID para las categorías:

  - AuditLogs – Altas, Bajas, Cambios de atributos, Roles, Grupos.

  - SignInLogs – Logeos interactivos.

  - NonInteractiveUserSignInLogs – Logeos de servicio/aplicación.

  - ServicePrincipalSignInLogs – Identidades de workload.

  - ManagedIdentitySignInLogs – Identidades administradas.

  - RiskyUsers / RiskDetections – Detección de riesgo de identidad.

  - UserRiskEvents / SignInRiskEvents – Eventos de riesgo de acceso condicional.

- Configuración de políticas de retención y Azure Event Hubs Capture (Blob Storage / ADLS Gen2).

- Implementación de consumidores de eventos con Azure Functions o Stream Analytics.

- Integración con Microsoft Sentinel: Data Connector, Analytic Rules, Watchlists.

Fase 3 – Monitoreo y Visualización:

- Creación de workbooks en Microsoft Sentinel para auditoría de identidades.

- Configuración de alertas automáticas para eventos críticos (cuentas eliminadas masivamente, logins desde IPs de riesgo, cambios de roles privilegiados).

- Dashboard ejecutivo en Power BI con métricas de identidad (altas/bajas por período, sesiones fallidas, geografía de accesos).

Fase 4 – Pruebas, Documentación y Transferencia:

- Pruebas de validación end-to-end (generación de eventos → ingesta → correlación → alerta).

- Documentación técnica completa: runbooks, guías de operación y escalación.

- Sesión de capacitación (4 horas) para el equipo de operaciones de seguridad (SOC).

- Entrega de documentación de arquitectura y configuración.

## 3.2 Fuera del Alcance

- Implementación o configuración de Microsoft Entra ID (licenciamiento, usuarios, grupos, políticas de acceso condicional) más allá de la habilitación de diagnósticos.

- Desarrollo de conectores personalizados para sistemas de RH u otros directorios LDAP/AD on-premises.

- Integración con SIEMs de terceros distintos a Microsoft Sentinel (salvo que se acuerde como extensión de alcance).

- Gestión operativa continua post-implementación (disponible como servicio de soporte adicional).

- Desarrollo de aplicaciones frontend o portales de usuario final.

- Migración de datos históricos de logs anteriores a la fecha de implementación.

- Licenciamiento de Microsoft 365, Entra ID P2, Sentinel o cualquier producto Microsoft (el cliente debe proveer las licencias necesarias).

- Cumplimiento regulatorio específico distinto a los controles técnicos implementados (auditorías externas, certificaciones formales).

# 4. Requerimientos

## 4.1 Requerimientos Técnicos

| Componente | Requerimiento | Detalle |
| --- | --- | --- |
| Microsoft Entra ID | Licencia mínima | Microsoft Entra ID P1 (P2 para Identity Protection / Risky Users) |
| Diagnósticos | Permisos | Global Administrator o Security Administrator en el tenant |
| Azure Subscription | Suscripción activa | Suscripción de Azure con permisos de Owner o Contributor |
| Azure Event Hubs | Namespace | Tier Standard o Premium (según volumen de eventos) |
| Azure Event Hubs | Throughput Units | Mínimo 2 TU por entorno (ajustable con Auto-Inflate) |
| Azure Storage | Capture | Cuenta de Storage o ADLS Gen2 para retención de eventos |
| Azure Functions / Stream Analytics | Procesamiento | Plan Consumption (Functions) o 1 SU mínimo (Stream Analytics) |
| Microsoft Sentinel | SIEM | Workspace de Log Analytics + Sentinel habilitado (opcional pero recomendado) |
| Red / Networking | Conectividad | Private Endpoints o Service Endpoints para entornos con restricciones de red |
| Identidad / RBAC | Managed Identity | Identidad administrada asignada a los recursos de procesamiento |

## 4.2 Requerimientos Humanos y Organizacionales

| Perfil | Rol en el Proyecto | Dedicación Estimada |
| --- | --- | --- |
| Arquitecto de Soluciones Azure | Diseño de arquitectura, revisión técnica y validación | 100% Fase 1 / 30% Fases 2-4 |
| Ingeniero de Identidad (Entra ID) | Configuración de diagnósticos, políticas, Entra ID | 80% Fase 2 |
| Ingeniero de Datos / Integración | Event Hubs, Functions, Stream Analytics, Capture | 100% Fase 2 |
| Ingeniero de Seguridad (SIEM) | Integración Sentinel, Analytics Rules, Workbooks | 100% Fase 3 |
| Líder de Proyecto (PM) | Coordinación, gestión de riesgos y comunicación | 50% todo el proyecto |
| QA / Tester | Pruebas funcionales y de rendimiento | 100% Fase 4 |
| Responsable TI del Cliente | Toma de decisiones, aprobación de cambios | 20% – reuniones y aprobaciones |
| Equipo SOC del Cliente | Capacitación, validación de alertas y dashboards | Fase 4 (capacitación) |

## 4.3 Requerimientos de Acceso y Seguridad

- Acceso a Azure Portal con rol de Owner o Contributor en la suscripción de destino.

- Acceso al tenant de Microsoft Entra ID con rol Global Administrator (temporal, durante configuración) o Security Administrator de forma permanente.

- Acceso VPN o red corporativa si el entorno está restringido a redes privadas.

- Aprobación del proceso de Change Management del cliente para cambios en producción.

- Firma de NDA (Acuerdo de No Divulgación) antes del inicio del proyecto.

# 5. Estimación de Recursos en Azure (Calculadora de Costos)

Los siguientes costos son estimativos para un entorno con 5,000 usuarios activos en Microsoft Entra ID, generando aproximadamente 2-5 millones de eventos de auditoría/sign-in por mes. Los precios están en USD y se basan en la región East US 2.

## 5.1 Tabla de Estimación de Costos Mensuales

| Servicio Azure | Configuración | Unidad | Cant. | Costo Unit. (USD) | Costo Mensual (USD) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Azure Event Hubs | Namespace Standard | Throughput Unit | 2 TU | $0.030/TU/hora | ~$43.20 |
| Azure Event Hubs | Ingesta de eventos | Por millón eventos | 5M eventos | $0.028/millón | ~$0.14 |
| Azure Event Hubs Capture | Almacenamiento de eventos | Por hora habilitada | 720 h | $0.10/hora | ~$72.00 |
| Azure Blob Storage (Capture) | Almacenamiento de logs | Por GB/mes | 100 GB | $0.018/GB | ~$1.80 |
| Azure Functions | Procesamiento eventos | Por millón ejecuciones | 5M ejec. | Primeros 1M gratis | ~$0.20 |
| Azure Stream Analytics | Procesamiento streaming | Streaming Unit | 1 SU | $0.081/SU/hora | ~$58.32 |
| Azure Log Analytics | Ingesta de logs en Sentinel | Por GB ingerido | 50 GB | $2.30/GB | ~$115.00 |
| Microsoft Sentinel | SIEM | Por GB analizado | 50 GB | $2.46/GB | ~$123.00 |
| Azure Monitor | Alertas y métricas | Por regla de alerta | 10 reglas | $0.10/regla/mes | ~$1.00 |
| Azure Key Vault | Gestión de secretos | Por 10K operaciones | 10K ops | $0.03 | ~$0.03 |

| Categoría | Descripción | Costo Mensual Estimado (USD) |
| --- | --- | --- |
| Subtotal Infraestructura | Event Hubs + Storage + Functions + Stream Analytics | ~$175.66 |
| Subtotal Seguridad / SIEM | Log Analytics + Microsoft Sentinel + Monitor + Key Vault | ~$239.03 |
| TOTAL ESTIMADO MENSUAL | 5,000 usuarios ¦ ~5M eventos/mes ¦ Región East US 2 | ~$414.69 USD/mes |
| TOTAL ESTIMADO ANUAL | Sin reservas | ~$4,976.28 USD/año |
| TOTAL CON RESERVAS (1 año) | Ahorro aproximado 20-35% en componentes elegibles | ~$3,500 – $4,000 USD/año |

Nota: Estos costos son estimados con base en la Calculadora de Precios de Azure (https://azure.microsoft.com/pricing/calculator/). El costo real dependerá del volumen de usuarios, frecuencia de eventos, retención de datos y configuración final. Se recomienda validar con Azure Cost Management durante las primeras semanas de operación.

# 6. Supuestos

- El cliente cuenta con una suscripción activa de Azure con permisos suficientes para crear recursos en la región seleccionada.

- El tenant de Microsoft Entra ID está activo y el cliente posee licencias Entra ID P1 como mínimo. Las funcionalidades de Identity Protection requieren Entra ID P2.

- El cliente proporcionará un ambiente de no-producción (Desarrollo/UAT) para pruebas antes del despliegue en producción.

- El equipo del cliente asignará un responsable técnico con disponibilidad mínima de 20% durante la duración del proyecto.

- Las aprobaciones y change requests del cliente tendrán un tiempo de respuesta no mayor a 2 días hábiles para no generar bloqueos en el cronograma.

- No existen restricciones de firewall o políticas de seguridad que impidan el tráfico desde Entra ID hacia Azure Event Hubs dentro del mismo tenant.

- El cliente dispone de Microsoft Sentinel o está dispuesto a habilitarlo como parte de esta solución. En caso contrario, se puede integrar con un SIEM alternativo (IBM QRadar, Splunk) como extensión de alcance.

- Los costos de licenciamiento de Microsoft 365 / Microsoft Entra ID P2 y Microsoft Sentinel están fuera del presupuesto de esta propuesta y son responsabilidad del cliente.

- El volumen inicial de eventos estimado es de 2-5 millones de eventos mensuales. Cambios significativos en el volumen podrán requerir ajuste en el dimensionamiento de Event Hubs.

- El proyecto se ejecutará en modalidad remota. Cualquier visita presencial se coordinará con al menos 5 días hábiles de anticipación y los gastos de traslado serán adicionales.

- Los horarios de trabajo del equipo consultor son de lunes a viernes, 9:00 – 18:00 hrs (horario Ciudad de México, UTC-6).

# 7. Riesgos y Mitigaciones

| Riesgo | Probabilidad | Impacto | Mitigación |
| --- | --- | --- | --- |
| Volumen de eventos mayor al estimado genera costos elevados | Media | Alto | Habilitar Auto-Inflate en Event Hubs; monitoreo de costos con Azure Budgets y alertas. |
| Retrasos en aprobaciones de change management del cliente | Alta | Medio | Definir SLA de aprobación en contrato; escalar automáticamente tras 2 días hábiles sin respuesta. |
| Falta de permisos en Entra ID para configurar Diagnostic Settings | Baja | Alto | Confirmar permisos en kick-off; proveer checklist de prerrequisitos previo al inicio. |
| Latencia en la ingesta de eventos afecta alertas en tiempo real | Baja | Medio | Ajustar particiones y consumer groups; usar Event Hubs Premium si se requiere < 1ms latencia. |
| Cambio de requisitos durante el proyecto (scope creep) | Media | Medio | Control de cambios formal con acta de impacto en tiempo y costo antes de cualquier modificación. |
| Licencias de Entra ID P2 / Sentinel no disponibles al inicio | Media | Alto | Validar licenciamiento en fase de prerrequisitos; ajustar alcance si no se tiene P2. |

# 8. Cronograma Estimado

| Fase | Actividades Principales | Duración Estimada | Entregables |
| --- | --- | --- | --- |
| Fase 0 – Kick-off y Prerrequisitos | Reunión de inicio, validación de accesos, checklist técnico | 1 semana | Acta de kick-off, checklist firmado |
| Fase 1 – Diseño y Arquitectura | Arquitectura de solución, modelo de datos, decisiones técnicas | 1-2 semanas | Documento de arquitectura, ADRs |
| Fase 2 – Implementación | Event Hubs, Diagnostic Settings, Functions/Stream Analytics, Capture | 2-3 semanas | Infraestructura desplegada, IaC (Bicep/Terraform) |
| Fase 3 – SIEM y Visualización | Sentinel Data Connector, Analytic Rules, Workbooks, dashboards | 1-2 semanas | Dashboards, alertas configuradas |
| Fase 4 – Pruebas y Entrega | Pruebas E2E, capacitación SOC, documentación final | 1 semana | Runbooks, guías, sesión de capacitación |
| TOTAL | — | 6-9 semanas | Solución productiva completa |

# 9. Inversión del Proyecto (Servicios Profesionales)

| Concepto | Descripción | Horas Estimadas | Tarifa (USD/hr) | Total (USD) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Arquitectura y Diseño | Diseño de solución, documentación ADR, revisión técnica | 24 hrs | $150 | $3,600 |
| Implementación Técnica | Event Hubs, Diagnostic Settings, Capture, IaC | 80 hrs | $120 | $9,600 |
| Integración SIEM | Sentinel, Analytics Rules, Workbooks, KQL queries | 32 hrs | $130 | $4,160 |
| Gestión de Proyecto | Coordinación, reportes de avance, gestión de riesgos | 20 hrs | $110 | $2,200 |
| Pruebas y QA | Pruebas funcionales, de carga y validación E2E | 16 hrs | $100 | $1,600 |
| Capacitación y Documentación | Sesión de capacitación SOC, runbooks, guías de operación | 8 hrs | $120 | $960 |
| TOTAL SERVICIOS PROFESIONALES | — | 180 hrs | — | $22,120 USD |

| Concepto | Costo (USD) |
| --- | --- |
| Servicios Profesionales (Implementación) | $22,120 |
| Infraestructura Azure (12 meses estimado) | ~$4,976 |
| INVERSIÓN TOTAL PRIMER AÑO (Estimado) | ~$27,096 USD |

Nota: El costo de los servicios profesionales puede variar según la complejidad del entorno del cliente y los cambios de alcance acordados durante el proyecto. La propuesta tiene una vigencia de 30 días calendario.

# 10. Condiciones Comerciales

- Vigencia de la propuesta: 30 días naturales a partir de la fecha de emisión.

- Forma de pago: 40% al inicio del proyecto, 40% al completar la Fase 2 (Implementación), 20% al cierre y aceptación final.

- Los servicios se prestarán en modalidad remota. Visitas presenciales se cotizarán por separado.

- Cualquier cambio de alcance deberá formalizarse mediante un Change Order firmado por ambas partes, con el impacto correspondiente en tiempo y costo.

- Los impuestos aplicables (IVA u otros) se agregarán conforme a la legislación vigente en México.

- El contrato incluirá cláusulas de confidencialidad, propiedad intelectual y responsabilidad limitada.

- Soporte post-implementación disponible bajo contrato de mantenimiento mensual separado (cotización a solicitud).

# 11. Criterios de Aceptación

- Los eventos de Altas, Bajas y Cambios de Entra ID se reflejan en Azure Event Hubs en un tiempo máximo de 5 minutos desde la ocurrencia.

- Los eventos de Sign-In (logeos exitosos y fallidos) son visibles en el SIEM con latencia menor a 10 minutos.

- Las alertas configuradas se disparan correctamente ante los escenarios de prueba definidos (ej. eliminación masiva de usuarios, login desde país bloqueado).

- Los dashboards en Sentinel / Power BI muestran datos actualizados y correctos para los últimos 30 días.

- El equipo SOC del cliente es capaz de operar la solución tras la sesión de capacitación (validado mediante evaluación práctica).

- La documentación técnica entregada es completa y revisada sin observaciones mayores por el equipo técnico del cliente.

# 12. Próximos Pasos

Para iniciar el proyecto, se requieren las siguientes acciones por parte del cliente:

| Acción | Responsable | Fecha Límite Sugerida |
| --- | --- | --- |
| Revisión y aprobación de la propuesta | Dirección / Gerencia TI del cliente | 5 días hábiles |
| Firma del contrato de servicios | Ambas partes (Legal) | 3 días tras aprobación |
| Provisión de accesos a Azure y Entra ID | Equipo TI del cliente | Día 1 del proyecto |
| Confirmación del equipo técnico del cliente | Gerencia TI | Previo al kick-off |
| Pago del primer anticipo (40%) | Finanzas del cliente | Previo al kick-off |
| Reunión de kick-off | Ambas partes | Semana 1 del proyecto |

# 13. Aceptación y Firmas

|  | Proveedor de Servicios | Cliente |
| --- | --- | --- |
| Nombre | _______________________________ | _______________________________ |
| Cargo | _______________________________ | _______________________________ |
| Fecha | _______________________________ | _______________________________ |
| Firma |  |  |

Esta propuesta es de carácter confidencial y está dirigida exclusivamente al destinatario indicado. Queda prohibida su reproducción o distribución sin autorización escrita del proveedor.