PROPUESTA DE SERVICIOS

Implementación de Azure Firewall

Protección de Sitio Web y Aplicativo Empresarial

| Cliente: | [Nombre del Cliente] |
| --- | --- |
| Preparado por: | [Nombre del Consultor] |
| Versión: | 1.0 — Borrador Inicial |
| Fecha: | Marzo 2026 |
| Confidencialidad: | Documento Confidencial |

CONFIDENCIAL — USO EXCLUSIVO DEL CLIENTE

01  RESUMEN EJECUTIVO

La presente propuesta describe los servicios profesionales de consultoría e implementación para desplegar Microsoft Azure Firewall como solución de seguridad perimetral centralizada, con el objetivo de proteger los activos digitales del cliente: su Sitio Web corporativo y su Aplicativo de negocio, ambos alojados en la plataforma Microsoft Azure.

Azure Firewall es un servicio de firewall de red inteligente, nativo en la nube, con alta disponibilidad incorporada y escalabilidad ilimitada. Permite crear, aplicar y registrar de forma centralizada políticas de conectividad de aplicaciones y de red en todas las suscripciones y redes virtuales.

| 8–12 Semanas de implementación | 3 Capas de protección | 99.99% SLA de disponibilidad | 5 Fases de proyecto |
| --- | --- | --- | --- |

02  OBJETIVO DEL SERVICIO

Objetivo General

Implementar una solución de seguridad de red centralizada basada en Microsoft Azure Firewall, que permita al cliente controlar, monitorear y proteger el tráfico de red entrante y saliente hacia su Sitio Web y su Aplicativo, garantizando la continuidad del negocio, el cumplimiento normativo y la reducción de la superficie de ataque.

Objetivos Específicos

- Diseñar la arquitectura de red segura en Azure bajo el modelo Hub-and-Spoke.

- Desplegar Azure Firewall Premium con políticas centralizadas de seguridad.

- Configurar reglas DNAT, de red y de aplicación para el Sitio Web y el Aplicativo.

- Habilitar Threat Intelligence y el sistema IDPS para detección y prevención de intrusiones.

- Integrar el servicio con Azure Monitor y Log Analytics para visibilidad operativa.

- Documentar la arquitectura implementada y transferir el conocimiento al equipo del cliente.

- Asegurar el cumplimiento de mejores practicas CIS, Microsoft CAF y Zero Trust.

03  COMPONENTES DE LA SOLUCIÓN

Diagrama de Arquitectura — Hub and Spoke

La arquitectura propuesta sigue el modelo Hub-and-Spoke recomendado por Microsoft Cloud Adoption Framework (CAF), donde Azure Firewall actúa como el punto central de inspección y control del tráfico.

INTERNET / USUARIOS ¦ [ Azure DDoS Protection + Public IP ] ¦ [ AZURE FIREWALL PREMIUM — Hub VNet ] Threat Intel ¦ IDPS ¦ TLS Inspection ¦ FQDN Filtering ¦ DNS Proxy ¦ ¦ [ Spoke VNet — Sitio Web ] [ Spoke VNet — Aplicativo ] App Service / VM / AKS App Service / Backend / DB ¦ [ Log Analytics Workspace + Microsoft Sentinel (opcional) ]

Componentes Azure Incluidos

| Componente | Descripción | SKU / Tier |
| --- | --- | --- |
| Azure Firewall | Firewall de red centralizado con IDPS y TLS inspection | Premium |
| Azure Firewall Policy | Gestión centralizada de reglas (DNAT, Red, App, Threat Intel) | Standard |
| Virtual Network (Hub) | Red virtual central para alojamiento del firewall | Standard |
| Virtual Network (Spokes) | Redes virtuales aisladas para cada carga de trabajo | Standard |
| VNet Peering | Interconexión Hub-Spoke con tráfico forzado por el FW | N/A |
| User Defined Routes (UDR) | Enrutamiento forzado de todo el tráfico al Azure Firewall | N/A |
| Public IP Address | IP pública estática para el firewall e ingreso seguro | Standard |
| Log Analytics Workspace | Repositorio centralizado de logs de seguridad y red | Pay-per-use |
| Azure Monitor / Alerts | Monitoreo de métricas y alertas operativas en tiempo real | Incluido |
| Azure DDoS Protection | Protección contra ataques de denegación de servicio | Standard (opcional) |
| Microsoft Sentinel | SIEM nativo en la nube para análisis y respuesta | Opcional |

Capacidades Clave de Azure Firewall Premium

- Filtrado FQDN: Control de tráfico por nombre de dominio completo (*.microsoft.com, etc.).

- Reglas de aplicación: HTTP/S con inspección de cabeceras y categorias de URL.

- Reglas de red: Control por IP origen/destino, puerto y protocolo.

- DNAT (Destination NAT): Publicacion segura de servicios internos hacia Internet.

- Threat Intelligence: Bloqueo automatico de IPs y dominios maliciosos conocidos (Microsoft Threat Intel Feed).

- IDPS: Sistema de deteccion y prevencion de intrusiones con mas de 58,000 firmas.

- Inspeccion TLS: Descifrado y analisis del trafico HTTPS cifrado.

- Proxy DNS: Resolucion de nombres centralizada y segura.

04  ALCANCE DEL SERVICIO

Dentro del Alcance

| ✔ | Diseno de la arquitectura de red Hub-and-Spoke en Azure |
| --- | --- |
| ✔ | Aprovisionamiento del Hub VNet y hasta 2 Spoke VNets (Sitio Web y Aplicativo) |
| ✔ | Despliegue y configuracion de Azure Firewall Premium en zona de disponibilidad |
| ✔ | Creacion y asociacion de la Azure Firewall Policy centralizada |
| ✔ | Configuracion de User Defined Routes (UDR) en subredes de Spoke |
| ✔ | Implementacion de reglas DNAT para publicacion del Sitio Web |
| ✔ | Configuracion de reglas de red y aplicacion para el Aplicativo |
| ✔ | Habilitacion de Threat Intelligence en modo Alert and Deny |
| ✔ | Configuracion de IDPS en modo Alert and Deny (SKU Premium) |
| ✔ | Configuracion del proxy DNS en el Firewall |
| ✔ | Integracion con Log Analytics Workspace (existente o nuevo) |
| ✔ | Creacion de hasta 5 alertas de seguridad en Azure Monitor |
| ✔ | Configuracion de diagnostico y envio de logs al workspace |
| ✔ | Documentacion de arquitectura As-Built |
| ✔ | Transferencia de conocimiento y sesion de capacitacion (4 horas) |
| ✔ | Periodo de soporte post-implementacion: 30 dias calendario |

Fuera de Alcance

| ✖ | Migracion o rediseno de aplicaciones existentes en el Sitio Web o Aplicativo |
| --- | --- |
| ✖ | Desarrollo o modificacion de codigo de las aplicaciones protegidas |
| ✖ | Implementacion de Azure Application Gateway o WAF (se puede cotizar por separado) |
| ✖ | Configuracion de Microsoft Sentinel (SIEM) — disponible como servicio adicional |
| ✖ | Integracion con SIEMs de terceros (Splunk, IBM QRadar, etc.) |
| ✖ | Conectividad hibrida On-Premise (VPN Gateway o ExpressRoute) |
| ✖ | Proteccion de recursos fuera de la suscripcion de Azure acordada |
| ✖ | Gestion operativa continua del firewall post-implementacion (se puede contratar MSP) |
| ✖ | Licenciamiento de Microsoft Defender for Cloud o Sentinel |
| ✖ | Configuracion de politicas de Azure AD o IAM mas alla del acceso al firewall |
| ✖ | Soporte a infraestructura no relacionada con Azure Firewall |
| ✖ | Cumplimiento de auditorias de terceros (ISO, PCI-DSS) — se puede apoyar con documentacion |

05  REQUERIMIENTOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN

Requerimientos Técnicos

| Requerimiento | Detalle | Estado Esperado |
| --- | --- | --- |
| Suscripcion Azure activa | Con permisos de Owner o Contributor a nivel suscripcion | Requerido |
| Tenant de Azure AD | Tenant configurado con MFA habilitado para administradores | Requerido |
| VNet existente o nueva | Espacio de direcciones /16 disponible para Hub y Spokes | Requerido |
| Subred AzureFirewallSubnet | Minimo /26 dedicado exclusivamente al firewall | Requerido |
| Region de Azure | Misma region para todos los recursos (ej. East US, Mexico) | Requerido |
| IP Publica disponible | Standard SKU, zona redundante | Requerido |
| Log Analytics Workspace | Nuevo o existente en la misma region | Requerido |
| Acceso a Azure Portal / CLI | Acceso administrativo durante la implementacion | Requerido |
| Inventario de IPs y FQDNs | Lista de IPs, dominios y puertos utilizados por las apps | Previo al inicio |
| Diagramas de red actuales | Topologia de red existente documentada | Deseable |

Requerimientos Humanos y de Equipo

| Rol | Responsabilidades | Cliente | Proveedor |
| --- | --- | --- | --- |
| Arquitecto de Soluciones Azure | Diseno de arquitectura, revision y validacion tecnica |  | Asignado |
| Ingeniero de Redes / Seguridad | Implementacion, configuracion del firewall y reglas |  | Asignado |
| Ingeniero de DevOps / IaC | Automatizacion con Bicep o Terraform (si aplica) |  | Asignado |
| Responsable Tecnico (Cliente) | Toma de decisiones, validacion de requerimientos | Requerido |  |
| Administrador de Azure (Cliente) | Acceso y ejecucion en el portal del cliente | Requerido |  |
| Representante de Negocio | Definicion de politicas, aprobacion de cambios | Requerido |  |
| Gerente de Proyecto | Seguimiento de avances, comunicacion y riesgos | Deseable | Asignado |

06  SUPUESTOS DEL PROYECTO

Los siguientes supuestos son la base sobre la cual se ha elaborado el alcance y la estimacion de esfuerzo. Cualquier desviacion de estos supuestos podra impactar en el cronograma, el costo o el alcance del servicio.

| # | Supuesto |
| --- | --- |
| 1 | El cliente cuenta con una suscripcion de Azure activa y tiene permisos de Owner o Contributor para la creacion y modificacion de recursos. |
| 2 | El cliente proporcionara acceso oportuno al entorno de Azure (portal, CLI, tokens de autenticacion) dentro de los primeros 3 dias habiles del proyecto. |
| 3 | El inventario de IPs, FQDNs, puertos y protocolos utilizados por el Sitio Web y el Aplicativo sera entregado por el cliente antes del inicio de la Fase 2. |
| 4 | No se realizaran cambios a la infraestructura del Sitio Web o el Aplicativo durante el periodo de implementacion del firewall, salvo que el equipo del proveedor lo solicite. |
| 5 | El cliente dispone de una ventana de mantenimiento programada de al menos 4 horas para el corte de red durante la implementacion en produccion. |
| 6 | Las aplicaciones protegidas operan sobre los protocolos HTTP/S (puertos 80 y 443). Si existen puertos adicionales, seran informados antes del inicio. |
| 7 | El ambiente de Azure del cliente es exclusivo para las cargas de trabajo en alcance (Sitio Web y Aplicativo). No existen otras cargas que puedan verse afectadas por cambios de red. |
| 8 | El cliente tiene conocimiento o acceso a los proveedores de terceros cuyos servicios consumen las aplicaciones, para coordinar listas de IPs/FQDNs permitidos. |
| 9 | Las reuniones de seguimiento semanales se realizaran en formato virtual (Teams o similar) con duracion maxima de 1 hora. |
| 10 | El proveedor no es responsable del rendimiento de las aplicaciones en caso de que configuraciones de seguridad requeridas por el cliente impacten la latencia. |
| 11 | El ambiente de Desarrollo/QA (si existe) se implementara como una actividad fuera del alcance o sera cotizada adicionalmente. |
| 12 | Los costos de consumo de Azure (Firewall, IPs, egress, Log Analytics) son responsabilidad del cliente y no estan incluidos en los honorarios de consultoria. |

07  PLAN DE IMPLEMENTACIÓN — 5 FASES

| Fase | Actividades Principales | Entregables | Duración | Semana |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fase 1 Inicio y Diseno | Kick-off, levantamiento de requerimientos, diseno de arquitectura, revision y aprobacion | Documento de arquitectura, diagrama de red, plan de implementacion | 1-2 semanas | 1-2 |
| Fase 2 Ambiente Base | Creacion de Hub VNet, Spokes, peering, subredes, IP publica, Log Analytics Workspace | VNets configuradas, reporte de recursos provisionados | 1-2 semanas | 3-4 |
| Fase 3 Despliegue FW | Despliegue Azure Firewall Premium, Firewall Policy, configuracion IDPS, Threat Intel, DNS Proxy, UDRs | Firewall operativo, politicas activas, UDRs aplicados | 2-3 semanas | 5-7 |
| Fase 4 Reglas y Pruebas | Configuracion reglas DNAT/Red/App para Sitio Web y Aplicativo, pruebas de conectividad, UAT, ajustes finos | Reglas documentadas, resultados de pruebas, sign-off del cliente | 2-3 semanas | 8-10 |
| Fase 5 Cierre | Configuracion de alertas, dashboard, documentacion As-Built, capacitacion, soporte 30 dias | Doc. As-Built, runbook operativo, acta de cierre firmada | 1-2 semanas | 11-12 |

08  CALCULADORA DE COSTOS AZURE (ESTIMADO MENSUAL)

Los siguientes costos son estimaciones de referencia basadas en precios publicos de Azure en la region East US a Marzo 2026. Los costos reales pueden variar segun la region, el consumo de datos, el trafico procesado y los descuentos aplicables (EA, MCA, Dev/Test).

AVISO: Estos costos son estimaciones orientativas. Se recomienda usar la Calculadora de Precios de Azure (azure.microsoft.com/pricing/calculator) para una cotizacion precisa.

Costos de Infraestructura Azure (Mensuales)

| Servicio / Componente | SKU | Unidad | Precio Unit. | Total Est. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Azure Firewall | Premium | 1 instancia (730 hrs) | ~$2.155/hr | ~$1,573 USD |
| Datos procesados por FW | Premium | Por GB procesado | ~$0.016/GB | Variable |
| Public IP Address (Standard) | Standard | 1 IP (730 hrs) | ~$0.005/hr | ~$3.65 USD |
| Log Analytics Workspace | Pay-per-use | Por GB ingestado | ~$2.30/GB | Variable |
| VNet Peering (Hub-Spoke) | Standard | Por GB transferido | ~$0.01/GB | Variable |
| Azure DDoS Protection (opc.) | Network Protection | Por recurso protegido | ~$2,944/mes | Opcional |
| Microsoft Sentinel (opc.) | Pay-per-use | Por GB analizado | ~$2.46/GB | Opcional |
| TOTAL ESTIMADO MENSUAL (sin DDoS ni Sentinel) |  |  |  | ~$1,577+ USD |

Costos de Servicios de Consultoría (Honorarios)

| Fase / Servicio | Dias Est. | Horas Est. | Tarifa/Hr | Subtotal |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fase 1 — Inicio y Diseno | 3 | 24 | [Tarifa] | [Subtotal] |
| Fase 2 — Ambiente Base | 4 | 32 | [Tarifa] | [Subtotal] |
| Fase 3 — Despliegue FW | 6 | 48 | [Tarifa] | [Subtotal] |
| Fase 4 — Reglas y Pruebas | 6 | 48 | [Tarifa] | [Subtotal] |
| Fase 5 — Cierre y Capacitacion | 3 | 24 | [Tarifa] | [Subtotal] |
| Soporte Post-Impl. (30 dias) | 2 | 16 | [Tarifa] | [Subtotal] |
| TOTAL HONORARIOS DE CONSULTORÍA | 24 dias | 192 horas |  | [TOTAL] |

Nota: Las tarifas de consultoria deben ser completadas por el proveedor de servicios. Los costos de Azure son adicionales a los honorarios y son facturados directamente por Microsoft al cliente.

09  CONDICIONES COMERCIALES Y LEGALES

Forma de Pago Sugerida

| Hito | Condicion de Pago | Porcentaje |
| --- | --- | --- |
| Anticipo | Al firmar el contrato y orden de compra | 30% del total |
| Segundo pago | Al completar la Fase 3 (Firewall desplegado) | 40% del total |
| Pago final | Al firmar el acta de cierre (entrega de As-Built) | 30% del total |

Terminos y Condiciones

- Vigencia de la propuesta: 30 dias calendarios a partir de la fecha de emision.

- Los precios estan expresados en dolares americanos (USD) e incluyen los honorarios de consultoria unicamente.

- Los costos de consumo de servicios Azure son facturados directamente por Microsoft y son responsabilidad del cliente.

- Cualquier solicitud de trabajo fuera del alcance acordado sera cotizada como Change Request (CR) antes de ejecutarse.

- El proveedor no se hace responsable de interrupciones del servicio causadas por decisiones del cliente o cambios no coordinados.

- Toda la informacion compartida durante el proyecto es estrictamente confidencial y se rige por el NDA en vigor.

- El servicio de soporte post-implementacion cubre unicamente incidentes relacionados directamente con la configuracion realizada durante el proyecto.

Criterios de Aceptacion

- El Sitio Web es accesible desde Internet a traves del Azure Firewall sin degradacion de servicio.

- El Aplicativo opera normalmente con el trafico enrutado a traves del firewall.

- Los logs del firewall aparecen en Log Analytics Workspace con latencia menor a 5 minutos.

- Las reglas de Threat Intelligence bloquean IPs maliciosas conocidas (validado con prueba controlada).

- El documento As-Built refleja la arquitectura real implementada y es aprobado por el cliente.

- La sesion de capacitacion es realizada y el equipo del cliente puede gestionar reglas basicas.

10  SOBRE EL PROVEEDOR DE SERVICIOS

Certificaciones y Competencias Microsoft

| Certificacion / Competencia | Estado |
| --- | --- |
| Microsoft Certified: Azure Solutions Architect Expert | Activa |
| Microsoft Certified: Azure Security Engineer Associate | Activa |
| Microsoft Certified: Azure Network Engineer Associate | Activa |
| Microsoft Partner — Security Solutions | [Indicar nivel] |
| Microsoft Cloud Adoption Framework Practitioner | Activa |

Propuesta de Valor

- Experiencia comprobada en implementaciones de Azure Firewall en entornos productivos de alta disponibilidad.

- Metodologia basada en Microsoft Cloud Adoption Framework (CAF) y Well-Architected Framework (WAF).

- Enfoque Zero Trust: minimo privilegio, segmentacion de red y verificacion continua.

- Entregables claros con documentacion tecnica de calidad y transferencia de conocimiento incluida.

- Soporte post-implementacion para garantizar la estabilidad del ambiente tras el go-live.

11  PRÓXIMOS PASOS

| Paso | Accion | Responsable |
| --- | --- | --- |
| 1 | Revision y aprobacion de la propuesta por parte del cliente | Cliente |
| 2 | Solicitud de aclaraciones o ajustes al alcance (si aplica) | Cliente / Proveedor |
| 3 | Firma del contrato de servicios y NDA | Cliente / Proveedor |
| 4 | Emision de orden de compra y anticipo del 30% | Cliente |
| 5 | Asignacion del equipo de proyecto y kick-off meeting | Proveedor |
| 6 | Inicio formal del proyecto — Fase 1 | Proveedor |

Para aceptar esta propuesta o para cualquier consulta, contacte a: [email@empresa.com]  |  [+52 55 0000-0000]

Gracias por la confianza depositada en nuestros servicios.