PROPUESTA DE SERVICIOS

Implementación de Solución de Firma Electrónica (eSignature)

Arquitectura nativa sobre Microsoft Azure

Preparado para: [Nombre del Cliente]

Preparado por: [Nombre de tu Empresa]

Fecha: 27 de julio de 2026

Versión: 1.0 — Confidencial

# Índice

(Al abrir en Word: clic derecho sobre el índice → "Actualizar campo" → "Actualizar todo el índice" para generar la numeración de páginas.)

# 1. Situación Actual

Actualmente, [Nombre del Cliente] gestiona la firma de contratos, convenios y documentación legal, administrativa y operativa mediante procesos manuales o semi-digitales (impresión, firma autógrafa, escaneo y resguardo físico o en repositorios locales). Este esquema genera los siguientes retos:

- Tiempos prolongados de gestión: los procesos de firma pueden tardar de días a semanas, dependiendo de la disponibilidad de los firmantes y la logística de entrega de documentos.

- Falta de trazabilidad: no existe un registro centralizado y auditable de quién firmó, cuándo y desde dónde, lo que dificulta el cumplimiento normativo.

- Riesgo de pérdida o alteración de documentos: el manejo físico incrementa la posibilidad de extravío, deterioro o falsificación de firmas.

- Costos operativos elevados: impresión, mensajería, resguardo físico y horas-hombre dedicadas a la gestión documental.

- Experiencia de usuario limitada: clientes, proveedores y colaboradores deben desplazarse físicamente o depender de mensajería para formalizar acuerdos.

- Ausencia de integración con los sistemas actuales del cliente (ERP, CRM, gestor documental), lo que obliga a procesos manuales de captura duplicada.

Ante este panorama, [Nombre del Cliente] requiere modernizar su proceso de firma de documentos mediante una solución de firma electrónica robusta, segura y escalable, construida de forma nativa sobre su infraestructura en Microsoft Azure.

# 2. Objetivo

Diseñar, construir e implementar una solución de firma electrónica (eSignature) nativa sobre Microsoft Azure que permita a [Nombre del Cliente] digitalizar de manera segura, ágil y trazable el proceso de firma de documentos, garantizando validez legal, integridad de la información y una experiencia de usuario simplificada para firmantes internos y externos.

## 2.1 Objetivos específicos

- Reducir el tiempo de cierre de acuerdos de días a minutos u horas.

- Establecer un repositorio único, auditable y con evidencia de firma (hash, sello de tiempo, dirección IP, identidad del firmante).

- Habilitar flujos de firma con múltiples firmantes, en secuencia o en paralelo, con notificaciones automáticas.

- Garantizar la seguridad de las llaves criptográficas y certificados mediante Azure Key Vault.

- Sentar las bases de una infraestructura Azure escalable que pueda crecer en volumen de firmas y en nuevos casos de uso.

- Cumplir con la normativa aplicable en materia de firma electrónica (p. ej. Ley de Firma Electrónica Avanzada / eIDAS / NOM-151, según jurisdicción del cliente).

# 3. Arquitectura de la Solución

Se propone una arquitectura nativa en la nube, sobre un tenant de Microsoft Azure, con enfoque en seguridad, escalabilidad y bajo costo operativo, acorde al volumen estimado de firmas de [Nombre del Cliente] (menos de 500 firmas mensuales).

## 3.1 Flujo funcional de alto nivel

- 1. El usuario solicitante carga el documento a firmar desde el portal web o sistema integrado (ERP/CRM).

- 2. El motor de flujo (App Service/Functions) genera el "sobre de firma" y define el orden y los firmantes.

- 3. Azure Communication Services / SendGrid notifica a cada firmante por correo y/o SMS con un enlace seguro y de un solo uso.

- 4. El firmante se autentica (Entra ID para usuarios internos; verificación OTP para firmantes externos) y firma el documento.

- 5. El sistema genera el hash criptográfico, sello de tiempo y evidencia de auditoría, firmando digitalmente con el certificado resguardado en Key Vault.

- 6. El documento firmado y su certificado de auditoría se almacenan en Blob Storage y se notifica a todas las partes.

- 7. Todo evento queda registrado en Azure SQL Database y es consultable desde un panel de trazabilidad.

## 3.2 Componentes de la arquitectura

| Componente Azure | Función dentro de la solución |
| --- | --- |
| Microsoft Entra ID (Azure AD) | Autenticación y gestión de identidades de firmantes internos; control de acceso basado en roles (RBAC). |
| Azure API Management | Exposición y gobierno de las APIs del servicio de firma hacia sistemas internos (ERP/CRM) y portal web. |
| Azure App Service / Azure Functions | Motor de flujo de firma (workflow engine): creación de sobres de firma, orquestación de firmantes, validaciones de negocio. |
| Azure Key Vault | Resguardo seguro de certificados digitales, llaves criptográficas privadas y secretos de la aplicación. |
| Azure Blob Storage | Almacenamiento de documentos originales, documentos firmados y evidencias (certificado de auditoría) con cifrado en reposo. |
| Azure SQL Database | Base de datos de metadatos: estatus de sobres, firmantes, bitácora de eventos y auditoría. |
| Azure Logic Apps / Power Automate | Automatización de notificaciones (correo/SMS), recordatorios y disparadores de flujo tras cada evento de firma. |
| Azure Communication Services / SendGrid | Envío de notificaciones por correo electrónico y SMS/OTP para verificación de identidad del firmante. |
| Azure Front Door + WAF | Punto de entrada seguro, balanceo de carga y protección contra amenazas web (OWASP Top 10). |
| Azure Monitor / Application Insights | Monitoreo, métricas de desempeño, alertamiento y trazabilidad de errores. |
| Microsoft Defender for Cloud | Postura de seguridad continua sobre los recursos desplegados. |

Nota: el diagrama de arquitectura a nivel de red (zonas de seguridad, VNet, subredes y puntos de integración específicos) se entregará como anexo técnico durante la fase de diseño detallado (Fase 1).

# 4. Alcances

El presente proyecto contempla las siguientes actividades y entregables:

| Fase | Descripción |
| --- | --- |
| Fase 1 — Diseño | Levantamiento de requerimientos detallado, diseño de arquitectura, definición de flujos de firma y plan de seguridad. |
| Fase 2 — Aprovisionamiento | Creación y configuración del tenant de Azure, suscripción, grupos de recursos, redes y controles de seguridad base. |
| Fase 3 — Construcción | Desarrollo del motor de flujo de firma, integración con Key Vault, Blob Storage, SQL Database y servicio de notificaciones. |
| Fase 4 — Integración | Conexión con hasta 2 sistemas del cliente (por ejemplo, ERP y/o gestor documental) vía API REST. |
| Fase 5 — Portal de firma | Portal web responsivo para carga de documentos, seguimiento de sobres y panel de auditoría. |
| Fase 6 — Pruebas | Pruebas funcionales, de seguridad (OWASP) y de aceptación de usuario (UAT) con el cliente. |
| Fase 7 — Puesta en marcha | Despliegue a producción, capacitación a usuarios clave y administradores, y acompañamiento post-arranque (hypercare). |

## 4.1 Entregables

- Documento de arquitectura técnica y diagrama de solución.

- Ambiente de Azure aprovisionado (Desarrollo, Pruebas y Producción).

- Portal web de firma electrónica funcional.

- Motor de flujo de firma configurado (firmantes secuenciales/paralelos, recordatorios, vigencia de sobres).

- Certificado de auditoría por cada documento firmado (evidencia legal).

- Integración con hasta 2 sistemas del cliente vía API.

- Manual de usuario y manual de administración.

- Sesión de capacitación a usuarios clave (train the trainer).

- Acompañamiento post puesta en marcha (hypercare de 2 semanas).

# 5. Fuera de Alcance

Para efectos de claridad, las siguientes actividades no están consideradas dentro del presente proyecto y podrán cotizarse de manera adicional en caso de ser requeridas:

- Digitalización o migración de documentos históricos firmados en papel.

- Compra, gestión o trámite de certificados de firma electrónica avanzada (e.firma, FIEL) ante autoridades certificadoras externas al proyecto.

- Integraciones con sistemas adicionales a los 2 contemplados en el alcance (se cotizarán por separado bajo el mismo esquema de tarifas).

- Desarrollo de aplicaciones móviles nativas (iOS/Android); el portal será web responsivo.

- Validaciones legales específicas de cada país o industria más allá del cumplimiento normativo general acordado con el cliente.

- Soporte y mantenimiento posterior al periodo de hypercare (disponible bajo un contrato de soporte independiente).

- Costos de licenciamiento de terceros no contemplados en la sección de licenciamiento de esta propuesta.

- Capacitación masiva a usuarios finales externos (clientes/proveedores del cliente); solo se capacita a usuarios clave internos.

# 6. Requerimientos Técnicos

## 6.1 Previos al inicio del proyecto

- Suscripción activa de Microsoft Azure (Pay-As-You-Go o Enterprise Agreement) con permisos de Propietario/Colaborador para el equipo de implementación.

- Tenant de Microsoft Entra ID (Azure AD) definido, o autorización para crear uno nuevo.

- Dominio propio del cliente para publicación del portal (p. ej. firmas.cliente.com) y acceso para configurar registros DNS.

- Certificado(s) digital(es) de firma electrónica válidos, o autorización para generar certificados autofirmados/gestionados vía Azure Key Vault para el alcance inicial.

- Acceso a documentación de las APIs de los sistemas a integrar (ERP/CRM/gestor documental).

- Definición de políticas de retención y resguardo documental (tiempo mínimo de conservación de evidencias de firma).

## 6.2 Infraestructura a aprovisionar

- Grupo de recursos dedicado por ambiente (Dev, QA, Producción).

- Red virtual (VNet) con subredes segmentadas y reglas de NSG.

- App Service Plan (nivel recomendado: Premium P1v3 para producción; Basic B1 para Dev/QA).

- Azure SQL Database (nivel recomendado: General Purpose, 2 vCore para producción).

- Cuenta de almacenamiento (Blob Storage) con redundancia GRS y cifrado en reposo.

- Key Vault en capa Standard con políticas de acceso RBAC.

- Application Insights y Log Analytics Workspace para monitoreo.

# 7. Requerimientos Humanos

Se propone el siguiente equipo de trabajo conjunto entre el proveedor y [Nombre del Cliente] para garantizar el éxito del proyecto:

| Rol | Origen | Responsabilidad / Dedicación |
| --- | --- | --- |
| Gerente de Proyecto | Proveedor | Planeación, seguimiento, gestión de riesgos y comunicación con el cliente. (Parcial, 20%) |
| Arquitecto de Soluciones Azure | Proveedor | Diseño de la arquitectura y definición de estándares de seguridad. (Parcial, 30%) |
| Desarrollador(es) Backend/Cloud | Proveedor | Construcción del motor de flujo, integraciones y APIs. (Tiempo completo) |
| Desarrollador Frontend | Proveedor | Construcción del portal de firma. (Tiempo completo durante Fases 3-5) |
| Ingeniero de Seguridad | Proveedor | Hardening de la infraestructura, pruebas de seguridad. (Parcial, 20%) |
| QA / Tester | Proveedor | Pruebas funcionales y de regresión. (Parcial, Fases 6) |
| Sponsor del Proyecto | Cliente | Toma de decisiones y aprobación de entregables clave. |
| Líder funcional / Product Owner | Cliente | Validación de requerimientos, disponibilidad para UAT. |
| Administrador de TI / Azure | Cliente | Otorgar accesos, apoyar en configuración de DNS, redes y accesos a sistemas a integrar. |
| Usuarios clave | Cliente | Participar en capacitación y pruebas de aceptación. |

# 8. Supuestos

- El cliente proporcionará accesos administrativos a la suscripción de Azure dentro de los primeros 5 días hábiles posteriores a la firma del contrato.

- El volumen estimado de firma es de hasta 500 documentos/mes; un incremento sostenido superior a este volumen podrá requerir un ajuste en el dimensionamiento de la infraestructura y, por tanto, en el costo mensual estimado.

- Los sistemas a integrar (ERP/CRM/gestor documental) cuentan con APIs documentadas y disponibles; en caso de requerir desarrollo de nuevas APIs por parte del cliente, los tiempos del proyecto podrán verse afectados.

- El cliente designará un Product Owner o líder funcional con disponibilidad de al menos 4 horas semanales durante todo el proyecto.

- Las validaciones legales sobre validez de firma electrónica en la jurisdicción del cliente serán responsabilidad del cliente y/o su asesoría legal; el proveedor implementa los mecanismos técnicos (hash, sello de tiempo, evidencia) conforme a mejores prácticas.

- Los precios de licenciamiento y consumo de Azure presentados en esta propuesta son estimaciones vigentes a la fecha de emisión y pueden variar según cambios de Microsoft, tipo de cambio o región de despliegue.

- El proyecto se ejecutará de forma remota; visitas presenciales, de ser necesarias, se acordarán y cotizarán por separado.

- Cualquier requerimiento adicional no contemplado en el alcance será documentado como control de cambios, con su correspondiente impacto en tiempo y costo.

# 9. Tiempos de Ejecución

Se estima una duración total de proyecto de 11 a 12 semanas calendario, considerando dedicación parcial de los recursos del cliente y sujeto a la disponibilidad de accesos descrita en la sección de Supuestos.

| Fase | Duración estimada |
| --- | --- |
| Fase 1 — Diseño | 2 semanas |
| Fase 2 — Aprovisionamiento | 1 semana |
| Fase 3 — Construcción | 4 semanas |
| Fase 4 — Integración | 2 semanas |
| Fase 5 — Portal de firma | 2 semanas (en paralelo con Fase 4) |
| Fase 6 — Pruebas (QA + UAT) | 2 semanas |
| Fase 7 — Puesta en marcha + Hypercare | 2 semanas |

Nota: las Fases 4 y 5 se ejecutan en paralelo, por lo que su duración combinada no es acumulativa respecto al total del proyecto.

# 10. Licenciamiento

A continuación se detallan los licenciamientos y esquemas de consumo asociados a la operación de la solución (no incluye el licenciamiento propio de los sistemas del cliente a integrar):

| Componente | Plan / Nivel recomendado | Esquema de cobro |
| --- | --- | --- |
| Microsoft Entra ID | P1 (si se requiere SSO/MFA avanzado para firmantes internos) | Por usuario/mes |
| Azure Key Vault | Standard | Por operación de firma/certificado |
| Azure Communication Services | Pay-as-you-go | Por correo/SMS enviado |
| Certificado de firma electrónica | Emitido por Autoridad Certificadora (AC) o autofirmado gestionado en Key Vault (alcance inicial) | Anual (si aplica AC externa) |
| Soporte Microsoft (opcional) | Developer o Standard Support Plan | Mensual |

El costo de servicios profesionales de implementación (Fases 1 a 7) se presenta como propuesta económica en documento anexo / sección de honorarios, independiente del consumo de infraestructura Azure detallado en la siguiente sección.

# 11. Estimación de Costos — Calculadora Azure

Con base en el volumen estimado (menos de 500 firmas mensuales) y un tenant de Azure creado desde cero, se presenta la siguiente estimación mensual de consumo de infraestructura, elaborada con la Calculadora de Precios de Azure (pricing calculator). Estos valores son referenciales y deberán validarse en la fase de diseño detallado, ya que pueden variar por región, tipo de cambio y consumo real.

| Recurso Azure | Cantidad | Costo mensual est. |
| --- | --- | --- |
| App Service Plan (Premium P1v3) — Producción | 1 | $85 USD |
| App Service Plan (Basic B1) — Dev/QA | 1 | $13 USD |
| Azure SQL Database (General Purpose, 2 vCore) | 1 | $185 USD |
| Azure Blob Storage (GRS, ~50 GB) | 1 | $6 USD |
| Azure Key Vault (Standard, ~2,000 operaciones) | 1 | $3 USD |
| Azure Communication Services (correo/SMS, ~2,000 notificaciones) | 1 | $20 USD |
| Azure API Management (Consumption tier) | 1 | $5 USD |
| Application Insights + Log Analytics | 1 | $10 USD |
| Azure Front Door (Standard) + WAF | 1 | $35 USD |
| Microsoft Entra ID P1 (5 usuarios administrativos) | 5 | $30 USD |
| Total estimado de infraestructura Azure |  | ≈ $392 USD / mes |

El presente estimado no incluye el costo de certificados de Autoridad Certificadora externa (en caso de requerirse), soporte de Microsoft, ni el licenciamiento propio de los sistemas del cliente a integrar. Se recomienda revalidar esta estimación en la Calculadora oficial de Azure (azure.microsoft.com/pricing/calculator) una vez definida la región de despliegue final.

# 12. Próximos Pasos

- Revisión y retroalimentación de la presente propuesta por parte de [Nombre del Cliente].

- Sesión de alineación para confirmar alcance, supuestos y fechas de inicio.

- Firma de contrato / carta de aceptación y orden de compra.

- Kick-off del proyecto y arranque de la Fase 1 — Diseño.

Quedamos atentos a sus comentarios y a su disposición para resolver cualquier duda adicional sobre la presente propuesta.

Atentamente,

[Nombre de tu Empresa]

[Nombre del contacto comercial] | [correo] | [teléfono]