PROCEDIMIENTO TÉCNICO

Migración a Reserva de Capacidad Cool en Azure Blob Storage

Reserva de 100 TB a 3 años · Migración de 30 TB existentes de Hot a Cool

Preparado para: Equipo de Infraestructura / Cliente

Alcance: Azure Portal — sin uso de línea de comandos

# Tabla de contenido

# 1. Objetivo y alcance

Este documento describe el procedimiento paso a paso, ejecutado íntegramente desde el Azure Portal, para:

- Adquirir una reserva de capacidad (Reserved Capacity) de 100 TB a 3 años, tier Cool.

- Configurar el tier Cool como esquema fijo de la cuenta, sin transiciones automáticas posteriores hacia Cold o Archive.

- Migrar los 30 TB actualmente en tier Hot hacia el tier Cool, sin pérdida de datos.

Nota: El cambio de tier es una operación de metadatos sobre el blob existente. El contenido de los objetos no se borra, no se reescribe y no se pierde en ningún momento del proceso.

# 2. Aclaración conceptual previa

Antes de ejecutar los pasos, es importante entender que se trata de dos actividades independientes:

- Comprar la reserva de 100 TB / 3 años → es un compromiso de facturación. No mueve datos, no requiere downtime, se aplica como descuento automático sobre el consumo que ya esté en tier Cool.

- Migrar los 30 TB de Hot a Cool → es la actividad técnica real. Sin este paso, la reserva no genera el ahorro esperado sobre esos datos.

⚠ Importante: Cambiar el 'Default access tier' de la cuenta a Cool NO migra retroactivamente los blobs existentes. Solo aplica a blobs nuevos sin tier explícito. Por eso la migración de los 30 TB requiere una acción adicional (Parte 3).

# 3. Parte 1 — Compra de la reserva (100 TB / 3 años)

Tiempo estimado: minutos. Sin impacto en producción.

| Paso | Acción en el portal de Azure |
| --- | --- |
| 1 | Ingresar al Azure Portal (portal.azure.com) y buscar “Reservations” en la barra de búsqueda superior. |
| 2 | Click en “+ Add” (o “Purchase now”). |
| 3 | En “Purchase”, seleccionar: • Reservation type: Storage → Blob Storage Reserved Capacity • Subscription: la suscripción donde vive la cuenta de storage • Region: debe coincidir exactamente con la región de la cuenta actual • Redundancy: la misma que usa hoy la cuenta (LRS/ZRS/GRS/RA-GRS) • Access tier: Cool • Instance size: 100 TB • Term: 3 years |
| 4 | Definir Scope: “Single subscription” (aplica solo a esta suscripción) o “Shared” (aplica a cualquier suscripción del billing account). |
| 5 | Click en “Review + Buy” y confirmar la compra. |
| 6 | Verificar en Reservations → Reservation details que la reserva quedó activa, con el scope y región correctos. |

Nota: Este paso no requiere que los datos ya estén migrados a Cool. Se puede comprar en cualquier momento; el descuento se activará conforme el consumo real en Cool crezca.

# 4. Parte 2 — Configurar Cool como tier por defecto de la cuenta

Tiempo estimado: minutos. Sin impacto en producción.

| Paso | Acción en el portal de Azure |
| --- | --- |
| 1 | Ir a la Storage Account correspondiente. |
| 2 | En el menú lateral, seleccionar “Configuration”. |
| 3 | Ubicar el campo “Default access tier” y cambiarlo de Hot a Cool. |
| 4 | Click en “Save”. |

⚠ Importante: Este cambio solo afecta a blobs nuevos que se suban sin tier explícito. Los 30 TB existentes permanecen en Hot hasta ejecutar la Parte 3.

# 5. Parte 3 — Migración de los 30 TB existentes (Hot → Cool, sin autotransición)

Tiempo estimado: horas a 1-2 días según cantidad de objetos. Sin downtime; los blobs permanecen accesibles durante el proceso.

El objetivo es crear una única regla de Lifecycle Management que mueva los datos una sola vez, sin encadenar reglas posteriores hacia Cold o Archive.

| Paso | Acción en el portal de Azure |
| --- | --- |
| 1 | En la Storage Account, ir al menú lateral, sección “Data management” → “Lifecycle management”. |
| 2 | Click en “+ Add a rule”. |
| 3 | Pestaña “Details”: • Rule name: por ejemplo “migracion-hot-a-cool-unica” • Rule scope: “Apply to all blobs” o “Limit blobs with filters” si solo se migrarán ciertos contenedores/prefijos • Blob type: Block blobs |
| 4 | Pestaña “Base blobs”: • Marcar la acción “Move to cool storage” • Condición: “Days since modification greater than” = 0 (para que aplique de inmediato a todos los blobs existentes) • NO marcar “Move to cold storage”, “Move to archive storage” ni “Delete” |
| 5 | Revisar pestañas “Snapshots” / “Versions” — dejarlas sin marcar si no aplican, para evitar movimientos inesperados. |
| 6 | Click en “Add” para guardar la regla. |
| 7 | Esperar la evaluación de la política (Azure la corre en ciclos; puede tardar hasta ~24 horas en cubrir toda la cuenta). |
| 8 | Una vez validado que todos los blobs migraron (ver Parte 6), regresar a “Lifecycle management”, seleccionar la regla y hacer “Delete” o deshabilitarla (toggle a “Disabled”). |

⚠ Importante: Eliminar o deshabilitar la regla al final del paso 8 es lo que garantiza que no quede ningún mecanismo automático que continúe moviendo los datos hacia Cold o Archive en el futuro.

# 6. Parte 4 — Validación post-migración

| Paso | Acción en el portal de Azure |
| --- | --- |
| 1 | En “Lifecycle management”, confirmar que no existan reglas activas apuntando a Cold o Archive. |
| 2 | En “Storage browser” o “Containers”, seleccionar una muestra de blobs y verificar que la columna “Access tier” indique Cool. |
| 3 | En “Cost Management + Billing” → “Reservations”, revisar el reporte de utilización de la reserva (puede tardar 24-48 horas en reflejarse conforme el dato migrado aplica el descuento). |

# 7. Consideraciones y riesgos

- Periodo mínimo de retención en Cool: 30 días. Si un blob se borra, sobrescribe o cambia de tier antes de ese periodo, se cobra una penalización prorrateada.

- Objetos menores a 128 KB: los tiers fríos facturan un tamaño mínimo de 128 KB por objeto. Si hay muchos archivos pequeños, conviene empaquetarlos (tar/zip) antes de migrar, o dejarlos en Hot.

- Costo de transacciones: las operaciones de lectura/escritura son más costosas en Cool que en Hot. Si existen procesos que acceden frecuentemente a estos datos, evaluar si conviene dejar esa porción en Hot.

- No hay downtime en ningún punto del proceso: los blobs permanecen accesibles durante y después del cambio de tier.

- Los 30 TB no se pierden en ningún momento: el cambio de tier es un cambio de metadatos, no una operación de borrado ni de reescritura del contenido.

- Si el consumo total crece por encima de los 100 TB reservados, el excedente se factura a tarifa estándar (pay-as-you-go).

# 8. Cronograma estimado

| Paso | Acción en el portal de Azure |
| --- | --- |
| — | Diagnóstico e inventario previo: 1-3 días |
| — | Compra de la reserva (Parte 1): minutos |
| — | Configuración de tier por defecto (Parte 2): minutos |
| — | Diseño y publicación de la regla de Lifecycle (Parte 3, pasos 1-6): 1-2 horas |
| — | Ejecución del ciclo de evaluación y migración real de los 30 TB: horas a 1-2 días |
| — | Eliminación de la regla temporal y validación final (Parte 3 paso 8 + Parte 4): 1 día |

# 9. Checklist final

- Reserva de 100 TB / 3 años comprada, con región y redundancia correctas.

- Default access tier de la cuenta configurado en Cool.

- Regla de Lifecycle Management ejecutada y confirmada (todos los blobs en Cool).

- Regla de Lifecycle eliminada o deshabilitada tras la migración (sin autotransición futura).

- Muestras de blobs validadas manualmente en Access tier = Cool.

- Utilización de la reserva verificada en Cost Management.

- Objetos pequeños (<128 KB) revisados/empaquetados si aplica.