PROPUESTA DE SERVICIOS

Implementación de Data Lake y Analítica con Microsoft Fabric

Arquitectura de datos en paralelo, sin impacto al ERP ni al sitio Web

Preparado para

Super Naturista

Versión 1.0

Junio de 2026

Documento confidencial

# Resumen Ejecutivo

Super Naturista opera una cadena de tiendas físicas y un canal de venta digital (sitio web y aplicación móvil) que comercializa productos alimentarios distribuidos en tres líneas de negocio: alimentos, bebidas y postres. Toda la operación transaccional se centraliza en el ERP Intelisis con base de datos en Microsoft SQL Server.

La presente propuesta plantea la implementación de una plataforma de analítica moderna sobre Microsoft Fabric, conectada en paralelo a la base de datos transaccional, que habilite la consolidación de información de ventas, inventario, compras y catálogo en una arquitectura tipo Data Lake con modelo Medallion (Bronze, Silver y Gold). Sobre esta capa de datos se construirán reportes y tableros en Power BI, así como capacidades de inteligencia artificial mediante Azure OpenAI y Copilot, que permitirán al área de Compras y a la Dirección tomar decisiones basadas en datos.

El principio rector de la arquitectura es la no afectación a las operaciones actuales: el ERP y el sitio Web permanecen sin modificaciones, y la extracción de datos se realiza mediante una conexión de solo lectura, programada e incremental.

Se propone iniciar con un piloto acotado de seis a ocho semanas que demuestre valor con bajo costo, y posteriormente escalar a la arquitectura completa una vez validados los resultados.

# 1. Situación Actual

## 1.1 Contexto del negocio

Super Naturista es una empresa dedicada a la comercialización de productos alimentarios saludables, con presencia en tres canales de venta: tiendas físicas, sitio web (supernaturista.com) y aplicación móvil. Su oferta se organiza en tres líneas de negocio: alimentos, bebidas y postres.

## 1.2 Sistemas y plataformas actuales

- ERP Intelisis: sistema central de gestión administrativa, contable, de inventarios, compras y ventas. Es la fuente única de verdad transaccional.

- Base de datos SQL Server: motor de base de datos del ERP, donde reside toda la información operativa.

- Sitio web supernaturista.com: canal de venta digital con integración al ERP.

- Aplicación móvil: canal de venta móvil complementario.

- Tiendas físicas: puntos de venta con captura de operaciones en el ERP.

## 1.3 Problemáticas y oportunidades identificadas

En conversaciones con el equipo directivo y el área de Compras se han identificado las siguientes problemáticas:

- La información de ventas, inventario y compras se encuentra en el ERP pero no existe una capa analítica que permita cruzar datos entre líneas de negocio, canales y periodos de forma ágil.

- Las decisiones de compra a proveedores se toman sin una visión clara de la rotación real de inventario por canal, zona geográfica o segmento de cliente.

- No se cuenta con pronósticos de demanda formales por producto, tienda o canal, lo que dificulta anticipar tendencias y optimizar el capital invertido en inventario.

- La generación de reportes es manual, lenta y dependiente del personal técnico, lo que limita la capacidad de la dirección para tomar decisiones oportunas.

- Existe interés por incorporar capacidades de inteligencia artificial para identificar patrones de consumo y obtener recomendaciones, pero no hay un repositorio analítico que las habilite.

## 1.4 Restricción crítica

El ERP Intelisis y el sitio web no pueden sufrir modificaciones, degradación de desempeño ni ventanas de mantenimiento adicionales. Cualquier solución debe operar en paralelo, con conexión de solo lectura y extracciones programadas que no impacten la operación.

# 2. Objetivos del Proyecto

## 2.1 Objetivo general

Implementar una plataforma de analítica de datos moderna sobre Microsoft Fabric que consolide la información transaccional de Super Naturista, habilite reportes y tableros para el área de Compras y la Dirección, e incorpore capacidades de inteligencia artificial, sin afectar la operación actual del ERP ni del sitio Web.

## 2.2 Objetivos específicos

- Construir un Data Lake con arquitectura Medallion (Bronze, Silver, Gold) que centralice los datos de ventas, inventario, compras, catálogo de productos y clientes.

- Establecer una capa de extracción automática, incremental y de solo lectura sobre la base de datos SQL Server, sin afectar el desempeño del ERP.

- Diseñar e implementar un modelo dimensional de negocio (Gold) que permita análisis cruzado por producto, tienda, canal, periodo y línea de negocio.

- Construir un conjunto inicial de reportes y tableros en Power BI orientados al área de Compras y Dirección.

- Habilitar capacidades de inteligencia artificial mediante Copilot en Power BI y, opcionalmente, Azure OpenAI para consultas en lenguaje natural y generación automática de insights.

- Establecer las bases de gobierno de datos, seguridad y trazabilidad de la información.

- Capacitar al equipo del cliente para la operación y evolución de la plataforma.

# 3. Arquitectura de la Solución

## 3.1 Principios de diseño

- No afectación operativa: el ERP Intelisis y el sitio Web no se modifican.

- Conexión segura: extracción mediante usuario de solo lectura, conexión cifrada y ventanas de extracción programadas en horarios de baja carga.

- Procesamiento incremental: se extraen únicamente los registros nuevos o modificados, minimizando carga sobre la fuente.

- Trazabilidad y auditoría: todos los datos crudos se preservan en la zona Bronze para reprocesamiento y auditoría.

- Escalabilidad: la plataforma se dimensiona para iniciar pequeña y crecer conforme la demanda lo justifique.

- Gobierno de datos: reglas de calidad, catálogo de datos, control de accesos y linaje desde el inicio.

## 3.2 Componentes de la arquitectura

### 3.2.1 Capa de origen

Comprende los sistemas actuales de Super Naturista: ERP Intelisis, base de datos SQL Server, sitio web supernaturista.com y aplicación móvil. Esta capa no se modifica.

### 3.2.2 Capa de extracción

Se implementa una conexión en paralelo de solo lectura hacia la base de datos SQL Server. La extracción se realiza mediante Data Factory dentro de Microsoft Fabric, con las siguientes características:

- Conexión segura mediante credenciales gestionadas y cifrado en tránsito.

- Extracción incremental basada en marcas de tiempo o columnas de control de cambios.

- Programación en horarios de baja carga operativa del ERP.

- Monitoreo y alertas ante fallos de extracción.

### 3.2.3 Capa de Data Lake — Modelo Medallion

La información extraída se deposita en Microsoft Fabric (OneLake) y se organiza en tres zonas funcionales:

| Zona | Propósito y características |
| --- | --- |
| BRONZE | Datos crudos extraídos tal cual de la fuente. Históricos completos, trazabilidad y auditoría. Sin transformaciones; sirve como respaldo y punto de reproceso. |
| SILVER | Datos limpios, estandarizados e integrados. Aplicación de reglas de calidad, deduplicación y normalización. Reglas de negocio básicas aplicadas; datos confiables y consistentes. |
| GOLD | Datos de negocio listos para consumo analítico. Modelo dimensional estrella: hechos (ventas, inventario, compras) y dimensiones (producto, tiempo, tienda, canal, cliente). KPIs, agregaciones y métricas calculadas listas para reportes. |

### 3.2.4 Servicios de Microsoft Fabric utilizados

- Data Factory: orquestación de pipelines de extracción e integración con SQL Server.

- Lakehouse / OneLake: almacenamiento unificado de las zonas Bronze, Silver y Gold.

- Notebooks (Spark / PySpark): transformaciones de datos entre capas y lógica de negocio.

- Data Engineering: pipelines de procesamiento por lotes.

- Data Warehouse: modelo semántico para consultas analíticas de alto desempeño.

- Power BI: capa de visualización, tableros y reportes.

- Copilot en Fabric / Power BI: consultas en lenguaje natural, generación de visuales y resúmenes automáticos.

### 3.2.5 Capa de consumo

La información procesada se expone a los usuarios finales mediante:

- Reportes y tableros en Power BI accesibles desde el navegador o la aplicación móvil de Power BI.

- Visuales de inteligencia artificial nativos: Key Influencers, Smart Narrative, Decomposition Tree, pronósticos y detección de anomalías.

- Copilot para consultas conversacionales sobre los datos del modelo.

- Eventualmente, APIs o aplicaciones de negocio que consuman el modelo semántico.

## 3.3 Diagrama de arquitectura

La arquitectura propuesta se ilustra en el siguiente diagrama de referencia (entregado por separado en formato gráfico):

[ Diagrama: De SQL Server a Microsoft Fabric para Datalake y KPI ]

El diagrama muestra el flujo desde los sistemas actuales (ERP Intelisis, sitio Web, líneas de negocio) hacia la base de datos SQL Server, de ahí mediante extracción automática a Microsoft Fabric con su Data Lake en arquitectura Medallion (Bronze, Silver, Gold), y finalmente la capa de consumo con Power BI orientada a reportes, KPIs para el área de Compras y la Dirección, y soporte a decisiones estratégicas.

# 4. Alcance del Servicio

La presente propuesta contempla el siguiente alcance funcional y técnico:

## 4.1 Actividades incluidas

- Sesiones de descubrimiento con áreas de TI, Compras y Dirección para validar fuentes, KPIs y preguntas de negocio prioritarias.

- Levantamiento del modelo de datos del ERP Intelisis (mapeo de tablas relevantes a ventas, inventario, compras, productos, clientes y proveedores).

- Aprovisionamiento de la capacidad Fabric y configuración inicial del workspace.

- Implementación de la conexión segura de solo lectura entre Fabric Data Factory y SQL Server.

- Desarrollo de pipelines de extracción incremental hacia la zona Bronze.

- Implementación de transformaciones Bronze → Silver con reglas de limpieza y estandarización.

- Diseño e implementación del modelo dimensional Gold (esquema estrella con hechos y dimensiones).

- Desarrollo de un conjunto inicial de reportes y tableros en Power BI (se detallan en la sección de Entregables).

- Configuración de Copilot en Power BI y preparación del modelo semántico (nombres descriptivos, sinónimos, descripciones).

- Implementación de gobierno básico: usuarios, roles, seguridad a nivel de fila (RLS) según se requiera.

- Documentación técnica y funcional de la solución.

- Capacitación al equipo del cliente en uso de Power BI, Copilot y administración básica de Fabric.

- Soporte post-implementación durante un periodo definido de estabilización.

## 4.2 Casos de uso de negocio cubiertos

- Análisis de ventas por línea de negocio, canal, tienda y periodo.

- Análisis de rotación de inventario, días de cobertura y obsolescencia.

- Cruce entre compras a proveedores y ventas reales para optimizar pedidos.

- Identificación de productos con mejor desempeño y tendencias de consumo.

- Pronóstico básico de demanda usando las funcionalidades nativas de Power BI.

- Consultas en lenguaje natural sobre los datos del negocio mediante Copilot.

# 5. Fuera del Alcance

Las siguientes actividades, productos o servicios NO están contemplados en la presente propuesta. En caso de requerirse, serán cotizados por separado:

- Cualquier modificación, parche o actualización del ERP Intelisis.

- Cualquier desarrollo, modificación o mantenimiento del sitio web supernaturista.com o la aplicación móvil.

- Migración del ERP a otra plataforma o cambio de motor de base de datos.

- Integración con sistemas distintos al ERP Intelisis y su base SQL Server (CRM, ecommerce, pasarelas de pago, etc.) salvo que se acuerde su inclusión.

- Desarrollo de modelos de Machine Learning personalizados con Azure Machine Learning (pronósticos avanzados por SKU, modelos de recomendación, segmentación con clustering avanzado). Estos se proponen para una fase posterior.

- Desarrollo de aplicaciones móviles o web propias para consumo de los datos (más allá del uso de Power BI Service y su app móvil estándar).

- Adquisición de licencias de Microsoft Fabric, Power BI o Azure (deberán ser provistas por el cliente o intermediarias por separado).

- Infraestructura de red, conectividad o VPN entre las instalaciones del cliente y Microsoft Azure (más allá de la configuración lógica de la conexión).

- Cualquier limpieza retroactiva masiva de datos en el ERP origen.

- Procesos de gobierno corporativo de datos a nivel organizacional (políticas, comités, normas) más allá del gobierno técnico de la plataforma.

- Soporte 24x7 o niveles de servicio (SLA) productivos extendidos más allá del periodo de estabilización acordado.

- Cumplimiento normativo o certificaciones específicas (SOC2, ISO27001, PCI, etc.) salvo asesoría general.

# 6. Requerimientos Técnicos

## 6.1 Infraestructura y licenciamiento

| Componente | Detalle |
| --- | --- |
| Suscripción Azure | Tenant activo de Azure con permisos para crear recursos de Microsoft Fabric. |
| Capacidad Microsoft Fabric | SKU mínimo F2 para piloto; F4 a F8 recomendado para producción inicial. La estimación detallada se presenta en la sección de Estimación Económica. |
| Licencias Power BI Pro | Una licencia por cada autor y consumidor de reportes, mientras la capacidad sea menor a F64. |
| Tenant Microsoft 365 / Entra ID | Para gestión de identidades de los usuarios que acceden a la plataforma. |
| SQL Server existente | Acceso de red desde Azure (Self-hosted Integration Runtime si el SQL es on-premise; o conexión directa si está en Azure). |

## 6.2 Accesos y conectividad

- Usuario de servicio con permisos de SOLO LECTURA sobre la base de datos del ERP Intelisis.

- Whitelist o reglas de firewall que permitan la conexión desde la región Azure correspondiente al servicio de Fabric / Data Factory.

- En caso de que el SQL Server resida on-premise: instalación de un Self-hosted Integration Runtime en un servidor dentro de la red del cliente.

- Acceso administrativo al tenant de Azure y Microsoft 365 para configurar Fabric, asignar licencias y habilitar Copilot.

- Documentación o diccionario de datos del ERP Intelisis disponible para el equipo del proyecto.

## 6.3 Consideraciones de seguridad

- Toda la comunicación entre Fabric y el SQL Server se realizará sobre canal cifrado (TLS).

- Las credenciales de conexión se almacenarán en Azure Key Vault o en el almacén seguro de Fabric, nunca en texto plano.

- Se configurará control de acceso basado en roles (RBAC) sobre los workspaces de Fabric.

- Se implementará Row-Level Security (RLS) en Power BI donde se requiera segmentar información por rol o área.

- Habilitar autenticación multifactor (MFA) en las cuentas administrativas.

# 7. Requerimientos Humanos

## 7.1 Equipo del proveedor de servicios

| Rol | Responsabilidades | Dedicación |
| --- | --- | --- |
| Líder de Proyecto / Arquitecto de Datos | Diseño de la arquitectura, gobierno técnico, coordinación con el cliente, gestión de riesgos. | Tiempo parcial |
| Ingeniero de Datos (Fabric / SQL) | Implementación de pipelines, extracciones, transformaciones Bronze→Silver→Gold, modelo dimensional. | Tiempo completo |
| Consultor Power BI | Modelo semántico, medidas DAX, reportes, tableros, configuración de Copilot. | Tiempo parcial |
| Especialista en IA / Copilot (opcional) | Preparación del modelo semántico para Copilot, prompt engineering, casos avanzados. | Tiempo parcial |

## 7.2 Equipo requerido por parte del cliente

| Rol | Responsabilidades | Dedicación |
| --- | --- | --- |
| Patrocinador Ejecutivo | Toma de decisiones estratégicas, priorización de KPIs, validación de entregables. | Puntual |
| Líder Funcional (Compras / Dirección) | Definición de requerimientos de negocio, validación de KPIs y reportes. | Tiempo parcial |
| Líder Técnico de TI | Habilitación de accesos, conectividad, coordinación con áreas de infraestructura. | Tiempo parcial |
| DBA / Administrador de Intelisis | Provisión de accesos de solo lectura, validación de impacto en el ERP, soporte en mapeo de tablas. | Puntual |
| Administrador de Azure / M365 | Aprovisionamiento de recursos, asignación de licencias, configuración de tenant. | Puntual |
| Usuarios finales (key users) | Validación de reportes, pruebas de aceptación, retroalimentación. | Puntual |

# 8. Plan de Trabajo

Se propone un enfoque por fases que permite validar valor de forma temprana y escalar de manera controlada.

## 8.1 Fase Piloto (semanas 1 a 8)

| Semana | Fase | Actividades clave |
| --- | --- | --- |
| 1 | Descubrimiento | Kickoff, sesiones con áreas de negocio y TI, mapeo de fuentes, definición de KPIs prioritarios. |
| 2 | Aprovisionamiento | Configuración de capacidad Fabric, workspaces, accesos, conexión a SQL Server. |
| 3 a 4 | Ingesta Bronze | Desarrollo de pipelines incrementales, primera carga histórica, validación de integridad. |
| 4 a 5 | Capa Silver | Limpieza, estandarización, integración de datos, reglas de calidad. |
| 5 a 6 | Modelo Gold | Diseño del modelo dimensional, hechos y dimensiones, medidas DAX. |
| 6 a 7 | Reportes y Copilot | Construcción de tableros, configuración de Copilot, casos de prueba. |
| 7 a 8 | UAT y entrega | Pruebas de aceptación, capacitación, documentación, presentación ejecutiva. |

## 8.2 Fase de Estabilización (semanas 9 a 12)

Soporte post-implementación, ajustes finos, monitoreo, optimización de desempeño y capacitación adicional. Se entrega la plataforma en operación productiva.

## 8.3 Fases posteriores (sugeridas, no incluidas en esta propuesta)

- Analítica predictiva avanzada: modelos de Machine Learning con Azure ML para pronósticos por SKU, segmentación de clientes y recomendaciones.

- Capa de IA generativa: integración con Azure OpenAI para copilotos personalizados, generación de narrativas y RAG sobre catálogos.

- Expansión de fuentes: incorporación de eventos del sitio web, app móvil, CRM y otras fuentes externas.

- Casos de uso adicionales: precios dinámicos, recomendaciones personalizadas, optimización de promociones.

# 9. Entregables

Al término de la Fase Piloto se entregarán los siguientes productos:

## 9.1 Entregables técnicos

- Workspace de Microsoft Fabric configurado y operativo.

- Capacidad Fabric aprovisionada y dimensionada.

- Pipelines de extracción Bronze configurados, programados y monitoreados.

- Notebooks y procesos de transformación Bronze → Silver → Gold.

- Modelo dimensional Gold (esquema estrella) implementado en el Lakehouse / Warehouse.

- Modelo semántico de Power BI con medidas DAX, jerarquías y descripciones.

- Configuración de Copilot en Power BI.

- Roles, permisos y RLS configurados.

## 9.2 Reportes y tableros incluidos en el piloto

- Tablero Ejecutivo de Ventas: ventas totales, por línea de negocio, canal, tienda, periodo, con comparativo año anterior.

- Análisis de Inventario: existencias, rotación, días de cobertura, productos críticos, alertas de obsolescencia.

- Compras vs Ventas: reporte cruzado que permite tomar decisiones de compra informadas por proveedor, producto y línea.

- Top Productos y Tendencias: productos más vendidos, ranking, tendencia y pronóstico básico.

- Tablero para Dirección: KPIs ejecutivos consolidados con visión integral del negocio.

## 9.3 Entregables documentales

- Documento de arquitectura técnica.

- Diccionario de datos del modelo Gold.

- Manual de operación de la plataforma.

- Manual de usuario de los reportes y de Copilot.

- Documento de procedimientos operativos (monitoreo, recuperación ante fallas, programación).

## 9.4 Capacitación

- Capacitación técnica al equipo de TI sobre administración de Fabric y mantenimiento de pipelines (8 horas).

- Capacitación funcional a usuarios finales sobre uso de Power BI y Copilot (4 horas).

- Sesión ejecutiva para Dirección sobre interpretación de los tableros (2 horas).

# 10. Supuestos

La presente propuesta se construye bajo los siguientes supuestos. Cualquier desviación significativa podría requerir ajustes en alcance, tiempo o costo:

- El cliente cuenta con una suscripción activa de Microsoft Azure y los permisos administrativos necesarios para crear los recursos.

- El cliente adquiere y provee las licencias de Microsoft Fabric y Power BI Pro requeridas (no se incluyen en la propuesta de servicios).

- El ERP Intelisis y su base de datos SQL Server están en operación estable y el cliente otorgará un usuario de solo lectura para la extracción.

- El cliente proveerá conectividad de red apropiada entre Azure y el SQL Server (sea por internet con whitelist, VPN o ExpressRoute).

- Las tablas del ERP relevantes para el análisis cuentan con columnas de fecha o control de cambios que permiten extracciones incrementales.

- La calidad actual de los datos en el ERP es razonable; cualquier limpieza retroactiva masiva en el sistema origen está fuera del alcance.

- El cliente dispondrá del personal indicado en la sección de Requerimientos Humanos con la dedicación acordada.

- Las sesiones de trabajo se realizan de forma remota; las visitas presenciales, en caso de requerirse, se acordarán por separado.

- Los entregables se redactan en español; cualquier traducción a otros idiomas no está incluida.

- La propuesta económica está expresada en dólares estadounidenses (USD) sobre precios de lista vigentes de Microsoft Azure. Variaciones cambiarias o de precios oficiales pueden modificar el costo final.

- Los tiempos del plan de trabajo asumen disponibilidad oportuna del equipo del cliente y resolución ágil de bloqueos.

- Cambios significativos en el alcance se gestionarán mediante un proceso formal de control de cambios.

# 11. Estimación Económica — Calculadora Azure

A continuación se presentan los componentes de costo de la plataforma Microsoft Fabric, junto con tres escenarios económicos referenciales. Los precios mostrados corresponden a lista pública de Microsoft Azure en región US East a junio de 2026 y deben validarse al momento de la contratación.

## 11.1 Componentes de costo a considerar

- Capacidad Microsoft Fabric (cómputo): principal componente; se selecciona un SKU (F2 a F2048) según los Capacity Units (CUs) requeridos.

- Modelo de compra: Pay-as-you-go (PAYG) o Reservado a 1 o 3 años (descuento aproximado de 40%).

- Licencias Power BI Pro: requeridas para autores y consumidores cuando la capacidad es menor a F64 (~$10 USD/usuario/mes).

- Almacenamiento OneLake: incluye almacenamiento gratuito hasta el tamaño del SKU en TB (ej. F2 incluye 2 TB). Excedentes se cobran por GB/mes.

- Red (próximamente): Microsoft anunciará al menos 90 días antes de iniciar el cobro por transferencia de datos.

- Servicios profesionales: consultoría e implementación (se cotizan por separado en este documento).

## 11.2 Catálogo de SKUs de Fabric (precios referenciales US East)

| SKU | CUs | PAYG (USD/mes) | Reservado 1 año (USD/mes) | Uso típico |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F2 | 2 | ~$263 | ~$156 | Piloto / Demo |
| F4 | 4 | ~$526 | ~$312 | Equipos pequeños |
| F8 | 8 | ~$1,051 | ~$623 | Producción ligera |
| F16 | 16 | ~$2,102 | ~$1,247 | Cargas medianas |
| F32 | 32 | ~$4,205 | ~$2,494 | Mediana empresa |
| F64 | 64 | ~$8,410 | ~$4,989 | Umbral free viewers |

Nota importante: a partir de F64, los consumidores de reportes Power BI no requieren licencia Pro individual. Por debajo de F64, cada autor y consumidor necesita Power BI Pro (~$10 USD/usuario/mes).

## 11.3 Escenarios económicos para Super Naturista

### Escenario A — Piloto (3 a 6 meses)

Recomendado para iniciar y demostrar valor con bajo costo. Aprovecha el trial gratuito de Fabric de 60 días para los primeros dos meses.

| Concepto | Cálculo | Costo mensual (USD) |
| --- | --- | --- |
| Fabric F2 PAYG con pausa 50% | $263 × 50% | ~$132 |
| Power BI Pro × 25 usuarios | 25 × $10 | $250 |
| OneLake storage hasta 500 GB | Free tier | $0 |
| Total estimado mensual |  | ~$382 USD |

### Escenario B — Producción inicial

Una vez validado el piloto, se mueve a capacidad reservada con un SKU más holgado.

| Concepto | Cálculo | Costo mensual (USD) |
| --- | --- | --- |
| Fabric F4 reservado 1 año | Precio fijo | ~$312 |
| Power BI Pro × 25 usuarios | 25 × $10 | $250 |
| OneLake storage hasta 2 TB | Free tier F4 | $0 |
| Total estimado mensual |  | ~$562 USD |

### Escenario C — Producción a escala

Aplicable cuando se requieran más de 80-100 consumidores de reportes o funcionalidades exclusivas de F64+.

| Concepto | Cálculo | Costo mensual (USD) |
| --- | --- | --- |
| Fabric F64 reservado 1 año | Precio fijo | ~$4,989 |
| Power BI Pro × 5 autores únicamente | 5 × $10 | $50 |
| OneLake storage hasta 64 TB | Free tier F64 | $0 |
| Total estimado mensual |  | ~$5,039 USD |

## 11.4 Recomendaciones para optimizar el costo

- Iniciar con el trial gratuito de Microsoft Fabric (60 días) para los primeros dos meses del piloto.

- Mantener la capacidad en PAYG durante la fase de piloto, con pausa automática fuera del horario laboral (puede ahorrar hasta 60% del costo nominal).

- Migrar a capacidad reservada solo cuando la utilización sea consistente (>60% del tiempo de operación).

- Permanecer por debajo de F64 mientras los consumidores de reportes sean pocos (menos de ~80 usuarios); por encima conviene F64 para eliminar licencias Pro.

- Monitorear el consumo de CUs con la Capacity Metrics App para ajustar el SKU según uso real.

## 11.5 Validación oficial del costo

Los precios mostrados son referenciales. Para una cotización oficial y vigente se recomienda:

- Utilizar la calculadora oficial de Microsoft Azure: https://azure.microsoft.com/pricing/calculator/

- Consultar el Fabric Capacity Estimator: https://learn.microsoft.com/fabric/enterprise/fabric-capacity

- Validar precios por región (Mexico Central, South Central US, East US 2 según corresponda).

- Solicitar una cotización formal a través de un partner Microsoft o representante directo.

# 12. Riesgos y Mitigaciones

| Riesgo | Impacto | Mitigación |
| --- | --- | --- |
| Demora en provisión de accesos al SQL Server del ERP | Alto | Solicitar acceso en la semana 1 con apoyo del patrocinador ejecutivo y del DBA. |
| Documentación incompleta del modelo de Intelisis | Medio | Sesiones de trabajo con el DBA para mapear tablas; reverse engineering directo de la base. |
| Calidad de datos en origen menor a la esperada | Medio | Reglas de calidad en capa Silver; reportar hallazgos al cliente para depuración en origen. |
| Variación de precios de Microsoft Fabric | Bajo | Validar precios al momento de la contratación; documentar como supuesto. |
| Disponibilidad limitada del equipo del cliente | Alto | Acordar dedicación mínima desde kickoff; escalamiento al patrocinador en caso de bloqueos. |
| Expectativa de capacidades avanzadas de IA fuera de alcance | Medio | Alineación explícita en sección de alcance; demostración de capacidades del piloto y roadmap claro. |
| Cambios de alcance durante la ejecución | Medio | Proceso formal de control de cambios con aprobación del patrocinador. |

# 13. Beneficios Esperados

## 13.1 Beneficios operativos

- Sin impacto operacional: el ERP y el sitio Web continúan operando sin modificaciones ni degradación.

- Conexión segura: solo lectura, cifrado en tránsito, sin riesgos a la integridad de la información origen.

- Actualización automática: extracciones programadas e incrementales, sin intervención manual.

- Gobierno de datos: trazabilidad, calidad y catálogo de información implementados desde el inicio.

## 13.2 Beneficios de negocio

- Información confiable y oportuna: KPIs precisos y actualizados al alcance del área de Compras y de la Dirección.

- Mejores decisiones: visibilidad cruzada entre ventas, inventario y compras para optimizar capital de trabajo.

- Identificación de tendencias: pronósticos y análisis que permiten anticipar comportamiento de productos y proveedores.

- Eficiencia operativa: eliminación de reportes manuales y reducción de tiempo de respuesta a preguntas de negocio.

- Mayor rentabilidad: decisiones más precisas sobre qué comprar, cuándo y a quién, basadas en demanda real.

## 13.3 Beneficios tecnológicos

- Plataforma moderna: arquitectura de referencia con tecnología de punta de Microsoft.

- Escalabilidad: crecimiento gradual sin necesidad de reinversión total en infraestructura.

- Capacidades de IA: acceso inmediato a inteligencia artificial mediante Copilot y visuales nativos.

- Base para evolución: plataforma lista para incorporar Machine Learning, Azure OpenAI y casos avanzados en fases futuras.

# 14. Condiciones Generales y Siguientes Pasos

## 14.1 Vigencia de la propuesta

La presente propuesta tiene una vigencia de 30 días naturales a partir de la fecha de emisión. Transcurrido este plazo, los precios y condiciones podrán ser actualizados.

## 14.2 Forma de inversión y pagos

Los costos de servicios profesionales se desglosarán en una propuesta económica separada. Las licencias y capacidades de Microsoft Azure son adquiridas directamente por el cliente bajo el modelo de su preferencia (Enterprise Agreement, CSP, o Pay-as-you-go).

## 14.3 Confidencialidad

Toda información compartida durante la ejecución del proyecto será tratada con confidencialidad. Se sugiere la firma de un acuerdo de confidencialidad (NDA) previo al inicio del proyecto.

## 14.4 Siguientes pasos sugeridos

- Revisión y validación de la presente propuesta con los stakeholders del cliente.

- Sesión de aclaración de dudas y ajustes a la propuesta si fuera necesario.

- Aprobación formal del alcance y firma de acuerdo de servicios.

- Aprovisionamiento de la suscripción Azure y la capacidad inicial de Fabric.

- Kickoff del proyecto y arranque de la Fase Piloto.

Quedamos a su disposición para resolver cualquier duda

y avanzar a la siguiente etapa de este proyecto.