PROPUESTA DE SERVICIOS

Solucion Integral de Acceso Seguro 100% Cloud

VPN P2S  |  Azure Firewall  |  MFA / Entra ID

80 Usuarios Windows  |  File Server Azure  |  Arquitectura 100% Azure

| Cliente: | [Nombre del Cliente] |
| --- | --- |
| Preparado por: | [Nombre del Consultor] |
| Version: | 3.0 — Cloud-Only + FW + MFA |
| Fecha: | Marzo 2026 |
| Vigencia: | 30 dias calendario |
| Confidencialidad: | Documento Confidencial |

ARQUITECTURA 100% EN AZURE — SIN DEPENDENCIA ON-PREMISE

CONFIDENCIAL — USO EXCLUSIVO DEL CLIENTE

01  RESUMEN EJECUTIVO

La presente propuesta describe la implementacion de una solucion integral de acceso seguro completamente alojada en Microsoft Azure, disenada para responder a los retos de disponibilidad de energia electrica e infraestructura fisica del cliente. Al no depender de ningun equipo o servidor en las instalaciones del cliente, la solucion garantiza continuidad operativa independientemente de cortes electricos, fallas de hardware o problemas de conectividad en el sitio principal.

La solucion v3.0 integra tres pilares de seguridad y acceso sobre Azure:

- VPN Point-to-Site (P2S) con OpenVPN: conexion cifrada para los 80 usuarios Windows desde cualquier ubicacion.

- Autenticacion Multifactor (MFA) con Azure AD / Entra ID: verificacion de identidad en dos o mas pasos, obligatoria para todos los usuarios antes de establecer la VPN y al acceder al File Server.

- Azure Firewall Premium: inspeccion y control de todo el trafico de red dentro de Azure, con IDPS, Threat Intelligence y filtracion FQDN para proteger el File Server y cualquier recurso en la nube.

Decision estrategica: Al mover toda la infraestructura a Azure, el cliente elimina la dependencia de su sitio fisico principal. Azure garantiza 99.9%-99.99% de disponibilidad en sus servicios, con redundancia electrica, refrigeracion y conectividad de clase mundial en sus datacenters.

| 80 Usuarios VPN + MFA | 3 Capas de Seguridad | 100% Infraestructura Cloud | 8-12 Semanas impl. |
| --- | --- | --- | --- |

Por Que Migrar Todo a Azure — Beneficios Clave

| Factor | Situacion Actual (On-Premise) | Con Solucion Azure Cloud-Only |
| --- | --- | --- |
| Disponibilidad electrica | Dependiente del suministro local del cliente | Azure datacenter: UPS + generadores redundantes 99.99% |
| Hardware propio | Requiere servidores, UPS, mantenimiento fisico | Sin hardware — todo gestionado por Microsoft |
| VPN / Firewall on-premise | Equipo fisico en sitio, punto unico de falla | Azure VPN GW + Firewall: HA por diseno |
| MFA / Autenticacion | Tipicamente no implementado o con solucion local | Azure AD MFA: nativo, sin infraestructura adicional |
| Costos de CAPEX | Altos (servers, switches, UPS, licencias) | Solo OPEX mensual predecible en Azure |
| Actualizaciones | Manuales, requieren ventanas de mantenimiento | Automaticas en servicios PaaS de Azure |
| Acceso remoto usuarios | VPN on-premise, dependiente del sitio activo | VPN P2S a Azure: funciona aunque la oficina este apagada |

02  OBJETIVO DEL SERVICIO

Objetivo General

Implementar una solucion integral de acceso seguro 100% en Microsoft Azure que permita a 80 usuarios con equipos Windows conectarse de forma cifrada, autenticada con MFA y controlada por un firewall inteligente hacia el File Server corporativo en la nube, eliminando toda dependencia de infraestructura fisica en el sitio del cliente y garantizando disponibilidad continua ante cortes electricos o fallas en las instalaciones.

Objetivos Especificos

- Disenar la arquitectura de red 100% en Azure bajo el modelo Hub-and-Spoke con Azure Firewall como punto central de inspeccion de trafico.

- Desplegar Azure VPN Gateway (VpnGw1) con VPN P2S / OpenVPN para los 80 usuarios Windows.

- Implementar Azure AD Multi-Factor Authentication (MFA) obligatorio para todos los usuarios antes de conectarse a la VPN y al acceder al File Server.

- Configurar Politicas de Acceso Condicional (Conditional Access) en Azure AD para reforzar el MFA y definir condiciones de acceso seguro (dispositivo, ubicacion, riesgo).

- Desplegar Azure Firewall Premium como punto centralizado de control e inspeccion del trafico en la VNet, con IDPS, Threat Intelligence y filtrado FQDN.

- Implementar el File Server en Azure (Azure Files o VM Windows Server) con acceso controlado por Azure Firewall y permisos RBAC desde Azure AD.

- Forzar todo el trafico de los usuarios VPN a traves del Azure Firewall mediante User Defined Routes (UDR).

- Configurar logs centralizados de VPN, MFA, Firewall y File Server en Log Analytics Workspace.

- Instalar y configurar el Azure VPN Client con perfil MFA en los 80 equipos Windows.

- Documentar la arquitectura implementada y capacitar al equipo de TI del cliente.

03  ARQUITECTURA DE LA SOLUCION — 100% AZURE

Diagrama de Arquitectura Hub-and-Spoke con Azure Firewall

La arquitectura sigue el modelo Hub-and-Spoke recomendado por Microsoft Cloud Adoption Framework. El Hub VNet contiene el Azure Firewall y el VPN Gateway. Los Spoke VNets alojan las cargas de trabajo (File Server). Todo el trafico — entrante, saliente y lateral — pasa obligatoriamente por el Azure Firewall.

USUARIOS REMOTOS (80 equipos Windows) Azure VPN Client ¦ OpenVPN/TLS 1.2+ ¦ AZURE AD MFA (Entra ID) Conditional Access: dispositivo + ubicacion + riesgo de usuario ¦ Tunel VPN P2S cifrado (Internet) ¦ ================================================ HUB VNET (10.0.0.0/16) [ GatewaySubnet /27 ] AZURE VPN GATEWAY (VpnGw1) ----> Pool P2S: 172.16.0.0/24 ¦ UDR: todo el trafico forzado al Firewall ¦ [ AzureFirewallSubnet /26 ] AZURE FIREWALL PREMIUM Threat Intel ¦ IDPS ¦ TLS Inspection ¦ FQDN Filter ¦ DNS Proxy ¦ App/Net/DNAT Rules ¦ VNet Peering ¦ SPOKE VNET (10.1.0.0/24) FILE SERVER (Azure Files SMB 3.0 / VM Windows Server 2022) Permisos RBAC por grupo de Azure AD ¦ NSG: solo trafico desde Firewall ================================================ SERVICIOS TRANSVERSALES Azure AD / Entra ID (MFA+CA) ¦ Log Analytics ¦ Azure Monitor ¦ Azure Policy

Flujo de acceso de un usuario: (1) Abre Azure VPN Client en su Windows. (2) Azure AD solicita MFA (app Authenticator, SMS o FIDO2). (3) Conditional Access valida que el dispositivo y la sesion cumplan las politicas. (4) Se establece el tunel OpenVPN cifrado. (5) El trafico del usuario llega al VPN Gateway y es enrutado POR EL FIREWALL antes de llegar al File Server. (6) Azure Firewall inspecciona el trafico con IDPS y Threat Intel. (7) El usuario accede a sus carpetas con permisos RBAC.

Los 3 Pilares de Seguridad de la Solucion

| PILAR 1 VPN P2S Tunel cifrado OpenVPN/TLS para cada usuario. Unico punto de entrada a la red Azure. | PILAR 2 MFA + Entra ID Verificacion de identidad en 2+ pasos. Sin MFA, no hay acceso a la VPN ni al File Server. | PILAR 3 Azure Firewall Inspeccion de todo el trafico con IDPS, Threat Intel y TLS Inspection antes de llegar al FS. |
| --- | --- | --- |

Componentes Completos de la Solucion

| Componente | Pilar | Funcion Principal | SKU |
| --- | --- | --- | --- |
| VPN POINT-TO-SITE |  |  |  |
| Azure VPN Gateway | VPN | Concentrador P2S, soporta hasta 250 conexiones simultaneas | VpnGw1 |
| GatewaySubnet /27 | VPN | Subred exclusiva para el VPN Gateway | N/A |
| Public IP (VPN GW) | VPN | IP publica del gateway para los usuarios | Standard |
| Azure VPN Client (app) | VPN | Cliente instalado en cada equipo Windows | Gratuito |
| User Defined Routes (UDR) | VPN | Fuerza el trafico VPN a traves del Firewall | N/A |
| MFA Y ACCESO CONDICIONAL |  |  |  |
| Azure AD / Entra ID | MFA | Plataforma de identidad central para autenticacion | Free/P1 |
| MFA (Multi-Factor Auth) | MFA | 2do factor obligatorio: Authenticator App, SMS, FIDO2 | P1 recomendado |
| Conditional Access | MFA | Politicas de acceso por dispositivo, ubicacion y riesgo | P1 requerido |
| App Enterprise (Azure AD) | MFA | App registrada para autenticar la VPN P2S | Incluido |
| Microsoft Authenticator | MFA | App MFA en smartphone de cada usuario | Gratuita |
| Azure AD Identity Protection | MFA | Deteccion de riesgo de usuario y de inicio de sesion | P2 opcional |
| AZURE FIREWALL |  |  |  |
| Azure Firewall Premium | Firewall | FW centralizado con IDPS, TLS Inspection, Threat Intel | Premium |
| AzureFirewallSubnet /26 | Firewall | Subred exclusiva /26 para el Azure Firewall | N/A |
| Azure Firewall Policy | Firewall | Gestion centralizada de reglas DNAT/Red/Aplicacion | Standard |
| Public IP (Firewall) | Firewall | IP publica para inspeccion de trafico saliente | Standard |
| IDPS (Intrusion Prevention) | Firewall | Mas de 58,000 firmas para deteccion/bloqueo de amenazas | Incluido en Premium |
| Threat Intelligence Feed | Firewall | Bloqueo automatico de IPs y dominios maliciosos | Incluido |
| TLS Inspection | Firewall | Descifrado y analisis del trafico HTTPS cifrado | Solo Premium |
| DNS Proxy | Firewall | Resolucion de nombres centralizada y segura | Incluido |
| FILE SERVER Y RED VIRTUAL |  |  |  |
| Hub VNet | Red | Red virtual central que aloja FW y VPN Gateway | Standard |
| Spoke VNet | Red | Red virtual aislada para el File Server | Standard |
| VNet Peering (Hub-Spoke) | Red | Interconexion con trafico enrutado por el Firewall | N/A |
| Azure Files (SMB 3.0) | File Server | Almacenamiento de archivos nativo, sin gestion de OS | Standard/Premium |
| Network Security Group | Red | Reglas de seguridad: solo acepta trafico desde el FW | N/A |
| Log Analytics Workspace | Monitoreo | Logs centralizados de VPN, MFA, FW y File Server | Pay-per-use |
| Azure Monitor + Alerts | Monitoreo | Alertas en tiempo real sobre incidentes de seguridad | Incluido |
| Azure Backup | Respaldo | Politicas de respaldo y recuperacion del File Server | Standard |

Detalle del MFA — Metodos de Autenticacion Soportados

| Metodo MFA | Como Funciona | Recomendacion |
| --- | --- | --- |
| Microsoft Authenticator App | Notificacion push o codigo TOTP en el smartphone | RECOMENDADO — mas seguro y usable |
| Codigo SMS / Llamada | Codigo de 6 digitos enviado al celular registrado | Alternativa si no hay smartphone |
| Clave de seguridad FIDO2 | Llave hardware fisica (YubiKey, etc.) | Maxima seguridad — usuarios criticos |
| Windows Hello for Business | Biometria o PIN en equipo unido a Azure AD | Para equipos corporativos con Intune |
| Codigo TOTP (otras apps) | Google Authenticator, Authy, etc. | Compatible como alternativa |

Politicas de Acceso Condicional (Conditional Access) Propuestas

| Politica | Condicion | Accion |
| --- | --- | --- |
| MFA obligatorio para VPN | Cualquier usuario que acceda a la app VPN | Solicitar MFA siempre |
| MFA obligatorio para File Server | Acceso al share de archivos desde Azure AD | Solicitar MFA siempre |
| Bloqueo por riesgo de inicio de sesion | Riesgo alto o medio detectado por Identity Protection | Bloquear acceso automaticamente |
| Bloqueo por ubicacion de riesgo | Paises no permitidos (ej. fuera de Mexico/LATAM) | Bloquear o requerir MFA adicional |
| Frecuencia de re-autenticacion | Sesion inactiva por mas de 8 horas | Solicitar nueva autenticacion MFA |
| Cumplimiento de dispositivo (opcional) | Equipo sin Intune registrado | Bloquear o solo permitir con MFA |

04  ALCANCE DEL SERVICIO

Dentro del Alcance

| ✔ | Diseno de la arquitectura Hub-and-Spoke 100% en Azure con Azure Firewall como hub central |
| --- | --- |
| ✔ | Aprovisionamiento del Hub VNet, Spoke VNet, GatewaySubnet, AzureFirewallSubnet y subredes de recursos |
| ✔ | Despliegue de Azure VPN Gateway SKU VpnGw1 con configuracion P2S / OpenVPN |
| ✔ | Configuracion de la aplicacion Enterprise en Azure AD para autenticacion VPN |
| ✔ | Habilitacion y configuracion de MFA obligatorio para los 80 usuarios (Microsoft Authenticator) |
| ✔ | Configuracion de hasta 4 Politicas de Acceso Condicional (Conditional Access) segun requerimientos del cliente |
| ✔ | Enrollamiento / alta de los 80 usuarios en MFA (sesion guiada de registro o instrucciones paso a paso) |
| ✔ | Despliegue de Azure Firewall Premium con Firewall Policy centralizada |
| ✔ | Configuracion de reglas de red y aplicacion del Firewall para el File Server y acceso de usuarios VPN |
| ✔ | Habilitacion de Threat Intelligence (modo Alert and Deny), IDPS (Alert and Deny) y DNS Proxy |
| ✔ | Configuracion de User Defined Routes (UDR) para forzar trafico VPN por el Azure Firewall |
| ✔ | Configuracion de VNet Peering Hub-Spoke con trafico enrutado por el Firewall |
| ✔ | Implementacion del File Server: Azure Files (SMB 3.0) o VM Windows Server 2022 |
| ✔ | Configuracion de estructura de carpetas y permisos por grupos de Azure AD (RBAC) |
| ✔ | Configuracion de NSG en la subred del File Server: solo acepta trafico proveniente del Firewall |
| ✔ | Instalacion y configuracion del Azure VPN Client en los 80 equipos Windows |
| ✔ | Pruebas de conectividad: VPN + MFA + acceso al File Server + inspeccion por Firewall |
| ✔ | Integracion de logs de VPN, MFA, Firewall y File Server en Log Analytics Workspace |
| ✔ | Creacion de hasta 8 alertas en Azure Monitor (MFA fallido, bloqueos FW, tunel caido, etc.) |
| ✔ | Documentacion tecnica As-Built de la arquitectura completa |
| ✔ | Runbook operativo para el equipo de TI del cliente |
| ✔ | Sesion de capacitacion (4-6 horas): arquitectura, operacion del Firewall, gestion del MFA, troubleshooting |
| ✔ | Soporte post-implementacion: 30 dias calendario |

Fuera de Alcance

| ✖ | Configuracion de VPN Site-to-Site (S2S) hacia redes on-premise (disponible como adicional si se requiere en el futuro) |
| --- | --- |
| ✖ | Instalacion del cliente VPN en equipos no Windows (Mac, Linux, iOS, Android) |
| ✖ | Configuracion de Microsoft Intune o MDM para gestion de dispositivos |
| ✖ | Migracion de datos existentes al File Server de Azure (disponible como servicio adicional) |
| ✖ | Adquisicion de licencias de Azure AD Premium P1/P2 — responsabilidad del cliente |
| ✖ | Implementacion de Microsoft Sentinel SIEM (disponible como servicio adicional) |
| ✖ | Configuracion de Azure AD Domain Services o Active Directory on-premise |
| ✖ | Soporte a equipos con Windows anterior a Windows 10 v1903 |
| ✖ | Gestion operativa continua post-implementacion (disponible como servicio MSP) |
| ✖ | Recuperacion ante desastres o replicacion geografica del File Server |
| ✖ | Configuracion de Azure AD Connect para sincronizar AD on-premise (si aplica) |
| ✖ | Auditoria de cumplimiento normativo de terceros (ISO 27001, PCI-DSS, HIPAA) |

05  REQUERIMIENTOS PARA LA IMPLEMENTACION

Requerimientos de Azure e Infraestructura Cloud

| Requerimiento | Detalle | Estado |
| --- | --- | --- |
| Suscripcion Azure activa | Con permisos Owner o Contributor a nivel suscripcion | Requerido |
| Tenant Azure AD (Entra ID) | Tenant configurado, con 80 cuentas de usuario | Requerido |
| Licencias Azure AD Premium P1 | Necesarias para Conditional Access y MFA avanzado (80 usuarios) | Requerido |
| Region de Azure | Region proxima al cliente (South Central US, Mexico, etc.) | Requerido |
| Espacio de direcciones IP | Rangos /16 para Hub y Spoke sin solapamiento | Requerido |
| Log Analytics Workspace | Nuevo o existente en la misma region | Requerido |
| Inventario de usuarios | Lista de 80 UPNs con email y numero de celular para MFA | Antes de Fase 3 |
| Estructura de carpetas FS | Definicion de carpetas, grupos y permisos del File Server | Antes de Fase 3 |

Requerimientos de MFA — Por Usuario

| Requerimiento | Detalle | Estado |
| --- | --- | --- |
| Smartphone por usuario | Necesario para instalar Microsoft Authenticator (iOS o Android) | Requerido (80 usuarios) |
| Numero de celular registrado | Alternativa SMS/llamada si no hay smartphone | Al menos 1 metodo |
| Cuenta Azure AD activa | Email corporativo o cuenta en el tenant del cliente | Requerido (80 cuentas) |
| Licencia Azure AD P1 por usuario | Para habilitar Conditional Access (incluida en M365 Business Premium) | Requerido |
| Sesion de registro MFA | 30 minutos por sesion grupal para registro del segundo factor | Coordinado en Fase 3 |

Requerimientos de Usuarios Windows (VPN)

| Requerimiento | Detalle | Estado |
| --- | --- | --- |
| Sistema operativo | Windows 10 version 1903 o superior / Windows 11 | Requerido (80 equipos) |
| Acceso admin al equipo | Para instalar Azure VPN Client | Requerido |
| Conectividad a Internet | Para establecer el tunel VPN hacia Azure | Requerido |
| Microsoft Authenticator instalado | App en smartphone del usuario para MFA | Requerido (previo al go-live) |

Requerimientos Humanos — Equipo del Proyecto

| Rol | Responsabilidades | Cliente | Proveedor |
| --- | --- | --- | --- |
| Arquitecto Azure | Diseno de arquitectura, revision y validacion tecnica |  | Asignado |
| Ing. Redes / Firewall | Config. VPN Gateway, Azure Firewall, UDRs, NSGs |  | Asignado |
| Ing. Identidad / MFA | Config. Azure AD, MFA, Conditional Access, grupos |  | Asignado |
| Ing. Endpoint | Instalacion VPN Client y registro MFA en 80 equipos |  | Asignado |
| Responsable TI (Cliente) | Decisiones tecnicas, acceso al tenant y suscripcion | Requerido |  |
| Admin Azure AD (Cliente) | Creacion de cuentas, grupos y licencias P1 | Requerido |  |
| Coordinador de Usuarios | Facilitar registro MFA y acceso a los 80 equipos | Requerido |  |
| Gerente de Proyecto | Seguimiento, comunicacion y control de cambios | Deseable | Asignado |

06  SUPUESTOS DEL PROYECTO

Los siguientes supuestos son la base del alcance y del esfuerzo estimado. Desviaciones podran impactar cronograma, costo o alcance.

| # | Supuesto |
| --- | --- |
| 1 | El cliente tiene o adquirira antes de la Fase 3 las licencias Azure AD Premium P1 para los 80 usuarios. Sin estas licencias, las Politicas de Acceso Condicional (Conditional Access) no pueden habilitarse. |
| 2 | Cada uno de los 80 usuarios tiene un smartphone (iOS o Android) disponible para instalar Microsoft Authenticator. Si algun usuario no dispone de smartphone, se configurara autenticacion por SMS como alternativa. |
| 3 | El cliente cuenta con una suscripcion de Azure activa con permisos de Owner o Contributor. Estos permisos seran otorgados al equipo del proveedor durante toda la implementacion. |
| 4 | El tenant de Azure AD tiene o tendra 80 cuentas de usuario activas con sus UPNs (emails) definidos antes del inicio de la Fase 3. El proveedor puede apoyar en la creacion si es necesario. |
| 5 | El cliente no tiene infraestructura critica on-premise que deba seguir siendo accesible desde la VPN. Si en el futuro se requiere acceso a sistemas on-premise, se puede agregar un tunel S2S como adicion. |
| 6 | Los equipos Windows de los 80 usuarios tienen Windows 10 v1903 o superior / Windows 11, con acceso a Internet desde sus ubicaciones habituales de trabajo. |
| 7 | El proveedor tendra acceso remoto (Teams, AnyDesk u otra herramienta acordada) a los equipos de los usuarios para instalar el cliente VPN y registrar el MFA. Si es presencial, el cliente provee la logistica. |
| 8 | El espacio de almacenamiento requerido para el File Server es de hasta 5 TB. Mayor capacidad afectara el costo mensual y debera ajustarse en la calculadora. |
| 9 | La estructura de carpetas y los permisos del File Server seran definidos y entregados por el cliente antes de la Fase 3. Cambios posteriores pueden requerir trabajo adicional. |
| 10 | El cliente designara un responsable tecnico con disponibilidad para toma de decisiones rapidas durante el proyecto (max 24 hrs de respuesta para aprobaciones). |
| 11 | Las reuniones de avance semanales se realizaran en formato virtual (Microsoft Teams) con duracion maxima de 1 hora. |
| 12 | Los costos de consumo mensual de Azure (VPN Gateway, Firewall, Files, Log Analytics, etc.) son responsabilidad del cliente y se facturan directamente por Microsoft independientemente de los honorarios. |
| 13 | El Azure Firewall se implementara en modo Hub-and-Spoke. Si el cliente requiere inspeccionar trafico hacia Internet desde otros workloads en el futuro, la misma arquitectura lo soporta sin cambios estructurales. |

07  PLAN DE IMPLEMENTACION — 5 FASES

| Fase | Actividades Principales | Entregables | Duracion | Sem. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fase 1 Arquitectura | Kick-off, levantamiento, diseno Hub-and-Spoke con FW, plan de IPs, plan MFA, definicion de politicas CA, aprobacion del cliente | Diagrama arquitectura, plan de IPs, politicas MFA/CA documentadas, plan de trabajo firmado | 1-2 sem. | 1-2 |
| Fase 2 Red y Firewall | Creacion Hub VNet, Spoke VNet, subredes, peering, UDRs, NSGs, despliegue Azure Firewall Premium, Firewall Policy, reglas base, DNS Proxy, Threat Intel, IDPS | Firewall operativo, VNets configuradas, reglas base activas, reporte de recursos | 2-3 sem. | 3-5 |
| Fase 3 VPN y MFA | Despliegue VPN Gateway P2S, config. app Enterprise AD, habilitacion MFA para 80 usuarios, config. 4 politicas Conditional Access, sesiones de registro MFA con usuarios | VPN Gateway operativo, MFA activo 80 usuarios, CA policies aplicadas | 2-3 sem. | 6-8 |
| Fase 4 File Server y Pruebas | Implementacion File Server Azure, estructura carpetas, permisos RBAC, reglas FW para FS, instalacion VPN Client en 80 equipos, pruebas integrales (VPN+MFA+FW+FS) | File Server operativo, 80 usuarios conectados, pruebas documentadas, sign-off | 2-3 sem. | 9-11 |
| Fase 5 Cierre | Alertas Azure Monitor, dashboards Log Analytics, documentacion As-Built, runbook operativo, capacitacion TI (4-6 hrs), soporte 30 dias | As-Built, runbook, alertas activas, acta de cierre firmada | 1 sem. | 12 |

Hitos Clave del Proyecto

| # | Hito | Criterio de Exito |
| --- | --- | --- |
| H1 | Arquitectura aprobada, plan de IPs y politicas MFA/CA definidas | Documento firmado por cliente |
| H2 | Azure Firewall Premium operativo con reglas base y logs en LA Workspace | FW activo, log visible en 5 min |
| H3 | VPN P2S operativa y primer usuario autenticado con MFA exitosamente | Conexion VPN + MFA OK |
| H4 | Conditional Access aplicado: usuario sin MFA NO puede conectarse | Prueba de bloqueo documentada |
| H5 | Trafico VPN pasando por Azure Firewall confirmado en logs de FW | Log de inspeccion visible |
| H6 | File Server accesible desde VPN con permisos correctos | Acceso a carpetas validado |
| H7 | 80/80 usuarios con VPN Client + MFA instalados y funcionando | Reporte 80 conexiones OK |
| H8 | Acta de cierre firmada, As-Built y runbook entregados | Aceptacion formal del cliente |

08  CALCULADORA DE COSTOS AZURE (ESTIMADO MENSUAL)

Estimaciones basadas en precios publicos de Microsoft Azure, region East US, Marzo 2026 (USD). Los costos reales varian segun region, consumo y descuentos de contrato (EA, MCA, CSP).

Validar en la Calculadora oficial: azure.microsoft.com/pricing/calculator — Los costos de Azure se facturan directamente por Microsoft al cliente, independientemente de los honorarios de consultoria.

Costos de Infraestructura Azure (Mensuales Estimados)

| Servicio / Componente | Pilar | Unidad/Base | Precio Unit. | Est. Mensual |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VPN POINT-TO-SITE |  |  |  |  |
| Azure VPN Gateway | VPN | 730 hrs/mes | ~$0.19/hr | ~$140 USD |
| Public IP (VPN Gateway) | VPN | 1 IP x 730 hrs | ~$0.005/hr | ~$3.65 USD |
| MFA / AZURE AD PREMIUM P1 |  |  |  |  |
| Azure AD Premium P1 | MFA / CA | 80 usuarios x mes | ~$6.00/usuario | ~$480 USD |
| (Alt.) Microsoft 365 Business Premium | MFA / CA | Incluye P1 + Office + Intune | ~$22/usuario | ~$1,760 USD |
| AZURE FIREWALL PREMIUM |  |  |  |  |
| Azure Firewall Premium | Firewall | 730 hrs/mes (instancia) | ~$2.155/hr | ~$1,573 USD |
| Datos procesados por FW | Firewall | ~100 GB/mes estimado | ~$0.016/GB | ~$1.60 USD |
| Public IP (Firewall) | Firewall | 1 IP x 730 hrs | ~$0.005/hr | ~$3.65 USD |
| FILE SERVER |  |  |  |  |
| Azure Files (LRS, Standard) | File Server | 5 TB almacenados | ~$0.06/GB | ~$307 USD |
| Azure Files Operaciones | File Server | Uso normal estimado | ~$0.01/10k ops | ~$20 USD |
| Azure Backup (opcional) | File Server | 5 TB protegidos | ~$0.02/GB | ~$100 USD |
| MONITOREO Y LOGS |  |  |  |  |
| Log Analytics Workspace | Monitoreo | ~30 GB/mes (VPN+FW+MFA+FS) | ~$2.30/GB | ~$69 USD |
| Egress de datos | Red | ~100 GB/mes estimado | ~$0.087/GB | ~$9 USD |
| TOTAL OPCION A — Solo AD P1 (sin Backup) |  |  | AD P1 x 80 | ~$2,607 USD |
| TOTAL OPCION B — M365 Business Premium (sin Backup) |  |  | M365 BP x 80 | ~$3,887 USD |

Opcion A: Minima inversion para habilitar MFA + CA. Opcion B: Incluye Office 365 Apps, Teams, Exchange y gestion de dispositivos Intune — valor agregado significativo si los usuarios aun no tienen licencias M365.

Comparativa de Versiones de la Propuesta

| Componente | v1 — Solo VPN P2S | v2 — VPN + S2S | v3 — Cloud + FW + MFA |
| --- | --- | --- | --- |
| VPN P2S para 80 usuarios | ✔ Incluido | ✔ Incluido | ✔ Incluido |
| Tunel S2S On-Premise | ✖ No | ✔ Incluido | ✖ No (100% cloud) |
| MFA Obligatorio | ✖ No | ✖ No | ✔ Incluido |
| Conditional Access | ✖ No | ✖ No | ✔ Incluido |
| Azure Firewall Premium | ✖ No | ✖ No | ✔ Incluido |
| IDPS + Threat Intelligence | ✖ No | ✖ No | ✔ Incluido |
| Dependencia on-premise | ✖ VPN GW on-prem | ✖ Router on-prem | ✔ Cero dependencia |
| Costo Azure mensual estimado | ~$516 USD | ~$553 USD | ~$2,607 USD (Opc. A) |
| Nivel de seguridad | Basico | Basico + hibrido | Avanzado (Zero Trust) |

Honorarios de Consultoria por Fase

| Fase / Servicio | Dias Est. | Horas Est. | Tarifa/Hr | Subtotal |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fase 1 — Arquitectura y Planeacion | 3 | 24 | [Tarifa] | [Subtotal] |
| Fase 2 — Red Hub-and-Spoke y Azure Firewall | 6 | 48 | [Tarifa] | [Subtotal] |
| Fase 3 — VPN Gateway, MFA y Conditional Access | 6 | 48 | [Tarifa] | [Subtotal] |
| Fase 4 — File Server, VPN Client y Pruebas | 6 | 48 | [Tarifa] | [Subtotal] |
| Fase 5 — Alertas, Docs, Capacitacion | 2 | 16 | [Tarifa] | [Subtotal] |
| Soporte Post-Implementacion (30 dias) | 2 | 16 | [Tarifa] | [Subtotal] |
| TOTAL HONORARIOS DE CONSULTORIA | 25 dias | 200 horas |  | [TOTAL] |

09  CONDICIONES COMERCIALES

Esquema de Pagos Sugerido

| Hito de Pago | Condicion | Porcentaje |
| --- | --- | --- |
| Anticipo | A la firma del contrato y orden de compra | 30% del total |
| Segundo pago | Azure Firewall Premium operativo y MFA activo para los 80 usuarios | 40% del total |
| Pago final | Acta de cierre firmada (80 usuarios conectados con MFA + FW activo) | 30% del total |

Terminos Generales

- Vigencia: 30 dias calendario desde la fecha de emision de la propuesta.

- Moneda: Dolares americanos (USD). Los costos de Azure son adicionales y facturados por Microsoft.

- Trabajos fuera del alcance se cotizaran como Change Request (CR) antes de ejecutarse.

- Las licencias Azure AD Premium P1 o M365 son responsabilidad del cliente y deben estar disponibles antes de la Fase 3.

- El proveedor no es responsable de fallas en servicios de Microsoft Azure (SLA de Microsoft aplica).

- Toda la informacion compartida es confidencial y esta sujeta al NDA firmado entre las partes.

Criterios de Aceptacion del Servicio

- Azure Firewall Premium esta operativo con logs activos en Log Analytics Workspace.

- Un usuario SIN MFA configurado NO puede conectarse a la VPN (prueba de bloqueo documentada).

- Los 80 usuarios se autentican exitosamente con MFA y establecen la conexion VPN P2S.

- El trafico de los usuarios VPN pasa obligatoriamente por el Azure Firewall (confirmado en logs del FW).

- Cada usuario accede al File Server con los permisos asignados correctamente.

- Las 8 alertas de Azure Monitor estan activas y se recibe notificacion de prueba exitosamente.

- El documento As-Built y el runbook operativo son aprobados formalmente por el cliente.

- La sesion de capacitacion se realiza y el equipo de TI puede gestionar reglas del FW y usuarios MFA.

10  SOBRE EL PROVEEDOR

Certificaciones Microsoft Relevantes

| Certificacion | Estado |
| --- | --- |
| Microsoft Certified: Azure Solutions Architect Expert | Activa |
| Microsoft Certified: Azure Security Engineer Associate | Activa |
| Microsoft Certified: Azure Network Engineer Associate | Activa |
| Microsoft Certified: Identity and Access Administrator | Activa |
| Microsoft Certified: Azure Administrator Associate | Activa |
| Microsoft Partner — Security / Modern Work | [Indicar nivel] |

Por Que Elegirnos

- Experiencia en arquitecturas Zero Trust sobre Azure: VPN + MFA + Firewall como solucion integrada.

- Enfoque Cloud-Only: eliminamos la dependencia de infraestructura fisica desde el diseno.

- Soporte al usuario final incluido: instalamos el cliente VPN y registramos el MFA en los 80 equipos.

- Metodologia basada en Microsoft Cloud Adoption Framework (CAF) y Zero Trust Network Access.

- Documentacion profesional: As-Built + Runbook + Guia de usuario entregados al cierre.

- Capacitacion real: el equipo de TI del cliente aprende a operar la solucion, no solo a recibirla.

11  PROXIMOS PASOS

| Paso | Accion | Responsable |
| --- | --- | --- |
| 1 | Revision y aprobacion de esta propuesta | Cliente |
| 2 | Confirmar opcion de licenciamiento: Azure AD P1 o M365 Business Premium | Cliente |
| 3 | Confirmar disponibilidad de smartphones para MFA en los 80 usuarios | Cliente |
| 4 | Solicitud de ajustes o aclaraciones al alcance (si aplica) | Cliente / Proveedor |
| 5 | Firma del contrato de servicios y NDA | Cliente / Proveedor |
| 6 | Emision de orden de compra y anticipo del 30% | Cliente |
| 7 | Asignacion del equipo tecnico e inicio formal — Fase 1 Kick-off | Proveedor |

Contacto: [email@empresa.com]  |  [+52 55 0000-0000]

Gracias por su confianza. Listos para proteger su negocio en la nube.