[NOMBRE DEL PROVEEDOR]

Microsoft Azure — Cloud Service Provider

PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN

Azure Landing Zone

Enterprise-Scale · Cloud Adoption Framework · Well-Architected Framework

| Presentado a: | [NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN] |
| --- | --- |
| Fecha: | [DD/MM/AAAA] |
| Versión: | 1.0 — Confidencial |
| Vigencia de la propuesta: | 30 días naturales |

| 01 | Resumen Ejecutivo Visión general de la propuesta |
| --- | --- |

La presente propuesta tiene como objetivo presentar a [NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN] un plan integral para la implementación de una Azure Landing Zone (ALZ) empresarial, basada en los estándares de Microsoft Cloud Adoption Framework (CAF) y Well-Architected Framework (WAF). La solución está diseñada específicamente para instituciones financieras reguladas en México, considerando los lineamientos de la CNBV y la Circular Única de Bancos (CUB).

| 12 semanas de implementación | 7 fases estructuradas | 99.9% SLA disponibilidad ALZ | 7 certificaciones en el equipo |
| --- | --- | --- | --- |

## ▸ Propuesta de Valor

La implementación de la Azure Landing Zone representa el fundamento tecnológico sobre el cual la institución podrá operar, escalar y gobernar sus cargas de trabajo en la nube de manera segura, eficiente y alineada a la regulación financiera mexicana. Los beneficios clave son:

| ✔ Ventajas de la Solución ✔ Fundación cloud segura y gobernada desde el día 1 ✔ Alineación regulatoria CNBV / CUB integrada ✔ Reducción de riesgos operativos y de seguridad ✔ Automatización con IaC (Bicep/Terraform) ✔ Visibilidad completa de costos (FinOps) ✔ Transferencia real de conocimiento al equipo interno | ✘ Riesgos de No Actuar ✘ Infraestructura cloud no gobernada ni auditada ✘ Incumplimiento regulatorio CNBV con exposición a multas ✘ Costos cloud sin control ni optimización ✘ Tiempo de provisión lento, proceso manual y error-prone ✘ Superficie de ataque amplia sin seguridad base ✘ Dependencia de un solo proveedor sin DR documentado |
| --- | --- |

| 02 | Objetivo del Proyecto Qué se busca lograr con esta implementación |
| --- | --- |

## ▸ Objetivo General

Diseñar, implementar y documentar una Azure Landing Zone empresarial (Enterprise-Scale ALZ) en la plataforma Microsoft Azure, alineada al Cloud Adoption Framework (CAF) y Well-Architected Framework (WAF), que provea a [NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN] una base de nube segura, gobernada, escalable y compatible con los requerimientos regulatorios del sector financiero mexicano, habilitando tanto la migración de ambientes pre-productivos (Lift & Shift) como el desarrollo de nuevas soluciones en modelos PaaS y cloud-native.

## ▸ Objetivos Específicos

| Dimensión | Objetivo Específico | KPI de Éxito |
| --- | --- | --- |
| 🏗️ Arquitectura | Implementar la jerarquía de Management Groups, suscripciones y topología Hub & Spoke conforme al estándar ALZ de Microsoft sin variantes propietarias. | ALZ validada vs CAF |
| 🔑 Identidad | Integrar Entra ID con RBAC granular, MFA, Acceso Condicional y PIM aplicando el principio de privilegio mínimo en todos los accesos administrativos. | 0 cuentas sin MFA |
| 🌐 Conectividad | Establecer conectividad híbrida (VPN/ExpressRoute), firewall centralizado y DNS privado eliminando la exposición de recursos PaaS a internet público. | 0 IPs públicas no autorizadas |
| 🔒 Seguridad | Desplegar Defender for Cloud, Sentinel y CMK, alcanzando un Secure Score ≥ 75 puntos y mapear los controles técnicos con los lineamientos CNBV/CUB. | Secure Score ≥ 75 |
| 📊 Monitoreo | Centralizar logs, métricas y alertas en Log Analytics + Azure Monitor + Sentinel, con dashboards operativos y runbooks de respuesta a incidentes. | 100% recursos con Diagnostic Settings |
| 💰 FinOps | Implementar presupuestos, alertas de gasto, políticas de apagado automático y un reporte mensual ejecutivo que permita controlar y optimizar el gasto cloud. | Desviación < 10% vs presupuesto |
| 📋 Cumplimiento | Generar evidencias documentadas del cumplimiento de controles regulatorios aplicables de CNBV/CUB para respaldo ante auditorías internas y externas. | Reporte de cumplimiento entregado |
| 🎓 Conocimiento | Capacitar al equipo de TI de la institución para operar, mantener y evolucionar la plataforma de forma autónoma al término del proyecto. | Evaluación ≥ 80% en talleres |

| 03 | Arquitectura Recomendada Enterprise-Scale Azure Landing Zone — Hub & Spoke |
| --- | --- |

|  | 📌 Fundamento: Toda la arquitectura sigue el estándar Enterprise-Scale ALZ de Microsoft sin customizaciones propietarias, garantizando soporte continuo y actualizaciones del fabricante. |
| --- | --- |

## ▸ 3.1  Diagrama Conceptual — Jerarquía de Management Groups

La siguiente tabla representa la jerarquía de gobierno propuesta, desde el grupo raíz hasta las suscripciones de carga de trabajo:

| Nivel | Management Group / Suscripción | Propósito | Políticas Asignadas |
| --- | --- | --- | --- |
| Nivel 0 | [INSTITUCIÓN] (Raíz) | Grupo raíz — políticas globales de cumplimiento | ISO 27001, NIST SP 800-53 |
| Nivel 1 | ├─ Platform | Servicios centrales: identidad, red, operaciones | Diagnósticos obligatorios |
| Nivel 2 | │ ├─ Identity (Sub.) | Entra ID Connect, DC en nube | Sin IPs públicas |
| Nivel 2 | │ ├─ Connectivity (Sub.) | Hub: Firewall, VPN GW, DNS privado | Sin bypass de firewall |
| Nivel 2 | │ └─ Management (Sub.) | Log Analytics, Sentinel, Monitor, Backup | Retención 90 días |
| Nivel 1 | ├─ Landing Zones | Cargas de trabajo de negocio | Tags obligatorios, CMK |
| Nivel 2 | │ ├─ Corp-Prod (Sub.) | Aplicaciones productivas reguladas | Deny acceso público PaaS |
| Nivel 2 | │ └─ Corp-PreProd (Sub.) | QA/UAT y Lift & Shift | Apagado automático 20:00h |
| Nivel 1 | └─ Sandbox | Innovación y pruebas con presupuesto acotado | Budget $X MXN/mes |

## ▸ 3.2  Topología de Red — Hub & Spoke

| Componente | Descripción Técnica | SKU / Tier |
| --- | --- | --- |
| Hub VNet (Connectivity) | Red central. Todo el tráfico norte-sur y este-oeste pasa por aquí antes de llegar a los spokes. | 10.0.0.0/16 |
| Azure Firewall Premium | Inspección de paquetes con IDPS, TLS inspection, FQDN filtering. Egress controlado obligatorio. | Premium SKU |
| VPN Gateway / ExpressRoute | Conectividad site-to-site con datacenter on-premises. Activo-activo para alta disponibilidad. | VpnGw2 / ER Standard |
| Azure Private DNS | Resolución privada de todos los servicios PaaS. Elimina DNS público. | 10 zonas privadas |
| DDoS Protection Standard | Protección ante ataques volumétricos en las VNets de producción. | Standard (Hub + Prod) |
| Spoke Corp-Prod | VNet spoke para aplicaciones productivas. Conectada al hub via VNet Peering con UDR forzado. | 10.1.0.0/20 |
| Spoke Corp-PreProd | VNet spoke para ambientes de QA/UAT y lift & shift. | 10.2.0.0/20 |
| NSG + Flow Logs | Grupos de seguridad de red en todas las subnets con Flow Logs a Log Analytics. | En todas las subnets |
| Private Endpoints | Todos los servicios PaaS (Storage, SQL, Key Vault, ACR) expuestos solo internamente. | ~30 endpoints |

## ▸ 3.3  Pilares de la Arquitectura (Well-Architected Framework)

| Pilar WAF | Controles Implementados | Herramientas Azure |
| --- | --- | --- |
| ⚡ Fiabilidad | Zonas de disponibilidad, activo-activo en GW, backups probados, plan de DR con RTO/RPO definidos por carga de trabajo. | Site Recovery, Backup, Traffic Manager |
| 🔒 Seguridad | Zero Trust, CMK, Defender for Cloud, Sentinel, Conditional Access, PIM, Secure Score ≥ 75. | Defender, Sentinel, Key Vault |
| 💰 Optimización Costos | Reserved Instances, Budget Alerts, Advisor, apagado automático, rightsizing trimestral. | Cost Management, Advisor |
| 🛠️ Excelencia Operativa | IaC con Bicep/Terraform, CI/CD pipelines, runbooks, procesos ITSM, revisiones mensuales. | Azure DevOps, Monitor, Policy |
| 🚀 Rendimiento | Autoscaling, CDN para activos estáticos, caching con Redis, Private Endpoints para latencia mínima. | VMSS, Front Door, Redis Cache |

| 04 | Alcance del Proyecto Qué incluye y qué está fuera de esta propuesta |
| --- | --- |

## ▸ 4.1  Dentro del Alcance ✔

| Área | Entregables Incluidos |
| --- | --- |
| Arquitectura & Gobierno | Diseño e implementación de Management Groups, suscripciones (Identity, Connectivity, Management, Corp-Prod, Corp-PreProd, Sandbox), naming convention, tagging policy, Azure Policy en modo Enforce, Azure Blueprints / Deployment Stacks. |
| Identidad & Acceso | Integración Entra ID, sincronización AD on-premises (si aplica), RBAC por suscripción, MFA y Acceso Condicional para administradores, PIM, Managed Identities, Break-glass accounts. |
| Networking | Hub & Spoke, Azure Firewall Premium con IDPS, VPN Gateway activo-activo (o preparación para ExpressRoute), Private DNS Zones, Private Endpoints para servicios PaaS, NSGs + Flow Logs, DDoS Protection Standard en VNets producción. |
| Seguridad & Cumplimiento | Defender for Cloud (Servers P2, Storage, SQL, Key Vault, App Service, Containers), Sentinel con conectores nativos y reglas analíticas base, CMK con Key Vault Premium (HSM), mapeo de controles CNBV/CUB, evidencias regulatorias. |
| Monitoreo & Operación | Log Analytics Workspace centralizado (retención 90 días), Azure Monitor con alertas, Diagnostic Settings en todos los recursos, dashboards operativos (Workbooks), runbooks de operación base, Azure Backup con prueba de restauración, lineamientos de DR. |
| FinOps | Budgets por suscripción (alertas 70%/90%/100%), dashboards de costos por entorno y etiqueta, Azure Advisor, políticas de apagado automático, reporte mensual ejecutivo, recomendaciones de Reserved Instances. |
| IaC & Automatización | Repositorio Git con módulos Bicep o Terraform según acuerdo, pipelines CI/CD (Azure DevOps o GitHub Actions), drift detection automatizado. |
| Transferencia de Conocimiento | 2 talleres prácticos (operación ALZ + seguridad/Sentinel), material de capacitación, documentación técnica y operativa, evaluación del equipo. |

## ▸ 4.2  Fuera del Alcance ✘

|  | ⚠️ Importante: Los siguientes puntos NO están incluidos en esta propuesta. Pueden ser objeto de un engagement adicional si la institución lo requiere. |
| --- | --- |

| Área Excluida | Detalle / Razón de Exclusión | Alternativa Sugerida |
| --- | --- | --- |
| Migración de aplicaciones | La ALZ es la fundación; la migración efectiva de cargas de trabajo (VMs, bases de datos, aplicaciones) es un proyecto separado posterior a la LZ. | Fase 2 posterior |
| Desarrollo de aplicaciones | No incluye desarrollo, refactoring ni modernización de aplicaciones de negocio. | Proyecto independiente |
| Licencias de software de terceros | Licencias de SO (Windows Server, RHEL), software de base de datos, ERP, etc. | Gestión del cliente |
| Configuración de aplicaciones | Setup interno de aplicaciones existentes (ERPs, core bancario, portales) que se alojarán en la LZ. | Proyecto de migración |
| Auditoría formal CNBV | El proyecto genera evidencias técnicas pero NO realiza ni garantiza el resultado de auditorías regulatorias formales. | Firma de auditores |
| Soporte de Azure (Microsoft) | El soporte comercial de Azure (tickets con Microsoft) es contratado directamente por la institución según el plan elegido. | Plan Support Azure |
| Integración con sistemas on-prem | Configuraciones específicas de equipos físicos, switches, routers o firewalls del datacenter on-premises. | Equipo de redes interno |
| Ambientes distintos a los pactados | Cualquier suscripción, entorno o carga de trabajo no contemplada en el alcance acordado durante la Fase 1. | Change Request formal |

| 05 | Supuestos y Restricciones Condiciones bajo las cuales se elabora esta propuesta |
| --- | --- |

## ▸ 5.1  Supuestos del Proyecto

Esta propuesta se elaboró bajo los siguientes supuestos. En caso de que alguno no se cumpla, el alcance, costo y/o cronograma podrán verse afectados:

| # | Supuesto | Impacto si No Se Cumple |
| --- | --- | --- |
| S-01 | La institución ya cuenta con una suscripción de Azure activa o puede activarla antes del kick-off. Se asignará a [Nombre del Proveedor] el rol de CSP o acceso delegado (Azure Lighthouse). | Retraso en el arranque del proyecto |
| S-02 | Existe patrocinio ejecutivo y un responsable técnico designado por la institución que participará en revisiones semanales y tomará decisiones técnicas en un plazo máximo de 3 días hábiles. | Riesgo de bloqueos en el cronograma |
| S-03 | El volumen de infraestructura a migrar es de tipo mediano: 20–60 VMs con un promedio de 4 vCPU / 16 GB RAM y discos Premium SSD de 256 GB. | Ajuste en costos de infraestructura |
| S-04 | La institución no cuenta con directorio on-premises (Entra ID puro) O bien dispone de un Active Directory Windows Server 2016+ para sincronización con Entra ID Connect. | Rediseño del modelo de identidad |
| S-05 | La conectividad híbrida se implementará vía VPN Gateway en esta fase. La migración a ExpressRoute, de requerirlo, será objeto de un engagement posterior. | Adicional de alcance y costo |
| S-06 | El equipo técnico de la institución tiene conocimientos básicos de Azure y dispondrá de al menos 4 horas semanales para participar en talleres y revisiones. | Extensión de la fase de capacitación |
| S-07 | Los servidores DNS del datacenter on-premises están documentados y son accesibles. No se realizará migración de DNS en esta fase. | Retraso en configuración de Private DNS |
| S-08 | Los requerimientos regulatorios CNBV/CUB aplicables a esta implementación serán proporcionados por el área de Cumplimiento de la institución antes del inicio de la Fase 4. | Riesgo en evidencias regulatorias |
| S-09 | El presupuesto de consumo de Azure está aprobado y disponible para el inicio del proyecto. [Nombre del Proveedor] actuará como CSP facturando el consumo en MXN. | Bloqueo de recursos de plataforma |
| S-10 | Los ambientes sandbox y pre-productivos utilizarán políticas menos restrictivas pero igualmente documentadas. El ambiente productivo aplicará políticas en modo Enforce desde el inicio. | Riesgo de políticas conflictivas |

## ▸ 5.2  Restricciones Conocidas

| Restricción | Descripción |
| --- | --- |
| Región Azure | Mexico Central es la región primaria. Para DR/backup, se utilizará South Central US o East US 2 (más cercanas y con paridad de servicios para la región). |
| Regulación CNBV | Toda decisión arquitectónica que afecte el manejo de datos sensibles deberá ser validada con el área de Cumplimiento antes de su implementación. |
| Cambios en el alcance | Cualquier solicitud de cambio (CR) fuera del alcance acordado deberá seguir el proceso formal: solicitud escrita → evaluación de impacto → aprobación → ajuste de contrato. |
| Credenciales y accesos | [Nombre del Proveedor] operará con cuentas de servicio dedicadas con privilegio mínimo. No se almacenarán credenciales de la institución en sistemas del proveedor. |
| Ventanas de mantenimiento | Las actividades de implementación en ambientes productivos se realizarán en ventanas de cambio acordadas previamente con el área de operaciones de la institución. |

| 06 | Estimación de Recursos Humanos Equipo de proyecto y esfuerzo por fase |
| --- | --- |

## ▸ 6.1  Estructura del Equipo de Proyecto

| Rol | Responsabilidades Clave | Certificaciones | Dedicación |
| --- | --- | --- | --- |
| Arquitecto Principal Azure | Liderazgo técnico, diseño HLD/LLD, revisión WAF, decisiones de arquitectura, validación final. | AZ-305, AZ-104 | 100% F1-F7 |
| Ingeniero de Red & Conectividad | Hub & Spoke, Firewall, VPN Gateway, NSG, Private DNS, Private Endpoints, flujos de tráfico. | AZ-700 | 80% F2-F5 |
| Especialista en Seguridad | Entra ID, PIM, RBAC, Defender for Cloud, Sentinel, CMK, Conditional Access, mapeo CNBV. | SC-100, SC-200, SC-300 | 80% F3-F5 |
| Ingeniero DevOps / IaC | Módulos Bicep/Terraform, pipelines CI/CD, Automation Account, Azure Policy, drift detection. | AZ-400 | 80% F3-F5 |
| Project Manager | Planificación, seguimiento, comunicación, gestión de riesgos y cambios, reportes ejecutivos. | PMP / PMI-ACP | 50% F1-F7 |
| Consultor FinOps | Presupuestos, Cost Management, Advisor, Reserved Instances, reporte mensual ejecutivo. | FinOps Practitioner | 40% F5-F7 |
| Especialista en Cumplimiento | Mapeo de controles CNBV/CUB, generación de evidencias regulatorias, revisión de políticas. | CISA / CISSP | 30% F4-F6 |

## ▸ 6.2  Estimación de Esfuerzo por Fase (días-hombre)

| Fase | Arquitecto | Ing. Red | Seguridad | DevOps | PM | FinOps | Cumpl. | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F1 — Discovery & Assessment | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 17 |
| F2 — Diseño de Arquitectura | 8 | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 22 |
| F3 — Implementación Core IaC | 8 | 6 | 4 | 8 | 3 | 0 | 0 | 29 |
| F4 — Seguridad & Cumplimiento | 4 | 2 | 8 | 4 | 2 | 0 | 4 | 24 |
| F5 — Monitoreo & FinOps | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 17 |
| F6 — Pruebas & Validación UAT | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 16 |
| F7 — Transferencia de Conocimiento | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 13 |
| TOTAL | 38 | 18 | 23 | 23 | 20 | 6 | 10 | 138 |

|  | 📊 Total: 138 días-hombre estimados para la implementación completa. Este estimado puede ajustarse tras el Discovery (Fase 1) cuando se confirme el inventario real y los requerimientos específicos de la institución. |
| --- | --- |

| 07 | Estimación de Recursos Técnicos Servicios Azure requeridos para la Landing Zone |
| --- | --- |

|  | 💡 Metodología: Los precios listados son de lista pública de Azure para la región Mexico Central a marzo 2025. Tipo de cambio de referencia: 1 USD = 17.00 MXN. Escenario: mediano (20–60 VMs). |
| --- | --- |

## ▸ 7.1  Servicios de Plataforma — Landing Zone Core

| Servicio | Configuración | Cant. | USD/mes | MXN/mes | Justificación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 🌐 Azure Firewall Premium | Premium SKU — IDPS, TLS, FQDN filter | 1 | $1,641.60 | $27,907 | Obligatorio |
| 🌐 VPN Gateway VpnGw2 | Activo-activo, IKEv2, 1.25 Gbps | 1 | $357.00 | $6,069 | Híbrido |
| 🌐 VNet Peering | Bidireccional Hub ↔ 3 Spokes | 6 | $60.00 | $1,020 | Conectividad |
| 🌐 Private DNS Zones | 10 zonas para servicios PaaS | 10 | $5.00 | $85 | DNS Privado |
| 🌐 Private Endpoints | ~30 endpoints (Storage, SQL, KV, ACR…) | 30 | $219.00 | $3,723 | Zero público |
| 🌐 DDoS Protection Std | VNets Hub + Producción | 1 | $2,944.00 | $50,048 | Cumplimiento |
| 🌐 Egress (2 TB/mes) | Tráfico saliente internet | 1 | $168.58 | $2,866 | Estimado |
| 🔑 Entra ID P2 | PIM, Conditional Access, Identity Protection | 50 | $450.00 | $7,650 | Admins + Power Users |
| 🔑 Azure Bastion Standard | Acceso RDP/SSH sin IP pública | 1 | $139.00 | $2,363 | Acceso seguro |
| 🔒 Defender for Servers P2 | Todas las VMs — MDE + VA + JIT | 45 | $675.00 | $11,475 | Obligatorio |
| 🔒 Defender for Storage | Detección amenazas en Storage Accounts | 5 | $50.00 | $850 | Cumplimiento |
| 🔒 Defender for SQL | Azure SQL Databases | 5 | $75.00 | $1,275 | PaaS Seguro |
| 🔒 Key Vault Premium (HSM) | CMK — 10 claves HSM-backed | 1 | $17.00 | $289 | CMK CNBV |
| 🔒 Microsoft Sentinel | ~10 GB/día ingestión (300 GB/mes) | 1 | $738.00 | $12,546 | SIEM/SOAR |
| 💻 VMs Pre-Prod (PAYG) | Standard_D4s_v5 — 4vCPU/16GB | 30 | $5,550.00 | $94,350 | Lift & Shift |
| 💻 VMs Prod (Reserved 1yr) | Standard_D4s_v5 — 35% descuento RI | 15 | $1,815.00 | $30,855 | Producción |
| 💻 Discos Premium SSD P15 | 256 GB — LRS — 1 por VM | 45 | $1,814.40 | $30,845 | OS + Datos |
| 📊 Log Analytics Workspace | 300 GB/mes, retención 90 días | 1 | $690.00 | $11,730 | Central |
| 📊 Azure Monitor (Alertas) | ~200 reglas de alerta activas | 1 | $20.00 | $340 | Operación |
| 📊 Azure Backup (VMs) | 30 VMs × 256 GB — LRS — 30d+1yr | 30 | $750.00 | $12,750 | Obligatorio |
| 📊 Azure Site Recovery | 10 VMs críticas — RTO/RPO DR | 10 | $160.00 | $2,720 | DR regulatorio |
| ☁️ App Service Plan P2v3 | 2 planes (Prod + PreProd) | 2 | $300.00 | $5,100 | Apps PaaS |
| ☁️ Azure SQL DB GP 2vCore | General Purpose — 2 bases | 2 | $740.00 | $12,580 | PaaS DB |
| ☁️ Azure Container Registry | Standard — imágenes cloud-native | 1 | $20.00 | $340 | Contenedores |
| ☁️ Azure Cache Redis C1 | Caché de sesiones | 1 | $55.00 | $935 | Performance |

| SUBTOTAL MENSUAL — PAYG (sin Reserved Instances) | ~$18,695 USD | ~$317,815 MXN |
| --- | --- | --- |
| (-) Ahorro Reserved Instances 1 año — VMs Producción (~35%) | -$960 USD | -$16,320 MXN |
| ✅ TOTAL ESTIMADO MENSUAL (con RI aplicado) | ~$17,735 USD | ~$301,495 MXN |
| PROYECCIÓN ANUAL (× 12 meses) | ~$212,820 USD | ~$3,617,940 MXN |

## ▸ 7.2  Oportunidades de Optimización de Costos

| Acción | Ahorro Estimado | Cuándo Aplicar | Complejidad |
| --- | --- | --- | --- |
| Reserved Instances 1 año (VMs Prod) | ~35% en cómputo producción | Mes 2–3 (post-baseline) | Baja ⭐ |
| Azure Hybrid Benefit (licencias Windows) | ~15–20% en VMs Windows | Desde el inicio | Baja ⭐ |
| Apagado automático VMs Pre-Prod | ~50% en cómputo pre-prod | Desde el inicio (F5) | Baja ⭐ |
| Rightsizing basado en métricas 90 días | 10–20% en VMs sobredimensionadas | Mes 4 (con datos reales) | Media ⭐⭐ |
| Reserved Instances 1 año (App Service) | ~35% en planes App Service | Mes 3–6 (post-estabilización) | Baja ⭐ |
| Sentinel — Ingesta optimizada (reglas) | ~20% en volumen de logs | Mes 2 (tuning reglas) | Media ⭐⭐ |
| DDoS Protection — evaluación por VNet | Compartir plan entre VNets | Desde el inicio | Baja ⭐ |

|  | 🔗 Calculadora Azure: Para validar y personalizar estos costos con los servicios exactos de la institución, se recomienda utilizar la calculadora oficial: https://azure.microsoft.com/es-mx/pricing/calculator/ — Durante la Fase 1 (Discovery) generaremos una estimación actualizada con el inventario real. |
| --- | --- |

| 08 | Entregables y Criterios de Aceptación Qué recibirá la institución al término del proyecto |
| --- | --- |

| # | Entregable | Descripción | Fase | Criterio de Aceptación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E-01 | Documento de Arquitectura ALZ (HLD/LLD) | Diagramas de alto y bajo nivel, decisions de diseño (ADRs), topología de red detallada. | F2 | Aprobado por TI de la institución |
| E-02 | Módulos IaC (Bicep / Terraform) | Repositorio Git con módulos probados para MGs, suscripciones, red, identidad, seguridad y monitoreo. | F3 | PR aprobado + pipeline verde |
| E-03 | Pipelines CI/CD | Azure DevOps o GitHub Actions para despliegue automatizado y drift detection. | F3 | Deploy exitoso en sandbox |
| E-04 | Matriz de Gobernanza | RACI, modelo RBAC documentado, catálogo de Azure Policies con justificación. | F2-3 | Revisada por Cumplimiento |
| E-05 | Evidencias Regulatorias CNBV/CUB | Mapeo de controles técnicos, capturas de configuración, reporte de compliance de Azure Policy. | F4-6 | Firmado por área de Cumplimiento |
| E-06 | Runbooks Operativos | Procedimientos para: gestión de incidentes, cambios, backups, alta de nuevas cargas, rotación de claves. | F6-7 | Revisados y aprobados por Operaciones TI |
| E-07 | Plan de Disaster Recovery | RTO/RPO por tipo de carga, procedimientos de failover, pruebas documentadas. | F5 | Prueba de failover exitosa |
| E-08 | Informe de Pruebas UAT | Casos de prueba ejecutados, resultados, issues encontrados y plan de remediación. | F6 | Sign-off de TI de la institución |
| E-09 | Dashboards Operativos (Azure Workbooks) | 3 workbooks: Seguridad, Operaciones y FinOps. Acceso a todo el equipo de TI. | F5 | Demo en vivo aprobada |
| E-10 | Material de Capacitación | 2 talleres presenciales/virtuales con material, laboratorios prácticos y evaluación. | F7 | Evaluación ≥ 80% del equipo |

| 09 | Siguientes Pasos Cómo avanzar hacia el inicio del proyecto |
| --- | --- |

| Paso | Acción Requerida | Responsable | Plazo Sugerido |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Revisión interna de la propuesta por parte de TI, Seguridad y Cumplimiento de la institución. | Institución | 3–5 días hábiles |
| 2 | Sesión de Q&A técnica: aclaración de dudas sobre alcance, arquitectura y metodología. | [Proveedor] + Institución | Día 5–7 |
| 3 | Aprobación formal de la propuesta técnica y económica por parte del comité de evaluación. | Institución (Compras + TI) | Según calendario RFP |
| 4 | Firma del contrato de servicios y NDA. Designación del sponsor ejecutivo y responsable técnico de la institución. | Áreas legales y dirección | Post-adjudicación |
| 5 | Kick-off del proyecto: validación de supuestos, agenda de la Fase 1 y accesos de plataforma. | [Proveedor] + Equipo Institución | Semana 1 |
| 6 | Inicio de la Fase 1 — Discovery & Assessment. | [Proveedor] | Semana 1–2 |

¿Listo para avanzar? Contáctanos para agendar la sesión de Q&A técnica [nombre@empresa.com.mx] · [+52 55 XXXX-XXXX] · [www.empresa.com.mx]