[NOMBRE DEL PROVEEDOR]

Cloud Service Provider — Microsoft Azure

PROPUESTA TÉCNICA

Implementación de Azure Landing Zone

Presentado a:

[NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN]

Fecha de entrega:

[DD/MM/AAAA]

Versión 1.0 — Confidencial

# 1. Información del Proveedor

## 1.1 Datos Generales

📝 [Sustituir los campos entre corchetes con la información real de la empresa]

| Campo | Información |
| --- | --- |
| Razón Social | [Razón Social de la Empresa S.A. de C.V.] |
| RFC | [RFC de la empresa] |
| Domicilio Fiscal | [Calle, Número, Colonia, C.P., Ciudad, Estado, México] |
| Sitio Web | [www.empresa.com.mx] |
| Años en el mercado | [XX] años — Fundada en [AAAA] |
| Contacto Principal | [Nombre Completo] — [cargo] |
| Correo de Contacto | [correo@empresa.com.mx] |
| Teléfono | [+52 55 XXXX-XXXX] |

## 1.2 Antecedentes y Trayectoria

[Nombre del Proveedor] es una empresa mexicana con más de [XX] años de experiencia en la implementación de soluciones de tecnología en la nube, especializados en Microsoft Azure y en sectores altamente regulados, incluyendo el sector financiero, bancario y de seguros.

Desde nuestra fundación en [año], hemos acompañado a más de [XX] organizaciones en su transformación digital, adoptando metodologías probadas como el Microsoft Cloud Adoption Framework (CAF) y el Azure Well-Architected Framework (WAF).

Nuestra práctica de nube en Azure cuenta con un equipo dedicado de [XX] profesionales certificados, y hemos ejecutado proyectos de Azure Landing Zone en instituciones financieras reguladas por la CNBV, aplicando los lineamientos de la Circular Única de Bancos (CUB).

## 1.3 Presencia en el Sector Financiero

Contamos con experiencia documentada sirviendo a instituciones del ecosistema financiero en México:

- Bancos múltiples y de desarrollo

- Sofomes y Sofipos

- Casas de bolsa y aseguradoras

- Fintechs en proceso de regulación CNBV

Referencias de clientes disponibles bajo solicitud formal y acuerdo de confidencialidad.

# 2. Certificaciones y Habilitaciones Microsoft

## 2.1 Designación como Microsoft Solutions Partner

Contamos con la siguiente designación dentro del programa de Microsoft Partner Network:

| Designación | Estado | Evidencia |
| --- | --- | --- |
| Solutions Partner for Microsoft Cloud | ✅ Vigente | Anexo A-1 |
| Solutions Partner for Infrastructure (Azure) | ✅ Vigente | Anexo A-2 |
| Solutions Partner for Security | ✅ Vigente | Anexo A-3 |

## 2.2 Certificaciones del Equipo de Proyecto

📝 Las siguientes certificaciones corresponden a los integrantes del equipo asignado a este proyecto. Se adjuntan constancias vigentes como evidencia.

| Código | Certificación | Nombre del Profesional | Vigencia |
| --- | --- | --- | --- |
| AZ-305 | Azure Solutions Architect Expert | [Nombre Apellido] | [MM/AAAA] |
| AZ-104 | Azure Administrator Associate | [Nombre Apellido] | [MM/AAAA] |
| AZ-400 | DevOps Engineer Expert | [Nombre Apellido] | [MM/AAAA] |
| SC-100 | Cybersecurity Architect Expert | [Nombre Apellido] | [MM/AAAA] |
| SC-200 | Security Operations Analyst | [Nombre Apellido] | [MM/AAAA] |
| SC-300 | Identity and Access Administrator | [Nombre Apellido] | [MM/AAAA] |
| AZ-700 | Azure Network Engineer Associate | [Nombre Apellido] | [MM/AAAA] |

Nota: Todas las constancias se adjuntan como Anexo B del presente documento.

# 3. Solución Propuesta — Azure Landing Zone

## 3.1 Enfoque General

Nuestra propuesta contempla la implementación de una Azure Landing Zone (ALZ) estándar, alineada al Microsoft Cloud Adoption Framework (CAF) y al Well-Architected Framework (WAF), sin variantes propietarias ni arquitecturas inventadas.

El diseño adoptará el patrón Hub & Spoke con soporte para ambientes pre-productivos vía Lift & Shift, así como cargas de trabajo nuevas en modelos PaaS/Cloud Native, considerando desde el inicio los requerimientos del sector financiero regulado (CNBV/CUB).

## 3.2 Arquitectura y Gobierno

### 3.2.1 Grupos de Administración (Management Groups)

Se diseñará e implementará la jerarquía de Management Groups conforme al modelo de referencia ALZ, estructurado de la siguiente manera:

- Grupo raíz: [Nombre Institución]

- Platform: Identidad, Conectividad, Operaciones

- Landing Zones: Corp, Online

- Sandbox: Ambientes de desarrollo y pruebas

- Decommissioned: Recursos en proceso de desmantelamiento

### 3.2.2 Suscripciones

Se aprovisionarán y configurarán las siguientes suscripciones dedicadas:

| Suscripción | Propósito |
| --- | --- |
| Identity | Aloja servicios de directorio, Entra ID Connect y controladores de dominio en nube. |
| Connectivity | Hub central de red: VPN Gateway / ExpressRoute, Azure Firewall, DNS privado. |
| Management | Log Analytics Workspace, Azure Monitor, Defender for Cloud, Sentinel. |
| Corp (Prod) | Cargas de trabajo productivas reguladas. |
| Corp (Pre-Prod) | Ambientes de QA/UAT y lift & shift. |
| Sandbox | Innovación y pruebas con políticas relajadas y presupuesto acotado. |

### 3.2.3 Gobierno Inicial

Se configurarán los pilares de gobernanza desde el día uno:

- Naming Convention: estándar documentado y validado con el equipo de la institución

- Tagging Policy: etiquetas obligatorias (entorno, propietario, centro de costos, clasificación de datos)

- Azure Policy: iniciativas asignadas a nivel Management Group con mode Enforce en políticas críticas

- Azure Blueprints / Deployment Stacks: plantillas repetibles para nuevos ambientes

## 3.3 Identidad y Acceso

- Integración con Microsoft Entra ID (Azure AD) como proveedor de identidad principal

- Sincronización con directorio on-premises mediante Entra ID Connect (si aplica)

- Habilitación de MFA y Acceso Condicional para todos los administradores

- Implementación de RBAC granular siguiendo el principio de privilegio mínimo

- Uso de Managed Identities para recursos de plataforma (sin secretos en código)

- Privileged Identity Management (PIM) para cuentas con acceso elevado

- Break-glass accounts protegidas y monitoreadas

## 3.4 Networking — Topología Hub & Spoke

- Hub central en la suscripción de Conectividad con Azure Firewall Premium

- Spokes conectados via VNet Peering con enrutamiento forzado al hub

- Azure Private DNS Zones para resolución privada de servicios PaaS

- VPN Gateway (activo-activo) y/o ExpressRoute para conectividad híbrida

- Egress controlado: todo el tráfico de salida pasa por el firewall

- Bloqueo de acceso público en recursos PaaS (Storage, Key Vault, SQL) mediante Private Endpoints

- DDoS Protection Standard en VNets de producción

- NSG con reglas base y Flow Logs habilitados

## 3.5 Seguridad y Cumplimiento

- Asignación de iniciativa Azure Security Benchmark v3 a nivel raíz

- Alineación con ISO 27001, NIST SP 800-53 y controles aplicables de CNBV/CUB

- Microsoft Defender for Cloud habilitado en todos los planes relevantes (Servers, Storage, SQL, Key Vault, Containers, App Service)

- Cifrado en reposo y en tránsito en todos los servicios (TLS 1.2+ obligatorio)

- Customer Managed Keys (CMK) en Key Vault con HSM para activos críticos

- Azure Policy en modo Deny para impedir recursos no cifrados o sin private endpoint

- Secure Score como KPI de seguridad con meta inicial de 75+ puntos

## 3.6 Monitoreo y Operación

- Log Analytics Workspace centralizado con retención de 90 días (ajustable)

- Microsoft Sentinel como SIEM/SOAR: conectores nativos de Azure, reglas analíticas base, playbooks de respuesta

- Azure Monitor: métricas, alertas de umbral y dashboards operativos

- Diagnostic Settings habilitados en todos los recursos (Activity Log, Resource Logs)

- Procesos ITSM base: gestión de incidentes, cambios y problemas alineada a ITIL

- Azure Backup configurado con políticas por tipo de recurso y pruebas de restauración documentadas

- Lineamientos de Disaster Recovery: RTO/RPO definidos, runbooks de failover

## 3.7 FinOps — Gestión y Optimización de Costos

- Presupuestos (Budgets) por suscripción con alertas al 70%, 90% y 100%

- Azure Cost Management + Billing con dashboards por entorno y etiqueta

- Azure Advisor revisión mensual: recomendaciones de rightsizing y reservas

- Políticas de apagado automático en ambientes no productivos (fuera de horario)

- Recomendaciones de Reserved Instances y Savings Plans tras 30 días de baseline

- Reporte mensual ejecutivo de consumo y tendencia

# 4. Metodología de Implementación

## 4.1 Fundamentos Metodológicos

El proyecto se ejecutará utilizando exclusivamente el estándar Microsoft Cloud Adoption Framework (CAF) y el Well-Architected Framework (WAF), sin variantes propietarias:

- CAF: Estrategia → Plan → Listo → Adopción → Gobernanza → Gestión

- WAF: Fiabilidad, Seguridad, Optimización de costos, Excelencia operativa, Rendimiento

- ALZ de referencia estándar (Enterprise-Scale Landing Zone de Microsoft)

- Infrastructure as Code: Bicep / Terraform según acuerdo con la institución

## 4.2 Fases y Cronograma

| Fase | Nombre | Actividades Principales | Duración Est. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Discovery & Assessment | Relevamiento de requerimientos, inventario actual, definición de criterios de gobierno | 2 semanas |
| 2 | Diseño de Arquitectura | HLD/LLD de la ALZ, diseño de red, modelo de identidad, política de seguridad | 2 semanas |
| 3 | Implementación Core | Despliegue de MGs, suscripciones, hub de red, identidad, políticas base via IaC | 3 semanas |
| 4 | Seguridad y Cumplimiento | Defender for Cloud, Sentinel, CMK, acceso condicional, revisión normativa CNBV | 2 semanas |
| 5 | Monitoreo y FinOps | Log Analytics, dashboards, alertas, presupuestos, Advisor | 1 semana |
| 6 | Pruebas y Validación (UAT) | Pruebas de conectividad, failover, seguridad, revisión de políticas, sign-off | 1 semana |
| 7 | Transferencia de Conocimiento | Capacitación a admins, entrega de documentación, runbooks operativos | 1 semana |
| TOTAL |  |  | ~12 semanas |

📝 El cronograma detallado (diagrama de Gantt) se entregará durante la Fase 1, una vez confirmado el inicio del proyecto y los recursos disponibles de la institución.

## 4.3 Equipo de Proyecto

| Rol | Responsabilidades Clave | Certificaciones |
| --- | --- | --- |
| Arquitecto Principal Azure | Diseño ALZ, liderazgo técnico, WAF review | AZ-305, AZ-104 |
| Ingeniero de Red | Hub & spoke, firewall, VPN, DNS, NSG | AZ-700 |
| Especialista en Seguridad | Defender, Sentinel, CMK, Acceso Condicional | SC-100, SC-200, SC-300 |
| Ingeniero DevOps / IaC | Pipelines CI/CD, módulos Bicep/Terraform, Git | AZ-400 |
| Project Manager | Seguimiento, comunicación, gestión de riesgos | PMP / Agile |

# 5. Entregables del Proyecto

A continuación se detallan los entregables comprometidos, organizados por categoría:

| Entregable | Descripción | Fase |
| --- | --- | --- |
| Documento de Arquitectura ALZ (HLD/LLD) | Diagramas de alto y bajo nivel, decisiones de diseño, ADRs | 2 |
| Módulos IaC (Bicep/Terraform) | Repositorio Git con módulos probados para cada componente | 3-5 |
| Pipelines CI/CD | Azure DevOps o GitHub Actions para despliegue y drift detection | 3 |
| Matriz de Gobernanza | RACI, modelo RBAC, catálogo de Azure Policies | 2-3 |
| Runbooks Operativos | Procedimientos de operación, gestión de incidentes, backups | 6-7 |
| Plan de DR documentado | RTO/RPO por aplicación, procedimientos de failover, pruebas | 5 |
| Evidencias Regulatorias CNBV | Mapeo de controles, evidencias de configuración, reportes de cumplimiento | 4-6 |
| Informe de Pruebas UAT | Casos de prueba ejecutados, resultados, plan de remediación | 6 |
| Material de Capacitación | Presentaciones, laboratorios prácticos, grabaciones (si aplica) | 7 |
| Dashboard Operativo (Azure Portal) | Workbooks personalizados de monitoreo, seguridad y costos | 5 |

# 6. Experiencia y Casos de Éxito

## 6.1 Implementaciones de Landing Zone en Sector Financiero

📝 Los nombres de clientes han sido anonimizados conforme a los acuerdos de confidencialidad vigentes. Referencias detalladas disponibles bajo solicitud formal.

### Caso 1 — Banco Múltiple (México, 2023)

| Atributo | Detalle |
| --- | --- |
| Cliente | Banco múltiple regulado por CNBV con presencia nacional |
| Reto | Migrar infraestructura on-premise crítica a Azure cumpliendo CUB Circular 239 |
| Solución | ALZ Hub & Spoke con ExpressRoute, CMK, Defender for Cloud, Sentinel y políticas CNBV |
| Resultado | LZ operativa en 10 semanas, Secure Score 82/100, 0 hallazgos críticos en auditoría regulatoria |
| Tecnologías | Azure, Bicep, Sentinel, Defender, ExpressRoute, CMK, PIM |
| Referencia | [Nombre del contacto, cargo] — disponible para validación |

### Caso 2 — SOFOM / Fintech Regulada (México, 2024)

| Atributo | Detalle |
| --- | --- |
| Cliente | Institución financiera no bancaria en proceso de autorización CNBV |
| Reto | Construir plataforma cloud-native desde cero con controles de seguridad desde el diseño |
| Solución | ALZ con arquitectura Zero Trust, pipelines IaC automatizados, FinOps desde día cero |
| Resultado | Go-live en 8 semanas, reducción 30% en costos vs propuesta de hyperscaler directo, aprobación regulatoria |
| Tecnologías | Azure, Terraform, Azure DevOps, Defender, Sentinel, Private Endpoints, Conditional Access |
| Referencia | [Nombre del contacto, cargo] — disponible para validación |

### Caso 3 — Aseguradora de Vida (México, 2022)

| Atributo | Detalle |
| --- | --- |
| Cliente | Aseguradora regulada por CNSF con operación en México y Centro América |
| Reto | Habilitar ambientes pre-productivos via lift & shift y nuevas cargas PaaS simultáneamente |
| Solución | ALZ con MGs diferenciados por entorno, VPN S2S híbrida, Defender, RBAC granular |
| Resultado | Migración de 40 VMs sin incidentes, PaaS en producción en 12 semanas |
| Tecnologías | Azure Migrate, Bicep, Azure Monitor, Backup, Site Recovery |
| Referencia | [Nombre del contacto, cargo] — disponible para validación |

# 7. Acuerdos de Nivel de Servicio (SLA) y Modelo de Soporte

## 7.1 SLAs del Proyecto

| Indicador | Meta | Período de Medición |
| --- | --- | --- |
| Disponibilidad de entorno productivo ALZ | 99.9% | Mensual |
| Tiempo de respuesta a incidentes críticos (P1) | < 1 hora | Por evento |
| Tiempo de resolución incidentes P1 | < 4 horas | Por evento |
| Tiempo de respuesta a incidentes P2 | < 4 horas | Por evento |
| Tiempo de respuesta a solicitudes de cambio | < 2 días hábiles | Por solicitud |
| Entrega de reporte mensual de operación | Día 5 de cada mes | Mensual |

## 7.2 Modelo de Soporte Post-Implementación

- Canal de soporte: portal de tickets, correo electrónico y Teams dedicado

- Horario de atención: Lunes a Viernes 8:00–20:00 h (CST) / Guardia 24x7 para P1

- Gerente de Cuenta asignado para escalamiento ejecutivo

- Revisiones de servicio mensuales con reporte de SLA y mejora continua

- Acceso a actualizaciones de documentación y runbooks sin costo adicional

## 7.3 Tablero de Soporte

El estado del servicio y los tickets abiertos serán visibles en tiempo real a través de [Portal de soporte del proveedor / Azure DevOps / ServiceNow], con acceso autogestionado para el equipo de TI de la institución.

# 8. Valores Agregados

## 8.1 Beneficios Diferenciadores

- Acelerador ALZ propio: biblioteca de módulos IaC probados que reducen el tiempo de despliegue en un 40% respecto a implementaciones manuales

- Conocimiento regulatorio CNBV/CUB: experiencia directa en alineación de controles técnicos con lineamientos regulatorios del sector financiero mexicano

- Seguridad-by-design: todas las políticas se despliegan en modo Enforce desde el inicio, sin dejar ventanas de incumplimiento

- FinOps desde el día cero: implementación de prácticas de optimización de costos desde la fase de diseño, no como corrección posterior

- Transferencia real de conocimiento: el equipo de TI de la institución quedará habilitado para operar y evolucionar la plataforma de forma autónoma

- Soporte post-implementación incluido: [XX] horas de soporte sin costo adicional durante los primeros [XX] meses

- Acceso a Microsoft FastTrack: como partner designado, facilitamos el acceso a ingenieros de Microsoft para proyectos elegibles

## 8.2 Propuesta de Valor — ROI Estimado

📝 [Completar con cifras reales basadas en el diagnóstico de la institución. Los siguientes son rangos de referencia de proyectos similares.]

| Beneficio | Métrica | Referencia de Industria |
| --- | --- | --- |
| Reducción de incidentes de seguridad | Frecuencia | Hasta -60% |
| Optimización de costos cloud | Gasto mensual | 15-30% en 6 meses |
| Tiempo de provisión de nuevos ambientes | Horas a minutos | -80% con IaC |
| Multas / sanciones regulatorias evitadas | Exposición al riesgo | Mitigación significativa |

# 9. Criterios de Aceptación

Los siguientes criterios deberán ser verificados y firmados en el Acta de Aceptación del proyecto:

| Criterio de Aceptación | Método de Validación | Estado |
| --- | --- | --- |
| ALZ funcional validada contra checklist CAF y WAF | Revisión documentada con Microsoft | Pendiente |
| Azure Policies desplegadas y en modo Enforce | Reporte de cumplimiento de Policy | Pendiente |
| Conectividad híbrida validada (VPN/ER) | Prueba de ping y transferencia | Pendiente |
| Dashboards y alertas operativas configuradas | Demostración en vivo | Pendiente |
| Prueba de restauración de Backup exitosa | Evidencia fotográfica/log | Pendiente |
| Evidencias regulatorias documentadas (CNBV/CUB) | Reporte de mapeo de controles | Pendiente |
| Capacitación impartida y evaluada | Lista de asistencia + evaluación | Pendiente |
| Documentación técnica y operativa entregada | Checklist de entregables firmado | Pendiente |

# 10. Referencias de Clientes

Se proporcionan a continuación las referencias de clientes con más de dos años de uso de la solución, disponibles para contacto directo por parte de la institución:

### Referencia 1

| Campo | Información |
| --- | --- |
| Organización | [Nombre de la institución financiera] |
| Sector | [Banca / SOFOM / Aseguradora] |
| Contacto | [Nombre, Cargo] |
| Correo | [correo@institución.com.mx] |
| Teléfono | [+52 55 XXXX-XXXX] |
| Años de relación | [X] años (desde [AAAA]) |
| Alcance | ALZ, migración, soporte continuo |

### Referencia 2

| Campo | Información |
| --- | --- |
| Organización | [Nombre de la institución financiera] |
| Sector | [Banca / SOFOM / Aseguradora] |
| Contacto | [Nombre, Cargo] |
| Correo | [correo@institución.com.mx] |
| Teléfono | [+52 55 XXXX-XXXX] |
| Años de relación | [X] años (desde [AAAA]) |
| Alcance | ALZ, seguridad, Sentinel, soporte 24x7 |

# 11. Anexos

## Índice de Anexos

- Anexo A — Evidencias de designación Microsoft Partner Network

- Anexo B — Certificaciones individuales del equipo de proyecto

- Anexo C — Muestra de Azure Policies utilizadas en proyectos previos (anonimizadas)

- Anexo D — Evidencias de Landing Zones entregadas (anonimizadas)

- Anexo E — Módulos IaC representativos de proyectos previos

- Anexo F — Matrices de gobernanza implementadas

- Anexo G — Propuesta Económica (documento separado — solo para área de Compras)

📝 Todos los anexos se entregarán en carpeta separada conforme a las instrucciones del RFP. La Propuesta Económica (Anexo G) se entrega en sobre sellado independiente únicamente al área de Compras.