ANÁLISIS INTEGRAL DE PARQUE DE EQUIPOS

Migración Windows 10 → Windows 11

Diagnóstico de inventario, licenciamiento y plan de acción recomendado

Fuente: Inventario_SO_DYLO_02Sep26_vC3ntro_01.xlsx  ·  Fecha del análisis: 04 de septiembre de 2026

# 1. Resumen ejecutivo

El parque analizado está compuesto por 289 equipos. De ellos, 183 (63.3%) siguen en Windows 10, sistema operativo que terminó su soporte estándar el 14 de octubre de 2025. Otros 92 equipos (31.8%) ya están en Windows 11 (soportado), y el resto corresponde a 5 Mac, 4 servidores Windows Server y 5 equipos sin dato de sistema operativo reportado.

Respuesta directa a la pregunta del cliente: Sí, la gran mayoría de los equipos puede actualizarse a Windows 11 sin comprar una licencia nueva, siempre que (a) el equipo ya cuente con una licencia de Windows 10 válida y activada, y (b) el hardware cumpla los requisitos mínimos de Windows 11 (TPM 2.0, Secure Boot, CPU compatible, 4GB RAM, 64GB almacenamiento). La actualización gratuita conserva la misma edición: Windows 10 Pro → Windows 11 Pro, Windows 10 Enterprise → Windows 11 Enterprise. No es que Windows 11 sea "gratis" de forma general, sino que el derecho de uso ya pagado en Windows 10 se traslada automáticamente. En la sección 4 se detalla esto por tipo de licenciamiento y se señalan las excepciones (equipos sin licencia, hardware incompatible y las 8 máquinas marcadas como posible edición Home).

# 2. Inventario actual

## 2.1 Distribución general por sistema operativo

| Categoría | Cantidad | % del total | Estado de soporte |
| --- | --- | --- | --- |
| Windows 10 Enterprise | 172 | 59.5% | Sin soporte desde 14-Oct-2025 |
| Windows 10 Pro | 3 | 1.0% | Sin soporte desde 14-Oct-2025 |
| Windows 10 (sin edición) | 8 | 2.8% | Sin soporte desde 14-Oct-2025 |
| Subtotal Windows 10 | 183 | 63.3% | Fuera de soporte |
| Windows 11 Enterprise | 18 | 6.2% | Soportado |
| Windows 11 Pro | 39 | 13.5% | Soportado |
| Windows 11 (sin edición) | 35 | 12.1% | Soportado |
| Subtotal Windows 11 | 92 | 31.8% | Vigente |
| macOS (Apple Silicon) | 5 | 1.7% | No aplica (no es Windows) |
| Windows Server 2012 / 2012R2 | 2 | 0.7% | Sin soporte desde 10-Oct-2023 |
| Windows Server 2019 | 2 | 0.7% | Soporte extendido hasta 09-Ene-2029 |
| Sin dato reportado | 5 | 1.7% | Requiere validar en campo |
| TOTAL | 289 | 100% | — |

## 2.2 Distribución por sede / grupo (Top 10)

| Sede / Grupo | Windows 10 | Windows 11 | Otro | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Comercial | 36 | 8 | 0 | 44 |
| Administración | 7 | 32 | 0 | 39 |
| Operaciones | 25 | 7 | 0 | 32 |
| SIN ASIGNAR | 12 | 13 | 0 | 25 |
| [Grupo predeterminado] | 4 | 14 | 5 (3 Server, 2 s/d) | 23 |
| Aero CDMX | 19 | 0 | 0 | 19 |
| Querétaro | 15 | 0 | 0 | 15 |
| Reforma CDMX | 11 | 2 | 0 | 13 |
| Operaciones Terrestre | 9 | 3 | 0 | 12 |
| Charlie | 2 | 5 | 1 (Server) | 8 |

El inventario completo por las 28 sedes/grupos se incluye en el Anexo A.

# 3. Riesgos de continuar en Windows 10

- Sin parches de seguridad: desde el 14-Oct-2025 Microsoft dejó de emitir actualizaciones de seguridad estándar para Windows 10, dejando expuestos los 183 equipos ante nuevas vulnerabilidades.

- Incumplimiento normativo: en sectores regulados, operar SO sin soporte suele violar políticas internas o requisitos de cumplimiento (PCI-DSS, ISO 27001, auditorías de clientes/proveedores).

- Sin soporte técnico de Microsoft para incidencias del sistema operativo.

- Mayor superficie de ataque para ransomware y malware dirigido específicamente a versiones sin parchar.

- Los 2 equipos con Windows Server 2012/2012R2 llevan sin soporte desde octubre de 2023: riesgo crítico, deben atenderse con prioridad máxima independientemente del proyecto de Windows 11.

# 4. ¿Se puede instalar Windows 11 sin licencia? — Análisis de licenciamiento

Regla general de Microsoft: la actualización de Windows 10 a Windows 11 es gratuita para cualquier equipo que ya tenga una licencia de Windows 10 genuina y activada, siempre que el hardware cumpla los requisitos mínimos. No se necesita comprar una clave de producto nueva: la licencia existente se reactiva automáticamente en Windows 11, conservando la misma edición (Home→Home, Pro→Pro, Enterprise→Enterprise).

## 4.1 Por tipo de equipo en el inventario

| Situación actual | ¿Requiere nueva licencia? | Condición |
| --- | --- | --- |
| Windows 10 Enterprise (172 equipos) | No | Licenciado normalmente vía suscripción de volumen (M365/Windows Enterprise E3-E5). El derecho a Windows 11 Enterprise está incluido mientras la suscripción esté activa. |
| Windows 10 Pro (3 equipos) | No | Si el Pro es genuino (OEM, retail o M365 Business Premium), la actualización a Windows 11 Pro es gratuita. |
| Windows 10 sin edición / posible Home (8 equipos) | Posiblemente sí | Si tras validar resultan ser Home, seguirán como Windows 11 Home tras la actualización (gratis), pero para tener funciones de gestión empresarial (unirse a dominio/Intune, BitLocker admin, RDP entrante) se requiere upgrade a Pro, que sí tiene costo salvo que ya exista licencia M365 Business Premium que lo habilite. |
| Windows 11 ya instalado (92 equipos) | No aplica | Ya están en la versión objetivo; solo requieren mantenerse actualizados a la build soportada (23H2/24H2/25H2). |
| Windows Server 2012/2012R2/2019 | No aplica a Win11 | Windows 11 es de escritorio; los servidores requieren su propia ruta de actualización (Windows Server 2022/2025), fuera del alcance de este análisis pero con la misma urgencia por fin de soporte. |

## 4.2 Condición de hardware (aplica a todos los casos anteriores)

Independientemente del tipo de licencia, el equipo físico debe cumplir estos requisitos mínimos para instalar Windows 11 de forma soportada:

| Requisito | Mínimo |
| --- | --- |
| Procesador | 1 GHz o más, 2+ núcleos, 64 bits, en lista de CPU compatibles de Microsoft |
| TPM | Versión 2.0 |
| Firmware | UEFI con Secure Boot habilitado |
| RAM | 4 GB |
| Almacenamiento | 64 GB |
| Gráficos | Compatible con DirectX 12 / WDDM 2.x |
| Pantalla | 9" o más, resolución HD (720p) |

Se recomienda ejecutar PC Health Check, Microsoft Intune Endpoint Analytics o el Windows Hardware Readiness Script sobre los 183 equipos con Windows 10 para clasificarlos en: compatibles de inmediato, compatibles con ajuste de hardware (ej. habilitar TPM/Secure Boot en BIOS, agregar RAM) o que requieren reemplazo del equipo.

## 4.3 Casos que sí implican costo o riesgo

- Equipo sin licencia válida (pirata): actualizar a Windows 11 no resuelve el problema de licenciamiento; el equipo seguirá sin activación legítima y deberá comprarse una licencia completa. Se recomienda validar el estado de activación de cada equipo antes de asumir que la actualización será gratuita.

- Hardware que no cumple requisitos: es técnicamente posible forzar la instalación de Windows 11 con métodos no oficiales (editar el registro, medios modificados), pero Microsoft advierte que estos equipos no tienen garantía de recibir actualizaciones y quedan fuera de soporte — no es una vía recomendable para un entorno empresarial.

- Windows Home sin M365 Business Premium: el upgrade a Pro (necesario para gestión con Intune/dominio) tiene un costo de licencia (~$99 USD por clave, o incluido si ya cuentan con M365 Business Premium).

# 5. Alternativa temporal: Windows 10 ESU (Extended Security Updates)

Para los equipos que no puedan migrar de inmediato (por reemplazo de hardware pendiente, por ejemplo), Microsoft ofrece un programa pagado de actualizaciones de seguridad extendidas:

| Año de cobertura | Costo estándar por dispositivo | Con Intune/Autopatch (-25%) |
| --- | --- | --- |
| Año 1 (2025–2026) | $61 USD | $45.75 USD |
| Año 2 (2026–2027) | $122 USD | $91.50 USD |
| Año 3 (2027–2028) | $244 USD | $183 USD |

El programa ESU no agrega funciones nuevas ni soporte técnico general; solo entrega parches críticos de seguridad. Debe verse como un puente de transición, no como una solución permanente, y su costo crece cada año.

# 6. Matriz de actualización recomendada

| Sistema actual | Upgrade recomendado | Licencia adicional |
| --- | --- | --- |
| Windows 10 Enterprise x64 | Windows 11 Enterprise | No, si la suscripción de volumen sigue activa |
| Windows 10 Pro x64 | Windows 11 Pro | No, si el Pro es genuino |
| Windows 10 x64 (sin edición / Home) | Validar edición → Windows 11 equivalente | Solo si se requiere subir de Home a Pro |
| Windows 11 Enterprise x64 | Mantener y actualizar a build soportada (24H2/25H2) | No |
| Windows 11 Pro x64 | Mantener y actualizar a build soportada | No |
| Windows 11 x64 (sin edición) | Validar edición y mantener actualizado | No |

# 7. Plan de acción recomendado

## Fase 1 — Diagnóstico técnico (2–3 semanas)

- Ejecutar assessment de compatibilidad de hardware sobre los 183 equipos Windows 10 (PC Health Check / Intune Endpoint Analytics).

- Validar la edición real de los 8 equipos marcados como "sin edición / posible Home".

- Confirmar el estado de activación/licenciamiento de cada equipo (volumen, OEM, retail) contra el portal de licenciamiento del cliente (M365 admin center / VLSC).

## Fase 2 — Clasificación (1 semana)

- Grupo A: compatibles de inmediato → actualización directa vía Windows Update / Intune, sin costo de licencia.

- Grupo B: compatibles con ajuste de hardware (activar TPM/Secure Boot en BIOS, ampliar RAM) → actualización tras el ajuste.

- Grupo C: requieren reemplazo de equipo → presupuestar renovación o inscribir temporalmente en ESU.

## Fase 3 — Piloto (2 semanas)

- Migrar un grupo piloto de 10–15 equipos representativos de las sedes con mayor volumen (Comercial, Operaciones, Aero CDMX, Querétaro).

- Validar compatibilidad de aplicaciones críticas y perfiles de usuario.

## Fase 4 — Despliegue masivo (por oleadas, priorizando)

- 1ª prioridad: los 172 equipos Windows 10 Enterprise (ya cubiertos por licenciamiento de volumen, sin costo adicional de licencia).

- 2ª prioridad: los 3 equipos Windows 10 Pro.

- 3ª prioridad: los 8 equipos con edición por validar.

- En paralelo: atender los 2 equipos Windows Server 2012/2012R2 (sin soporte desde 2023) por ser el riesgo de seguridad más crítico del inventario.

## Fase 5 — Cierre

- Actualizar los 92 equipos ya en Windows 11 a la build más reciente soportada (24H2/25H2).

- Documentar el inventario final y dar de baja o reasignar los equipos en el grupo "Eliminar" (3) y "SIN ASIGNAR" (25) tras su revisión.

# 8. Conclusiones

La migración de los 183 equipos con Windows 10 a Windows 11 es, en la gran mayoría de los casos, una actualización sin costo de licencia adicional, condicionada a que el hardware cumpla los requisitos mínimos. El principal esfuerzo del proyecto no está en el licenciamiento sino en el assessment de compatibilidad de hardware y en la validación de los pocos casos ambiguos (8 equipos de edición no confirmada). Se recomienda iniciar cuanto antes dado que Windows 10 ya opera fuera de soporte estándar y cada mes adicional en ese estado incrementa el riesgo de seguridad y, si se opta por ESU, el costo por dispositivo.

# Anexo A — Inventario completo por sede/grupo

| Sede / Grupo | Win 10 | Win 11 | macOS | Server | Sin dato | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Comercial | 36 | 8 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| Administración | 7 | 32 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| Operaciones | 25 | 7 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| SIN ASIGNAR | 12 | 13 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| [Grupo predeterminado] | 4 | 14 | 0 | 3 | 2 | 23 |
| Aero CDMX | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| Querétaro | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| Reforma CDMX | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| Operaciones Terrestre | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Charlie | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| Mérida | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Recursos Humanos | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| WeWork GDL | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Puebla | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Desarrollo | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 |
| Baja California | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Aero GDL | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| IT | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Legal | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Eliminar | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Marketing | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Proyectos | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Bodega Foxtrot | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| GDL / CDMX | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Altamira | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Mazatlán | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Intermodal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Tijuana | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |