Propuesta Técnica

Implementación de Azure Web Application Firewall (WAF)

Protección perimetral para aplicativo y base de datos publicados a Internet

Fecha de elaboración: 25 de agosto de 2026

# 1. Situación Actual

El cliente tiene planeado desplegar en Azure un servidor que alojará de forma conjunta el aplicativo de negocio y su base de datos, con acceso directo desde Internet para los clientes finales. Actualmente no se contempla ningún mecanismo de protección de capa de aplicación (L7) frente a ataques comunes (inyección SQL, XSS, bots maliciosos, escaneo de vulnerabilidades, fuerza bruta, etc.), ya que el servicio quedaría expuesto directamente.

Este esquema representa un riesgo relevante, ya que un servidor con la base de datos alojada en la misma instancia y accesible desde Internet incrementa la superficie de ataque: cualquier vulnerabilidad en el aplicativo podría derivar en compromiso directo de los datos.

Nota: se recomienda validar si es viable separar la capa de base de datos del servidor de aplicación (Azure SQL Database / VM dedicada en subred privada) como mejora adicional fuera de esta propuesta de WAF.

# 2. Objetivo

Diseñar e implementar una capa de protección perimetral mediante Azure Web Application Firewall (WAF), que permita:

- Filtrar y bloquear tráfico malicioso antes de que llegue al aplicativo (inyección SQL, XSS, RCE, LFI/RFI, etc.).

- Ofrecer un punto único de entrada controlado (reverse proxy) para los clientes finales que consumen la aplicación vía Internet.

- Aplicar reglas administradas (OWASP Core Rule Set) y reglas personalizadas según el comportamiento del aplicativo.

- Habilitar visibilidad y monitoreo de los intentos de ataque detectados/bloqueados.

- Reducir la superficie de exposición directa del servidor de aplicación/BD.

# 3. Alcances

Esta propuesta contempla las siguientes actividades:

- Aprovisionamiento de Azure Application Gateway v2 con WAF_v2 (o Azure Front Door Premium con WAF, según validación de arquitectura) en la región Mexico Central.

- Configuración de listener HTTPS con certificado SSL/TLS (proporcionado por el cliente o vía Key Vault).

- Creación y asociación de la Política WAF (WAF Policy) al recurso.

- Habilitación del conjunto de reglas administradas OWASP CRS (versión vigente) en modo Detección inicialmente, y paso a Prevención tras periodo de observación.

- Definición de reglas personalizadas iniciales (rate limiting, geo-filtrado, bloqueo de IPs, exclusiones si aplica).

- Configuración de reglas de enrutamiento (backend pool) hacia el servidor del aplicativo.

- Integración con Log Analytics / Azure Monitor para el registro y alertamiento de eventos del WAF.

- Pruebas funcionales y de reglas (simulación de ataques básicos: SQLi, XSS) en ambiente controlado.

- Documentación de la configuración final y sesión de transferencia de conocimiento (KT).

# 4. Fuera de Alcance

- Hardening del sistema operativo del servidor de aplicación/BD.

- Pruebas de penetración (pentesting) formales o auditoría de seguridad de la aplicación.

- Refactorización o corrección de vulnerabilidades propias del código del aplicativo.

- Separación de la base de datos a un servicio dedicado (Azure SQL, VM independiente), salvo que se acuerde como alcance adicional.

- Implementación de Azure DDoS Protection Standard/Network (se puede cotizar por separado si se requiere protección adicional a nivel de red).

- Licenciamiento del sistema operativo, motor de base de datos o del propio aplicativo.

- Soporte post-implementación más allá del periodo de garantía/estabilización acordado.

# 5. Requerimientos Técnicos y Humanos

## 5.1 Requerimientos Técnicos

- Suscripción de Azure activa con permisos de Contributor/Owner sobre el Resource Group destino.

- Red virtual (VNet) con una subred dedicada y exclusiva para Application Gateway (no puede compartirse con otros recursos).

- Certificado SSL/TLS válido para el dominio público del aplicativo (formato .pfx con llave privada, o integración con Azure Key Vault).

- Registro DNS público apuntando al recurso a desplegar (o disponibilidad para actualizarlo durante el corte).

- Dirección IP pública (Standard SKU) para el frontend del Application Gateway.

- Acceso de red desde el Application Gateway hacia el servidor backend (NSG/firewall interno) por los puertos requeridos por el aplicativo.

- Espacio de Log Analytics Workspace existente o a crear para el envío de diagnósticos del WAF.

## 5.2 Requerimientos Humanos

- 1 Arquitecto/Ingeniero Cloud (Azure) — diseño y despliegue de la infraestructura.

- 1 Especialista en Seguridad/WAF — definición y afinación de reglas OWASP y reglas custom.

- 1 Responsable técnico del cliente — con conocimiento del aplicativo (rutas, métodos HTTP, payloads esperados) para la fase de afinación de reglas y validación de falsos positivos.

- 1 Administrador de red del cliente — para la validación de DNS, certificados y reglas de firewall perimetral existentes.

# 6. Supuestos

- El aplicativo se comunica sobre HTTP/HTTPS estándar (no se contemplan protocolos no soportados por Application Gateway, p. ej. WebSocket requiere validación adicional, aunque sí es soportado).

- El cliente proporcionará oportunamente el certificado SSL/TLS y accesos a la suscripción de Azure.

- No se requiere alta disponibilidad multi-región en esta primera fase (se contempla una sola región: Mexico Central).

- El tráfico estimado inicial es moderado (hasta ~10 Capacity Units en promedio); un volumen mayor impactará el costo variable estimado en la sección 7.

- El servidor de aplicación/BD ya existe o será aprovisionado en paralelo por el cliente (no incluido en el costo de esta propuesta).

- Los precios de la sección 7 son una referencia calculada con tarifas públicas de Azure y deben confirmarse con la Calculadora de precios de Azure al momento de la contratación, ya que pueden variar por tipo de cambio, región y promociones vigentes.

# 7. Calculadora Azure – Estimación de Costos

Se propone como solución principal Azure Application Gateway v2 con WAF (WAF_v2 SKU) en la región Mexico Central. A continuación, la estimación de costos mensuales (referencia con tarifas públicas vigentes; el detalle exacto para Mexico Central debe validarse en el momento de la cotización formal, dado que esta es una región relativamente nueva y sus tarifas pueden diferir ligeramente de otras regiones de EE. UU.):

| Componente | Detalle | Costo estimado (USD/mes) |
| --- | --- | --- |
| Application Gateway WAF_v2 (costo fijo) | 730 hrs/mes de disponibilidad garantizada | $323.00 |
| Capacity Units (variable) | Estimado 5–10 CU promedio x $0.0144/hr | $52.00 – $105.00 |
| Dirección IP pública (Standard) | 1 IP estática asociada al frontend | $3.65 |
| WAF Policy y reglas administradas (OWASP CRS) | Sin costo adicional por política ni por reglas | $0.00 |
| Log Analytics (ingesta de logs del WAF) | Estimado bajo volumen inicial (~1–5 GB/mes) | $5.00 – $15.00 |
| Salida de datos a Internet (egress) | Estimado 200 GB/mes (según InfoDC.txt de referencia) | $17.50 (aprox., primeros 100GB gratis/mes en algunas regiones) |
| Total estimado mensual | Escenario de tráfico moderado | $400.00 – $470.00 |

Referencia de tarifas base utilizadas (región East US, ago-2026): WAF_v2 costo fijo ≈ $0.443/hr; Standard_V2 costo fijo ≈ $0.246/hr; Capacity Unit WAF_v2 ≈ $0.0144/hr. Fuente: documentación pública de precios de Azure Application Gateway. Se recomienda generar la cotización formal en https://azure.microsoft.com/pricing/calculator/ seleccionando la región Mexico Central para obtener el monto exacto en MXN/USD.

Como alternativa, si a futuro se requiere protección global, CDN y aceleración de contenido (multi-región o multi-CDN), se puede evaluar Azure Front Door Premium (WAF incluido), con un modelo de costo distinto (base + tráfico procesado). Se puede cotizar en una fase posterior si aplica.

# 8. Tiempos de Ejecución

| Fase | Actividad | Duración estimada |
| --- | --- | --- |
| Fase 1 | Levantamiento de información y validación de arquitectura (rutas del aplicativo, certificado, DNS) | 1 día |
| Fase 2 | Aprovisionamiento de infraestructura (VNet/subred dedicada, IP pública, Application Gateway, WAF Policy) | 1 día |
| Fase 3 | Configuración de listeners, backend pool, reglas de enrutamiento y certificado SSL | 0.5 día |
| Fase 4 | Habilitación de OWASP CRS en modo Detección + integración con Log Analytics | 0.5 día |
| Fase 5 | Periodo de observación y afinación de reglas (identificación de falsos positivos) | 3–5 días |
| Fase 6 | Definición de reglas personalizadas (rate limiting, geo-filtrado, exclusiones) | 1 día |
| Fase 7 | Cambio a modo Prevención, pruebas funcionales y de ataque básico, validación final | 1 día |
| Fase 8 | Documentación y sesión de transferencia de conocimiento (KT) | 0.5 día |

Tiempo total estimado: 8–10 días hábiles, considerando el periodo de observación en modo Detección como el de mayor variabilidad (depende del volumen de tráfico real y la cantidad de falsos positivos encontrados).

# 9. Posibles Reglas de WAF

## 9.1 Reglas administradas (Managed Rules)

- OWASP Core Rule Set (CRS) — versión más reciente disponible (3.2 / 3.3), cobertura de: inyección SQL, Cross-Site Scripting (XSS), Local/Remote File Inclusion, ataques a protocolos HTTP, PHP injection, Java attacks, escaneo de vulnerabilidades conocidas.

- Microsoft Default Rule Set (DRS) como alternativa/complemento con reglas específicas de Microsoft.

- Conjunto de reglas de Bot Manager (clasificación de bots buenos/malos/desconocidos).

## 9.2 Reglas personalizadas (Custom Rules) sugeridas

- Rate limiting por IP: bloqueo temporal tras exceder un umbral de solicitudes por minuto (mitigación de fuerza bruta y scraping).

- Geo-filtrado: permitir tráfico únicamente desde los países donde opera el cliente y sus usuarios finales, bloqueando el resto.

- Bloqueo de IPs/rangos maliciosos conocidos (listas de reputación o IPs reportadas previamente).

- Restricción de métodos HTTP: permitir solo GET/POST/PUT según lo que use el aplicativo, bloqueando TRACE, OPTIONS, etc. si no se usan.

- Validación de tamaño máximo de solicitud/carga (mitigar ataques de payloads grandes).

- Exclusiones específicas: en caso de falsos positivos detectados durante la fase de observación, sobre parámetros o rutas concretas (no sobre reglas completas cuando sea evitable).

## 9.3 Modo de operación recomendado

- Iniciar en modo Detección durante 3–5 días para identificar falsos positivos sin impactar a usuarios reales.

- Pasar a modo Prevención una vez afinadas las exclusiones necesarias.

# 10. Recomendaciones

- Evaluar, en una fase posterior, separar la base de datos del servidor de aplicación (Azure SQL Database o VM dedicada en subred privada sin exposición directa a Internet), ya que reduce significativamente el impacto ante un eventual compromiso del aplicativo.

- Habilitar Azure DDoS Protection (al menos el nivel Basic, incluido sin costo) y evaluar el nivel Network Protection si el aplicativo es crítico para el negocio.

- Configurar alertas proactivas en Azure Monitor/Log Analytics ante picos de solicitudes bloqueadas por el WAF.

- Considerar Azure Key Vault para el resguardo y renovación automática del certificado SSL/TLS.

- Establecer un proceso periódico (trimestral) de revisión de reglas WAF y actualización del conjunto de reglas administradas.

- Restringir el acceso administrativo al servidor de aplicación/BD únicamente a través de VPN o Azure Bastion, nunca expuesto directamente a Internet.

- Realizar una prueba de penetración (pentest) posterior a la implementación del WAF, para validar la efectividad de las reglas configuradas.