PROPUESTA DE SERVICIOS

Solucion VPN Hibrida en Azure

Point-to-Site (P2S) + Site-to-Site (S2S)

80 Usuarios Windows | File Server Azure | Recursos On-Premise

| Cliente: | [Nombre del Cliente] |
| --- | --- |
| Preparado por: | [Nombre del Consultor] |
| Version: | 2.0 — P2S + S2S Hibrida |
| Fecha: | Marzo 2026 |
| Vigencia: | 30 dias calendario |
| Confidencialidad: | Documento Confidencial |

CONFIDENCIAL — USO EXCLUSIVO DEL CLIENTE

01  RESUMEN EJECUTIVO

La presente propuesta describe los servicios profesionales para implementar una solucion de conectividad hibrida completa sobre Microsoft Azure. La solucion combina dos modalidades de VPN sobre el mismo Azure VPN Gateway:

- VPN Point-to-Site (P2S): permite que los 80 usuarios con equipos Windows se conecten de forma segura desde cualquier ubicacion hacia los recursos en Azure y on-premise, utilizando el cliente VPN de Azure con autenticacion Azure AD y protocolo OpenVPN.

- VPN Site-to-Site (S2S): crea un tunel IPsec/IKEv2 permanente y cifrado entre la red on-premise del cliente (oficina, datacenter o sucursal) y la Virtual Network de Azure, permitiendo que los recursos en la nube y en las instalaciones fisicas se comuniquen como si estuvieran en la misma red privada.

Gracias a la combinacion P2S + S2S sobre el mismo VPN Gateway (VpnGw1), los usuarios remotos tendran acceso unificado tanto al File Server en Azure como a cualquier servidor, aplicacion o recurso alojado en las instalaciones del cliente, sin necesidad de dos conexiones VPN separadas.

| 80 Usuarios Windows (P2S) | P2S +S2S VPN Hibrida Unificada | 99.9% SLA Azure VPN Gateway | 8-10 Semanas de impl. |
| --- | --- | --- | --- |

02  OBJETIVO DEL SERVICIO

Objetivo General

Implementar una solucion de conectividad hibrida segura basada en Azure VPN Gateway que permita a 80 usuarios remotos con Windows acceder tanto al File Server corporativo en Azure como a los recursos y aplicaciones alojados en las instalaciones fisicas del cliente (on-premise), todo a traves de una unica conexion VPN cifrada, administrada de forma centralizada desde la nube.

Objetivos Especificos

- Disenar la arquitectura de red hibrida (VNet Azure + red on-premise) bajo mejores practicas de Microsoft CAF.

- Desplegar Azure VPN Gateway SKU VpnGw1 con soporte simultaneo para P2S (hasta 250 usuarios) y S2S.

- Configurar el tunel VPN P2S con protocolo OpenVPN y autenticacion Azure AD (MFA incluido) para los 80 usuarios.

- Configurar el tunel VPN S2S con protocolo IKEv2/IPsec entre Azure y el dispositivo VPN on-premise del cliente.

- Implementar el Local Network Gateway en Azure que representa la red y la IP publica del sitio on-premise.

- Desplegar y configurar el File Server en Azure (Azure Files o VM Windows Server) con permisos por grupos AD.

- Configurar el enrutamiento para que los usuarios P2S puedan alcanzar tanto subredes Azure como subredes on-premise.

- Instalar y configurar el Azure VPN Client en los 80 equipos Windows de los usuarios.

- Integrar logs de ambos tuneles VPN con Log Analytics para auditoria y monitoreo centralizado.

- Documentar la solucion completa y capacitar al equipo de TI del cliente.

03  ARQUITECTURA DE LA SOLUCION HIBRIDA

Diagrama de Arquitectura — VPN P2S + S2S sobre Azure VPN Gateway

La arquitectura hibrida permite que los usuarios remotos y la red on-premise convivan en el mismo ecosistema de conectividad. El Azure VPN Gateway actua como el hub central que orquesta ambos tipos de tuneles simultaneamente.

USUARIOS REMOTOS (80 equipos Windows) Azure VPN Client ¦ OpenVPN ¦ Azure AD MFA ¦ Tunel P2S (OpenVPN/TLS 1.2+) ¦ ==================================================== AZURE VIRTUAL NETWORK (ej. 10.1.0.0/16) [ GatewaySubnet /27 ] AZURE VPN GATEWAY (VpnGw1) P2S: Pool 172.16.0.0/24 ¦ S2S: IPsec/IKEv2 ¦ BGP (opcional) ¦ ¦ [ Subnet Recursos /24 ] [ Tunel S2S — IPsec/IKEv2 ] File Server Azure ¦ (Azure Files / VM WS2022) RED ON-PREMISE (ej. 192.168.0.0/24) Router/FW VPN compatible (IKEv2/IPsec) Servidores ¦ ERP ¦ Impresoras ¦ NAS ==================================================== [ Log Analytics Workspace ] ¦ [ Azure Monitor ] ¦ [ Azure AD / Entra ID ]

Flujo de un usuario remoto: Se conecta con Azure VPN Client → autentica con Azure AD (MFA) → el tunel P2S se establece → el gateway enruta su trafico hacia Azure (File Server) o hacia on-premise (via tunel S2S) segun el destino solicitado. Una sola conexion VPN, acceso a ambos mundos.

Como conviven P2S y S2S en el mismo Gateway

| Concepto | VPN Point-to-Site (P2S) | VPN Site-to-Site (S2S) |
| --- | --- | --- |
| Proposito | Conectar usuarios individuales desde cualquier lugar | Conectar la red on-premise con Azure permanentemente |
| Protocolo | OpenVPN sobre TLS 1.2+ | IPsec / IKEv2 |
| Autenticacion | Azure AD (Entra ID) con MFA | Clave compartida (PSK) o certificados |
| Tipo de tunel | Bajo demanda (el usuario inicia la conexion) | Permanente y automatico 24/7 |
| Dispositivo requerido | Azure VPN Client en cada equipo Windows | Router o Firewall VPN compatible on-premise |
| Capacidad (VpnGw1) | Hasta 250 conexiones simultaneas | 1 tunel S2S incluido (ampliable) |
| Costo adicional en Azure | Incluido en el Gateway | ~$10 USD/mes por tunel S2S adicional |

Componentes Completos de la Solucion

| Componente | Tipo | Funcion | SKU |
| --- | --- | --- | --- |
| COMPONENTES COMPARTIDOS (P2S + S2S) |  |  |  |
| Azure VPN Gateway | Compartido | Hub central: gestiona tuneles P2S y S2S simultaneamente | VpnGw1 |
| Azure Virtual Network | Compartido | Red privada en Azure que aloja todos los recursos | Standard |
| GatewaySubnet | Compartido | Subred /27 exclusiva para el VPN Gateway | N/A |
| Public IP (Gateway) | Compartido | IP publica del gateway (endpoint de ambos tuneles) | Standard |
| Log Analytics Workspace | Compartido | Logs de conexion P2S, S2S y acceso al File Server | Pay-per-use |
| Azure AD (Entra ID) | Compartido | Autenticacion usuarios P2S y permisos File Server | Free / P1 |
| COMPONENTES EXCLUSIVOS — VPN P2S |  |  |  |
| Azure VPN Client (app) | P2S | Aplicacion en cada equipo Windows del usuario | Gratuito |
| Pool de IPs P2S | P2S | Rango de IPs asignadas a usuarios al conectarse (172.16.0.0/24) | N/A |
| App Enterprise (Azure AD) | P2S | Aplicacion configurada en AD para autenticar la VPN | Incluido |
| COMPONENTES EXCLUSIVOS — VPN S2S |  |  |  |
| Local Network Gateway | S2S | Recurso Azure que representa la red y la IP publica on-premise | N/A |
| Conexion VPN (S2S Link) | S2S | Configuracion del tunel IPsec/IKEv2 entre ambos extremos | N/A |
| Dispositivo VPN on-premise | S2S | Router o Firewall compatible con IKEv2/IPsec (cliente provee) | N/A |
| IP Publica Estatica on-premise | S2S | IP fija del router/FW en la oficina del cliente | ISP del cliente |
| FILE SERVER Y ALMACENAMIENTO |  |  |  |
| Azure Files | File Server | Servicio SMB 3.0 nativo, alta disponibilidad, sin gestion de OS | Standard / Premium |
| VM Windows Server 2022 (alt.) | File Server | Alternativa si se requieren roles DFS o personalizacion avanzada | Standard_D2s_v3 |
| Network Security Group (NSG) | Seguridad | Reglas de acceso a la subred del File Server | N/A |
| Azure Backup (opcional) | Respaldo | Politicas de retenccion y recuperacion del File Server | Standard |

Dispositivos VPN On-Premise Compatibles con S2S

El tunel S2S requiere un dispositivo VPN en el sitio on-premise del cliente que soporte IKEv2 o IKEv1/IPsec. Microsoft mantiene una lista oficial de dispositivos validados. A continuacion los mas comunes:

| Fabricante | Modelos Comunes Compatibles | Protocolo |
| --- | --- | --- |
| Cisco | ASA 5500, ISR series, Meraki MX | IKEv1 / IKEv2 |
| Fortinet | FortiGate 40F, 60F, 100F y superiores | IKEv1 / IKEv2 |
| Palo Alto Networks | PA-200, PA-220, PA-400 series | IKEv2 |
| Ubiquiti | UniFi Security Gateway, Dream Machine Pro | IKEv1 / IKEv2 |
| pfSense / OPNsense | Cualquier hardware con pfSense 2.5+ | IKEv2 |
| SonicWall | TZ Series, NSA Series | IKEv1 / IKEv2 |
| Juniper | SRX Series | IKEv1 / IKEv2 |
| Otros | Ver lista completa en docs.microsoft.com/vpn-devices | IKEv1 / IKEv2 |

Si el cliente no cuenta con un dispositivo VPN compatible, se puede implementar una VM con Windows Server RRAS o pfSense en la red on-premise como solucion de bajo costo. Esto puede cotizarse como servicio adicional.

04  ALCANCE DEL SERVICIO

Dentro del Alcance

| ✔ | Diseno de arquitectura de red hibrida (VNet Azure + red on-premise) con diagrama documentado |
| --- | --- |
| ✔ | Aprovisionamiento de Azure Virtual Network, subredes y GatewaySubnet |
| ✔ | Despliegue de Azure VPN Gateway SKU VpnGw1 con soporte P2S + S2S simultaneo |
| ✔ | Configuracion del tunel VPN P2S: protocolo OpenVPN, autenticacion Azure AD, pool de IPs de clientes |
| ✔ | Configuracion de la aplicacion Enterprise en Azure AD para autenticacion VPN |
| ✔ | Configuracion del tunel VPN S2S: protocolo IKEv2/IPsec hacia el dispositivo VPN on-premise del cliente |
| ✔ | Creacion del Local Network Gateway en Azure (representa la red on-premise) |
| ✔ | Configuracion y verificacion del dispositivo VPN on-premise del cliente (coordinacion y asesoria) |
| ✔ | Configuracion de rutas estaticas para que usuarios P2S accedan tanto a Azure como a subredes on-premise |
| ✔ | Implementacion del File Server: Azure Files (SMB) o VM Windows Server 2022 segun eleccion del cliente |
| ✔ | Configuracion de estructura de carpetas y permisos por grupos de Azure AD en el File Server |
| ✔ | Configuracion de Network Security Groups (NSG) para proteger subredes de recursos |
| ✔ | Instalacion y configuracion del Azure VPN Client en los 80 equipos Windows de los usuarios |
| ✔ | Pruebas de conectividad: acceso al File Server en Azure y a recursos on-premise desde VPN P2S |
| ✔ | Prueba del tunel S2S: conectividad permanente entre Azure y red on-premise verificada |
| ✔ | Integracion de logs de ambos tuneles con Log Analytics Workspace |
| ✔ | Creacion de hasta 5 alertas en Azure Monitor (tunel S2S caido, conexiones fallidas, etc.) |
| ✔ | Documentacion tecnica As-Built de la solucion hibrida completa |
| ✔ | Runbook operativo para gestion del dia a dia por el equipo de TI del cliente |
| ✔ | Sesion de capacitacion al equipo de TI (4 horas: arquitectura, operacion y troubleshooting basico) |
| ✔ | Soporte post-implementacion: 30 dias calendario |

Fuera de Alcance

| ✖ | Adquisicion, instalacion fisica o reemplazo del dispositivo VPN on-premise del cliente |
| --- | --- |
| ✖ | Configuracion del ISP o contratacion de IP publica estatica en el sitio on-premise |
| ✖ | Migracion de datos existentes al nuevo File Server en Azure |
| ✖ | Configuracion de VPN en sitios on-premise adicionales (mas de 1 sitio — cotizable por separado) |
| ✖ | Instalacion del cliente VPN en equipos no Windows (Mac, Linux, moviles) |
| ✖ | Configuracion de Conditional Access avanzado o politicas de Intune/MDM |
| ✖ | Implementacion de Azure ExpressRoute (conexion dedicada no por Internet) |
| ✖ | Soporte a infraestructura de red LAN/WAN interna del cliente |
| ✖ | Gestion operativa continua post-implementacion (disponible como servicio MSP adicional) |
| ✖ | Licenciamiento de Azure AD Premium P1/P2, Microsoft 365 o Intune |
| ✖ | Recuperacion ante desastres o replicacion geografica del File Server |
| ✖ | Auditoria de cumplimiento normativo de terceros (ISO, PCI-DSS, HIPAA) |

05  REQUERIMIENTOS PARA LA IMPLEMENTACION

Requerimientos Tecnicos — Azure y Nube

| Requerimiento | Detalle | Estado |
| --- | --- | --- |
| Suscripcion Azure activa | Con permisos Owner o Contributor a nivel suscripcion | Requerido |
| Tenant Azure AD (Entra ID) | Con 80 cuentas de usuario creadas o a crear | Requerido |
| Region de Azure | Region proxima al cliente (ej. South Central US, Mexico) | Requerido |
| VNet disponible o nueva | Espacio /16 sin solapamiento con la red on-premise | Requerido |
| GatewaySubnet dedicada | Minimo /27, exclusiva para el VPN Gateway | Requerido |
| Log Analytics Workspace | Nuevo o existente en la misma region | Requerido |
| Inventario de usuarios | Lista de 80 UPNs (emails de Azure AD) | Antes de Fase 3 |
| Estructura de carpetas | Definicion de carpetas y permisos del File Server | Antes de Fase 3 |

Requerimientos Tecnicos — On-Premise (NUEVOS para S2S)

| Requerimiento | Detalle | Estado |
| --- | --- | --- |
| Dispositivo VPN on-premise | Router o firewall compatible con IKEv2 o IPsec (ver lista seccion 3) | Requerido |
| IP publica estatica on-premise | Asignada por el ISP al router/firewall de la oficina del cliente | Requerido |
| Acceso admin al dispositivo VPN | Credenciales de administracion del router/FW para coordinar configuracion | Requerido |
| Inventario red on-premise | Rangos de IPs (CIDR) de todas las subredes on-premise a exponer a Azure | Antes de Fase 2 |
| Sin solapamiento de IPs | Las subredes on-premise NO deben solaparse con las subredes Azure ni el pool P2S | Critico |
| Puerto UDP 500 y 4500 abiertos | En el firewall on-premise para trafico IKEv2 hacia Azure | Requerido |
| Ancho de banda suficiente | Minimo 10 Mbps dedicados para el tunel S2S recomendado | Recomendado |

Requerimientos de Usuarios (P2S — sin cambios)

| Requerimiento | Detalle | Estado |
| --- | --- | --- |
| Sistema operativo | Windows 10 v1903 o superior / Windows 11 | Requerido (80 equipos) |
| Acceso admin al equipo | Para instalar Azure VPN Client | Requerido |
| Conectividad a Internet | Para establecer el tunel P2S hacia Azure | Requerido |
| Cuenta Azure AD | Una cuenta por usuario para autenticacion VPN | Requerido |

06  SUPUESTOS DEL PROYECTO

Los siguientes supuestos son la base del alcance y esfuerzo estimado. Desviaciones podran impactar cronograma, costo o alcance.

| # | Supuesto |
| --- | --- |
| 1 | El cliente cuenta con un dispositivo VPN on-premise compatible con IKEv2 o IPsec (ver lista en Seccion 3). Si no lo tiene, el proveedor puede cotizar la instalacion de una solucion alternativa. |
| 2 | El cliente tiene o gestionara una IP publica estatica en su sitio on-premise antes del inicio de la Fase 2. Sin esta IP, el tunel S2S no puede configurarse. |
| 3 | Las subredes de la red on-premise del cliente no se solapan con el espacio de direcciones de la VNet de Azure ni con el pool de IPs del cliente VPN P2S (172.16.0.0/24). El proveedor validara esto en la Fase 1. |
| 4 | El cliente otorgara acceso de administrador al dispositivo VPN on-premise al equipo del proveedor (de forma remota o presencial) para coordinar y verificar la configuracion del tunel S2S. |
| 5 | El cliente tiene un tenant de Azure AD activo con al menos 80 cuentas de usuario creadas (o las creara antes de la Fase 3) con sus UPNs definidos. |
| 6 | La suscripcion de Azure tiene el presupuesto aprobado y los permisos de Owner o Contributor seran otorgados al equipo del proveedor durante la implementacion. |
| 7 | Los 80 equipos Windows tienen version 1903 o superior y el cliente tiene acceso administrativo a ellos para instalar el cliente VPN. |
| 8 | Los puertos UDP 500 y 4500 estan abiertos (o el cliente puede abrirlos) en el dispositivo on-premise para permitir el trafico IKEv2 hacia Azure. |
| 9 | El proveedor asesora y coordina la configuracion del dispositivo on-premise, pero la ejecucion de los cambios en ese dispositivo es responsabilidad del equipo de TI del cliente o su proveedor de red. |
| 10 | La estructura de carpetas y los permisos del File Server seran definidos por el cliente antes del inicio de la Fase 3. Cambios posteriores podran generar trabajo adicional. |
| 11 | Se implementara un unico sitio on-premise (un tunel S2S). Si el cliente tiene multiples oficinas o sucursales, se cotizara cada tunel adicional por separado. |
| 12 | El espacio de almacenamiento requerido para el File Server es de hasta 5 TB. Mayor capacidad impactara el costo mensual de Azure Files o el disco de la VM. |
| 13 | Las reuniones de avance semanales seran en formato virtual (Microsoft Teams), con duracion maxima de 1 hora y con el responsable tecnico del cliente disponible. |
| 14 | Los costos de consumo mensual de Azure (VPN Gateway, almacenamiento, egress, Log Analytics) son responsabilidad del cliente y se facturan directamente por Microsoft. |

07  PLAN DE IMPLEMENTACION — 5 FASES

| Fase | Actividades Principales | Entregables | Duracion | Semana |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fase 1 Arquitectura | Kick-off, levantamiento red Azure y on-premise, validacion de IPs sin solapamiento, seleccion dispositivo VPN on-premise, diseno arquitectura hibrida, aprobacion | Diagrama hibrido, plan de IPs, documento de arquitectura firmado | 1-2 sem. | 1-2 |
| Fase 2 Infraestructura | Creacion VNet, subredes, GatewaySubnet, NSGs, Log Analytics, despliegue VPN Gateway VpnGw1, configuracion P2S (OpenVPN+AAD) y S2S (IKEv2+PSK), Local Network Gateway, coordinacion config. on-premise | VPN Gateway operativo, tunel S2S establecido, reporte de recursos | 2-3 sem. | 3-5 |
| Fase 3 File Server | Implementacion File Server (Azure Files o VM), estructura de carpetas, permisos por grupos AD, NSG de subred, pruebas de acceso desde tunel VPN | File Server operativo, permisos documentados, pruebas exitosas | 1-2 sem. | 6-7 |
| Fase 4 Clientes VPN | Distribucion cliente VPN a 80 usuarios, instalacion, validacion acceso a File Server Azure y a recursos on-premise, prueba piloto (10 usuarios), rollout completo | 80 usuarios conectados, pruebas documentadas, sign-off cliente | 1-2 sem. | 8-9 |
| Fase 5 Cierre | Creacion de alertas (tunel S2S caido, fallas P2S), dashboards, documentacion As-Built, runbook operativo, capacitacion TI, acta de cierre | As-Built, runbook, alertas activas, acta firmada, soporte 30 dias | 1 sem. | 10 |

Hitos Clave

| # | Hito | Criterio de Exito |
| --- | --- | --- |
| H1 | Arquitectura hibrida aprobada y plan de IPs sin solapamiento validado | Documento firmado por cliente |
| H2 | Tunel S2S IPsec establecido y trafico on-premise<->Azure fluyendo | Ping exitoso entre ambas redes |
| H3 | Usuario piloto conectado por P2S y accediendo a File Server Azure | Conexion y acceso a archivos OK |
| H4 | Usuario piloto accediendo a recurso on-premise desde VPN P2S | Acceso a servidor/NAS on-premise OK |
| H5 | 80/80 usuarios con cliente VPN instalado y conectado exitosamente | Reporte de 80 conexiones exitosas |
| H6 | Acta de cierre firmada, As-Built y runbook entregados | Aceptacion formal del cliente |

08  CALCULADORA DE COSTOS AZURE (ESTIMADO MENSUAL)

Estimaciones basadas en precios publicos de Microsoft Azure, region East US, Marzo 2026 (USD). Los costos reales pueden variar segun region, consumo de datos y descuentos de contrato (EA, MCA, CSP).

Validar costos exactos en: azure.microsoft.com/pricing/calculator — Los costos de Azure son adicionales a los honorarios de consultoria y se facturan directamente por Microsoft al cliente.

Costos de Infraestructura Azure (Mensuales)

| Servicio | Tipo | Unidad/Base | Precio Unit. | Est. Mensual |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GATEWAY (compartido P2S + S2S) |  |  |  |  |
| Azure VPN Gateway | Compartido | 730 horas/mes | ~$0.19/hr | ~$140 USD |
| Public IP (Standard) | Compartido | 1 IP x 730 hrs | ~$0.005/hr | ~$3.65 USD |
| Tunel S2S (1er tunel) | S2S | 1 conexion S2S | ~$10/mes | ~$10 USD |
| Local Network Gateway | S2S | 730 horas/mes | ~$0.0014/hr | ~$1 USD |
| Egress de datos | Compartido | ~150 GB/mes est. | ~$0.087/GB | ~$13 USD |
| FILE SERVER |  |  |  |  |
| Azure Files (LRS, Standard) | File Server | 5 TB almacenados | ~$0.06/GB | ~$307 USD |
| Azure Files — Operaciones | File Server | Uso normal estimado | ~$0.01/10k ops | ~$20 USD |
| MONITOREO Y LOGS |  |  |  |  |
| Log Analytics Workspace | Monitoreo | ~25 GB/mes (P2S+S2S+Files) | ~$2.30/GB | ~$58 USD |
| Azure Backup (opcional) | Respaldo | 5 TB protegidos | ~$0.02/GB | ~$100 USD |
| TOTAL ESTIMADO MENSUAL (sin Backup) |  |  |  | ~$553 USD |

Comparativa: La version anterior (solo P2S) estimaba ~$516 USD/mes. La adicion del tunel S2S agrega aproximadamente $37 USD/mes adicionales — un incremento minimo considerando que permite conectividad completa con la red on-premise.

Honorarios de Consultoria por Fase

| Fase / Servicio | Dias Est. | Horas Est. | Tarifa/Hr | Subtotal |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fase 1 — Arquitectura Hibrida y Levantamiento | 3 | 24 | [Tarifa] | [Subtotal] |
| Fase 2 — VPN Gateway P2S + S2S + Local NW GW | 6 | 48 | [Tarifa] | [Subtotal] |
| Fase 3 — File Server y Permisos | 3 | 24 | [Tarifa] | [Subtotal] |
| Fase 4 — Despliegue VPN Client (80 usuarios) | 5 | 40 | [Tarifa] | [Subtotal] |
| Fase 5 — Alertas, Documentacion y Capacitacion | 2 | 16 | [Tarifa] | [Subtotal] |
| Soporte Post-Implementacion (30 dias) | 2 | 16 | [Tarifa] | [Subtotal] |
| TOTAL HONORARIOS DE CONSULTORIA | 21 dias | 168 horas |  | [TOTAL] |

09  CONDICIONES COMERCIALES

Esquema de Pagos Sugerido

| Hito de Pago | Condicion | Porcentaje |
| --- | --- | --- |
| Anticipo | A la firma del contrato y orden de compra | 30% del total |
| Segundo pago | Al establecer el tunel S2S y el primer usuario P2S conectado | 40% del total |
| Pago final | Firma del acta de cierre (80 usuarios + acceso on-premise validado) | 30% del total |

Terminos Generales

- Vigencia de la propuesta: 30 dias calendario desde la fecha de emision.

- Moneda: Dolares americanos (USD). Costos Azure facturados directamente por Microsoft.

- Trabajos adicionales al alcance se cotizaran como Change Request (CR) previo a ejecucion.

- El proveedor asesora la configuracion del dispositivo VPN on-premise, pero no es responsable de hardware de terceros no gestionado por el proveedor.

- Toda la informacion compartida durante el proyecto es confidencial y esta sujeta al NDA vigente.

- El soporte post-implementacion (30 dias) cubre incidentes directamente relacionados con la implementacion realizada.

Criterios de Aceptacion del Servicio

- El tunel S2S IPsec esta establecido de forma permanente y el trafico fluye entre Azure y on-premise.

- Los 80 usuarios se conectan a la VPN P2S con Azure AD sin errores y con MFA activo.

- Cada usuario accede al File Server en Azure con los permisos correctos desde la VPN P2S.

- Al menos 1 recurso on-premise (servidor, NAS o share) es accesible desde la VPN P2S a traves del tunel S2S.

- Los logs de conexion de ambos tuneles son visibles en Log Analytics Workspace.

- Las alertas de Azure Monitor estan activas (especialmente la alerta de tunel S2S caido).

- El documento As-Built y el runbook operativo son aprobados formalmente por el cliente.

10  SOBRE EL PROVEEDOR

Certificaciones Microsoft Relevantes

| Certificacion | Estado |
| --- | --- |
| Microsoft Certified: Azure Solutions Architect Expert | Activa |
| Microsoft Certified: Azure Network Engineer Associate | Activa |
| Microsoft Certified: Azure Administrator Associate | Activa |
| Microsoft Certified: Identity and Access Administrator | Activa |
| Microsoft Partner — Modern Work / Security | [Indicar nivel] |

Por que elegirnos

- Experiencia en implementaciones de VPN hibridas P2S + S2S en entornos productivos de alta disponibilidad.

- Metodologia basada en Microsoft Cloud Adoption Framework (CAF) y Zero Trust Network Access (ZTNA).

- Soporte al usuario final incluido: instalamos el cliente VPN en los 80 equipos, no solo la infraestructura.

- Coordinacion con el equipo de red del cliente para la configuracion del dispositivo VPN on-premise.

- Documentacion tecnica de calidad: As-Built + Runbook operativo entregados al cierre del proyecto.

11  PROXIMOS PASOS

| Paso | Accion | Responsable |
| --- | --- | --- |
| 1 | Revision y aprobacion de esta propuesta por el cliente | Cliente |
| 2 | Confirmar modelo/marca del dispositivo VPN on-premise | Cliente |
| 3 | Confirmar disponibilidad de IP publica estatica on-premise | Cliente |
| 4 | Solicitud de aclaraciones o ajustes al alcance (si aplica) | Cliente / Proveedor |
| 5 | Firma del contrato de servicios y NDA | Cliente / Proveedor |
| 6 | Emision de orden de compra y anticipo del 30% | Cliente |
| 7 | Asignacion del equipo tecnico e inicio formal — Fase 1 | Proveedor |

Contacto: [email@empresa.com]  |  [+52 55 0000-0000]

Gracias por su confianza. Quedamos a sus ordenes.