REQUERIMIENTO TÉCNICO

Migración de Infraestructura Virtual a Nube

Continuidad Operativa y Alta Disponibilidad

| Fecha: | Mayo 2026 |
| --- | --- |
| Versión: | 1.0 |
| Área solicitante: | Departamento de TI |
| Clasificación: | Confidencial |

# 1. Contexto y Justificación del Proyecto

La organización opera actualmente su infraestructura de tecnología sobre un ambiente de virtualización on-premise basado en VMware ESXi. Esta arquitectura, si bien funcional, expone a la empresa a riesgos operativos críticos relacionados con la disponibilidad del suministro eléctrico y la ausencia de redundancia física en el hardware.

## 1.1 Problemática Actual

- Interrupciones intermitentes en el suministro eléctrico que afectan la operación continua de los servidores.

- Riesgo de falla de los sistemas UPS (Uninterruptible Power Supply) ante eventos eléctricos prolongados o repetitivos, sin garantía de tiempo de respaldo suficiente.

- Exposición a fallas de hardware crítico como discos duros, sin mecanismos de alta disponibilidad automática.

- Falta de mantenimiento preventivo programado que incrementa el riesgo de falla no planificada.

- Ausencia de un plan de recuperación ante desastres (DRP) formal para los servicios de producción.

## 1.2 Objetivo del Proyecto

Migrar las 4 máquinas virtuales de producción críticas a un proveedor de infraestructura en la nube, garantizando continuidad operativa, alta disponibilidad, seguridad y gestión centralizada, manteniendo en la medida de lo posible la configuración operativa actual para reducir el impacto en la operación.

# 2. Alcance de la Migración

De las 11 máquinas virtuales existentes en el entorno ESXi actual, se han identificado 4 como prioritarias para la migración a producción en nube en esta primera etapa. El resto del inventario podrá considerarse en fases posteriores.

## 2.1 Máquinas Virtuales Prioritarias (Fase 1)

| Nombre de VM | RAM | vCPUs | Almacenamiento | Sistema Operativo | Prioridad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LYNXCAJA-PRD | 16 GB | 8 | 1 TB SSD | Windows Server | CRÍTICA |
| ActiveDirectory-CSJB | 8 GB | 2 | 128 GB | Windows Server | CRÍTICA |
| CONTPAQI-CSJB | 16 GB | 8 | 128 GB | Windows Server | CRÍTICA |
| LYNX_CxC | 6 GB | 4 | 128 GB | Ubuntu Linux | CRÍTICA |

## 2.2 Consolidado de Recursos Requeridos

| Recurso | Total Requerido | Observación |
| --- | --- | --- |
| RAM Total | 46 GB | Se recomienda contemplar headroom del 20%: ~55 GB |
| vCPUs Total | 22 vCPUs | Considerar burst capacity para cargas pico |
| Almacenamiento Total | ~1.38 TB | LYNXCAJA-PRD requiere SSD de alto rendimiento (IOPS) |
| Sistemas Operativos | Windows (×3) + Linux (×1) | Licenciamiento Windows debe ser cubierto (BYOL o incluido) |

⚠ Nota sobre licenciamiento • Las 3 VMs con Windows Server requieren licencias válidas. El proveedor debe clarificar si ofrece modelos BYOL (Bring Your Own License) o si el costo de licencia está incluido en el servicio. • CONTPAQI-CSJB ejecuta software de contabilidad CONTPAQi que puede tener restricciones de licenciamiento en ambientes de nube. Se debe validar con el proveedor de software antes de migrar.

# 3. Requerimientos Técnicos

## 3.1 Plataforma y Gestión de VMs

El proveedor debe ofrecer una plataforma de gestión de máquinas virtuales que permita:

- Consola web o cliente de administración centralizada equivalente a VMware ESXi Host Client.

- Creación, clonado, encendido, apagado y suspensión de VMs de forma individual.

- Monitoreo de recursos en tiempo real: CPU, RAM, almacenamiento, red.

- Acceso a consola remota (VNC o equivalente) para acceso de emergencia a las VMs.

- Snapshots o puntos de restauración programables.

- Capacidad de escalar recursos (RAM/CPU) con downtime mínimo o sin downtime (hot-scaling).

## 3.2 Migración de VMs Existentes

Se requiere determinar la viabilidad y el método de migración desde el entorno ESXi actual:

- Migración por clonado de imagen: exportar las VMs actuales en formato OVA/OVF u otro formato compatible y restaurarlas en el entorno de nube (lift & shift).

- Migración asistida: uso de herramientas del proveedor (agentes de migración, replicación en caliente) para minimizar downtime durante el corte.

- Compatibilidad de hipervisor: el proveedor debe indicar si acepta imágenes de VMware directamente o si requiere conversión previa (p.ej., virt-v2v, CloudEndure, Azure Migrate).

- Downtime máximo aceptable durante el proceso de migración por VM: a definir con el área de negocio (se sugiere ventana de mantenimiento nocturna o fin de semana).

ℹ Pregunta clave para el proveedor • ¿Aceptan importación directa de imágenes OVA/OVF exportadas desde VMware ESXi? • ¿Ofrecen herramienta o servicio de migración asistida con replicación continua para reducir el tiempo de downtime? • ¿Cuál es el procedimiento de rollback si la migración falla?

## 3.3 Red, Firewall y Conectividad

La empresa cuenta actualmente con un firewall Fortinet para gestión de la intranet y segmentación de red mediante VLANs. El proveedor debe dar respuesta a los siguientes requerimientos de red:

3.3.1 VLANs y Segmentación de Red

- Soporte para segmentación de red virtual mediante VLANs o equivalente (VPC subnets, grupos de seguridad) para aislar los segmentos de las aplicaciones de producción.

- Comunicación controlada entre VMs dentro del entorno de nube (reglas de firewall internas).

- Asignación de IPs privadas estáticas por VM para garantizar la comunicación entre servicios.

3.3.2 Integración con Fortinet

- Indicar si el proveedor es compatible con la integración de Fortinet FortiGate para extender las políticas de seguridad actuales al entorno de nube mediante VPN Site-to-Site.

- VPN IPSec Site-to-Site entre la red on-premise (donde residen las 7 VMs restantes y usuarios internos) y el entorno de nube, para mantener comunicación transparente entre ambos entornos durante la fase de migración y posterior coexistencia.

- Indicar si Fortinet puede actuar como gestor de firewall unificado (on-premise + nube) o si se requiere un firewall virtual adicional en el proveedor.

ℹ Pregunta clave para el proveedor • ¿Soportan VPN Site-to-Site con Fortinet FortiGate? ¿Qué algoritmos de cifrado y protocolos (IKEv2, IPSec) son compatibles? • ¿Ofrecen firewall virtual nativo o virtual appliance de Fortinet como servicio administrado? • ¿Cómo se gestionan las VLANs en su plataforma? ¿Existe equivalente a la segmentación de red actual?

## 3.4 Almacenamiento

- LYNXCAJA-PRD requiere 1 TB de almacenamiento SSD de alto rendimiento (IOPS garantizados). Especificar IOPS mínimos disponibles para este tipo de disco.

- Las demás VMs requieren almacenamiento SSD estándar de 128 GB.

- El proveedor debe garantizar redundancia de almacenamiento (RAID, replicación o equivalente) sin costo adicional o como parte del SLA del servicio.

- Indicar política de snapshots: frecuencia, retención y costo.

## 3.5 Alta Disponibilidad y Continuidad

- SLA mínimo requerido: 99.9% de disponibilidad mensual (máximo  43 minutos de downtime al mes).

- Definir si el proveedor ofrece failover automático ante falla de hardware físico subyacente.

- Indicar si existe redundancia geográfica (zona de disponibilidad secundaria) y su costo.

- Backups automáticos diarios con retención mínima de 7 días. Indicar procedimiento y tiempo estimado de restauración.

## 3.6 Acceso Remoto y Administración

- Acceso RDP seguro para las VMs Windows y SSH para la VM Ubuntu, accesible desde la red corporativa.

- El acceso administrativo debe estar restringido por IP o autenticación multifactor (MFA).

- Posibilidad de acceso de emergencia a consola (out-of-band) en caso de que el sistema operativo no responda.

# 4. Dudas Abiertas y Puntos a Clarificar con el Proveedor

A continuación se listan los puntos que deben resolverse antes de formalizar el contrato de servicio:

## 4.1 Sobre la Migración

- ¿El proveedor ofrece un servicio de assessment previo para evaluar la compatibilidad de las VMs actuales con su plataforma?

- ¿Se puede realizar una migración de prueba (VM no crítica) para validar el proceso antes del corte de producción?

- ¿Cuánto tiempo toma la migración estimada por VM dado el tamaño de los discos (especialmente LYNXCAJA-PRD con 1 TB)?

- ¿El proveedor provee soporte técnico especializado durante el proceso de migración o es responsabilidad exclusiva del cliente?

## 4.2 Sobre Licenciamiento

- ¿El costo mensual del servicio incluye licencias de sistema operativo Windows Server o se deben proveer (BYOL)?

- ¿Existe alguna restricción para ejecutar software de contabilidad como CONTPAQi en el entorno de nube?

- ¿El servicio de Active Directory en nube requiere licencia adicional de Microsoft o está cubierto?

## 4.3 Sobre Costos

- ¿El modelo de cobro es por recurso reservado (mensual fijo) o por consumo (pay-as-you-go)? Se prefiere costo fijo mensual predecible.

- ¿Cuál es el costo del tráfico de red de salida (egress)? Esto puede ser significativo para LYNXCAJA-PRD si procesa muchas transacciones.

- ¿El costo de backups y snapshots está incluido o es adicional?

- ¿Existe un costo por la VPN Site-to-Site hacia la red on-premise?

- ¿Cuál es el costo de soporte técnico y en qué niveles (básico, estándar, premium) está disponible?

## 4.4 Sobre Seguridad y Cumplimiento

- ¿En qué país/región física están ubicados los servidores? (Relevante para cumplimiento de normativas de datos en México, incluyendo la Ley Federal de Protección de Datos Personales).

- ¿El proveedor cuenta con certificaciones de seguridad como ISO 27001, SOC 2 Tipo II u otras?

- ¿Se firmará un Acuerdo de Procesamiento de Datos (DPA) o Acuerdo de Confidencialidad (NDA)?

- ¿Cómo se gestionan los accesos administrativos del proveedor a las VMs del cliente? ¿Es de conocimiento cero (zero-knowledge)?

## 4.5 Sobre Operación y Soporte

- ¿Cuál es el canal y tiempo de respuesta del soporte técnico ante incidentes críticos (P1)?

- ¿El proveedor tiene presencia o soporte en horario de México (CST/CDT)?

- ¿Cómo se realizan los mantenimientos planificados de la plataforma? ¿Con qué anticipación se notifican?

- ¿Existe un portal de estado (status page) para monitorear la disponibilidad de la plataforma en tiempo real?

# 5. Entregables Esperados del Proveedor

Se solicita que el proveedor entregue la siguiente documentación como parte de su propuesta:

- Propuesta técnica que describa la arquitectura de nube recomendada para las 4 VMs.

- Propuesta económica con desglose mensual por VM y por componente (cómputo, almacenamiento, red, backups, soporte).

- Plan de migración detallado con fases, actividades, responsables y tiempos estimados.

- Descripción del procedimiento de rollback ante falla en la migración.

- Acuerdo de Nivel de Servicio (SLA) con penalizaciones por incumplimiento.

- Diagrama de arquitectura de red propuesto, incluyendo integración con red on-premise vía VPN.

- Referencias de clientes en México con proyectos similares (migración de VMware a nube).