# Hallazgos Health Check M365 – Depuración del tenant full cloud (Supra Terra)

Oct 18, 2026 · @Someone

## Resumen ejecutivo

El tenant supraterra.onmicrosoft.com ya opera full cloud: el AD local y Entra Connect (servidor SPSSVR15) ya no existen. Con eso dejan de aplicar la validación de PHS y la limpieza desde AD. Ahora la depuración se hace directamente en Entra y Exchange Online, en cuatro fases reversibles: identificación, etiquetado, deshabilitación y eliminación. Cada fase tiene su script de PowerShell.

Antes de la Fase 1 hay un paso obligatorio: confirmar que la marca de sincronización del tenant (OnPremisesSyncEnabled) está apagada. Si quedó encendida al retirar el servidor, los 345 usuarios antes sincronizados siguen siendo de solo lectura y no se pueden deshabilitar ni eliminar desde la nube.

| Elemento | Health Check (01/10/2026) | Estado actual |
| --- | --- | --- |
| Sincronización con AD | Activa (SPSSVR15) | Retirada; confirmar marca del tenant |
| Usuarios miembro antes sincronizados | 345 (338 habilitados) | Ahora son cuentas de nube |
| Usuarios miembro solo nube | 69 | Sin cambio |
| Invitados | 26 | Sin cambio |
| Grupos de seguridad heredados de AD | 45 | Ahora son grupos de nube |
| Grupos de Microsoft 365 | 232 | Sin cambio |
| Candidatos a baja estimados | ~140 usuarios (130 sin licencia ni buzón, 7 deshabilitados, 3 cuentas nube sin uso) | Se confirman en la Fase 1 |
| Secure Score | 117.88 de 278 (42%) | Volver a medir al terminar |

## Hallazgos críticos

Con el AD retirado, el riesgo ya no es perder el acceso en un corte. Ahora es quedarse con objetos huérfanos o bloqueados que nadie puede administrar.

| # | Hallazgo | Evidencia | Riesgo si no se atiende |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Marca de sincronización del tenant sin confirmar | Retirar el servidor no apaga OnPremisesSyncEnabled | Usuarios, grupos y dispositivos antes sincronizados siguen de solo lectura; los scripts de baja fallan |
| 2 | Restos de Entra Connect | Cuenta Sync_SPSSVR15_79e3f12c17ff con rol Directory Synchronization Accounts | Cuenta privilegiada sin dueño y sin uso |
| 3 | Dispositivos con unión híbrida sin AD | Folder_Redirection y GPO indican PCs unidas al dominio; sin AD ya no renuevan su registro | Equipos que pierden SSO y acceso condicional; claves BitLocker que se pierden si se borra el objeto sin respaldarlas |
| 4 | 123 cuentas con UPN @supraterra.onmicrosoft.com | 122 sin licencia, 103 sin correo; 20 con correo en dominio propio | Cuentas basura y usuarios reales con un UPN distinto a su correo |
| 5 | Seguridad de identidad débil | Security Defaults desactivados; acceso condicional no visible; Secure Score 42% | La nube es ahora la única barrera de identidad |
| 6 | Grupos heredados de AD sin uso | 45 grupos (Wi-Fi, GPO, SQL, respaldos, Intelisis) que servían a sistemas locales | Grupos que dan permisos sin control o que ya no sirven |

Los grupos heredados conservan el atributo onPremisesLastSyncDateTime; el script de identificación lo usa para marcarlos (motivo GR02).

## Hallazgos de limpieza e higiene

No bloquean el corte, pero conviene resolverlos antes para no heredar desorden a la nube.

| Área | Hallazgo | Acción sugerida |
| --- | --- | --- |
| Usuarios | 130 antes sincronizados, habilitados, sin licencia y sin buzón | Validar último inicio de sesión y dar de baja |
| Usuarios | 7 deshabilitados; Maria Guadalupe Garcia Ledezma conserva 3 licencias | Liberar licencias y eliminar |
| Usuarios | Cuentas nube sin uso: REVISARMIPLATAFORMASH y 2 copias (reenvían a gtorres@nuevorefugio.com), ambiental@ deshabilitada | Confirmar con el dueño y eliminar |
| Licencias | SPB 28/28, Business Standard 96/96, Business Basic 81/81: sin margen | Reasignar licencias liberadas en la limpieza |
| Licencias | 4 buzones compartidos con licencia: aruiz, pblanco, bcobranza, becarioadmon | Quitar licencia salvo que superen 50 GB o usen archivo |
| Administradores | 4 Global Admin, incluido admin@supraterra.onmicrosoft.com ("Migration Wiz") | Crear 2 cuentas de emergencia solo nube; revisar la cuenta de migración |
| Aplicaciones | Restos de MigrationWiz (app registrada, apps de SharePoint, grupo) | Eliminar |
| Aplicaciones | Consentimiento para toda la organización a ChatGPT, Fillout forms y Apple Internet Accounts | Revisar y restringir el consentimiento de usuarios |
| Correo | Ninguno de los 11 dominios tiene DMARC ni DKIM | Publicar DKIM y DMARC (iniciar en p=none) |
| Correo | golf@zirandaro.com.mx reenvía a una cuenta de Gmail | Validar o eliminar el reenvío externo |
| Cumplimiento | Única política DLP en modo prueba; ningún buzón con retención por litigio | Definir políticas según necesidad |

Veeam Data Cloud y DigitalKeeperSIEM son apps de nube y no dependían del AD; hay que validar que sigan respaldando y recibiendo eventos al terminar cada fase.

## Estrategia por fases

Cada objeto avanza de fase solo si fue aprobado y cumplió el tiempo de espera de la fase anterior. Una etiqueta en el propio objeto lleva el control: los scripts la leen y se niegan a saltar fases. Todos los scripts simulan por defecto y solo aplican cambios con -Ejecutar.

| Fase | Objetivo | Script | Condición para avanzar | Reversión |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0. Prerrequisitos | Confirmar que el tenant es 100% nube y que hay cuentas de emergencia | 00-Prerrequisitos.ps1 | Marca de sincronización apagada; 0 objetos sincronizados | No aplica |
| 1. Identificación | Inventariar y clasificar usuarios, invitados, grupos y dispositivos (solo lectura) | 01-Identificacion.ps1 | CSV revisado y firmado por el cliente (Aprobado = SI) | No cambia nada |
| 2. Etiquetar | Marcar los aprobados y avisar a jefes y propietarios | 02-Etiquetar.ps1 | 7 a 14 días de aviso sin objeciones | Quitar etiqueta (03b-Revertir.ps1 -QuitarEtiqueta) |
| 3. Deshabilitar | Cortar el acceso sin borrar datos | 03-Deshabilitar.ps1 | 30 días de cuarentena sin reclamos | 03b-Revertir.ps1 |
| 4. Eliminar | Borrar o convertir a compartido | 04-Eliminar.ps1 | Fin del proyecto | 04b-Restaurar.ps1 (30 días, solo usuarios y grupos M365) |
| Ajustes | Corregir lo que se conserva: UPN, licencias, buzones compartidos | 05-Ajustes.ps1 | En paralelo a las fases 2 y 3 | Respaldo con el UPN anterior |

La ruta completa de una baja es de unos 40 a 45 días: aviso de 7 a 14 días, más 30 de cuarentena.

## Fase 0 – Prerrequisitos

Esta fase confirma que la nube es la única fuente de identidad. Ningún script de baja corre si la marca de sincronización sigue encendida: todos validan esa condición al iniciar.

.\00-Prerrequisitos.ps1 -InstalarModulos          # diagnóstico
.\00-Prerrequisitos.ps1 -DesactivarSincronizacion -Ejecutar   # solo si la marca sigue en True

El script revisa:

- OnPremisesSyncEnabled del tenant y la fecha de la última sincronización. Si sigue en True, la apaga con -DesactivarSincronizacion -Ejecutar; el cambio puede tardar hasta 72 horas.

- Cuántos usuarios, grupos y dispositivos siguen marcados como sincronizados (deben ser 0).

- La cuenta Sync_* y el rol Directory Synchronization Accounts, que se dan de baja en la Fase 1 (motivo U07).

- Los administradores globales y si existen al menos 2.

- Lo que hay hoy en la papelera, para no confundirlo con lo que se borre después.

Lista de verificación

- ☐ Marca de sincronización apagada y 0 objetos sincronizados

- ☐ 2 cuentas de emergencia solo nube con Global Administrator, registradas en exclusiones.csv y fuera del acceso condicional

- ☐ Respaldo de Veeam Data Cloud vigente para buzones y OneDrive

- ☐ Retención de OneDrive de usuarios eliminados revisada en el centro de SharePoint (30 días por defecto)

- ☐ PowerShell 7 y módulos Microsoft.Graph, Microsoft.Graph.Beta.Identity.DirectoryManagement y ExchangeOnlineManagement

- ☐ Operador con los roles del Anexo

- ☐ Aprobación formal del cliente para iniciar

## Fase 1 – Identificación

El script es de solo lectura. Genera tres CSV con todos los objetos del tenant, cada uno con sus motivos y una acción propuesta. El cliente revisa los archivos y marca Aprobado = SI en lo que autoriza; las fases siguientes solo actúan sobre esas filas.

.\01-Identificacion.ps1 -DiasInactividad 90 -ArchivoExclusiones .\exclusiones.csv

Archivos de salida (carpeta salida): Candidatos_Usuarios_<fecha>.csv, Candidatos_Grupos_<fecha>.csv y Candidatos_Dispositivos_<fecha>.csv. Columnas que llena el cliente: Aprobado (SI/NO), ConservarBuzon (SI cuando el buzón debe quedar como compartido) y Comentario. En usuarios, NuevoUPN trae la propuesta de UPN.

Criterios y códigos de motivo

| Código | Objeto | Criterio | Acción propuesta |
| --- | --- | --- | --- |
| U01 | Usuario | Cuenta deshabilitada (no compartida) | Baja |
| U02 | Usuario | Sin inicio de sesión interactivo ni no interactivo en 90 días, o nunca y creada hace más de 90 | Baja |
| U03 | Usuario | Habilitado, sin licencia y sin buzón | Revisar (Baja si también tiene U02) |
| U04 | Usuario | Buzón compartido o sala con inicio de sesión habilitado | BloquearInicio |
| U05 | Usuario | Buzón compartido con licencia | QuitarLicencia |
| U06 | Usuario | UPN @onmicrosoft.com con correo en dominio propio | CorregirUPN |
| U07 | Usuario | Cuenta Sync_* de Entra Connect | Baja |
| U08 | Usuario | Reenvío a un correo externo | Informativo |
| I01 | Invitado | Invitación pendiente hace más de 30 días | Baja |
| I02 | Invitado | Sin inicio de sesión en 90 días | Baja |
| GR01 | Grupo | Sin miembros | Baja |
| GR02 | Grupo | Heredado de AD | Revisar |
| GR03 | Grupo | Grupo local de SQL Server (SQLAccessGroup, ReportingGroup, PrivUserGroup, PrivReportingGroup) | Baja |
| GR04 | Grupo M365 | Sin propietario | Revisar |
| GR05 | Grupo | Resto de MigrationWiz | Baja |
| GR06 | Grupo M365 | Sin actividad en 180 días | Revisar |
| GR07 | Grupo | Asigna licencias | Conservar siempre |
| D01 | Dispositivo | Sin actividad en 90 días | Baja |
| D02 | Dispositivo | Unión híbrida (ServerAd) sin AD | Revisar (reunir a Entra) |
| D03 | Dispositivo | Registrado en Autopilot | Revisar; nunca se borra |
| X00 | Cualquiera | Administrador o en lista de exclusión | Conservar |

Reglas de revisión

- Los administradores y las cuentas de exclusiones.csv nunca se proponen para baja.

- Las filas con acción Revisar requieren una decisión explícita: cambiar la acción a Baja o dejarla en Conservar.

- Para Baja de usuarios con buzón, el cliente decide en ConservarBuzon si la información se conserva como buzón compartido.

- Guardar el CSV aprobado como evidencia firmada; es la entrada de todas las fases siguientes.

## Fase 2 – Etiquetar

El etiquetado marca los objetos aprobados sin afectar su funcionamiento: el usuario sigue trabajando y el grupo sigue operando. La etiqueta es la evidencia de que el objeto entró al proceso, y la fecha que lleva controla los tiempos de espera.

.\02-Etiquetar.ps1 -ArchivoUsuarios .\salida\Candidatos_Usuarios_<fecha>.csv `
                   -ArchivoGrupos .\salida\Candidatos_Grupos_<fecha>.csv `
                   -ArchivoDispositivos .\salida\Candidatos_Dispositivos_<fecha>.csv           # simulación
# revisar la bitácora y repetir con -Ejecutar

Formato de la etiqueta: M365DEP|<fase>|<aaaa-mm-dd>|<motivos>, por ejemplo M365DEP|F2|2026-10-20|U02;U03.

| Objeto | Dónde se guarda la etiqueta |
| --- | --- |
| Usuarios e invitados | extensionAttribute15 (Graph) |
| Dispositivos | extensionAttribute15 del dispositivo (Graph) |
| Grupos M365 y de seguridad | Prefijo [M365DEP...] al inicio de la descripción; la descripción original queda respaldada |
| Listas de distribución y grupos de seguridad con correo | CustomAttribute15 (Exchange Online) |

Antes de usarlo hay que confirmar que extensionAttribute15 está libre en el tenant: no debe estar ocupado por reglas de grupos dinámicos ni por otra aplicación.

Notificación: el script genera Notificacion_F2_<fecha>.csv con el jefe de cada usuario y los propietarios de cada grupo. Ese archivo es la base del aviso formal; quien objete en el plazo de 7 a 14 días se saca del proceso con 03b-Revertir.ps1 -QuitarEtiqueta.

Para buscar en cualquier momento qué usuarios están en el proceso:

Get-MgUser -All -Filter "startswith(onPremisesExtensionAttributes/extensionAttribute15,'M365DEP')" `
  -ConsistencyLevel eventual -CountVariable n -Property DisplayName,UserPrincipalName,OnPremisesExtensionAttributes |
  Select-Object DisplayName, UserPrincipalName, @{n='Etiqueta';e={$_.OnPremisesExtensionAttributes.ExtensionAttribute15}}

## Fase 3 – Deshabilitar

Esta fase corta el acceso pero no borra datos: buzón, OneDrive, miembros y licencias quedan intactos durante una cuarentena de 30 días. El script solo toma objetos con etiqueta F2 de al menos -DiasAviso días (7 por defecto).

.\03-Deshabilitar.ps1 -ArchivoUsuarios .\salida\Candidatos_Usuarios_<fecha>.csv `
                      -ArchivoGrupos .\salida\Candidatos_Grupos_<fecha>.csv `
                      -ArchivoDispositivos .\salida\Candidatos_Dispositivos_<fecha>.csv `
                      -DiasAviso 7 -CuentaControl admin.ti@supraterra.com.mx            # simulación; luego -Ejecutar

| Objeto | Qué hace | Qué NO hace |
| --- | --- | --- |
| Usuarios e invitados | Bloquea el inicio de sesión, revoca sesiones y tokens, oculta el buzón de la libreta | No quita licencias ni borra buzón u OneDrive |
| Grupos M365 | Los oculta de la libreta y de Outlook | No borra sitio, Teams ni archivos |
| Listas de distribución | Las oculta; solo aceptan correo de -CuentaControl | No quita miembros |
| Grupos de seguridad | Respalda miembros; con -VaciarGruposSeguridad los quita | Sin ese parámetro no cambia el grupo |
| Dispositivos | Respalda las claves BitLocker y deshabilita el objeto | No borra el objeto ni lo quita de Intune |

Respaldos que genera (carpeta respaldo):

- Respaldo_F3_<marca>.json: estado previo de cada objeto (habilitado, licencias, grupos, visibilidad, miembros). Es la entrada de la reversión.

- BitLocker_F3_<marca>.csv: claves de recuperación de los dispositivos. Es información sensible y debe moverse a una ubicación protegida.

Durante la cuarentena: revisar intentos de inicio de sesión de cuentas deshabilitadas (Entra > Registros de inicio de sesión, filtro por error 50057) y correos rebotados a grupos ocultos. Un intento legítimo indica que el objeto todavía se usa.

Reversión

# Un objeto puntual (vuelve a F2)
.\03b-Revertir.ps1 -RespaldoF3 .\respaldo\Respaldo_F3_<marca>.json -Ids <Id> -Ejecutar
# Sacarlo del proceso por completo (borra la etiqueta y restaura la descripción del grupo)
.\03b-Revertir.ps1 -RespaldoF3 ... -ArchivoIds .\revertir.csv -QuitarEtiqueta -RespaldoF2 .\respaldo\Respaldo_F2_<marca>.csv -Ejecutar

## Fase 4 – Eliminar

En esta fase se borran los objetos que cumplieron 30 días deshabilitados sin reclamos. El script verifica la etiqueta F3 y su fecha, omite cuentas que alguien volvió a habilitar y pide escribir ELIMINAR antes de aplicar.

.\04-Eliminar.ps1 -ArchivoUsuarios .\salida\Candidatos_Usuarios_<fecha>.csv `
                  -ArchivoGrupos .\salida\Candidatos_Grupos_<fecha>.csv `
                  -ArchivoDispositivos .\salida\Candidatos_Dispositivos_<fecha>.csv `
                  -DiasCuarentena 30 -IncluirIntune             # simulación; luego -Ejecutar

| Objeto | Resultado | ¿Se puede recuperar? |
| --- | --- | --- |
| Usuario con ConservarBuzon = SI | El buzón pasa a compartido, se quitan las licencias directas y la cuenta queda deshabilitada | Sí, la cuenta no se borra |
| Usuario sin conservar buzón | Cuenta eliminada; buzón y OneDrive se eliminan con ella | Sí, 30 días en la papelera de Entra |
| Usuario con retención por litigio o de cumplimiento | Cuenta eliminada; el buzón queda como buzón inactivo | El contenido se conserva según la retención |
| Grupo M365 | Eliminado junto con su sitio y su equipo de Teams | Sí, 30 días |
| Grupo de seguridad o lista de distribución | Eliminado | No: es permanente; se recrea con el respaldo |
| Dispositivo | Eliminado de Entra y, con -IncluirIntune, de Intune | No; las claves BitLocker quedaron respaldadas en F3 |

El script nunca borra grupos que asignan licencias (GR07) ni dispositivos de Autopilot (D03). Un buzón compartido de más de 49 GB conserva su licencia, porque arriba de 50 GB la requiere.

Restauración (solo dentro de los 30 días)

.\04b-Restaurar.ps1 -Listar                                                    # qué hay en la papelera
.\04b-Restaurar.ps1 -Ids <Id> -RespaldoF4 .\respaldo\Respaldo_F4_<marca>.json -Habilitar -Ejecutar

Al restaurar un usuario se recuperan su buzón y OneDrive, y el script le reasigna las licencias directas y los grupos del respaldo. Pasados los 30 días, la papelera se purga de forma automática y solo queda el respaldo de Veeam.

## Ajustes que no son bajas

Los objetos que se conservan también necesitan correcciones. Sin AD de por medio, todas se hacen en la nube con 05-Ajustes.ps1, usando el mismo CSV aprobado de la Fase 1, y pueden correr en paralelo a las fases 2 y 3.

.\05-Ajustes.ps1 -ArchivoUsuarios .\salida\Candidatos_Usuarios_<fecha>.csv                       # simulación de todo
.\05-Ajustes.ps1 -ArchivoUsuarios ... -Solo CorregirUPN -Ejecutar                                 # por tipo de ajuste

| Acción | Motivo | Qué hace | Validaciones del script |
| --- | --- | --- | --- |
| BloquearInicio | U04 | Bloquea el inicio de sesión de la cuenta de un buzón compartido o sala | Solo si la cuenta está habilitada |
| QuitarLicencia | U05 | Quita licencias directas de buzones compartidos (aruiz, pblanco, bcobranza, becarioadmon) | Omite si pesa 49 GB o más o tiene archivo activo |
| CorregirUPN | U06 | Cambia el UPN al valor de la columna NuevoUPN (= correo principal) | Dominio verificado y UPN no usado por otro objeto |

UPN: son 20 cuentas con correo en dominio propio. La prioritaria es direccion@supraterra.onmicrosoft.com → direccion@zirandaro.com.mx (Aylen Saenz Galindo, 2 licencias). Después del cambio, el usuario vuelve a iniciar sesión en Outlook, Teams, OneDrive y el autenticador; la URL de su OneDrive cambia y los vínculos compartidos se redirigen. Conviene avisar con anticipación y hacerlo en lotes pequeños.

Fuera de los scripts: crear las 2 cuentas de emergencia, activar MFA (Security Defaults o acceso condicional), publicar DKIM y DMARC en los 11 dominios, revisar el reenvío externo de golf@zirandaro.com.mx y los consentimientos a ChatGPT, Fillout forms y Apple Internet Accounts. Los dispositivos con unión híbrida (D02) que siguen en uso se reinscriben como unidos a Entra e Intune, y después se da de baja el objeto híbrido.

## Anexo: paquete de scripts

Los scripts van juntos en la carpeta Depuracion-M365 y se ejecutan desde ahí, en PowerShell 7. Crean las carpetas salida (CSV y bitácoras) y respaldo (estado previo de cada fase). Cada ejecución deja una bitácora con fecha, operador, objeto, acción y resultado.

| Archivo | Fase | Cambia el tenant |
| --- | --- | --- |
| Comun.ps1 | Funciones compartidas: conexión, etiquetas, bitácora | No (se carga desde los demás) |
| exclusiones.csv | Cuentas que nunca se proponen para baja | No |
| 00-Prerrequisitos.ps1 | 0 | Solo con -DesactivarSincronizacion -Ejecutar |
| 01-Identificacion.ps1 | 1 | No |
| 02-Etiquetar.ps1 | 2 | Con -Ejecutar |
| 03-Deshabilitar.ps1 | 3 | Con -Ejecutar |
| 03b-Revertir.ps1 | Reversión de 2 y 3 | Con -Ejecutar |
| 04-Eliminar.ps1 | 4 | Con -Ejecutar y confirmación ELIMINAR |
| 04b-Restaurar.ps1 | Reversión de 4 | Con -Ejecutar |
| 05-Ajustes.ps1 | Ajustes | Con -Ejecutar |

Roles del operador (asignar con PIM solo durante la ventana de trabajo): User Administrator, Groups Administrator, Exchange Administrator, License Administrator, Cloud Device Administrator e Intune Administrator si se usa -IncluirIntune. Para apagar la marca de sincronización en la Fase 0 se requiere Global Administrator o Hybrid Identity Administrator. El primer Connect-MgGraph pide consentimiento para los permisos de Microsoft Graph que define Comun.ps1.

Orden de ejecución recomendado

- Correr 00-Prerrequisitos.ps1 y cerrar su lista de verificación.

- Correr 01-Identificacion.ps1, entregar los 3 CSV al cliente y recibir el CSV aprobado.

- Probar todo el ciclo con 2 o 3 cuentas piloto: simulación, -Ejecutar y reversión.

- Correr 02-Etiquetar.ps1 sobre el CSV aprobado y enviar la notificación.

- Correr 03-Deshabilitar.ps1 después de 7 a 14 días, en lotes de 50.

- Correr 04-Eliminar.ps1 después de 30 días.

- Volver a correr 01-Identificacion.ps1 y medir de nuevo el Secure Score para documentar el resultado.

Los scripts pasaron validación de sintaxis en PowerShell 7.4, pero no se probaron contra el tenant. Por eso el paso 3 con cuentas piloto es obligatorio.