Plan de Trabajo — Piloto

Microsoft Defender for Business

Alcance: 5 equipos Windows 10 + 5 equipos Windows 11 (10 dispositivos totales)

# 1. Objetivo

Validar la implementación de Microsoft Defender for Business en un grupo piloto de 10 equipos (5 con Windows 10 y 5 con Windows 11), confirmando que el onboarding sin Microsoft Intune —mediante script local— funciona correctamente, que las políticas de seguridad se aplican sin afectar la operación diaria, y que el portal de seguridad refleja el estado real de los dispositivos antes de extender el despliegue al resto de la organización.

# 2. Alcance

- 10 equipos: 5 Windows 10 y 5 Windows 11, en ediciones Pro, Business o Enterprise.

- Onboarding vía script local (sin gestión activa de Microsoft Intune).

- Duración estimada: 5 días hábiles.

- Incluye: preparación, configuración del portal, onboarding, validación técnica, monitoreo y cierre.

- No incluye: despliegue a servidores, dispositivos móviles (iOS/Android), ni configuración de Intune.

# 3. Requerimientos mínimos

## 3.1 Licenciamiento y suscripción

- Licencia de Defender for Business (standalone) asignada a los 10 usuarios/equipos en el Microsoft 365 admin center.

## 3.2 Sistema operativo (por equipo)

- Windows 10 u 11 en edición Pro, Business o Enterprise (no Home; los equipos Home requieren upgrade de edición antes del onboarding).

- KB5006738 instalado en los equipos Windows: requisito explícito de Microsoft para administrar el dispositivo desde el portal.

- Windows actualizado con los parches de seguridad más recientes.

## 3.3 Hardware mínimo por equipo

- CPU: 2 núcleos mínimo (4 recomendado).

- RAM: 1 GB mínimo (4 GB recomendado).

- Conexión a internet estable (el sensor reporta a la nube).

## 3.4 Accesos y permisos

- Cuenta de administrador con rol Security Administrator o Security Reader asignado en Microsoft Entra ID.

- Navegador soportado para el portal: Microsoft Edge o Google Chrome.

- Acceso administrativo local en los 10 equipos para ejecutar el script de onboarding.

## 3.5 Red

- Los 10 equipos deben poder alcanzar los endpoints de Microsoft Defender for Endpoint; se valida con la herramienta de prueba de conectividad de Microsoft durante la fase de preparación.

# 4. Plan de trabajo por fases

| Fase | Actividades |  | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Preparación | Confirmar licencias asignadas, validar edición de Windows y KB5006738, asignar rol Security Administrator, probar conectividad de red. |  | Consultor / TI cliente |
| 2. Configuración del portal | Crear grupo de dispositivos "Piloto", definir políticas base de antivirus, dejar firewall en modo auditoría. |  | Consultor |
| 3. Onboarding Windows 10 | Ejecutar script local de onboarding en los 5 equipos Windows 10. Verificar aparición en el inventario del portal. |  | Consultor / TI cliente |
| 4. Onboarding Windows 11 | Ejecutar script local en los 5 equipos Windows 11 (incluye comando DISM adicional si aplica a Windows 11 Home actualizado). |  | Consultor / TI cliente |
| 5. Validación técnica | Ejecutar prueba de detección en al menos un equipo por SO. Confirmar estado "Activo" y aplicación de políticas. |  | Consultor |
| 6. Monitoreo | Seguimiento diario de alertas, recomendaciones de vulnerabilidades y salud del sensor. Documentar incidencias. |  | Consultor / TI cliente |
| 7. Cierre y evaluación | Reunión de cierre con el cliente, revisión de resultados, lecciones aprendidas y plan de despliegue completo. |  | Consultor / Cliente |

# 5. Línea base de configuración inicial (Portal de Microsoft Defender)

Desarrollo técnico de la configuración para el grupo de dispositivos del piloto en security.microsoft.com: requisitos previos, ruta de navegación, parámetros exactos, comandos de verificación en el endpoint y tiempos de propagación esperados.

## 5.1 Requisitos técnicos previos

- Rol en Microsoft Entra ID: se requiere el rol Security Administrator para crear y editar políticas. El rol Security Reader solo permite consulta (no alcanza para esta actividad).

- Los 10 equipos deben estar ya onboardeados y visibles en Assets > Devices antes de crear el grupo; no es posible asignar equipos que aún no aparecen en el inventario.

- Navegador soportado para el portal: Microsoft Edge o Google Chrome.

- Aprovisionamiento del tenant completado: si Defender for Business se activó recientemente, el portal puede mostrar el mensaje "Hang on! We're preparing new spaces for your data"; este proceso inicial puede tardar hasta 24 horas antes de poder crear políticas.

- Conflicto con Intune: si el tenant tiene Intune activo y el admin intenta editar políticas desde el portal de Defender, el sistema pedirá elegir entre continuar con Intune o usar la configuración simplificada de Defender; en ese caso hay que eliminar las políticas equivalentes en Intune para evitar conflictos. Para este piloto (sin Intune) no aplica, pero es bueno saberlo si el cliente lo agrega después.

## 5.2 Ruta de navegación en el portal

security.microsoft.com  →  Endpoints  →  Configuration management  →  Device configuration  →  pestaña "Windows"  →  secciones "Next-generation protection" y "Firewall"

## 5.3 Grupo de dispositivos "Piloto" — procedimiento técnico

- Al hacer onboarding, los equipos Windows se agregan automáticamente a un grupo de dispositivos predeterminado, que ya recibe las políticas por defecto de Microsoft.

- El grupo personalizado no se crea de forma aislada: se genera dentro del asistente de creación/edición de una política. Pasos: Device configuration → + Add (o editar una política existente) → paso "Device groups" → Create new group.

- Especificar nombre ("Piloto"), descripción y el criterio de inclusión; para este caso, seleccionar manualmente los 10 dispositivos en lugar de usar un filtro por SO, ya que se busca un subconjunto específico y no todos los equipos Windows.

- Los grupos de dispositivos —predeterminados y personalizados— se almacenan en Microsoft Entra ID.

- Orden de prioridad: cada política nueva recibe un número de orden; las políticas predeterminadas siempre quedan con la prioridad más baja. Un dispositivo solo recibe la primera política que le aplica en la lista, por lo que la política del grupo Piloto debe quedar por encima de la política predeterminada.

## 5.4 Política de protección de próxima generación (Antivirus) — parámetros técnicos

| Configuración | Valor recomendado | Efecto técnico |
| --- | --- | --- |
| Real-time protection | Enabled | Motor de detección activo en tiempo real; controla también Block at first sight. |
| Cloud-delivered protection / Cloud Block Level | Enabled, nivel High | Equivale a Set-MpPreference -CloudBlockLevel High en el endpoint. |
| Cloud Extended Timeout | 50 segundos (valor por defecto) | Tiempo adicional que el sensor espera un veredicto de la nube antes de permitir la ejecución del archivo. |
| Block at first sight | Enabled | Depende de Real-time protection y Cloud protection activos; bloquea en segundos ante alta confianza de malware. |
| Network protection | Enabled (audit mode) | Registra conexiones a dominios/IP maliciosos sin bloquear; en el endpoint equivale a Set-MpPreference -EnableNetworkProtection AuditMode. |
| PUA protection | Enabled (block) | Bloquea aplicaciones potencialmente no deseadas; bajo riesgo de falso positivo, se deja en bloqueo desde el piloto. |
| Controlled folder access | Audit mode | Registra intentos de escritura de apps no confiables en carpetas protegidas, sin bloquear; permite detectar aplicaciones de negocio que necesitarán excepción antes de pasar a bloqueo. |

Comando de verificación en el endpoint (PowerShell como administrador), útil durante la fase de validación técnica del piloto:

Get-MpPreference | Select-Object CloudBlockLevel, CloudExtendedTimeout, EnableNetworkProtection, DisableRealtimeMonitoring, EnableControlledFolderAccess

Comando adicional para confirmar el estado general del sensor y la última actualización de políticas:

Get-MpComputerStatus | Select-Object AMServiceEnabled, RealTimeProtectionEnabled, AntivirusSignatureLastUpdated

## 5.5 Política de Firewall — parámetros técnicos

| Configuración | Valor recomendado | Efecto técnico |
| --- | --- | --- |
| Firewall state (Domain / Private / Public) | Enabled en los tres perfiles | Activa el servicio de firewall de Windows en los tres contextos de red. |
| Modo de aplicación | Audit | Registra tráfico que sería bloqueado sin bloquearlo realmente; permite medir impacto real antes de aplicar en Bloqueo. |
| Inbound connections blocked (perfil Public) | Yes (valor por defecto) | Bloquea conexiones entrantes no solicitadas en redes públicas; se mantiene aun en modo auditoría del resto de reglas. |
| Local Policy Merge (reglas locales) | No forzar (dejar sin configurar) | Evita que la política de Defender sobrescriba reglas de firewall ya definidas localmente o por GPO existente. |
| Reglas personalizadas (Custom rules) | No crear durante el piloto, salvo excepción puntual detectada | Hasta 150 reglas personalizadas disponibles por política; se reservan para excepciones específicas que surjan en validación. |

Comandos de verificación en el endpoint:

Get-NetFirewallProfile | Select-Object Name, Enabled, DefaultInboundAction, DefaultOutboundAction

auditpol /get /subcategory:"Filtering Platform Connection"

## 5.6 Reglas de reducción de superficie de ataque (ASR) — opcional

- No son obligatorias para el piloto básico; requieren Defender for Business (incluido) y se gestionan desde el mismo asistente de políticas, sección Attack surface reduction rules.

- Buena práctica de Microsoft: desplegar todas las reglas en modo Audit primero, nunca en Block directo, para identificar falsos positivos con software de línea de negocio antes de bloquear.

Ejemplo de verificación local de una regla específica en modo auditoría (ej. bloqueo de contenido ejecutable desde correo):

Get-MpPreference | Select-Object -ExpandProperty AttackSurfaceReductionRules_Ids

Get-MpPreference | Select-Object -ExpandProperty AttackSurfaceReductionRules_Actions

Si se decide habilitar manualmente vía PowerShell en un equipo de prueba (antes de aplicarlo por política), el comando de referencia es:

Add-MpPreference -AttackSurfaceReductionRules_Ids <GUID_de_la_regla> -AttackSurfaceReductionRules_Actions AuditMode

## 5.7 Filtrado de contenido web — opcional

- Se configura en Device configuration → Web content filtering → + Add policy.

- Una política creada sin ninguna categoría marcada para bloqueo actúa como "solo auditoría": registra la navegación sin bloquear ninguna categoría, útil para tener visibilidad sin afectar la operación durante el piloto.

## 5.8 Tiempos de propagación y validación

- El aprovisionamiento inicial del tenant (primera vez que se activa el servicio) puede tardar hasta 24 horas antes de que el portal permita crear políticas.

- Una vez creada o editada una política, el cambio no es instantáneo en el endpoint: como referencia general de la industria para políticas basadas en la nube (CSP/MDM), se recomienda considerar hasta varias horas para que el dispositivo la reciba y aplique, por lo que la validación técnica (sección 6 del plan de fases) debe programarse con ese margen.

- Para confirmar que una política ya llegó a un equipo específico, es más confiable revisar los comandos de PowerShell de la sección 5.4/5.5 en el propio equipo que asumir la aplicación por el solo hecho de haber guardado la política en el portal.

## 5.9 Orden sugerido de configuración en el portal

- 1. Confirmar rol Security Administrator y que los 10 equipos ya aparecen en Assets > Devices.

- 2. Crear el grupo de dispositivos "Piloto" dentro del asistente de la primera política, seleccionando manualmente los 10 equipos.

- 3. Configurar la política de próxima generación con los parámetros de la sección 5.4, asignada al grupo Piloto.

- 4. Configurar la política de Firewall con los parámetros de la sección 5.5, asignada al grupo Piloto.

- 5. (Opcional) Configurar ASR en modo Auditoría para empezar a generar datos sin bloquear nada.

- 6. Revisar el orden de prioridad de políticas en Device configuration, confirmando que las políticas del grupo Piloto queden por encima de las políticas predeterminadas.

- 7. Esperar el margen de propagación (sección 5.8) y validar con los comandos de PowerShell en al menos un equipo por sistema operativo antes de dar por completada la configuración.

- 8. Monitorear diariamente alertas y eventos de auditoría (network protection, ASR, controlled folder access, firewall) para decidir qué pasar a modo bloqueo al finalizar el piloto.

# 6. Matriz de riesgos

| Riesgo | Probabilidad | Impacto | Mitigación | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Equipo con edición Windows Home no compatible | Media | Medio | Inventariar ediciones antes del piloto; gestionar upgrade a Pro si es necesario. | TI cliente |
| KB5006738 no instalado en algún equipo | Media | Alto | Verificar e instalar la actualización en fase de preparación, antes del onboarding. | TI cliente |
| Bloqueo de red/firewall a endpoints de Defender | Media | Alto | Ejecutar prueba de conectividad previa; abrir excepciones necesarias con el equipo de red. | TI cliente / Consultor |
| Falsos positivos que interrumpan aplicaciones de negocio | Baja | Medio | Mantener política de firewall en modo auditoría durante el piloto; revisar alertas diariamente. | Consultor |
| Permisos insuficientes en Entra ID para gestionar el portal | Baja | Alto | Confirmar y asignar el rol Security Administrator antes de iniciar la configuración. | TI cliente |
| Resistencia o falta de disponibilidad de usuarios piloto | Media | Bajo | Comunicar el piloto con anticipación; programar el onboarding en horario de bajo impacto. | Cliente |
| Degradación de rendimiento percibida por el usuario | Baja | Medio | Validar cumplimiento del hardware mínimo antes del onboarding; monitorear uso de recursos post-onboarding. | Consultor |
| Licencias no asignadas o mal configuradas | Baja | Alto | Validar asignación de las 10 licencias en el admin center antes de iniciar la fase de onboarding. | Consultor |

# 7. Matriz de pruebas sugeridas

| ID | Prueba | Objetivo | Pasos | Resultado esperado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P-01 | Onboarding exitoso | Confirmar que el equipo se incorpora correctamente al portal. | Ejecutar script local en el equipo; esperar 20-30 min. | El equipo aparece con estado "Activo" en el inventario de dispositivos. |
| P-02 | Prueba de detección (EICAR) | Validar que el antivirus detecta y responde a una amenaza de prueba. | Descargar el archivo de prueba EICAR en el equipo onboardeado. | Se genera una alerta en el portal y el archivo es puesto en cuarentena. |
| P-03 | Aplicación de políticas | Confirmar que las políticas del grupo "Piloto" se aplican al dispositivo. | Revisar configuración de políticas en el equipo (protección en tiempo real activa). | La configuración del equipo coincide con la política definida en el portal. |
| P-04 | Inventario de dispositivo | Verificar que el portal reporta información correcta del hardware/software. | Consultar la ficha del dispositivo en Microsoft Defender. | SO, versión, usuario y último reporte coinciden con la realidad del equipo. |
| P-05 | Gestión de vulnerabilidades | Confirmar que se generan recomendaciones de seguridad reales. | Revisar la sección de Threat & Vulnerability Management para el equipo. | Aparecen recomendaciones basadas en software instalado y configuración actual. |
| P-06 | Rendimiento del equipo | Validar que el sensor no degrada el desempeño de forma perceptible. | Comparar uso de CPU/RAM antes y después del onboarding durante uso normal. | Sin incremento significativo de consumo de recursos ni quejas del usuario. |
| P-07 | Conectividad y reporte continuo | Confirmar que el equipo sigue reportando al portal de forma consistente. | Revisar el último "check-in" del dispositivo pasadas 24-48 horas. | El equipo mantiene comunicación regular sin interrupciones prolongadas. |
| P-08 | Compatibilidad Windows 11 Home actualizado (si aplica) | Confirmar que el comando adicional habilita correctamente el cliente. | Ejecutar comando DISM antes del onboarding en equipos aplicables. | El equipo se incorpora sin errores relacionados con el cliente de Defender. |

# 8. Criterios de éxito

- Los 10 equipos (5 W10 + 5 W11) aparecen "Activos" en el portal con el sensor reportando correctamente.

- Al menos una prueba de detección exitosa por sistema operativo.

- Cero incidentes de rendimiento o bloqueos reportados por los usuarios piloto.

- Políticas base aplicadas sin generar falsos positivos críticos.

- Todas las pruebas de la matriz de pruebas (sección 7) ejecutadas con resultado "Aprobado".

# 9. Próximos pasos

Con los resultados del piloto documentados, se define el plan de despliegue para el resto de los equipos de la organización, ajustando políticas y procedimientos según los hallazgos y lecciones aprendidas durante estas dos semanas.

10. Anexo.

Para incorporar un equipo a Microsoft Defender for Endpoint sin usar Microsoft Intune, se debe descargar y ejecutar un script de incorporación local directamente desde el portal de seguridad. Este método es ideal para laboratorios, pruebas o despliegues en redes pequeñas que no cuentan con un MDM (Administrador de Dispositivos Móviles)

Requisitos previos

- Cuenta con permisos de Administrador de seguridad en el inquilino de Microsoft Entra ID.

- Acceso de Administrador local en el equipo que se va a enrolar.

- Conexión a internet en el equipo para comunicarse con las URL de telemetría de Microsoft. [1, 2]

Pasos para realizar la incorporación

1. Descargar el paquete de incorporación

- Inicie sesión en el Portal de Microsoft Defender.

- En el menú de navegación izquierdo, vaya a Configuración > Endpoints (Puntos de conexión) > Administración de dispositivos > Incorporación.

- En la lista desplegable, seleccione el Sistema operativo de su equipo (por ejemplo, Windows 10 y 11).

- En Método de implementación, seleccione Script local.

- Haga clic en Descargar paquete de incorporación. Se descargará un archivo comprimido (.zip). [1, 2]

2. Ejecutar el script en el equipo

- Extraiga el contenido del archivo .zip descargado en el equipo local (encontrará un archivo llamado WindowsDefenderATPLocalOnboardingScript.cmd).

- Abra la terminal de Símbolo del sistema (CMD) como Administrador (clic derecho > Ejecutar como administrador).

- Navegue hasta la carpeta donde extrajo el archivo utilizando el comando cd (ejemplo: cd C:\Ruta\De\La\Carpeta).

- Ejecute el script escribiendo su nombre completo y presionando Enter:

cmd

WindowsDefenderATPLocalOnboardingScript.cmd

Usa el código con precaución.

- Presione Y (Sí) cuando el script le solicite confirmación para continuar.

- El proceso tardará unos segundos. Si finaliza correctamente, verá un mensaje confirmando el éxito de la operación en la misma ventana de comandos.

3. Verificar el estado del equipo

- En el equipo: Para comprobar de inmediato que el servicio de telemetría está enviando datos, abra CMD como administrador y ejecute este comando de prueba de detección:

cmd

powershell.exe -NoExit -ExecutionPolicy Bypass -WindowStyle Hidden (New-Object System.Net.WebClient).DownloadString('https://githubusercontent.com')

Usa el código con precaución.

(Nota: Microsoft proporciona una línea de comando oficial idéntica en su documentación para forzar una alerta de prueba inocua en la consola).

- En el portal web: Vaya a Puntos de conexión > Inventario de dispositivos dentro de la consola de Microsoft Defender. El nuevo equipo debería aparecer listado en un lapso de 5 a 30 minutos. [1, 2]

⚠️ Consideraciones importantes al no usar Intune

- Actualizaciones: El script local solo realiza el proceso de enlace de telemetría (EDR). Las actualizaciones de firmas de antivirus se seguirán gestionando mediante Windows Update o las políticas locales del equipo. [1]

- Administración de políticas: Al no tener Intune, los cambios en las reglas de reducción de la superficie de ataque (ASR) o políticas de exclusión del antivirus deberán gestionarse mediante Directivas de Grupo Locales (GPO) o PowerShell. [1]

Si planea enrolar más de un dispositivo de manera masiva sin usar Intune, dígame si prefiere conocer el método mediante Directiva de grupo (GPO) de Active Directory o a través de Microsoft Endpoint Configuration Manager (SCCM).