Guía de Implementación Paso a Paso

Global VNet Peering: Azure App Service (South Central US) ↔ SQL Server 2025 Standard (Central US)

Documento complementario a la Propuesta Técnica — Detalle operativo de configuración

Fecha: Septiembre 2026

# 1. Introducción y Alcance de esta Guía

Este documento detalla, paso a paso, las actividades técnicas necesarias para implementar la conectividad privada entre el Azure App Service (South Central US) y el motor SQL Server 2025 Standard, desplegado sobre una máquina virtual (IaaS) en Central US, mediante Global VNet Peering.

Al tratarse de SQL Server 2025 Standard sobre una VM (IaaS) y no de un servicio PaaS, la conectividad privada se logra mediante VNet Peering + NSG, sin necesidad de Private Endpoint (ese mecanismo aplica únicamente a servicios PaaS como Azure SQL Database). Esto simplifica la implementación respecto a lo descrito de forma genérica en la propuesta técnica original.

Esta guía complementa —no reemplaza— el documento 'Propuesta Técnica de Implementación'. Los comandos de Azure CLI incluidos son de referencia; deben ajustarse a los nombres reales de recursos, resource groups y suscripción del cliente.

# 2. Prerrequisitos

- Acceso con permisos de Network Contributor sobre los resource groups de South Central US y Central US.

- Acceso de administrador (Website Contributor o superior) sobre el App Service.

- Acceso RDP y credenciales de administrador local/dominio sobre la VM con SQL Server 2025 Standard.

- Confirmar que el App Service Plan es Standard o superior (requerido para VNet Integration).

- Confirmar los rangos de direccionamiento IP de ambas VNets (sin traslape).

- Azure CLI o Azure PowerShell instalado, o acceso a Azure Cloud Shell.

- Ventana de mantenimiento acordada con el cliente para las pruebas finales de corte.

# 3. Convención de Nombres Usada en esta Guía

Ajustar estos valores a la convención de nomenclatura real del cliente antes de ejecutar los comandos:

| Recurso | Nombre de ejemplo usado en esta guía |
| --- | --- |
| Resource Group – South Central US | RG-SCUS |
| Resource Group – Central US | RG-CUS |
| VNet – South Central US | VNet-SCUS (10.10.0.0/16) |
| VNet – Central US | VNet-CUS (10.20.0.0/16) |
| Subnet integración App Service | Subnet-AppIntegration (10.10.1.0/27) |
| Subnet base de datos | Subnet-DB (10.20.1.0/27) |
| App Service | app-cliente-prod |
| VM SQL Server 2025 | vm-sql2025-cus |
| NSG subnet App | NSG-AppIntegration |
| NSG subnet DB | NSG-DB |

# 4. Fase 1 — Validación y Diseño

- Confirmar con el cliente el resource group, suscripción y región exacta donde reside el App Service actual.

- Confirmar el resource group y suscripción donde se desplegará (o ya existe) la VM con SQL Server 2025 Standard en Central US.

- Validar que los espacios de direccionamiento IP de VNet-SCUS y VNet-CUS no se traslapan.

- Definir el nombre de host o registro DNS que usará la aplicación para conectarse a la base de datos (ver Fase 7).

- Obtener aprobación formal del diseño (LLD) antes de iniciar cambios en el ambiente.

# 5. Fase 2 — Creación / Adecuación de Redes

- Verificar si VNet-SCUS ya existe y si tiene un subnet libre para VNet Integration del App Service. Si no existe el subnet, crearlo:

az network vnet subnet create \ --resource-group RG-SCUS \ --vnet-name VNet-SCUS \ --name Subnet-AppIntegration \ --address-prefixes 10.10.1.0/27 \ --delegations Microsoft.Web/serverFarms

- Verificar si VNet-CUS ya existe. Si no existe, crearla junto con el subnet para la base de datos:

az network vnet create \ --resource-group RG-CUS \ --name VNet-CUS \ --address-prefix 10.20.0.0/16 \ --subnet-name Subnet-DB \ --subnet-prefix 10.20.1.0/27 \ --location centralus

- Documentar los Resource ID de ambas VNets (se usarán en la Fase 3).

# 6. Fase 3 — Configuración de Global VNet Peering

- Crear el peering desde VNet-SCUS hacia VNet-CUS:

az network vnet peering create \ --name Peer-SCUS-to-CUS \ --resource-group RG-SCUS \ --vnet-name VNet-SCUS \ --remote-vnet /subscriptions/<sub-id>/resourceGroups/RG-CUS/providers/Microsoft.Network/virtualNetworks/VNet-CUS \ --allow-vnet-access true

- Crear el peering recíproco desde VNet-CUS hacia VNet-SCUS:

az network vnet peering create \ --name Peer-CUS-to-SCUS \ --resource-group RG-CUS \ --vnet-name VNet-CUS \ --remote-vnet /subscriptions/<sub-id>/resourceGroups/RG-SCUS/providers/Microsoft.Network/virtualNetworks/VNet-SCUS \ --allow-vnet-access true

- Validar que ambos peerings muestren estado 'Connected':

az network vnet peering list --resource-group RG-SCUS --vnet-name VNet-SCUS -o table az network vnet peering list --resource-group RG-CUS --vnet-name VNet-CUS -o table

# 7. Fase 4 — Configuración de Network Security Groups (NSG)

- Crear (o identificar) el NSG del subnet de base de datos y agregar la regla de entrada permitiendo solo el tráfico del subnet de la app, puerto 1433:

az network nsg rule create \ --resource-group RG-CUS \ --nsg-name NSG-DB \ --name Allow-SQL-From-App \ --priority 100 \ --direction Inbound \ --access Allow \ --protocol Tcp \ --source-address-prefixes 10.10.1.0/27 \ --destination-port-ranges 1433

- Agregar una regla de denegación explícita para el resto del tráfico entrante (prioridad más alta en número = menor precedencia):

az network nsg rule create \ --resource-group RG-CUS \ --nsg-name NSG-DB \ --name Deny-All-Inbound \ --priority 4000 \ --direction Inbound \ --access Deny \ --protocol '*' \ --source-address-prefixes '*' \ --destination-port-ranges '*'

- En el NSG del subnet de la aplicación (NSG-AppIntegration), agregar una regla de salida permitiendo tráfico hacia el subnet de base de datos en el puerto 1433 (por buena práctica, aunque el tráfico saliente suele estar permitido por defecto).

- Asociar cada NSG a su subnet correspondiente, si aún no está asociado:

az network vnet subnet update --resource-group RG-CUS --vnet-name VNet-CUS --name Subnet-DB --network-security-group NSG-DB az network vnet subnet update --resource-group RG-SCUS --vnet-name VNet-SCUS --name Subnet-AppIntegration --network-security-group NSG-AppIntegration

# 8. Fase 5 — Regional VNet Integration del App Service

- Confirmar que el App Service Plan es Standard, Premium o superior.

- Habilitar la integración regional de VNet en el App Service, apuntando al subnet dedicado:

az webapp vnet-integration add \ --name app-cliente-prod \ --resource-group RG-SCUS \ --vnet VNet-SCUS \ --subnet Subnet-AppIntegration

- Validar la integración:

az webapp vnet-integration list --name app-cliente-prod --resource-group RG-SCUS -o table

- Asegurar que la configuración 'Route All' esté alineada con el diseño (si se desea que TODO el tráfico saliente de la app pase por la VNet, o solo el tráfico hacia rangos privados — RFC1918 por defecto).

# 9. Fase 6 — Configuración de SQL Server 2025 Standard (VM)

- Conectarse por RDP a la VM vm-sql2025-cus.

- Abrir SQL Server Configuration Manager y habilitar el protocolo TCP/IP en 'SQL Server Network Configuration → Protocols'.

- En las propiedades de TCP/IP, configurar el puerto estático 1433 en todas las direcciones IP (o al menos en la IP privada de la NIC).

- Reiniciar el servicio de SQL Server para aplicar el cambio de protocolo/puerto.

- En SQL Server Management Studio, habilitar 'Allow remote connections to this server' en las propiedades del servidor (pestaña Connections).

- Crear el login/usuario de aplicación con mínimo privilegio (evitar usar 'sa'):

CREATE LOGIN app_user WITH PASSWORD = '<password-seguro>'; USE NombreBaseDatos; CREATE USER app_user FOR LOGIN app_user; ALTER ROLE db_datareader ADD MEMBER app_user; ALTER ROLE db_datawriter ADD MEMBER app_user;

- Guardar la contraseña de app_user en Azure Key Vault (no en texto plano en el App Service).

- En el Firewall de Windows de la VM, crear una regla de entrada permitiendo el puerto 1433 TCP solo desde el rango del subnet de la app (10.10.1.0/27):

New-NetFirewallRule -DisplayName "Allow SQL from App Subnet" -Direction Inbound -Protocol TCP -LocalPort 1433 -RemoteAddress 10.10.1.0/27 -Action Allow

# 10. Fase 7 — Resolución de Nombres (Private DNS Zone)

- Crear una Private DNS Zone interna para uso del cliente (ejemplo: corp.cliente.internal):

az network private-dns zone create --resource-group RG-CUS --name corp.cliente.internal

- Vincular la zona a VNet-SCUS y a VNet-CUS:

az network private-dns link vnet create --resource-group RG-CUS --zone-name corp.cliente.internal --name link-scus --virtual-network VNet-SCUS --registration-enabled false az network private-dns link vnet create --resource-group RG-CUS --zone-name corp.cliente.internal --name link-cus --virtual-network VNet-CUS --registration-enabled false

- Crear el registro A apuntando al nombre de la base de datos con su IP privada:

az network private-dns record-set A add-record \ --resource-group RG-CUS \ --zone-name corp.cliente.internal \ --record-set-name sql-cus \ --ipv4-address 10.20.1.4

- Con esto, la aplicación podrá conectarse usando 'sql-cus.corp.cliente.internal' en lugar de una IP fija.

# 11. Fase 8 — Actualización de la Cadena de Conexión del App Service

- Actualizar el App Setting / Connection String del App Service para apuntar al nuevo servidor (por nombre DNS privado o IP), agregando cifrado en tránsito:

Server=tcp:sql-cus.corp.cliente.internal,1433;Database=NombreBaseDatos;User ID=app_user;Password=<referencia-a-Key-Vault>;Encrypt=True;TrustServerCertificate=False;

- Configurar el App Setting mediante CLI, referenciando el secreto desde Key Vault en lugar de texto plano:

az webapp config appsettings set \ --name app-cliente-prod \ --resource-group RG-SCUS \ --settings SQLCONNSTR_DB="@Microsoft.KeyVault(SecretUri=https://<vault>.vault.azure.net/secrets/ConnStringDB/)"

- Reiniciar el App Service para aplicar la nueva configuración:

az webapp restart --name app-cliente-prod --resource-group RG-SCUS

# 12. Fase 9 — Pruebas de Conectividad End-to-End

- Desde la consola Kudu / SSH del App Service (Advanced Tools → Debug console), probar la conectividad TCP hacia la base de datos:

tcpping sql-cus.corp.cliente.internal:1433

- Validar la resolución del nombre DNS privado desde el propio App Service (debe resolver a la IP privada 10.20.1.x, no a una IP pública).

- Ejecutar una prueba funcional desde la aplicación (login, lectura y escritura de datos de prueba).

- Revisar los logs de NSG Flow Logs / Azure Monitor para confirmar que el tráfico fluye correctamente por el peering y que no hay intentos bloqueados inesperados.

- Validar tiempos de respuesta (latencia) entre regiones y compararlos contra el umbral aceptable definido con el cliente.

# 13. Fase 10 — Documentación y Cierre

- Actualizar el diagrama de arquitectura con los nombres y direcciones IP reales utilizados.

- Documentar credenciales y ubicación del secreto en Key Vault (sin exponer la contraseña en el documento).

- Entregar documento as-built al cliente con: IDs de recursos, reglas de NSG aplicadas, estado del peering, y resultados de las pruebas.

- Obtener firma/aprobación de cierre por parte del responsable técnico del cliente.

# 14. Checklist Final de Validación

| Ítem | Validado (Sí/No) |
| --- | --- |
| Peering VNet-SCUS → VNet-CUS en estado 'Connected' |  |
| Peering VNet-CUS → VNet-SCUS en estado 'Connected' |  |
| Regional VNet Integration activa en el App Service |  |
| NSG-DB permite solo el subnet de la app en el puerto 1433 |  |
| NSG-DB deniega el resto del tráfico entrante |  |
| TCP/IP y puerto 1433 habilitados en SQL Server 2025 |  |
| Firewall de Windows permite 1433 solo desde subnet de la app |  |
| Usuario de aplicación con mínimo privilegio creado |  |
| Contraseña almacenada en Key Vault (no en texto plano) |  |
| Private DNS Zone creada y vinculada a ambas VNets |  |
| Registro A del servidor SQL creado y resuelve correctamente |  |
| Cadena de conexión del App Service actualizada con Encrypt=True |  |
| Prueba funcional end-to-end exitosa |  |
| Documentación as-built entregada |  |