Health Check M365 – Cloud Only Readiness Assessment

Versión actualizada para un tenant sin Active Directory, sin Entra Connect y sin conectividad On-Premises

# Objetivo

Establecer una línea base técnica del tenant de Microsoft 365 y determinar su preparación para operar bajo un modelo Cloud Only. El assessment debe identificar configuraciones, riesgos, dependencias, excepciones y acciones de remediación antes, durante y después del corte.

# Alcance confirmado para este proyecto

No existe Active Directory local.

No existe Microsoft Entra Connect / Azure AD Connect.

No existe AD FS ni infraestructura de identidad federada On-Premises, según la información proporcionada.

No existe conectividad o dependencia de Exchange/servicios On-Premises.

El assessment se enfoca en Microsoft 365 y sus servicios Cloud.

Exchange Online PowerShell se conserva para las funciones administrativas propias de Exchange Online.

Microsoft Graph PowerShell será el mecanismo principal para inventario y evaluación de Entra ID/Microsoft 365 donde Graph exponga la información necesaria.

# 1. Criterio de diseño del Health Check

El documento original estaba orientado principalmente a Exchange Online. Para este proyecto se conserva esa cobertura, pero se amplía a identidad Cloud, seguridad, cumplimiento, licenciamiento, aplicaciones, DNS y dependencias de Microsoft 365. No se incluyen tareas de Hybrid Configuration Wizard, Entra Connect, Active Directory, certificados de Exchange híbrido ni conectividad On-Premises porque no forman parte del ambiente.

# 2. Arquitectura lógica del assessment

| Dominio | Qué se valida | Resultado esperado |
| --- | --- | --- |
| Exchange Online | Buzones, dominios, mail flow, reglas, conectores, cuotas, permisos, forwarding, dispositivos. | Baseline Exchange |
| Microsoft Entra ID | Usuarios, grupos, roles, invitados, aplicaciones, service principals, métodos de autenticación. | Baseline de identidad Cloud |
| Seguridad | MFA, Conditional Access, autenticación heredada, Defender/Secure Score y protección de correo. | Riesgos y gaps de seguridad |
| Compliance / Purview | Auditoría, retención, Litigation Hold, DLP, eDiscovery y etiquetas si aplican. | Baseline de cumplimiento |
| Licenciamiento | SKU, asignación, consumo, usuarios sin licencia y licencias potencialmente innecesarias. | Mapa de licenciamiento |
| Aplicaciones | SMTP relay, Graph/API, OAuth, cuentas de servicio y dependencias de M365. | Matriz de dependencias |
| DNS / Dominios | MX, SPF, DKIM, DMARC, Autodiscover y registros relevantes. | Baseline DNS/correo |

# 3. Requisitos previos

PowerShell 7+ recomendado.

Conectividad a Microsoft 365 y Microsoft Graph.

Cuenta administrativa con permisos suficientes y acceso MFA.

Instalación del módulo ExchangeOnlineManagement.

Instalación del Microsoft Graph PowerShell SDK.

Autorización previa de los scopes de Microsoft Graph requeridos por las consultas.

Carpeta de trabajo local protegida para almacenar resultados CSV/JSON/LOG.

Definir con el cliente el periodo de histórico a revisar y el tratamiento de información sensible.

# 4. Microsoft Graph PowerShell – instalación y conexión

Microsoft Graph PowerShell SDK soporta autenticación delegada y app-only. Para un Health Check ejecutado por un administrador, se propone inicialmente autenticación delegada interactiva con scopes de solo lectura. Los permisos exactos deben validarse por cmdlet; Find-MgGraphCommand permite identificar los permisos requeridos.

Install-Module Microsoft.Graph -Scope CurrentUser -Force

Import-Module Microsoft.Graph

Connect-MgGraph -Scopes "User.Read.All","Group.Read.All","Directory.Read.All","RoleManagement.Read.Directory"

Get-MgContext

Nota: no se debe solicitar Directory.ReadWrite.All para un Health Check de solo lectura. Los scopes deben ajustarse a los comandos realmente utilizados y al principio de mínimo privilegio.

# 5. Estructura de almacenamiento de resultados

M365-CloudOnly-HealthCheck-YYYY-MM-DD
│
├── 00-Execution
│   ├── ExecutionInfo.txt
│   └── Errors.log
├── 01-Exchange
│   ├── Domains.csv
│   ├── Mailboxes.csv
│   ├── MailboxStatistics.csv
│   ├── TransportRules.csv
│   ├── Connectors.csv
│   ├── Forwarding.csv
│   ├── Permissions.csv
│   └── MessageTrace.csv
├── 02-EntraID-Graph
│   ├── Users.csv
│   ├── Groups.csv
│   ├── DirectoryRoles.csv
│   ├── Guests.csv
│   ├── Applications.csv
│   ├── ServicePrincipals.csv
│   └── AuthenticationMethods.csv
├── 03-Security
├── 04-Compliance
├── 05-Licensing
├── 06-Applications
├── 07-DNS
└── 08-Report
    ├── M365-HealthCheck.xlsx
    └── M365-HealthCheck-Executive.docx

# 6. Exchange Online – checklist

| Control | Comando / evidencia |
| --- | --- |
| Dominios aceptados | Get-AcceptedDomain ¦ Select Name,DomainType,IsDefault |
| Reglas de transporte | Get-TransportRule ¦ Select Name,State,Priority |
| Trazas de correo | Get-MessageTraceV2 -StartDate (Get-Date).AddDays(-1) -EndDate (Get-Date) -ResultSize 5000 |
| Buzones | Get-EXOMailbox -ResultSize Unlimited |
| Estadísticas | Get-EXOMailboxStatistics -ResultSize Unlimited |
| Reenvío externo | Get-EXOMailbox -ResultSize Unlimited ¦ Where-Object {$_.ForwardingSmtpAddress -or $_.ForwardingAddress} |
| Permisos FullAccess | Get-EXOMailboxPermission -ResultSize Unlimited |
| DKIM | Get-DkimSigningConfig |
| Antispam | Get-HostedContentFilterPolicy |
| Outbound spam | Get-HostedOutboundSpamFilterPolicy |
| Antiphishing | Get-AntiPhishPolicy |
| Antimalware | Get-MalwareFilterPolicy |
| Conectores | Get-InboundConnector; Get-OutboundConnector |
| Buzones compartidos/recursos | Get-EXOMailbox -RecipientTypeDetails SharedMailbox,RoomMailbox,EquipmentMailbox |
| Grupos de distribución | Get-DistributionGroup -ResultSize Unlimited |
| Litigation Hold | Get-EXOMailbox -ResultSize Unlimited ¦ Where-Object {$_.LitigationHoldEnabled} |
| Retención | Get-RetentionPolicy |
| Auditoría | Get-AdminAuditLogConfig |
| Límites | Get-TransportConfig ¦ Select MaxReceiveSize,MaxSendSize |

Actualización importante: Get-MessageTraceV2 reemplaza a Get-MessageTrace. Microsoft documenta que V2 permite consultar hasta 90 días de datos, con un máximo de 10 días por consulta y hasta 5000 resultados por consulta; por ello el script debe dividir periodos cuando corresponda.

# 7. Microsoft Entra ID – inventario mediante Graph

| Objeto | Ejemplo de cmdlet |
| --- | --- |
| Usuarios | Get-MgUser -All -Property Id,DisplayName,UserPrincipalName,AccountEnabled,UserType,CreatedDateTime,Mail |
| Grupos | Get-MgGroup -All -Property Id,DisplayName,GroupTypes,SecurityEnabled,MailEnabled,Mail |
| Roles | Get-MgDirectoryRole |
| Miembros de roles | Get-MgDirectoryRoleMember -DirectoryRoleId <RoleId> |
| Aplicaciones | Get-MgApplication -All |
| Service Principals | Get-MgServicePrincipal -All |
| Invitados | Get-MgUser -All -Filter "userType eq 'Guest'" |
| Contexto | Get-MgContext |

# 8. Identidad y autenticación Cloud

Inventariar usuarios habilitados/deshabilitados e invitados.

Identificar cuentas administrativas y miembros de roles privilegiados.

Revisar métodos de autenticación registrados y cobertura de MFA.

Revisar Conditional Access: políticas activas, exclusiones, ubicaciones, aplicaciones y condiciones.

Identificar autenticación heredada o protocolos que requieran tratamiento.

Revisar cuentas de servicio, aplicaciones y service principals con permisos relevantes.

Identificar aplicaciones con consentimiento OAuth y permisos elevados.

Validar SSPR y métodos de recuperación cuando estén dentro del alcance.

# 9. Seguridad de Microsoft 365

Registrar Microsoft Secure Score como baseline.

Revisar Defender for Office 365 si está licenciado.

Validar políticas antispam, antiphishing, antimalware y outbound spam.

Identificar configuraciones que reduzcan MFA o permitan excepciones amplias.

Revisar cuentas privilegiadas y cuentas inactivas.

Registrar recomendaciones de seguridad como hallazgos, sin modificar configuración durante el Health Check.

# 10. Compliance / Microsoft Purview

Unified Audit / Audit.

Retention Policies y Retention Labels, si existen.

Litigation Hold.

eDiscovery / Content Search, si aplica.

DLP policies.

Sensitivity Labels.

Requisitos regulatorios y legales declarados por el cliente.

Documentar excepciones y políticas que no deban modificarse durante la migración.

# 11. Licenciamiento

Inventario de SKUs adquiridos.

Licencias asignadas y disponibles.

Usuarios con múltiples licencias.

Usuarios sin licencia.

Servicios de seguridad/licenciamiento que soportan MFA, Conditional Access, Defender y Purview.

Identificar posibles brechas de licenciamiento antes del diseño To-Be.

# 12. Aplicaciones y dependencias

Identificar aplicaciones que envían correo mediante SMTP.

Identificar SMTP relay y sus orígenes autorizados.

Identificar aplicaciones que utilizan Microsoft Graph, EWS u otras APIs de M365.

Identificar service principals y App Registrations asociados.

Identificar cuentas de servicio y su propósito.

Registrar certificados, secretos y fechas de expiración cuando existan.

Validar aplicaciones críticas antes del cutover.

# 13. DNS y dominios

MX.

SPF.

DKIM.

DMARC.

Autodiscover.

CNAME/TXT relacionados con Microsoft 365.

Registrar proveedor DNS y responsables de cambio.

Documentar TTL antes de cambios planeados.

# 14. Elementos que NO se requieren en este proyecto

Active Directory Health Check.

Entra Connect Health.

Azure AD Connect Sync rules.

AD FS.

Hybrid Configuration Wizard.

Exchange Server On-Premises.

Conectividad Exchange On-Premises ↔ Exchange Online.

Certificados de coexistencia híbrida.

# 15. Matriz de hallazgos

| ID | Dominio | Hallazgo | Evidencia | Riesgo | Acción | Fase |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EXO-001 | Exchange | Ejemplo: forwarding externo | Forwarding.csv | Alto | Validar excepción | F4 |
| ID-001 | Entra ID | Ejemplo: cuenta privilegiada sin MFA | Users/AuthMethods | Crítico | Remediar | F2/F5 |
| APP-001 | Aplicación | Ejemplo: aplicación usa SMTP relay | Application inventory | Alto | Definir alternativa | F2/F3 |

# 16. Entregables de la Fase 0

M365 Health Check técnico.

Inventario de Exchange Online.

Inventario de Entra ID mediante Microsoft Graph PowerShell.

Baseline de seguridad.

Baseline de cumplimiento.

Inventario de licenciamiento.

Matriz de aplicaciones/dependencias.

Matriz de hallazgos y remediaciones.

Migration Blocker Register.

Cloud-Only Readiness Assessment.

Reporte ejecutivo y evidencia técnica.

# 17. Relación con las fases de migración

| Fase | Uso del Health Check | Resultado |
| --- | --- | --- |
| Fase 0 – Descubrimiento | Recolectar baseline y dependencias | As-Is + hallazgos |
| Fase 1 – Workshop | Revisar bloqueadores y decisiones | To-Be validado |
| Fase 2 – Preparación | Remediar prerrequisitos | Ready for pilot |
| Fase 3 – Corte | Validar piloto y producción | Cutover validado |
| Fase 4 – Atributos | Comparar identidad y configuración | Remediación cerrada |
| Fase 5 – Seguridad | Comparar baseline y hardening | Posture mejorada |
| Fase 6 – Cierre | Ejecutar Health Check final | Baseline final |
| Fase 7 – Hypercare | Monitorear desviaciones/incidentes | Operación estabilizada |

# 18. Recomendaciones de ejecución

Separar datos Raw de datos procesados y del reporte ejecutivo.

No modificar configuración durante la recolección; el Health Check debe ser principalmente de lectura.

Registrar fecha/hora, tenant, cuenta ejecutora, versión de PowerShell y módulos.

Capturar errores por comando en Errors.log sin detener todo el proceso.

Evitar almacenar contraseñas, secretos, tokens o certificados privados.

Proteger los CSV/JSON porque pueden contener PII y metadatos sensibles.

Usar nombres de archivo estandarizados para permitir comparación entre ejecuciones.

Conservar el baseline de Fase 0 para comparar contra Fase 6 y Hypercare.

# 19. Conclusión para este ambiente

Dado que el cliente ya opera sin Active Directory, sin Entra Connect y sin conectividad On-Premises, el proyecto debe tratarse como una evaluación de madurez y preparación Cloud Only, no como una migración de identidad híbrida. El foco debe estar en Exchange Online, Entra ID, autenticación, seguridad, cumplimiento, aplicaciones, licenciamiento y dependencias Cloud. La ausencia de componentes On-Premises elimina varios bloques de trabajo, pero no elimina la necesidad de validar aplicaciones, SMTP relay, permisos, cuentas privilegiadas, Conditional Access y cumplimiento.

# 20. Referencias técnicas

Microsoft Learn – Get started with the Microsoft Graph PowerShell SDK.

Microsoft Learn – Use Microsoft Graph PowerShell authentication commands.

Microsoft Learn – Get-MessageTraceV2 (Exchange Online PowerShell).

Microsoft Learn – Exchange Online PowerShell.

Un punto que considero particularmente importante para tu proyecto: no plantearía la Fase 0 simplemente como "Health Check de Exchange Online". Con la arquitectura que me acabas de confirmar, la denominaría formalmente:

M365 Cloud-Only Health Check & Readiness Assessment

porque el objetivo de la Fase 0 ya no es descubrir cómo salir de AD/Entra Connect —eso no existe— sino demostrar que el tenant está preparado para operar completamente en Cloud y descubrir cualquier dependencia oculta antes del corte.

Y pondría especial atención en SMTP Relay, aplicaciones, cuentas de servicio, App Registrations/Service Principals, Conditional Access, MFA, roles privilegiados y licenciamiento. Esos son precisamente los elementos que pueden convertirse en "sorpresas" durante una transición aunque no exista ninguna infraestructura On-Premises.