PROPUESTA DE SERVICIOS PROFESIONALES Implementación de Microsoft Intune Gestión Moderna de Endpoints — Windows 10/11 y macOS (iMac) Enfoque 100% Nube ¦ AD On-Premises sin modificar ¦ LFDA / LFPPI ¦ Derechos de Autor

Esta propuesta presenta la solución integral para implementar Microsoft Intune como plataforma de gestión moderna de dispositivos (MDM) para los 200 usuarios de la organización, abarcando equipos Windows 10/11 y los iMac del área de diseño, bajo un enfoque 100% nube que mantiene el Active Directory on-premises sin modificaciones, sincronizando únicamente las identidades hacia Microsoft Entra ID. Versión; 1.0 — 2026. Estado; Para Revisión y Aprobación del Cliente. Vigencia; 30 días a partir de la fecha de emisión. Usuarios; 200 usuarios. Dispositivos; 200 Windows 10/11 + iMac área de diseño. Enfoque; 100% Nube — Azure / Entra ID / Intune. Sin Intune; Intune Suite (licencia ya disponible).

Contenido: 1. Situación Actual — AS-IS 2. Objetivos del Proyecto 3. Arquitectura de la Solución — Enfoque Cloud-First 4. Descripción de la Solución 5. Alcance de Servicios y Entregables 6. Fuera de Alcance 7. Supuestos del Proyecto 8. Requerimientos Técnicos 9. Requerimientos Humanos 10. Licenciamiento — On-Premises vs Cloud / Azure 11. Políticas Recomendadas — Windows 10/11 12. Políticas Recomendadas — macOS (iMac Ventura / Tahoe) 13. Cumplimiento Regulatorio — LFDA, LFPPI y Derechos de Autor 14. Plan de Implementación por Fases 15. Estimación de Tiempos 16. Calculadora de Costos Azure 17. Condiciones Comerciales y Garantía 18. Criterios de Éxito y KPIs

SECCIÓN 1 Situación Actual — AS-IS Descripción del entorno tecnológico actual de la organización

La organización opera actualmente con una infraestructura de TI híbrida que combina servicios on-premises con algunos elementos en la nube. A continuación se describe el estado actual de los componentes relevantes para este proyecto:

| Componente | Descripción del Estado Actual | Estado |
| --- | --- | --- |
| Directorio de Identidades | Active Directory Domain Services (AD DS) on-premises. Todos los usuarios y equipos están gestionados localmente. Sin sincronización actual con la nube. | On-Premises |
| Usuarios | 200 usuarios activos en el dominio AD. Cada usuario cuenta con una computadora asignada. | 200 usuarios |
| Dispositivos Windows | Equipos Windows 10 y Windows 11 para la mayoría de los usuarios de la organización. Gestionados actualmente mediante GPOs del AD local. | ~180 equipos (est.) |
| Dispositivos macOS — Área de Diseño | iMac con macOS Ventura (13) y macOS Tahoe (15) en el área de diseño gráfico. Uso intensivo para construcción de imágenes y logos. Conectados a NAS local de 170 TB. | ~20 equipos (est.) |
| Almacenamiento — NAS Local | NAS de 170 TB conectada en red local. Utilizada por el área de diseño para almacenamiento y acceso a archivos de alta capacidad (imágenes, vectores, proyectos). | On-Premises |
| Seguridad de Endpoints — Actual | Kaspersky Endpoint Security con Cloud Discovery. Gestiona restricciones de USB, mapeo de red y control de acceso en los iMac del área de diseño. | Kaspersky (activo) |
| Licenciamiento Microsoft | Microsoft Enterprise Standard, Microsoft Intune Suite y Office 365 ya adquiridos y disponibles. | Disponible |
| Gestión de dispositivos (MDM) | Sin solución MDM centralizada en la nube actualmente. GPOs on-premises para Windows. Kaspersky para iMac. Sin visibilidad unificada de todos los endpoints. | Sin MDM unificado |
| Cumplimiento Regulatorio | Requerimiento de cumplir con LFDA (Ley Federal de Derechos de Autor), LFPPI (Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial) y controles de derechos de autor. Sin controles técnicos formales actualmente. | Pendiente |

Problemáticas identificadas en el estado actual Sin visibilidad unificada de todos los dispositivos (Windows y macOS) desde una sola consola. Gestión de iMac dependiente de Kaspersky — solución que no está integrada con el ecosistema Microsoft. Sin controles técnicos documentados que respalden el cumplimiento de LFDA, LFPPI y derechos de autor. Sin gestión centralizada de políticas de seguridad para Windows (solo GPOs on-premises sin visibilidad en la nube). Sin capacidad de wipe remoto, lock remoto ni gestión de dispositivos perdidos o robados. Los iMac del área de diseño acceden a la NAS de 170 TB sin controles de DLP integrados con la identidad corporativa. Licenciamiento de Intune Suite ya disponible y sin utilizar — inversión sin retorno actual.

SECCIÓN 2 Objetivos del Proyecto Metas estratégicas, tácticas y operativas

## 2.1 Objetivo General

Implementar Microsoft Intune como plataforma centralizada de gestión moderna de dispositivos (MDM) para los 200 usuarios de la organización, cubriendo equipos Windows 10/11 y los iMac del área de diseño, bajo un enfoque 100% nube que no requiere modificar el Active Directory on-premises, sincronizando las identidades hacia Entra ID mediante Entra Connect, y estableciendo políticas de seguridad y control alineadas con los requerimientos de la LFDA, LFPPI y la protección de derechos de autor.

| ID | Objetivo | Descripción | Prioridad |
| --- | --- | --- | --- |
| OBJ-01 | MDM Unificado | Gestionar Windows 10/11 y macOS desde una sola consola en la nube (Microsoft Intune) eliminando la dependencia de múltiples herramientas. | Alta |
| OBJ-02 | Enfoque Cloud-First | Implementar Intune sin modificar el AD on-premises. Solo sincronizar identidades hacia Entra ID via Entra Connect. | Alta |
| OBJ-03 | Control Windows | Migrar las GPOs críticas a Configuration Profiles de Intune para Windows 10/11. | Alta |
| OBJ-04 | Control macOS | Gestionar los iMac del área de diseño con Intune: perfiles, restricciones, scripts y cumplimiento. | Alta |
| OBJ-05 | Reemplazar Kaspersky en iMac | Evaluar y migrar los controles actuales de Kaspersky (USB, mapeo de red) a políticas nativas de Intune para macOS. | Alta |
| OBJ-06 | Cumplimiento LFDA/LFPPI | Implementar controles técnicos documentados que respalden el cumplimiento regulatorio de derechos de autor y propiedad industrial. | Alta |
| OBJ-07 | Seguridad de Identidad | Habilitar MFA y Conditional Access para todos los usuarios via Entra ID. | Alta |
| OBJ-08 | Aprovechamiento de Licencias | Activar y aprovechar el licenciamiento de Intune Suite ya adquirido por la organización. | Alta |

SECCIÓN 3 Arquitectura de la Solución Diseño técnico — enfoque 100% nube sin modificar AD on-premises

La arquitectura propuesta adopta un enfoque Cloud-First que mantiene el Active Directory on-premises intacto como fuente de verdad de identidades. La sincronización se realiza de forma unidireccional hacia Microsoft Entra ID mediante Entra Connect, y la gestión de dispositivos se realiza completamente desde la nube mediante Microsoft Intune, sin requerir cambios en la infraestructura local existente.

| AD DS ON-PREM Sin modificaciones 200 usuarios / equipos FUENTE DE VERDAD | -> | ENTRA CONNECT Sync Identidades PHS — Sin tocar AD | -> | MICROSOFT ENTRA ID Identidad en la Nube MFA + Conditional Access | -> | INTUNE SUITE MDM Windows + macOS Políticas + Compliance |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Windows 10 / 11 — ~180 equipos Hybrid Azure AD Join → Intune MDM ¦ Co-gestión con GPOs on-prem durante transición | iMac macOS Ventura / Tahoe — Área de Diseño ADE via Apple Business Manager → Intune MDM ¦ Reemplaza controles de Kaspersky |
| --- | --- |

## 3.1 Principios de la Arquitectura

- AD on-premises NO se modifica: solo se instala Entra Connect en servidor dedicado para sincronizar identidades. El AD sigue siendo la fuente de verdad.

- Sincronización unidireccional: AD → Entra ID (via Password Hash Sync). Las contraseñas de los usuarios siguen viviendo en el AD local.

- Hybrid Azure AD Join para Windows: los equipos quedan unidos al dominio local Y registrados en Entra ID simultáneamente — sin romper GPOs existentes.

- ADE para macOS: los iMac se enrolan via Apple Business Manager (ADE), sin agentes adicionales ni dependencia de Kaspersky para la gestión MDM.

- NAS local preservada: los iMac siguen accediendo a la NAS de 170 TB on-premises. Intune gestiona las políticas de red y acceso, pero no interfiere con la NAS.

- Sin Azure IaaS requerido: no se necesitan VMs en Azure, VPN Gateway ni recursos IaaS. Solo licencias SaaS (Intune Suite ya disponible).

SECCIÓN 4 Descripción de la Solución Componentes principales y su función en el entorno

| Componente | Descripción y Función | Dónde Vive |
| --- | --- | --- |
| Microsoft Entra Connect | Servidor Windows dedicado on-premises que sincroniza usuarios y grupos del AD hacia Entra ID. Método PHS (Password Hash Sync). El AD no se modifica — solo se lee. | On-premises (nuevo servidor) |
| Microsoft Entra ID (Azure AD) | Directorio de identidades en la nube. Recibe los usuarios sincronizados del AD. Habilita MFA, Conditional Access y SSO para Microsoft 365 y aplicaciones SaaS. | Microsoft Cloud |
| Microsoft Intune Suite | Plataforma MDM en la nube. Gestiona configuraciones, políticas de seguridad, compliance, distribución de apps y acciones remotas en Windows y macOS. Ya licenciado. | Microsoft Cloud |
| Hybrid Azure AD Join (Windows) | Estado en el que los equipos Windows quedan unidos al dominio local Y registrados en Entra ID. Permite co-gestión con GPOs + Intune durante la transición. | Configurado via GPO en AD |
| Apple Business Manager (ABM) | Portal gratuito de Apple para gestión empresarial de dispositivos. Necesario para el enrolamiento automático (ADE) de los iMac en Intune sin intervención manual. | Cuenta Apple gratuita |
| Entra Connect Health | Monitoreo del estado de sincronización de Entra Connect. Alertas automáticas ante errores. Incluido en Entra ID con las licencias actuales. | Microsoft Cloud |
| Microsoft Defender for Endpoint | Antivirus y EDR integrado en Intune para Windows y macOS. Reemplaza parcialmente a Kaspersky en los iMac. Incluido en las licencias Enterprise Standard. | Desplegado via Intune |
| Endpoint Privilege Management (EPM) | Incluido en Intune Suite. Permite que usuarios ejecuten aplicaciones específicas con privilegios elevados sin necesidad de ser administradores locales. | Incluido en Intune Suite |
| Remote Help (Intune Suite) | Herramienta de soporte remoto integrada en Intune. Permite al helpdesk tomar control remoto de equipos Windows y macOS de forma segura y auditada. | Incluido en Intune Suite |

SECCIÓN 5 Alcance de Servicios y Entregables Actividades incluidas en esta propuesta

| ID | Entregable | Descripción | Incluido |
| --- | --- | --- | --- |
| ENT-01 | Preparación del Entorno | IdFix sobre el AD para identificar y corregir atributos conflictivos. Verificación del dominio en M365. Configuración del servidor Entra Connect. Sincronización inicial. | Sí |
| ENT-02 | Sincronización AD → Entra ID | Instalación de Entra Connect con PHS. Configuración del scope (OUs de usuarios y equipos). Seamless SSO. Password Writeback. Validación de objetos sincronizados. | Sí |
| ENT-03 | MFA y Conditional Access | MFA obligatorio para todos los usuarios via Microsoft Authenticator. Configuración de 4 políticas de Conditional Access base. SSPR habilitado. | Sí |
| ENT-04 | Enrolamiento Windows (Hybrid Join + Intune) | Configuración de Hybrid Azure AD Join para equipos Windows. Enrolamiento en Intune. Grupo piloto 20 equipos → despliegue masivo. | Sí |
| ENT-05 | Configuration Profiles Windows | Perfiles de configuración para Windows: políticas de contraseñas, BitLocker, Firewall, Windows Update, restricción de USB, wallpaper, screensaver, instalación de software. | Sí |
| ENT-06 | Apple Business Manager + ADE macOS | Creación/vinculación de cuenta ABM. Configuración de ADE para los iMac. Perfil de enrolamiento MDM supervisado. Enrolamiento piloto 3-5 iMac → todos los iMac. | Sí |
| ENT-07 | Configuration Profiles macOS | Perfiles de configuración para iMac: restricción USB, mapeo de red NAS, wallpaper corporativo, screensaver, instalación de software, FileVault, restricciones del sistema. | Sí |
| ENT-08 | Compliance Policies (Win + macOS) | Políticas de cumplimiento para Windows y macOS. Integración con Conditional Access: bloquear acceso si el dispositivo no cumple. Acciones por incumplimiento. | Sí |
| ENT-09 | Defender for Endpoint | Despliegue de Microsoft Defender for Endpoint en Windows y macOS via Intune. Configuración de antivirus, EDR y Attack Surface Reduction rules. | Sí |
| ENT-10 | Endpoint Privilege Management (EPM) | Configuración de EPM para el área de diseño: permitir instalación de apps específicas de diseño (Adobe, etc.) sin otorgar derechos de admin completos. | Sí |
| ENT-11 | Políticas LFDA / LFPPI | Implementación de controles técnicos documentados para cumplimiento de LFDA, LFPPI y derechos de autor: restricción de medios extraíbles, DLP básico, auditoría de actividad. | Sí |
| ENT-12 | Documentación y Capacitación | Documentación técnica del entorno Intune. 4 sesiones de capacitación al equipo TI. Manual de políticas y procedimientos para cumplimiento regulatorio. | Sí |

SECCIÓN 6 Fuera de Alcance Elementos NO incluidos en esta propuesta

| ID | Elemento Excluido |
| --- | --- |
| FA-01 | Modificación del Active Directory on-premises (estructura de OUs, usuarios, GPOs existentes). |
| FA-02 | Migración o modificación de la NAS de 170 TB. Intune gestiona el acceso pero no la NAS misma. |
| FA-03 | Implementación de Azure Files o cualquier servicio de almacenamiento en la nube para reemplazar la NAS. |
| FA-04 | Desinstalación y baja formal de Kaspersky (el cliente decide cuándo retirar Kaspersky). |
| FA-05 | Migración de Exchange on-premises a Exchange Online (proyecto independiente). |
| FA-06 | Implementación de Microsoft Purview avanzado (DLP de nivel enterprise, Sensitivity Labels, Compliance Center). |
| FA-07 | Gestión de dispositivos iOS, Android u otros (fuera del alcance de esta fase). |
| FA-08 | Implementación de Azure Virtual Desktop (AVD) o escritorio remoto en la nube. |
| FA-09 | Asesoría legal o auditoría formal de cumplimiento de LFDA/LFPPI (se proporcionan los controles técnicos, no la asesoría legal). |
| FA-10 | Soporte post-implementación más allá de los 30 días de garantía incluidos. |

SECCIÓN 7 Supuestos del Proyecto Condiciones asumidas válidas para la ejecución

| ID | Supuesto | Criticidad |
| --- | --- | --- |
| S-01 | Las licencias de Microsoft Intune Suite, Microsoft Enterprise Standard y Office 365 están activas y disponibles antes del inicio del proyecto. | Alta |
| S-02 | Se dispondrá de un servidor dedicado (Windows Server 2019/2022) para instalar Microsoft Entra Connect. No se instalará en el DC existente. | Alta |
| S-03 | El dominio de AD usa un sufijo UPN público verificable (ej. @empresa.com). Si es .local, la conversión de UPN es prerequisito y se cotiza por separado. | Alta |
| S-04 | Los DC on-premises tienen acceso saliente a internet (TCP 443) para comunicarse con los endpoints de Microsoft 365 y Entra ID. | Alta |
| S-05 | Se creará una cuenta de Apple Business Manager (ABM) para la organización antes del enrolamiento de los iMac. Requiere número DUNS o equivalente. | Alta |
| S-06 | Los iMac del área de diseño tienen macOS Ventura (13) o Tahoe (15) — versiones compatibles con Intune MDM completo. | Alta |
| S-07 | El cliente designará un administrador de TI como punto de contacto con acceso de Domain Admin y Global Admin en el tenant de Microsoft 365. | Alta |
| S-08 | Existe un backup actualizado y probado de todos los DC antes de iniciar el proyecto. | Alta |
| S-09 | Los equipos Windows a gestionar con Intune son Windows 10 Pro/Enterprise o Windows 11 Pro/Enterprise. Windows Home no es compatible con MDM completo. | Alta |
| S-10 | El equipo de TI del cliente participará activamente en las sesiones de capacitación y transferencia de conocimiento. | Media |
| S-11 | La NAS de 170 TB continuará operando de forma independiente. Intune solo gestionará las políticas de acceso a red, no el hardware de la NAS. | Alta |

SECCIÓN 8 Requerimientos Técnicos Infraestructura y componentes necesarios para la implementación

| Componente / Requerimiento | Especificación |
| --- | --- |
| Servidor Entra Connect (nuevo) | Windows Server 2019/2022 DEDICADO (no en el DC). Mínimo: 4 GB RAM, 2 vCPU, 50 GB disco. Acceso a AD local y a internet TCP 443. |
| Domain Controllers existentes | Sin modificación requerida. Solo necesitan acceso saliente TCP 443 para Entra Connect y Microsoft Defender for Identity (si se implementa). |
| Apple Business Manager (ABM) | Cuenta gratuita de Apple Business Manager. Requiere número DUNS de la organización o proceso de verificación con Apple. Tiempo de aprobación: 2-5 días hábiles. |
| Tenant Microsoft 365 | Tenant activo con dominio personalizado verificado (@empresa.com). Acceso de Global Admin disponible para la configuración. |
| Equipos Windows 10/11 | Deben ser edición Pro o Enterprise para MDM completo. Conectividad TCP 443 a endpoints de Intune y Microsoft 365. Sin proxy restrictivo que bloquee *.microsoft.com. |
| iMac — macOS Ventura / Tahoe | macOS 13 (Ventura) y macOS 15 (Tahoe) compatibles con Intune. Company Portal para macOS instalado en cada equipo. Acceso TCP 443 a endpoints de Apple y Microsoft. |
| Conectividad internet (dispositivos) | Los dispositivos gestionados por Intune deben alcanzar los endpoints de Microsoft (*.microsoft.com, *.azure.com, *.officeapps.live.com). Ver lista completa en docs.microsoft.com/intune. |
| Microsoft Authenticator App | Instalada en teléfono personal o corporativo de cada usuario para MFA. Disponible para iOS y Android gratuitamente. |

SECCIÓN 9 Requerimientos Humanos Equipo necesario para la implementación exitosa

| Rol | Cant. | Responsabilidades | Participación |
| --- | --- | --- | --- |
| Arquitecto de Soluciones Microsoft | 1 | Diseño de la arquitectura híbrida, decisiones técnicas críticas, validación de entregables en cada fase. | Todo el proyecto |
| Ingeniero de Entra ID / Entra Connect | 1 | Instalación de Entra Connect, configuración de PHS, Seamless SSO, Password Writeback, validación de sincronización. | Fases 1 y 2 |
| Ingeniero de Intune — Windows | 1 | Configuration Profiles Windows, Hybrid Join, Autopilot, GPO-to-MDM, Compliance Policies, Defender for Endpoint en Windows. | Fases 2 y 3 |
| Ingeniero de Intune — macOS | 1 | ADE via ABM, Configuration Profiles macOS, scripts Shell, FileVault, Defender for Endpoint en macOS, EPM. | Fase 3 |
| Especialista en Seguridad / Cumplimiento | 1 | MFA, Conditional Access, políticas de cumplimiento LFDA/LFPPI, documentación de controles de derechos de autor. | Fases 2 y 4 |
| Gerente de Proyecto (PM) | 1 | Coordinación general, seguimiento, comunicación con stakeholders y control de cambios. | Todo el proyecto |
| Administrador TI (Cliente) | 1-2 | Punto de contacto, acceso a sistemas, aprobación de cambios, validación de pruebas y administración post-implementación. | Todo el proyecto |
| Usuarios Piloto — Área de Diseño | 3-5 (iMac) | Validación de políticas en iMac antes del despliegue masivo. Verificar acceso a NAS sin interrupciones. | Fase 3 |

SECCIÓN 10 Licenciamiento — On-Premises vs Cloud / ¿Se requiere Azure? Análisis del licenciamiento actual y requerimientos adicionales

## 10.1 ¿Se requiere una suscripción de Azure (IaaS)?

Para esta implementación específica, NO se requiere una suscripción de Azure con recursos IaaS (máquinas virtuales, VPN Gateway, redes virtuales). La solución es 100% SaaS, utilizando los servicios en la nube de Microsoft que ya están incluidos en el licenciamiento actual. La única infraestructura on-premises adicional es el servidor para Entra Connect, que se instala en las instalaciones del cliente.

Resumen: ¿Qué necesita Azure y qué no? NO se necesita: Azure Virtual Machines, Azure VPN Gateway, Azure Virtual Network, Azure IaaS de ningún tipo. NO se necesita: Suscripción de pago de Azure para los servicios base de Intune y Entra ID. SÍ se necesita (ya incluido en licencias): Microsoft Entra ID (incluido en M365), Microsoft Intune (Intune Suite ya adquirido). SÍ se podría agregar (opcional): Azure Monitor / Log Analytics para monitoreo avanzado (~$2.30 USD/GB). SÍ se podría agregar (opcional): Microsoft Purview para DLP avanzado y etiquetas de sensibilidad.

## 10.2 Análisis del Licenciamiento Actual

| Licencia / Componente | Estado | Qué Incluye Relevante | Acción |
| --- | --- | --- | --- |
| Microsoft Intune Suite | Ya adquirido | MDM completo para Windows y macOS + Endpoint Privilege Management + Remote Help + Advanced Analytics + Tunnel para MAM. | Listo para activar |
| Microsoft Enterprise Standard | Ya adquirido | Incluye Entra ID P1 (Conditional Access, SSPR, Hybrid Join), Defender for Endpoint P1, Office Apps. | Listo para usar |
| Office 365 | Ya adquirido | Exchange Online, Teams, SharePoint, OneDrive. SSO vía Entra ID. | Listo para usar |
| Entra ID P1 | Incluido en Enterprise Std. | Conditional Access, SSPR, Hybrid Azure AD Join, Entra Connect Health, Password Writeback. | Incluido |
| Apple Business Manager | Gratuito | Requerido para ADE de iMac. Cuenta gratuita — solo se necesita proceso de verificación con Apple. | Por crear |
| Defender for Identity (opcional) | ~$5.50 USD/usr/mes | Protección del AD on-premises. NO incluido en Enterprise Standard. Recomendado pero no obligatorio en esta fase. | Opcional |
| Microsoft Purview DLP (opcional) | Incluido parcialmente en M365 | DLP básico incluido. Para DLP avanzado (Sensitivity Labels, eDiscovery) se requiere Purview compliance add-on. | Opcional |

Conclusión de licenciamiento La organización ya cuenta con TODO el licenciamiento necesario para esta implementación. No se requiere comprar licencias adicionales para el alcance de esta propuesta. El Intune Suite ya adquirido incluye características premium (EPM, Remote Help, Advanced Analytics) que agregan valor adicional. Se recomienda evaluar en una segunda fase: Defender for Identity (~$5.50/usr/mes) para protección del AD on-premises.

SECCIÓN 11 Políticas Recomendadas — Windows 10 / 11 Configuration Profiles, Compliance y controles de seguridad

Las siguientes políticas se implementarán mediante Configuration Profiles y Compliance Policies de Intune para los equipos Windows 10/11. Están diseñadas para garantizar la seguridad, el cumplimiento de LFDA/LFPPI y la protección de los activos de información de la organización.

### 11.1 Políticas de Seguridad y Acceso

| SEGURIDAD WINDOWS | Política ¦ Configuración en Intune |
| --- | --- |
|  | Política de contraseñas Longitud mínima: 10 caracteres. Complejidad obligatoria. Expiración: 90 días. Historial: 12 contraseñas. Bloqueo tras 5 intentos fallidos. |
|  | Cifrado BitLocker obligatorio BitLocker habilitado en todos los discos. Clave de recuperación almacenada automáticamente en Entra ID. Cifrado AES-256. |
|  | Firewall de Windows Habilitado en todos los perfiles (Dominio, Privado, Público). Sin apagado por usuario. Reglas corporativas aplicadas. |
|  | Windows Defender Antivirus Habilitado, actualización automática de firmas. Quick scan diario. Full scan semanal. Integrado con Defender for Endpoint. |
|  | Windows Update for Business Update Ring Piloto (IT): inmediato. Update Ring Producción: 7 días de diferimiento. Feature Updates: 30 días. Sin opción de desactivar por el usuario. |
|  | LAPS Moderno Contraseña de administrador local única por equipo, rotada automáticamente cada 30 días. Almacenada en Entra ID. |

### 11.2 Políticas de Control y Restricción (LFDA / LFPPI)

| CONTROL WINDOWS | Política ¦ Configuración en Intune |
| --- | --- |
|  | Restricción de dispositivos USB / Medios extraíbles Bloqueo total de escritura en USB y medios extraíbles para todos los usuarios. Lectura permitida solo con aprobación de TI. Alineado con LFDA Art. 27 (control de reproducción). |
|  | Control de instalación de software Solo administradores pueden instalar software. Usuario estándar sin permisos de instalación. Catálogo de apps aprobadas disponible en Portal de Empresa de Intune. |
|  | Endpoint Privilege Management (EPM) Permite elevación de privilegios para aplicaciones específicas aprobadas, sin otorgar derechos de admin completos al usuario (incluido en Intune Suite). |
|  | Wallpaper corporativo obligatorio Imagen de fondo de pantalla corporativa aplicada via Configuration Profile. El usuario no puede cambiarla. Puede incluir leyenda de 'Equipo Corporativo — Uso Exclusivo Laboral'. |
|  | Screensaver con contraseña Screensaver activado tras 5 minutos de inactividad. Contraseña obligatoria para desbloquear. Leyenda de confidencialidad como screensaver. |
|  | Restricción de impresión a impresoras no autorizadas Via Compliance + Conditional Access: solo impresoras corporativas autorizadas. Control de impresión de documentos sensibles. |
|  | Mapeo de unidades de red Unidades de red corporativas mapeadas automáticamente via script de Intune (Remediations). Solo acceso a recursos autorizados. |
|  | Auditoría de actividad Habilitación de auditoría de eventos de seguridad (inicio de sesión, acceso a archivos, cambios de política). Logs disponibles en Entra ID Sign-in Logs y Defender XDR. |

### 11.3 Compliance Policy — Windows

| COMPLIANCE WINDOWS | Política ¦ Configuración en Intune |
| --- | --- |
|  | Versión mínima de OS Windows 10 21H2 o superior / Windows 11 22H2 o superior. Equipos con versión obsoleta: marcados como no conformes. |
|  | BitLocker activo El equipo debe tener cifrado de disco activo. Sin BitLocker = no conforme = sin acceso a Microsoft 365. |
|  | Antivirus activo y actualizado Microsoft Defender activo y con firmas actualizadas. Equipos con antivirus desactivado: bloqueados de M365. |
|  | Sin malware detectado Si Defender for Endpoint reporta amenaza activa: dispositivo marcado de riesgo alto → acceso bloqueado automáticamente. |
|  | Firewall habilitado Firewall de Windows activo en todos los perfiles. Sin firewall = no conforme. |
|  | Contraseña requerida El equipo debe tener contraseña de inicio de sesión activa y configurada. |

SECCIÓN 12 Políticas Recomendadas — macOS (iMac Ventura / Tahoe) Área de Diseño — controles específicos para protección de propiedad intelectual

Las políticas para los iMac del área de diseño están especialmente diseñadas para proteger la propiedad intelectual, las imágenes y logos en desarrollo, y cumplir con la LFDA y la LFPPI. Se reemplazarán los controles actuales de Kaspersky por políticas nativas de Intune, preservando y mejorando los niveles de control existentes.

### 12.1 Enrolamiento y Configuración Base

| BASE macOS | Política ¦ Configuración en Intune |
| --- | --- |
|  | Enrolamiento ADE Supervisado Los iMac se enrolan via ADE desde Apple Business Manager. Modo Supervisado: nivel máximo de control. El usuario NO puede eliminar el perfil MDM. |
|  | FileVault — Cifrado de Disco FileVault habilitado en todos los iMac. Clave de recuperación institucional almacenada en Intune. Obligatorio para cumplimiento. |
|  | Cuenta de usuario estándar (sin admin) Los usuarios del área de diseño operan con cuenta estándar (sin admin). EPM gestiona las elevaciones necesarias para apps de diseño específicas. |
|  | Endpoint Privilege Management (EPM) en macOS Permite instalar/actualizar apps de diseño (Adobe Creative Cloud, Sketch, Figma, etc.) sin requerir acceso de admin. Control granular por aplicación aprobada. |

### 12.2 Políticas de Control y Restricción — Derechos de Autor (LFDA / LFPPI)

| CONTROL macOS | Política ¦ Configuración en Intune |
| --- | --- |
|  | Restricción de dispositivos USB / Thunderbolt Bloqueo de escritura en medios extraíbles USB y Thunderbolt. Crítico para evitar la copia no autorizada de archivos de diseño, imágenes y logos en desarrollo. Script Shell via Intune. |
|  | Control de AirDrop AirDrop deshabilitado o limitado a 'Solo Contactos'. Evita la transferencia no autorizada de archivos entre equipos sin registro. Configuration Profile. |
|  | Restricción de compartir pantalla Screen Sharing deshabilitado para usuarios no autorizados. Solo el equipo de TI puede acceder remotamente via Remote Help de Intune. |
|  | Wallpaper corporativo obligatorio Fondo de pantalla corporativo configurado via Configuration Profile. Leyenda visible: 'Equipo Corporativo — Propiedad de la Empresa — Uso Exclusivo'. El usuario no puede cambiarlo. |
|  | Screensaver con contraseña Screensaver activado tras 3 minutos de inactividad (área de diseño con archivos sensibles). Contraseña obligatoria para desbloquear. Leyenda de confidencialidad. |
|  | Restricción de instalación de software Solo apps aprobadas por TI via Intune. Sin instalación manual de software por el usuario. Catálogo de apps de diseño disponible en Portal de Empresa. |
|  | Control de acceso a la NAS (170 TB) Mapeo de la NAS solo a unidades autorizadas via script Shell de Intune. Acceso por carpeta según grupo de seguridad en AD. Sin acceso a carpetas de otros departamentos. |
|  | Restricción de iCloud iCloud Drive deshabilitado para documentos corporativos. Previene la carga no autorizada de archivos de diseño (logos, imágenes) a almacenamiento personal en la nube. LFDA Art. 27. |
|  | Restricción de servicios de nube de terceros Bloqueo de acceso a Google Drive, Dropbox, WeTransfer y servicios similares desde los iMac del área de diseño. Via Conditional Access + proxy si aplica. |
|  | Auditoría de actividad Habilitación de Unified Logs en macOS. Microsoft Defender for Endpoint recopila eventos de seguridad. Registro de intentos de copia a USB, instalación de software no autorizado. |

### 12.3 Compliance Policy — macOS

| COMPLIANCE macOS | Política ¦ Configuración en Intune |
| --- | --- |
|  | Versión mínima de macOS macOS 13 Ventura o superior (Tahoe ya cumple). Equipos con versión anterior: marcados como no conformes y bloqueados de M365. |
|  | FileVault activo Cifrado de disco FileVault habilitado y verificado. Sin FileVault = no conforme = sin acceso a Microsoft 365 y recursos corporativos. |
|  | Contraseña de usuario activa El iMac debe tener contraseña de inicio de sesión configurada y activa. |
|  | Gatekeeper habilitado Gatekeeper activo: solo apps de la Mac App Store o de desarrolladores identificados pueden ejecutarse. Evita malware y apps no autorizadas. |
|  | Sin jailbreak / sin modificaciones de seguridad Integridad del sistema (SIP) activa. Equipos con SIP deshabilitado: marcados como no conformes. |
|  | Firewall de macOS habilitado Firewall de macOS activo. Sin firewall = no conforme. |

SECCIÓN 13 Cumplimiento Regulatorio LFDA, LFPPI y Derechos de Autor — Controles Técnicos

La implementación de Intune proporciona los controles técnicos necesarios para respaldar el cumplimiento de las regulaciones aplicables en México relacionadas con la protección de derechos de autor y propiedad industrial. Es importante destacar que los controles técnicos son un componente del cumplimiento, y deben complementarse con políticas internas documentadas y asesoría legal especializada.

| Regulación / Artículo | Controles Técnicos Implementados con Intune | Fuente de Evidencia |
| --- | --- | --- |
| LFDA — Ley Federal del Derecho de Autor Art. 27 — Reproducción y distribución | Restricción de USB en todos los dispositivos (sin escritura en medios extraíbles). Deshabilitación de iCloud Drive y servicios de nube de terceros en iMac. Control de AirDrop en equipos macOS. Auditoría de intentos de copia no autorizada. | Configuration Profile macOS + Windows Compliance Policy Defender for Endpoint Logs |
| LFPPI — Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial Secretos industriales y diseños protegidos | Screensaver con contraseña y leyenda de confidencialidad. Wallpaper corporativo con aviso de propiedad. EPM: control de quién puede instalar software para acceder a archivos de diseño. Cifrado obligatorio (BitLocker / FileVault) para proteger archivos en reposo. | Configuration Profile Windows + macOS Endpoint Privilege Management BitLocker / FileVault Reports |
| Protección de Derechos de Autor — Logos e Imágenes Activos del área de diseño | Restricción de acceso a carpetas de diseño en la NAS (solo área autorizada). Control de impresión a impresoras no autorizadas. Bloqueo de AirDrop y servicios de transferencia (WeTransfer, etc.). Defender for Endpoint: alerta ante exfiltración de archivos. | Script Shell en Intune (NAS) Conditional Access Defender for Endpoint |
| Evidencia Documental de Controles Para auditorías y procesos legales | Informes de cumplimiento de Intune exportables (quién tiene BitLocker, quién cumple las políticas). Sign-in Logs de Entra ID como evidencia de acceso a recursos. Defender for Endpoint: historial de eventos de seguridad por dispositivo. Remediations: registros de qué política se aplicó, cuándo y en qué dispositivo. | Intune Compliance Reports Entra ID Sign-in Logs Defender XDR — Timeline |

Recomendación adicional para cumplimiento regulatorio Los controles técnicos implementados con Intune son el fundamento tecnológico del cumplimiento. Se recomienda complementar con: Política de Uso Aceptable de TI firmada por cada empleado. Cláusulas de confidencialidad y protección de propiedad intelectual en contratos de trabajo. Asesoría legal especializada en LFDA y LFPPI para validar que los controles cubren las obligaciones legales. Revisión periódica (semestral) de los informes de cumplimiento de Intune para detectar desviaciones.

SECCIÓN 14 Plan de Implementación por Fases Roadmap de 8 a 10 semanas

| FASE 1 | Preparación y Sincronización de Identidades ¦ Semanas 1-2 |
| --- | --- |
|  | + Ejecutar IdFix en el AD: identificar y corregir atributos conflictivos. + Verificar y configurar el UPN suffix público para todos los usuarios. + Instalar Microsoft Entra Connect en servidor dedicado. Configurar PHS + Seamless SSO + Password Writeback. + Sincronización inicial completa. Validar 200 usuarios sincronizados en portal de Entra ID. + Configurar MFA obligatorio via Microsoft Authenticator para todos los usuarios (piloto con TI primero). + Configurar 4 políticas base de Conditional Access. + Crear cuenta de Apple Business Manager (ABM) y vincular al tenant de M365. + Entregable: Identidades sincronizadas. MFA activo. ABM configurado. |

| FASE 2 | Enrolamiento y Gestión de Equipos Windows ¦ Semanas 2-5 |
| --- | --- |
|  | + Configurar Hybrid Azure AD Join para equipos Windows (GPO de SCP en AD). + Enrolamiento piloto: 20 equipos Windows en Intune (grupo de IT + usuarios voluntarios). + Crear Configuration Profiles Windows: contraseñas, BitLocker, Firewall, Windows Update, USB, wallpaper, screensaver. + Configurar LAPS moderno para rotación de contraseñas de admin local. + Desplegar Microsoft Defender for Endpoint en equipos Windows via Intune. + Configurar Compliance Policies Windows e integrar con Conditional Access. + Migrar GPOs críticas a Configuration Profiles de Intune (Group Policy Analytics). + Configurar EPM para aplicaciones que requieren elevación de privilegios. + Despliegue masivo: todos los equipos Windows (180 aprox.) + Entregable: 100% equipos Windows en Intune. Políticas activas. Compliance funcionando. |

| FASE 3 | Enrolamiento y Gestión de iMac (Área de Diseño) ¦ Semanas 4-7 |
| --- | --- |
|  | + Registrar los iMac en Apple Business Manager (ABM). Crear perfil de enrolamiento ADE. + Enrolamiento piloto: 3-5 iMac. Verificar que el acceso a la NAS de 170 TB funciona correctamente. + Crear Configuration Profiles macOS: FileVault, Firewall, restricción USB, AirDrop, iCloud Drive, wallpaper, screensaver. + Crear scripts Shell para: mapeo de la NAS, restricción de servicios de nube de terceros. + Configurar EPM para aplicaciones de diseño (Adobe Creative Cloud, etc.) sin dar admin completo. + Desplegar Microsoft Defender for Endpoint en los iMac via Intune. + Configurar Compliance Policies macOS e integrar con Conditional Access. + Validar coexistencia: Kaspersky + Intune durante período de transición. + Despliegue a todos los iMac del área de diseño. + Entregable: 100% iMac en Intune. Controles de Kaspersky replicados en Intune. NAS accesible. |

| FASE 4 | Cumplimiento, Seguridad y Documentación ¦ Semanas 7-10 |
| --- | --- |
|  | + Revisar y ajustar todas las Compliance Policies en base al feedback del piloto. + Generar y revisar el Informe de Cumplimiento de Intune (reporte de dispositivos conformes/no conformes). + Documentar la matriz de controles técnicos vs artículos de LFDA y LFPPI. + Configurar alertas de Defender for Endpoint ante intentos de copia a USB o exfiltración. + Revisar Microsoft Secure Score del tenant e implementar mejoras identificadas. + Documentación técnica completa: diagramas, runbooks, políticas, inventario de dispositivos. + 4 sesiones de capacitación al equipo TI (Entra ID/Intune admin, Windows, macOS, Seguridad/Compliance). + Manual de procedimientos para el administrador de Intune post-implementación. + Entregable: Entorno estabilizado. Documentación completa. Equipo TI capacitado. Informe de cumplimiento. |

SECCIÓN 15 Estimación de Tiempos Cronograma consolidado del proyecto

| # | Fase | Periodo | Dur. | Equipo | Entregable Clave |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Preparación y Sincronización de Identidades | Sem. 1-2 | 2 sem. | Arq. + Ing. Entra ID | Identidades sync. MFA activo. ABM listo. |
| 2 | Enrolamiento Windows | Sem. 2-5 | 4 sem. | Ing. Intune Win + Arq. | ~180 Windows en Intune. Políticas activas. |
| 3 | Enrolamiento macOS (iMac) | Sem. 4-7 | 4 sem. | Ing. Intune macOS | iMac en Intune. Controles diseño activos. |
| 4 | Compliance, Seguridad y Docs. | Sem. 7-10 | 3 sem. | Todos | Entorno estable. Docs. Capacitación. |
|  | DURACIÓN TOTAL | — | 8-10 sem. | Equipo completo | 200 dispositivos gestionados. Compliance activo. |

SECCIÓN 16 Calculadora de Costos Azure Análisis de costos del proyecto y licenciamiento (USD 2026)

Dado que la organización ya cuenta con Microsoft Intune Suite, Microsoft Enterprise Standard y Office 365, el costo de licenciamiento mensual recurrente para este proyecto es CERO adicional. Solo se incurre en el costo del proyecto de implementación (servicios profesionales) y en posibles componentes opcionales.

## 16.1 Licencias Actuales — Valor Mensual (Referencia)

| Componente | Costo Mensual (ref.) | Total/mes | Notas |
| --- | --- | --- | --- |
| Microsoft Intune Suite | 200 usuarios x $10.00 USD/usr/mes | $2,000 USD/mes | Ya adquirido — MDM completo + EPM + Remote Help + Advanced Analytics. |
| Microsoft Enterprise Standard | 200 usuarios x $36.00 USD/usr/mes (ref.) | $7,200 USD/mes | Ya adquirido — Entra ID P1, Defender P1, Office Apps, Exchange Online. |
| Office 365 | Incluido en Enterprise Standard | $0 adicional | Exchange Online, Teams, SharePoint, OneDrive. |
| Apple Business Manager | Gratuito | $0 | Requerido para ADE de iMac. Sin costo. |
| COSTO ADICIONAL EN LICENCIAS | $0 USD | $0 / mes | Todo el licenciamiento necesario ya está disponible. |

## 16.2 Componentes Azure Opcionales Recomendados

| Componente Opcional | Precio Referencial | Costo Mensual Est. | Cuándo considerar |
| --- | --- | --- | --- |
| Azure Monitor + Log Analytics | ~$2.30 USD / GB ingestado | ~$20-50 USD/mes | Para retención extendida de logs de seguridad y cumplimiento. Primeros 5 GB/mes gratis. |
| Defender for Identity | ~$5.50 USD/usr/mes | ~$1,100 USD/mes | Protección del AD on-premises. Detecta ataques Kerberos/NTLM. Muy recomendado. |
| Microsoft Purview DLP Avanzado | Add-on a Compliance E5 | Variable | Para DLP avanzado, etiquetas de sensibilidad y eDiscovery. Evaluar en 2da fase. |

## 16.3 Estimación de Esfuerzo del Proyecto (Servicios Profesionales)

| # | Actividad | Esfuerzo | Equipo |
| --- | --- | --- | --- |
| Fase 1 | Preparación y Sincronización | 32 horas | Arq. + Ing. Entra ID |
| Fase 2 | Enrolamiento Windows | 64 horas | Ing. Intune Windows + Arq. |
| Fase 3 | Enrolamiento macOS (iMac) | 48 horas | Ing. Intune macOS |
| Fase 4 | Compliance, Seguridad y Docs. | 40 horas | Todos |
| PM | Gestión del Proyecto | 24 horas | Project Manager |
| TOTAL | 208 horas de implementación estimadas | 208 hrs | Equipo completo |

SECCIÓN 17 Condiciones Comerciales y Garantía Términos, condiciones y niveles de servicio

| Condición | Detalle |
| --- | --- |
| Vigencia de la Propuesta | 30 días calendario desde la fecha de emisión. |
| Forma de Pago | 50% al inicio. 25% al completar Fase 2 (Windows en Intune). 25% al cierre y aceptación formal. |
| Garantía Post-Implementación | 30 días de soporte sin costo para corrección de defectos por fase completada. |
| SLA de Respuesta | Crítico: 4 horas. Alto: 8 horas. Medio: 24 horas. Bajo: 48 horas hábiles. |
| Gestión de Cambios | Cambios de alcance via Change Request escrito con valoración y aprobación formal. |
| Ventanas de Mantenimiento | Cambios en producción: L-V 8pm-12am o Sábado 8am-6pm (ajustable por acuerdo). |
| Propiedad Intelectual | Toda la documentación generada es propiedad del cliente al cerrar el proyecto. |
| Confidencialidad | Firma de NDA antes del inicio. Información del cliente es estrictamente confidencial. |

SECCIÓN 18 Criterios de Éxito y KPIs Indicadores para medir el éxito del proyecto

| ID | Indicador | Meta | Fuente de Medición |
| --- | --- | --- | --- |
| KPI-01 | Usuarios con MFA habilitado | 100% — 200/200 usuarios | Entra ID — Authentication Methods |
| KPI-02 | Equipos Windows en Intune | 100% (~180 equipos) | Intune — Device Overview |
| KPI-03 | iMac en Intune | 100% del área de diseño | Intune — macOS Enrollment |
| KPI-04 | Compliance Rate general | Mayor a 95% de dispositivos conformes | Intune — Compliance Policies |
| KPI-05 | BitLocker / FileVault activo | 100% Windows + 100% iMac | Intune — Encryption Report |
| KPI-06 | Restricción USB activa | 100% de dispositivos con política activa | Intune — Configuration Profiles |
| KPI-07 | Acceso NAS preservado | 0 interrupciones en el área de diseño | Validación por usuarios piloto |
| KPI-08 | Microsoft Secure Score | Incremento > 20 puntos vs línea base | M365 Defender — Secure Score |
| KPI-09 | Controles LFDA/LFPPI documentados | 100% de controles con evidencia exportable | Intune Reports + Defender Logs |
| KPI-10 | Documentación técnica entregada | 100% runbooks, diagramas y políticas | Repositorio interno del cliente |

| Firma y Sello — Proveedor de Servicios Nombre / Cargo / Fecha |  | Firma y Sello — Representante Autorizado del Cliente Nombre / Cargo / Fecha |
| --- | --- | --- |