GUÍA DE INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN

Microsoft Places — Ambiente de Prueba Controlado (Piloto)

Paso a paso: prerrequisitos, instalación, configuración y pruebas funcionales

Preparado para:  [Nombre del Cliente]

Preparado por:  [Nombre de la Empresa / Consultor]

Fecha:  09 de agosto de 2026

Versión:  1.0  |  Uso interno / Piloto

# Tabla de Contenido

Tabla de Contenido	1

0. Introducción — ¿Por dónde empiezo?	1

1. Prerrequisitos	1

1.1 Roles y permisos	1

1.2 Software y herramientas	1

1.3 Información que debes reunir antes de iniciar	1

2. Preparar el Ambiente de Prueba	1

3. Configurar la Jerarquía de Espacios de Prueba	1

4. Habilitar la App de Places Solo para el Grupo Piloto	1

5. Ejecutar Pruebas Funcionales	1

6. Cierre del Piloto y Siguientes Pasos	1

7. Problemas Comunes y Solución	1

# 0. Introducción — ¿Por dónde empiezo?

Esta guía está diseñada para ejecutar una prueba piloto de Microsoft Places en un ambiente controlado, es decir, limitado a un grupo pequeño de usuarios, un solo edificio/piso y un número reducido de salas y escritorios, antes de desplegar la solución a toda la organización.

El objetivo de un ambiente controlado es validar la configuración, el comportamiento de las políticas y la experiencia de usuario, minimizando el riesgo de impacto sobre el resto del tenant de producción. Todo lo que se configure aquí puede eliminarse o expandirse posteriormente sin afectar a otros usuarios, ya que el alcance se limita mediante un grupo de seguridad dedicado al piloto.

Punto de partida recomendado: No se requiere un tenant o entorno separado: Microsoft Places se configura dentro del mismo tenant de Microsoft 365, pero el acceso se restringe a un grupo piloto mediante políticas de PowerShell, por lo que el resto de los usuarios no verá ningún cambio durante la prueba.

La ejecución sigue este orden: (1) validar prerrequisitos, (2) preparar el grupo piloto, (3) instalar herramientas administrativas, (4) configurar la jerarquía de espacios de prueba, (5) crear recursos (salas/escritorios) de prueba, (6) habilitar la app solo para el piloto, (7) ejecutar pruebas funcionales, (8) documentar resultados y decidir el paso a producción.

# 1. Prerrequisitos

## 1.1 Roles y permisos

| Rol requerido | Dónde se asigna | Uso |
| --- | --- | --- |
| Exchange Administrator o rol TenantPlacesManagement | Microsoft Entra ID / Exchange Admin Center | Administrar buzones de recursos, buildings, floors y configuración de Places |
| Places Administrator (opcional, recomendado) | Microsoft Entra ID → Roles con privilegios | Rol dedicado, de menor privilegio, específico para administrar Places |
| Licencia Exchange Online | Centro de administración M365 → Licencias | Requerida para la cuenta que administrará Places |

## 1.2 Software y herramientas

- PowerShell 7.4.0 o superior (no usar Windows PowerShell clásico / versión 5.1).

- Módulo de PowerShell "MicrosoftPlaces" instalado.

- Módulo de PowerShell de Exchange Online (ExchangeOnlineManagement) instalado.

- Acceso al Centro de administración de Microsoft 365 (admin.microsoft.com).

- Nuevo Outlook (New Outlook) o Outlook en la web para las pruebas de reservación (Outlook clásico/legacy no soporta reservación de escritorio).

## 1.3 Información que debes reunir antes de iniciar

- Nombre del edificio/piso piloto y su dirección o identificador interno.

- Un plano de piso digital (imagen PNG/JPG o PDF) del área piloto, aunque sea preliminar.

- Listado de 5 a 10 escritorios y 1 a 2 salas de reuniones a incluir en la prueba.

- Listado de 5 a 15 usuarios piloto (idealmente de distintas áreas, incluyendo al equipo de TI/Workplace).

- Confirmación del tipo de licencia de cada usuario piloto (para saber si requieren licencia Shared Space, ver sección 5).

|  | Elemento a verificar |
| --- | --- |
| ☐ | Rol Exchange Administrator / Places Administrator asignado a la cuenta de configuración |
| ☐ | PowerShell 7 instalado en el equipo de administración |
| ☐ | Grupo de seguridad habilitado por correo (mail-enabled security group) listo para crear |
| ☐ | Plano de piso digital disponible |
| ☐ | Lista de usuarios piloto confirmada |

# 2. Preparar el Ambiente de Prueba

### PASO 1.   Crear el grupo de seguridad del piloto

Este grupo delimita el alcance del piloto: solo sus miembros verán la app de Places habilitada. Créalo desde el Centro de administración de Microsoft 365 (Grupos → Grupos activos → Agregar grupo) o mediante PowerShell:

# Conectar a Exchange Online Connect-ExchangeOnline # Crear grupo de seguridad habilitado para correo New-DistributionGroup -Name "Piloto-Places" -Type Security -PrimarySmtpAddress piloto-places@[tudominio].com # Agregar usuarios piloto al grupo Add-DistributionGroupMember -Identity "Piloto-Places" -Member usuario1@[tudominio].com

### PASO 2.   Instalar PowerShell 7 y el módulo de Microsoft Places

# Instalar PowerShell 7 (si no está instalado) winget install --id Microsoft.Powershell --source winget # Instalar el módulo de Exchange Online Install-Module -Name ExchangeOnlineManagement -Force # Instalar el módulo de Microsoft Places Install-Module -Name MicrosoftPlaces -Force

### PASO 3.   Conectarse a los servicios y validar el rol administrativo

Connect-ExchangeOnline Connect-MicrosoftPlaces # Validar que la cuenta tenga el rol TenantPlacesManagement Get-ManagementRoleAssignment -Role TenantPlacesManagement -GetEffectiveUsers ¦ Where-Object {$_.EffectiveUserName -eq "<tu_usuario_admin>"}

Importante: Si el comando anterior no devuelve resultados, solicita al Global Administrator que te asigne el rol Exchange Administrator o el rol específico Places Administrator antes de continuar.

# 3. Configurar la Jerarquía de Espacios de Prueba

### PASO 4.   Crear el edificio (Building) piloto

Define un único edificio o piso para la prueba controlada. Esto puede hacerse desde el Centro de administración de Places (admin.microsoft.com → Configuración → Places) o vía PowerShell con el módulo MicrosoftPlaces.

# Crear el building piloto New-PlacesBuilding -Name "Edificio Piloto" -Street "[Dirección]" -City "[Ciudad]" -State "[Estado]" -PostalCode "[CP]" -CountryOrRegion "MX"

### PASO 5.   Crear el piso (Floor) y cargar el plano

- En el Places Admin Center, selecciona el edificio piloto → "Agregar piso".

- Sube el plano digital del área piloto (formato imagen compatible).

- Ajusta la escala y orientación del plano según las instrucciones del asistente.

### PASO 6.   Crear los buzones de recursos (salas y escritorios) de prueba

Cada sala o escritorio reservable en Places es, técnicamente, un buzón de recursos en Exchange Online. Para el piloto se recomienda crear solo los necesarios (5-10 escritorios, 1-2 salas):

# Crear una sala de reuniones de prueba New-Mailbox -Name "Sala Piloto 1" -Room # Crear un escritorio individual de prueba New-Mailbox -Name "Escritorio Piloto 01" -Room -ResourceCapacity 1

### PASO 7.   Posicionar los recursos en el plano

- Desde el Places Admin Center, arrastra cada sala/escritorio creado a su ubicación correspondiente en el plano del piso piloto.

- Define el modo de cada escritorio: reservable, asignado, no reservable o deshabilitado.

# 4. Habilitar la App de Places Solo para el Grupo Piloto

### PASO 8.   Activar Places Web App y Mobile App únicamente para el grupo piloto

Este es el paso clave para mantener el ambiente controlado: se activa la aplicación exclusivamente para el grupo de seguridad creado en el Paso 1, dejando el resto del tenant sin cambios (Default:false).

# Obtener el Object ID del grupo piloto y el Tenant ID Get-DistributionGroup -Identity "Piloto-Places" ¦ fl ExternalDirectoryObjectId Get-OrganizationConfig ¦ fl Identity # Habilitar la Web App solo para el grupo piloto Set-PlacesSettings -Collection Places -EnablePlacesWebApp 'Default:false,OID:<ObjectID_Grupo>@<TenantID>:true' # Habilitar la Mobile App solo para el grupo piloto Set-PlacesSettings -Collection Places -EnablePlacesMobileApp 'Default:false,OID:<ObjectID_Grupo>@<TenantID>:true'

Tiempo de propagación: El cambio de habilitación puede tardar hasta 24 horas en reflejarse completamente para todos los miembros del grupo piloto; no es un error si no se ve de inmediato.

### PASO 9.   Verificar licenciamiento de los usuarios piloto

Confirma que cada usuario piloto cuente con una licencia que incluya calendario de Outlook/Teams (M365 E3/E5, Business Standard/Premium, Exchange Online, etc.) para acceder a Places Finder. Si el piloto incluirá reservación de escritorios individuales nombrados, auto-liberación o analítica por espacio, asigna además la licencia Microsoft Teams Shared Space a esos escritorios/salas específicos (ver la sección de Licenciamiento de la propuesta de servicio).

# 5. Ejecutar Pruebas Funcionales

### PASO 10.   Lista de casos de prueba sugeridos

| # | Caso de prueba | Resultado esperado |
| --- | --- | --- |
| 1 | Usuario piloto abre Outlook y busca un escritorio disponible | Aparece Places Finder con mapa, disponibilidad y atributos del escritorio |
| 2 | Usuario piloto reserva un escritorio para un día específico | La reserva se refleja en el calendario y en el plano del piso |
| 3 | Usuario piloto reserva la sala piloto desde Teams | La sala aparece disponible y la reunión queda agendada con el recurso |
| 4 | Usuario piloto no se presenta y no hace check-in | El escritorio se libera automáticamente según la política de auto-release (si aplica licencia Shared Space) |
| 5 | Administrador revisa Places Analytics del piso piloto | Se muestran datos de ocupación del edificio/piso de prueba |
| 6 | Usuario fuera del grupo piloto intenta acceder a Places | No debe tener acceso a la app (control de alcance correcto) |

### PASO 11.   Documentar resultados

Registra para cada caso de prueba: fecha de ejecución, usuario que probó, resultado (éxito/falla), evidencia (captura de pantalla) y observaciones. Este registro será la base del acta de aceptación del piloto.

# 6. Cierre del Piloto y Siguientes Pasos

### PASO 12.   Checklist de salida del piloto

|  | Elemento a verificar |
| --- | --- |
| ☐ | Todos los casos de prueba fueron ejecutados y documentados |
| ☐ | Retroalimentación de usuarios piloto recopilada (encuesta breve o entrevistas) |
| ☐ | Incidencias detectadas registradas con severidad y estatus |
| ☐ | Recomendación de licenciamiento (core vs. Shared Space) validada con datos reales del piloto |
| ☐ | Decisión formal: expandir a producción, ajustar configuración, o extender el piloto |

### PASO 13.   Plan de reversión (rollback) del piloto

Si se requiere desactivar el piloto sin dejar rastros en producción, ejecuta:

# Deshabilitar la app para el grupo piloto Set-PlacesSettings -Collection Places -EnablePlacesWebApp 'Default:false' Set-PlacesSettings -Collection Places -EnablePlacesMobileApp 'Default:false' # (Opcional) Eliminar los buzones de recursos de prueba Remove-Mailbox -Identity "Escritorio Piloto 01" -Confirm:$false

# 7. Problemas Comunes y Solución

| Síntoma | Causa probable | Acción recomendada |
| --- | --- | --- |
| El usuario piloto no ve la app de Places | Propagación pendiente o grupo mal configurado | Esperar hasta 24 h; validar Object ID y Tenant ID en el comando Set-PlacesSettings |
| No se puede reservar un escritorio individual | Falta licencia Shared Space en ese escritorio | Asignar licencia Shared Space al recurso desde el admin center |
| Get-ManagementRoleAssignment no regresa resultados | Rol TenantPlacesManagement no asignado | Solicitar asignación del rol a un Global Administrator |
| El plano no se alinea con los escritorios | Escala/orientación del plano incorrecta | Reconfigurar el plano desde Places Admin Center → editar piso |
| Comandos de PowerShell no reconocidos | Uso de Windows PowerShell 5.1 en lugar de PowerShell 7 | Reinstalar y ejecutar los comandos desde PowerShell 7 (pwsh) |

Recordatorio final: Todo lo configurado en este piloto (grupo de seguridad, edificio, salas y escritorios de prueba) puede reutilizarse como base para el despliegue en producción; no es necesario reconfigurar desde cero al finalizar la prueba.