PRUEBA DE CONCEPTO

Azure Maps

Gestión y Visualización de Visitas de Valuadores

Versión 1.0 · Junio 2026 Duración estimada: 3 meses Clasificación: Confidencial

# 1. Resumen Ejecutivo

El presente documento describe una Prueba de Concepto (PoC) de bajo costo para incorporar Microsoft Azure Maps a la operación actual de valuadores. El objetivo central es demostrar, en un período de tres meses, que es posible visualizar en un mapa las ubicaciones de los clientes a visitar, planificar rutas diarias y reducir los tiempos de traslado del equipo, sin requerir una inversión mayor en infraestructura ni reemplazar los procesos actuales basados en Excel.

La solución propuesta es mínima, práctica y desplegable por un equipo pequeño, con costos de operación en Azure por debajo de los 200 USD mensuales durante la fase de prueba.

# 2. Situación Actual

## 2.1 Descripción del proceso

El área de valuadores opera con tres personas que gestionan la totalidad de las solicitudes de visita de forma manual. El flujo actual comprende:

- Recepción de solicitudes por distintos medios (correo, teléfono, portal).

- Registro manual de la información en uno o varios archivos Excel.

- Asignación de visitas sin herramienta de apoyo geográfico, dependiendo del criterio del coordinador.

- Comunicación con el valuador y el cliente de manera individual.

- Seguimiento del estado de cada expediente igualmente en Excel.

## 2.2 Problemáticas identificadas

| Área de problema | Descripción |
| --- | --- |
| Planificación de rutas | Las visitas se asignan sin considerar la proximidad geográfica entre clientes ni el domicilio del valuador, generando traslados innecesarios. |
| Tiempo improductivo | Se estima que hasta el 40% de la jornada puede destinarse a traslados cuando la asignación no está optimizada. |
| Visibilidad operativa | No existe ningún mapa o vista consolidada que muestre dónde están los clientes pendientes de visita en un día o semana. |
| Escalabilidad | El proceso manual con Excel limita la capacidad de crecer sin agregar personas al equipo. |

# 3. Objetivos

## 3.1 Objetivo general

Validar la viabilidad técnica y operativa de Azure Maps como herramienta de apoyo para la planificación geográfica de visitas de valuadores, mediante una PoC funcional en 90 días.

## 3.2 Objetivos específicos

- Visualizar en un mapa interactivo las ubicaciones de los clientes pendientes de visita, leyendo datos directamente desde el archivo Excel existente.

- Calcular y mostrar rutas óptimas diarias para cada valuador considerando su zona de cobertura (norte, sur, oriente, poniente).

- Demostrar el impacto en reducción de tiempos de traslado comparando la asignación actual versus la optimizada por Azure Maps.

- Proveer una interfaz web sencilla accesible desde cualquier navegador, sin instalación de software adicional.

- Documentar los hallazgos para sustentar una decisión de inversión en la solución completa.

# 4. Alcance de la PoC

## 4.1 Dentro del alcance

- Carga de datos de clientes y valuadores desde archivo Excel (carga manual o semianual).

- Geocodificación de direcciones de clientes mediante Azure Maps Search API.

- Visualización de puntos en mapa (clientes por zona geográfica, coloreados por cuadrante).

- Cálculo de ruta óptima diaria por valuador con hasta 6 paradas (Azure Maps Route API).

- Consideración de tráfico en tiempo real en el cálculo de rutas.

- Interfaz web ligera (HTML/JavaScript) desplegada en Azure Static Web Apps.

- Dashboard básico con métricas: km totales, tiempo estimado de traslado por día.

- Prueba con datos reales de la organización durante el tercer mes.

## 4.2 Fuera del alcance

- Integración automática con el archivo Excel en tiempo real (no se desarrolla conector bidireccional).

- Módulo de notificaciones (email, SMS, WhatsApp) a clientes o valuadores.

- App móvil nativa; la interfaz será únicamente web responsiva.

- Gestión de expedientes o almacenamiento documental.

- Integración con Active Directory, Outlook Calendar o Microsoft 365.

- Funcionalidad de reagendamiento automático.

- Ambiente de producción final; al término de la PoC se entregará un ambiente de demostración.

# 5. Arquitectura de la PoC

## 5.1 Diagrama de componentes

[ Excel de coordinador ] ¦ ¦ Carga manual (CSV / JSON) v [ Azure Static Web App ] <──> [ Azure Maps (Geocoding + Route + Traffic) ] ¦ ¦ Resultados en pantalla v [ Navegador del coordinador / valuador ] Componentes opcionales (bajo costo adicional): [ Azure Blob Storage ] → Almacena el archivo CSV cargado [ Azure Function (HTTP Trigger) ] → Procesa y geocodifica las direcciones

## 5.2 Descripción de componentes

| Componente | Servicio Azure | Función en la PoC |
| --- | --- | --- |
| Interfaz web | Azure Static Web Apps (free tier) | Portal de visualización accesible desde el navegador. |
| Geocodificación | Azure Maps Search API | Convierte direcciones de texto a coordenadas lat/lon. |
| Cálculo de rutas | Azure Maps Route API | Genera la secuencia óptima de visitas con tráfico real. |
| Mapa interactivo | Azure Maps Web SDK | Renderiza puntos, rutas y capas en el navegador. |
| Almacenamiento (opcional) | Azure Blob Storage (LRS) | Guarda el CSV cargado para reprocesamiento. |
| Lógica de negocio (opcional) | Azure Functions (Consumption) | Procesa y valida datos antes de enviarlos a Maps. |

# 6. Requerimientos Técnicos y Humanos

## 6.1 Requerimientos técnicos

### Azure y nube

- Suscripción activa de Microsoft Azure (puede ser Pay-as-you-Go o prueba gratuita de 200 USD).

- Recurso de Azure Maps creado en nivel S0 (Gen 1) o G2 (Gen 2, recomendado).

- Azure Static Web Apps en tier gratuito.

- Repositorio de código en GitHub (gratuito) para despliegue continuo con Static Web Apps.

### Software y herramientas

- Visual Studio Code o cualquier editor de código.

- Node.js 18+ para desarrollo local.

- Git instalado en la máquina de desarrollo.

- Cuenta de GitHub gratuita.

- Navegador moderno (Chrome, Edge) para pruebas.

### Datos de entrada

- Archivo Excel con al menos: nombre del cliente, dirección completa (calle, número, colonia, ciudad), zona asignada (norte/sur/oriente/poniente) y nombre del valuador asignado.

- Datos mínimos de valuadores: nombre, zona de cobertura y domicilio aproximado (colonia o alcaldía).

## 6.2 Requerimientos humanos

| Perfil | Dedicación | Duración | Responsabilidad |
| --- | --- | --- | --- |
| Desarrollador web / Azure | 50% (20 hrs/sem) | 3 meses | Construcción de la interfaz y llamadas a Azure Maps API. |
| Coordinador / usuario clave | 10% (4 hrs/sem) | 3 meses | Validación de datos, retroalimentación funcional, pruebas. |
| Responsable de TI (opcional) | 5% (2 hrs/sem) | 1er mes | Alta de suscripción Azure, permisos y seguridad básica. |

# 7. Plan de Trabajo — 3 Meses

| Mes | Fase | Actividades principales | Entregable |
| --- | --- | --- | --- |
| Mes 1 | Preparación e integración base | Alta de suscripción Azure. Creación del recurso Azure Maps. Preparación y limpieza del archivo Excel de prueba. Geocodificación de las direcciones de clientes. Primer mapa con puntos de clientes visible en navegador. | Mapa funcional con ubicaciones de clientes. |
| Mes 2 | Rutas y optimización | Implementación de Route API con tráfico real. Lógica de agrupación por zona geográfica. Generación de ruta diaria por valuador. Interfaz web con selector de zona y fecha. Comparativa visual ruta actual vs. ruta optimizada. | Interfaz de rutas diarias por valuador. |
| Mes 3 | Prueba con datos reales y documentación | Prueba piloto con datos y coordinador real. Ajustes de usabilidad según retroalimentación. Medición de impacto (km ahorrados, tiempo). Documentación técnica y de usuario. Presentación de resultados a responsable. | Informe de resultados y demo funcional. |

# 8. Supuestos

- La organización puede crear o tiene acceso a una suscripción de Microsoft Azure durante el período de la PoC.

- El archivo Excel actual contiene direcciones con suficiente detalle (calle, número, colonia, alcaldía/municipio y ciudad) para que Azure Maps pueda geocodificarlas con alta precisión.

- Se cuenta con al menos un desarrollador con conocimientos básicos de JavaScript y consumo de APIs REST.

- El coordinador asignado puede dedicar tiempo para validar resultados y proveer retroalimentación durante los tres meses.

- Los datos del Excel pueden compartirse para fines de desarrollo y prueba, respetando las políticas internas de confidencialidad.

- Las visitas de la PoC se enfocarán en la Ciudad de México, donde Azure Maps tiene alta cobertura de tráfico y geocodificación.

- No se requiere autenticación avanzada (SSO, Active Directory) en la PoC; acceso mediante URL directa o credencial simple.

# 9. Restricciones y Riesgos

| Riesgo | Probabilidad | Mitigación |
| --- | --- | --- |
| Calidad de datos en Excel (direcciones incompletas o ambiguas) | Alta | Limpieza de datos en el mes 1; usar solo registros con dirección completa. |
| Disponibilidad limitada del desarrollador | Media | Definir alcance mínimo viable desde el inicio; priorizar funcionalidades core. |
| Costo Azure mayor al estimado por volumen de transacciones | Baja | Configurar alertas de presupuesto en Azure Cost Management desde el día 1. |
| Resistencia al cambio del equipo operativo | Media | Involucrar al coordinador desde el mes 1 como co-dueño de la solución. |

# 10. Estimación de Costos Azure

## 10.1 Calculadora de costos mensuales (PoC)

Los siguientes costos son estimaciones basadas en la calculadora oficial de Azure para una operación de prueba con datos de tres valuadores y aproximadamente 200 direcciones de clientes.

| Servicio Azure | Tier / Configuración | Uso mensual est. | Costo USD/mes |
| --- | --- | --- | --- |
| Azure Maps (Gen 2) | Pay-as-you-go | 5,000 transacciones | ~$22.50 |
| — Geocoding API | $4.50 / 1,000 trans. | 2,000 geocodif. | ~$9.00 |
| — Route API | $4.50 / 1,000 trans. | 500 rutas/mes | ~$2.25 |
| — Map Tiles / SDK web | $0.50 / 1,000 tiles | 5,000 tiles/mes | ~$2.50 |
| Azure Static Web Apps | Free tier | Ilimitado (PoC) | $0.00 |
| Azure Blob Storage (opcional) | LRS, Hot tier | 1 GB | ~$0.02 |
| Azure Functions (opcional) | Consumption plan | 500K ejecuciones | ~$0.10 |
| TOTAL ESTIMADO / MES |  |  | ~$25–$40 USD |
| Costo total estimado para 3 meses de PoC: $75–$120 USD (solo infraestructura Azure) |  |  |  |

Nota: Los primeros $200 USD de Azure están cubiertos por el crédito gratuito de una nueva suscripción. Si ya existe una suscripción activa, se recomienda crear un Resource Group exclusivo para esta PoC y configurar una alerta de presupuesto en $50 USD para evitar cargos inesperados.

# 11. Criterios de Éxito de la PoC

| Criterio | Métrica de validación |
| --- | --- |
| Azure Maps muestra correctamente las ubicaciones de clientes. | ≥90% de las direcciones del Excel geocodificadas sin error. |
| La ruta generada es geográficamente coherente. | El coordinador valida que la secuencia propuesta es lógica en al menos 5 pruebas. |
| El sistema reduce el tiempo estimado de traslado. | Reducción ≥15% en km o minutos vs. asignación manual en al menos un día de prueba. |
| La interfaz es usable por el equipo actual. | El coordinador puede cargar datos y visualizar rutas sin asistencia del desarrollador. |
| El costo Azure se mantiene dentro del presupuesto. | Gasto total ≤ $120 USD durante los 3 meses. |

# 12. Entregables al Término de la PoC

- Aplicación web funcional desplegada en Azure Static Web Apps con mapa de ubicaciones y generador de rutas.

- Código fuente documentado en repositorio GitHub.

- Informe de resultados con métricas de impacto (km, tiempo, precisión de geocodificación).

- Manual de usuario básico (PDF) para el coordinador.

- Estimación de costo para la solución completa, basada en los aprendizajes de la PoC.

- Recomendación técnica: continuar con Azure Maps vs. explorar alternativas (Google Maps Platform, HERE).

# 13. Próximos Pasos Recomendados

- Aprobación del documento por parte del responsable del área.

- Creación o identificación de la suscripción Azure a utilizar.

- Designación formal del desarrollador y del coordinador usuario clave.

- Preparación y entrega del archivo Excel con datos de prueba (mínimo 50 registros con dirección completa).

- Arranque formal del Mes 1 en la fecha acordada.

Documento preparado para revisión y aprobación · Junio 2026