PROPUESTA DE SERVICIOS

Implementación de Máquina Virtual en

Microsoft Azure

| Fecha: | 7 de marzo de 2026 |
| --- | --- |
| Versión: | 1.0 |
| Clasificación: | Confidencial |

# 1. Objetivo

El presente documento tiene como objetivo describir la propuesta técnica y de servicios para la implementación, configuración y puesta en operación de una Máquina Virtual (VM) en la plataforma Microsoft Azure, diseñada para soportar de manera simultánea los siguientes servicios:

- Sitio web de acceso público (portal institucional o comercial).

- Aplicación empresarial (backend/frontend con lógica de negocio).

- Plataforma de envío masivo de correo electrónico mediante la integración con SendGrid.

La VM será aprovisionada con los recursos de cómputo, almacenamiento y conectividad necesarios para garantizar la disponibilidad, el rendimiento y la seguridad de los servicios mencionados, siguiendo las mejores prácticas de Microsoft Azure y los estándares de la industria.

# 2. Alcance del Proyecto

## 2.1 Aprovisionamiento de Infraestructura en Azure

Se incluye la creación y configuración de los siguientes recursos dentro de la suscripción Azure del cliente:

- Creación del Grupo de Recursos (Resource Group) con nomenclatura estandarizada.

- Aprovisionamiento de la Máquina Virtual con las especificaciones técnicas acordadas.

- Configuración de la Red Virtual (VNet), subred y Network Security Group (NSG).

- Asignación de IP pública estática para acceso externo.

- Configuración de discos de almacenamiento (OS, datos y logs).

- Configuración de Diagnósticos y Monitoreo con Azure Monitor y Log Analytics.

- Configuración de respaldo automático con Azure Backup.

## 2.2 Configuración del Sistema Operativo

- Instalación y hardening del sistema operativo (Windows Server 2022 o Ubuntu Server 22.04 LTS según requerimiento del cliente).

- Actualización de parches de seguridad al momento de la entrega.

- Configuración de usuarios administrativos y políticas de acceso.

- Configuración de firewall del sistema operativo (reglas de entrada/salida).

- Instalación de agente de monitoreo de Azure.

## 2.3 Configuración del Sitio Web

- Instalación y configuración del servidor web (Nginx o IIS según plataforma).

- Configuración de virtual hosts / sitios.

- Instalación y configuración de certificado SSL/TLS (Let's Encrypt o certificado provisto por el cliente).

- Configuración de redirección HTTP a HTTPS.

- Pruebas de accesibilidad y rendimiento básico del sitio.

## 2.4 Despliegue de la Aplicación

- Instalación del runtime/framework requerido (Node.js, .NET, PHP, Java u otro según especificación).

- Configuración de variables de entorno y archivos de configuración.

- Configuración del gestor de procesos (PM2, systemd, IIS Application Pool).

- Integración con base de datos (configuración de cadena de conexión).

- Pruebas de funcionamiento de la aplicación en el ambiente de producción.

## 2.5 Integración con SendGrid para Envío Masivo de Correo

- Creación y configuración de cuenta SendGrid (o integración con cuenta existente del cliente).

- Configuración de dominio emisor y registros DNS (SPF, DKIM, DMARC) para garantizar la entregabilidad.

- Integración del API Key de SendGrid en la aplicación.

- Configuración de plantillas transaccionales y/o masivas.

- Pruebas de envío y validación de entregabilidad en inbox.

- Configuración de webhooks para eventos (bounces, aperturas, clics).

## 2.6 Seguridad y Accesos

- Configuración de acceso remoto seguro (SSH con llaves o RDP con MFA).

- Implementación de Azure Bastion o Jump Server para acceso administrativo seguro.

- Configuración de Just-In-Time (JIT) VM Access.

- Revisión y aplicación de recomendaciones de Azure Security Center / Defender for Cloud.

# 3. Especificaciones Técnicas

## 3.1 Recursos de Cómputo — Máquina Virtual

| Componente | Especificación | Notas |
| --- | --- | --- |
| CPU (vCores) | 16 Cores | Recomendado: Standard_D16s_v5 o equivalente |
| Memoria RAM | 128 GB | Tier de alto rendimiento para cargas mixtas |
| Almacenamiento Local (Temp) | 80 GB | Disco temporal SSD (efímero, incluido en la VM) |
| Disco de Datos 1 | 1 TB — Premium SSD | Sistema operativo, aplicación y base de datos |
| Disco de Datos 2 | 2 TB — Premium SSD | Logs, archivos multimedia y backups locales |
| Sistema Operativo | Windows Server 2022 / Ubuntu 22.04 LTS | A definir con el cliente |
| Región Azure | East US / Brazil South / por confirmar | Definir según latencia del usuario final |
| Redundancia de Disco | Zone-redundant storage (ZRS) | Alta disponibilidad de almacenamiento |

## 3.2 Tipo de VM Sugerido en Azure

| SKU Sugerido | vCPU | RAM | Almacenamiento Temp | Uso Recomendado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Standard_D16s_v5 | 16 | 64 GB | ~80 GB SSD | Uso general / aplicaciones web |
| Standard_E16s_v5 | 16 | 128 GB | ~80 GB SSD | Memoria intensiva — RECOMENDADO |
| Standard_D16ds_v5 | 16 | 64 GB | 600 GB SSD local | Alto I/O local |
| Standard_E16ds_v5 | 16 | 128 GB | 600 GB SSD local | Memoria + I/O alta — ÓPTIMO |

Nota: La SKU recomendada es Standard_E16ds_v5 o Standard_E16s_v5, que ofrece 16 vCPU y 128 GB de RAM, alineada con los requerimientos del proyecto. La selección final dependerá de la región y disponibilidad en el momento del aprovisionamiento.

## 3.3 Servicios Azure Adicionales Requeridos

| Servicio | Propósito |
| --- | --- |
| Azure Virtual Network (VNet) | Aislamiento y segmentación de red |
| Network Security Group (NSG) | Firewall de red — control de puertos y reglas |
| Azure Backup | Respaldo automático diario con retención de 30 días |
| Azure Monitor + Log Analytics | Monitoreo de métricas, alertas y logs centralizados |
| Azure Bastion | Acceso RDP/SSH seguro sin exponer puertos públicos |
| Azure DNS | Gestión de registros DNS para dominio y SendGrid |
| SendGrid (Twilio) | Plataforma de envío masivo de correo transaccional |

# 4. Recursos Humanos y Técnicos

## 4.1 Equipo de Proyecto

| Rol | Responsabilidades | Dedicación Estimada |
| --- | --- | --- |
| Arquitecto de Soluciones Azure | Diseño de arquitectura, selección de SKUs, revisión de seguridad | 20 hrs |
| Ingeniero de Infraestructura Cloud | Aprovisionamiento de VM, redes, almacenamiento, configuración OS | 32 hrs |
| Ingeniero DevOps / Deploy | Despliegue de aplicación, servidor web, certificados SSL | 24 hrs |
| Especialista en Correo / SendGrid | Configuración DNS, SendGrid, pruebas de entregabilidad | 16 hrs |
| Especialista en Seguridad | Hardening, NSG, Bastion, JIT, Defender for Cloud | 12 hrs |
| Gerente de Proyecto | Coordinación, seguimiento, entregables y comunicación con cliente | 16 hrs |

## 4.2 Recursos Técnicos del Cliente Requeridos

Para la correcta ejecución del proyecto, el cliente deberá proveer o gestionar los siguientes recursos:

- Acceso a la suscripción Azure con permisos de Contributor o Owner sobre el Resource Group.

- Credenciales o acceso al registro de dominio para configuración DNS (SendGrid, SSL).

- Repositorio o paquete de la aplicación a desplegar (código fuente o artefacto compilado).

- Cadena de conexión a base de datos (si aplica servicio externo como Azure SQL o MySQL).

- Cuenta SendGrid existente (o autorización para crear una nueva).

- Definición del sistema operativo preferido (Windows / Linux).

# 5. Fuera de Alcance

Los siguientes elementos NO están incluidos en la presente propuesta y requerirán cotización adicional en caso de ser necesarios:

- Desarrollo o modificación del código fuente de la aplicación web o sitio.

- Diseño gráfico o creación de contenido del sitio web.

- Migración de datos desde servidores o bases de datos existentes.

- Licenciamiento de software de terceros (bases de datos comerciales, antivirus, etc.).

- Configuración de servicios adicionales de Azure no mencionados en esta propuesta (CDN, App Gateway, WAF, etc.).

- Capacitación formal al personal del cliente sobre Azure o las herramientas configuradas.

- Soporte post-implementación (operación continua, administración de la VM).

- Alta disponibilidad / balanceo de carga (configuración multi-VM, Availability Sets o Availability Zones).

- Recuperación ante desastres (Azure Site Recovery, geo-replicación).

- Integración con Active Directory / Azure AD para autenticación de usuarios finales.

- Gestión de correos entrantes (solo se contempla el envío saliente con SendGrid).

# 6. Supuestos y Dependencias

- El cliente cuenta con una suscripción activa de Microsoft Azure con crédito o método de pago configurado.

- Los recursos de Azure seleccionados estarán disponibles en la región acordada al momento del aprovisionamiento.

- El dominio del cliente está registrado y el cliente tiene acceso al panel DNS del registrador.

- La aplicación a desplegar es funcional y ha sido probada en un ambiente local o de desarrollo.

- El cliente designará un punto de contacto técnico disponible durante las fases de configuración.

- El tiempo de respuesta del cliente para aprobaciones no excederá 2 días hábiles para no afectar el cronograma.

# 7. Cronograma Estimado

| Fase | Actividad | Duración |
| --- | --- | --- |
| Fase 1 | Análisis, diseño de arquitectura y definición de parámetros | 2 días hábiles |
| Fase 2 | Aprovisionamiento de VM, red, almacenamiento y configuración base | 3 días hábiles |
| Fase 3 | Configuración del servidor web, SSL y despliegue de la aplicación | 3 días hábiles |
| Fase 4 | Integración SendGrid, configuración DNS y pruebas de correo | 2 días hábiles |
| Fase 5 | Hardening de seguridad, monitoreo, backup y pruebas finales | 2 días hábiles |
| Fase 6 | Documentación técnica y entrega formal al cliente | 1 día hábil |
|  | TOTAL ESTIMADO | 13 días hábiles (~3 semanas) |

# 8. Entregables

- Arquitectura de solución documentada (diagrama y descripción).

- VM operativa en Azure con los servicios configurados y funcionando.

- Documento de configuración técnica (IPs, puertos, usuarios, rutas, versiones de software).

- Credenciales de acceso administrativo entregadas de forma segura al cliente.

- Informe de pruebas de funcionamiento (sitio web, aplicación, envío de correo).

- Guía básica de operación y puntos de monitoreo clave.

# 9. Condiciones Comerciales

## 9.1 Vigencia de la Propuesta

La presente propuesta tiene una vigencia de 30 días naturales a partir de la fecha de emisión.

## 9.2 Forma de Pago

| Hito | Porcentaje | Condición |
| --- | --- | --- |
| Anticipo | 50% | A la firma del contrato o aprobación de propuesta |
| Avance | 30% | Al completar la Fase 3 (VM operativa con aplicación desplegada) |
| Finiquito | 20% | A la entrega formal con documentación completa |

## 9.3 Costos de Infraestructura Azure

Los costos de consumo mensual de Azure (VM, discos, almacenamiento, tráfico de red, SendGrid, etc.) corren por cuenta del cliente y son independientes a los honorarios de consultoría incluidos en esta propuesta. Se proporcionará una estimación de costos mensuales de Azure como documento complementario.

## 9.4 Garantía

Se incluye un período de garantía de 15 días naturales posterior a la entrega formal, durante el cual se atenderán sin costo adicional las incidencias directamente relacionadas con la configuración realizada.

# 10. Aceptación y Firmas

Al firmar el presente documento, ambas partes aceptan los términos, alcances y condiciones descritos en esta propuesta de servicios.

| Por el Proveedor de Servicios: |  | Por el Cliente: |
| --- | --- | --- |
| Nombre y cargo |  | Nombre y cargo |
| Fecha: ________________________ |  | Fecha: ________________________ |