⚙  PROPUESTA TECNOLÓGICA

GitHub Enterprise

Solución de Desarrollo Colaborativo para su Organización

Comparativa de Planes  ·  Seguridad  ·  CI/CD  ·  ROI  ·  Colaboración

Preparado para:

Cliente Externo

Fecha: 6 de marzo de 2026

Versión 1.0  ·  Confidencial

# 1. Resumen Ejecutivo

En el entorno tecnológico actual, la velocidad de entrega de software, la seguridad del código y la colaboración efectiva entre equipos son factores determinantes de la competitividad empresarial. GitHub Enterprise, la plataforma líder mundial de desarrollo colaborativo, ofrece una solución integral que responde a estos desafíos críticos.

Esta propuesta presenta un análisis comparativo de los tres planes empresariales de GitHub —Team, Enterprise Cloud y Enterprise Server— evaluando cada uno desde las dimensiones más relevantes para su organización:

- Seguridad y cumplimiento normativo

- Integraciones y pipelines CI/CD

- Retorno sobre la inversión (ROI)

- Colaboración y productividad del equipo

Nuestra recomendación está fundamentada en las mejores prácticas del sector y en los resultados documentados de organizaciones que han adoptado GitHub Enterprise como eje central de su estrategia de desarrollo.

| 42% | 60% | 80% | $1.5M+ |
| --- | --- | --- | --- |
| Reducción en tiempo de revisión de código | Menos incidentes de seguridad | Automatización de procesos manuales | ROI promedio en 3 años |

# 2. ¿Qué es GitHub Enterprise?

GitHub es la plataforma de desarrollo más utilizada en el mundo, con más de 100 millones de desarrolladores y presencia en el 90% de las empresas Fortune 100. GitHub Enterprise extiende las capacidades de GitHub.com con características avanzadas de seguridad, administración centralizada, cumplimiento normativo y soporte dedicado, diseñadas para organizaciones que necesitan control, escala y confiabilidad de nivel empresarial.

## 2.1 Ecosistema GitHub

| Componente | Descripción | Valor para el negocio |
| --- | --- | --- |
| Repositories | Control de versiones con Git; ramas, Pull Requests y revisiones de código | Trazabilidad completa de cambios, colaboración asíncrona |
| Actions | Motor de CI/CD nativo: automatiza builds, tests y despliegues | Pipelines sin herramientas externas, reducción de costos operativos |
| Advanced Security | Escaneo de código, secretos y dependencias con alertas en tiempo real | Prevención de vulnerabilidades antes de producción |
| Copilot | Asistente de IA que genera, explica y revisa código automáticamente | Incremento de hasta 55% en velocidad de desarrollo |
| Projects | Tableros Kanban y roadmaps integrados al código | Visibilidad del progreso sin salir del entorno de desarrollo |
| Packages | Registro privado de artefactos (npm, Docker, Maven, etc.) | Control total del supply chain de software |

# 3. Comparativa de Planes

A continuación se presenta un análisis detallado de las características de cada plan, organizadas por categoría funcional para facilitar la toma de decisiones.

| Característica | GitHub Team | Enterprise Cloud | Enterprise Server |
| --- | --- | --- | --- |
| REPOSITORIOS Y CÓDIGO |  |  |  |
| Repositorios privados ilimitados | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pull Requests y revisiones de código | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ramas protegidas | ✓ | ✓ | ✓ |
| Reglas de branch enterprise | ✗ | ✓ | ✓ |
| SEGURIDAD Y CUMPLIMIENTO |  |  |  |
| Dependabot (alertas de dependencias) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Secret scanning | ✓ básico | ✓ avanzado | ✓ avanzado |
| Code scanning (SAST) | ✗ | ✓ | ✓ |
| Audit log empresarial | ✗ | ✓ | ✓ |
| SAML SSO / SCIM provisioning | ✗ | ✓ | ✓ |
| IP allow lists | ✗ | ✓ | ✓ |
| Residencia de datos en región propia | ✗ | ✗ | ✓ |
| COLABORACIÓN Y GESTIÓN |  |  |  |
| GitHub Projects (Kanban/Roadmap) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Teams y permisos granulares | ✓ básico | ✓ avanzado | ✓ avanzado |
| Enterprise Managed Users (EMU) | ✗ | ✓ | ✓ |
| Políticas centralizadas multi-org | ✗ | ✓ | ✓ |
| CI/CD Y AUTOMATIZACIÓN |  |  |  |
| GitHub Actions (minutos incluidos) | 3,000 min | 50,000 min | Ilimitado (self-hosted) |
| GitHub Packages (almacenamiento) | 2 GB | 50 GB | Ilimitado |
| Runners self-hosted | ✓ | ✓ | ✓ |
| GitHub Copilot (add-on) | ✓ add-on | ✓ add-on | ✓ add-on |
| SOPORTE Y SLA |  |  |  |
| Soporte comunitario | ✓ | ✓ | ✓ |
| Soporte técnico 24/7 Premium | ✗ | ✓ | ✓ |
| SLA de disponibilidad (uptime) | 99.9% | 99.95% | Configurable |
| Customer Success Manager dedicado | ✗ | Opcional | Opcional |

# 4. Costos, ROI y Valor de Negocio

## 4.1 Estructura de Precios

Los precios están expresados en dólares estadounidenses (USD) por usuario al mes, facturados anualmente. Los precios pueden variar según negociación por volumen y región.

|  | GitHub Team | Enterprise Cloud | Enterprise Server |
| --- | --- | --- | --- |
| Precio por usuario/mes | $4 USD | $21 USD | Licencia anual (cotización) |
| Precio por usuario/año | $48 USD | $252 USD | Desde ~$250 USD/usuario |
| Mínimo de usuarios | Sin mínimo | Sin mínimo | Sin mínimo |
| Facturación | Mensual/Anual | Mensual/Anual | Anual |
| GitHub Copilot (add-on) | + $10/mes | + $19/mes (Business) | + $19/mes (Business) |
| Advanced Security (add-on) | N/A | + $49/mes por committer activo | + $49/mes por committer activo |

## 4.2 Análisis de ROI

Basado en estudios de Forrester Research y casos documentados de clientes GitHub Enterprise, una organización de 100 desarrolladores puede esperar los siguientes beneficios cuantificables en un período de 3 años:

| Área de Beneficio | Ahorro Estimado (3 años) | Fundamento |
| --- | --- | --- |
| Productividad del desarrollador (+42% en revisiones) | $420,000 USD | Ahorro en horas de revisión manual |
| Reducción de incidentes de seguridad en producción | $350,000 USD | Costo promedio por brecha: $4.45M (IBM) |
| Eliminación de herramientas CI/CD externas | $180,000 USD | Consolidación en GitHub Actions |
| Reducción en tiempo de onboarding de nuevos devs | $90,000 USD | 50% menos tiempo de integración |
| Automatización de compliance y auditorías | $120,000 USD | Audit logs y reportes automáticos |
| TOTAL BENEFICIOS (3 años) | $1,160,000 USD |  |
| Inversión total (Enterprise Cloud, 100 usuarios) | $756,000 USD | Incluye Advanced Security |
| ROI NETO | $404,000 USD (53%) | Payback en < 18 meses |

# 5. Seguridad y Cumplimiento Normativo

GitHub Enterprise está diseñado para satisfacer los requisitos de seguridad más exigentes del sector. Su modelo de seguridad abarca tres dimensiones complementarias:

## 5.1 Seguridad del Código (Code Security)

| Capacidad | Descripción |
| --- | --- |
| Code Scanning (SAST) | Analiza el código fuente en cada Pull Request usando CodeQL, el motor de análisis semántico más avanzado del mercado. Detecta vulnerabilidades como SQL injection, XSS, buffer overflows y más de 2,000 patrones de riesgo. |
| Secret Scanning | Identifica automáticamente credenciales expuestas (API keys, tokens, contraseñas) en repositorios y commits. Integración con más de 200 proveedores de servicios para revocación automática. |
| Dependabot | Monitorea las dependencias de código abierto contra la base de datos CVE. Genera Pull Requests automáticos con parches de seguridad, reduciendo el tiempo de remediación de semanas a horas. |
| Supply Chain Security | Firma y verificación de artefactos, SBOM (Software Bill of Materials) automático, y cumplimiento con estándares SLSA Level 3 para la cadena de suministro de software. |

## 5.2 Control de Acceso y Cumplimiento

- SAML SSO y SCIM: Integración con proveedores de identidad (Okta, Azure AD, OneLogin). Aprovisionamiento y desaprovisionamiento automático de usuarios.

- IP Allow Lists: Restricción de acceso a rangos IP corporativos, reduciendo la superficie de ataque.

- Audit Log Empresarial: Registro inmutable de todas las acciones críticas (accesos, cambios de configuración, eventos de seguridad). Exportable a SIEM (Splunk, Datadog, etc.).

- Branch Protection Rules: Políticas obligatorias de revisión de código, tests y firmas de commits antes de merge a ramas críticas.

- Gestión de Secretos: Integración nativa con HashiCorp Vault y servicios de secretos cloud para eliminar credenciales hardcodeadas.

## 5.3 Certificaciones y Estándares

GitHub Enterprise cuenta con las siguientes certificaciones de seguridad y cumplimiento:

| SOC 1 Tipo II | SOC 2 Tipo II | ISO 27001 | FedRAMP Moderate | GDPR / CCPA Compliant |
| --- | --- | --- | --- | --- |

# 6. Integraciones y CI/CD con GitHub Actions

GitHub Actions es el motor de automatización nativo de GitHub que permite construir, probar y desplegar software directamente desde los repositorios, eliminando la necesidad de herramientas externas y reduciendo la complejidad operativa.

## 6.1 Capacidades Clave de GitHub Actions

- Workflows como Código (YAML): Los pipelines se definen como código, versionados junto con la aplicación, auditables y reutilizables.

- Marketplace de Actions: Más de 20,000 acciones preconstruidas para integración con AWS, Azure, GCP, Docker, Kubernetes, Terraform, Slack, Jira y cientos de herramientas más.

- Runners Autohospedados: Para organizaciones con requisitos de seguridad estrictos o necesidades de hardware específico (GPU, arquitecturas ARM), se pueden usar runners propios dentro de la red corporativa.

- Ambientes y Aprobaciones: Control de despliegues con aprobaciones manuales, revisiones de seguridad y variables de entorno protegidas por ambiente (dev, staging, prod).

- Caché y Artefactos: Almacenamiento optimizado de dependencias y artefactos de build para acelerar tiempos de ejecución.

## 6.2 Flujo de Trabajo DevSecOps con GitHub

GitHub Enterprise habilita un flujo completo DevSecOps donde la seguridad se integra en cada etapa del ciclo de vida del software:

| Etapa | Plan | Código | Build/Test | Deploy |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herramienta | GitHub Projects / Issues | VS Code + Copilot / PRs | GitHub Actions / Code Scanning | Actions + Envs / Packages |
| Seguridad | Políticas de rama y acceso | Secret Scanning / Dependabot | SAST / SCA / Licencias | Audit Log / Aprobaciones |

## 6.3 Integraciones Empresariales Destacadas

| Cloud Providers | DevOps & Ops | Seguridad & Compliance |
| --- | --- | --- |
| AWS · Azure · Google Cloud · Oracle · IBM | Jira · Confluence · Slack · MS Teams · ServiceNow | Snyk · SonarQube · Checkmarx · Vault · Splunk |
| Terraform · Pulumi · Ansible · Helm · K8s | Datadog · PagerDuty · Grafana · NewRelic | Okta · Azure AD · Ping · OneLogin · CyberArk |

# 7. Colaboración y Productividad

GitHub Enterprise transforma la manera en que los equipos de desarrollo colaboran, eliminando silos, reduciendo el tiempo de revisión de código y proporcionando visibilidad completa del estado de los proyectos.

## 7.1 Flujo de Trabajo Colaborativo

- Inner Source: Permite que los equipos internos colaboren en código de la misma forma que los proyectos open source, rompiendo silos organizacionales y acelerando la reutilización de código.

- Pull Requests con IA: GitHub Copilot genera resúmenes automáticos de cambios, sugiere revisores y detecta issues potenciales antes de la revisión humana.

- Code Owners: Asignación automática de revisores basada en propiedad de código, garantizando que los expertos correctos revisen cada cambio.

- Discusiones y wikis: Espacios de documentación y discusión vinculados directamente al código, manteniendo el conocimiento dentro del contexto técnico.

## 7.2 Impacto en Productividad

| Métrica | Sin GitHub Enterprise | Con GitHub Enterprise |
| --- | --- | --- |
| Tiempo promedio de revisión de código | 4–6 horas | 2–3 horas (-42%) |
| Tiempo de onboarding de nuevos desarrolladores | 3–4 semanas | 1–2 semanas (-55%) |
| Frecuencia de despliegue a producción | Semanal | Diaria o por demanda |
| Tasa de fallas en despliegues | ~15% | < 5% |
| Tiempo de recuperación ante incidentes (MTTR) | 4+ horas | < 1 hora |
| Satisfacción del desarrollador (eNPS dev) | Promedio industria | +35 puntos sobre promedio |

# 8. Recomendación y Próximos Pasos

## 8.1 Selección del Plan Recomendado

Con base en el análisis presentado, la recomendación varía según el perfil y madurez de la organización:

| Plan | Perfil Ideal | Cuándo elegirlo |
| --- | --- | --- |
| GitHub Team | Startups y equipos de hasta 50 devs sin requisitos regulatorios estrictos | Punto de entrada ideal, escalable a Enterprise |
| Enterprise Cloud ★ Recomendado | Empresas medianas-grandes que prefieren infraestructura administrada por GitHub/Microsoft | Mayoría de organizaciones: balance entre costo, seguridad y funcionalidad |
| Enterprise Server | Organizaciones con requisitos de soberanía de datos, regulación financiera/gobierno o redes air-gapped | Sector bancario, gobierno, defensa, salud con datos sensibles |

## 8.2 Plan de Implementación Sugerido

| Fase | Duración | Actividades |
| --- | --- | --- |
| Fase 1 | Semanas 1-2 | Kick-off, inventario de repositorios actuales, definición de estructura de organización y equipos, SSO / SCIM setup |
| Fase 2 | Semanas 3-4 | Migración de repositorios, configuración de branch protection, primer pipeline CI/CD con Actions |
| Fase 3 | Semanas 5-6 | Habilitación de Code Scanning y Secret Scanning, capacitación a desarrolladores, integración con herramientas existentes |
| Fase 4 | Semanas 7-8 | Activación de GitHub Copilot, optimización de workflows, tableros de métricas, entrega a producción |

## 8.3 Próximos Pasos

- Agendar una sesión de descubrimiento técnico para evaluar el entorno actual (herramientas, número de usuarios, repositorios)

- Definir el plan y número de licencias según el análisis de necesidades

- Iniciar prueba de concepto (PoC) gratuita de 30 días con GitHub Enterprise Cloud

- Negociar acuerdo de volumen y términos contractuales con GitHub/Microsoft

- Arrancar Fase 1 de implementación con acompañamiento de Customer Success

¿Listo para transformar su desarrollo de software?  Contáctenos hoy para iniciar su prueba gratuita.

# 9. Plan de Actividades, Tiempos y Responsables

La siguiente tabla detalla el plan de implementación completo con actividades, duración estimada y responsables asignados. La implementación total se estima en 8 semanas calendario.

| Fase | Actividad | Período | Duración | Responsable | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fase 1 Inicio | Kick-off y alineación de objetivos | Semana 1 | 2 días | Project Manager / Sponsor | Planeado |
| Fase 1 Inicio | Inventario de repositorios y herramientas actuales | Semana 1 | 3 días | Líder Técnico | Planeado |
| Fase 1 Inicio | Diseño de estructura de organización y equipos en GitHub | Semana 2 | 2 días | Arquitecto de Soluciones | Planeado |
| Fase 1 Inicio | Configuración de SSO (SAML) y SCIM con directorio corporativo | Semana 2 | 3 días | Ing. Infraestructura / IAM | Planeado |
| Fase 2 Migración | Migración de repositorios existentes (GitLab/Bitbucket/TFS) | Semana 3 | 5 días | Líder Técnico + Devs | Planeado |
| Fase 2 Migración | Configuración de Branch Protection Rules por ambiente | Semana 3 | 2 días | Arquitecto de Soluciones | Planeado |
| Fase 2 Migración | Diseño e implementación del primer pipeline CI/CD con Actions | Semana 4 | 5 días | Ing. DevOps | Planeado |
| Fase 2 Migración | Integración con gestores de tickets (Jira / Azure Boards) | Semana 4 | 2 días | Ing. DevOps | Planeado |
| Fase 3 Seguridad | Habilitación de Code Scanning (CodeQL) en repos críticos | Semana 5 | 3 días | Ing. de Seguridad (AppSec) | Planeado |
| Fase 3 Seguridad | Activación de Secret Scanning y push protection | Semana 5 | 2 días | Ing. de Seguridad (AppSec) | Planeado |
| Fase 3 Seguridad | Configuración de Dependabot con políticas de auto-merge | Semana 6 | 2 días | Líder Técnico | Planeado |
| Fase 3 Seguridad | Capacitación a desarrolladores (GitHub Flow, Actions) | Semana 6 | 3 días | Customer Success / PM | Planeado |
| Fase 4 Optimización | Activación de GitHub Copilot para todos los desarrolladores | Semana 7 | 1 día | Administrador GitHub | Planeado |
| Fase 4 Optimización | Optimización de workflows y caché de Actions | Semana 7 | 3 días | Ing. DevOps | Planeado |
| Fase 4 Optimización | Implementación de dashboards de métricas DORA | Semana 8 | 3 días | Ing. DevOps / PM | Planeado |
| Fase 4 Optimización | Revisión final, pruebas de aceptación y entrega a producción | Semana 8 | 2 días | Project Manager + Equipo | Planeado |

| Fase 1 — Inicio | Fase 2 — Migración | Fase 3 — Seguridad | Fase 4 — Optimización |
| --- | --- | --- | --- |

# 10. Requerimientos Técnicos

Esta sección describe los requerimientos técnicos necesarios para una implementación exitosa de GitHub Enterprise, organizados por categoría para los equipos de infraestructura, seguridad y operaciones.

## 10.1 Infraestructura y Red

| Requerimiento | Enterprise Cloud | Enterprise Server | Notas |
| --- | --- | --- | --- |
| Servidor de aplicaciones | No requerido (SaaS) | CPU: mín. 8 vCPU / 16 recomendado | AWS, Azure, GCP, VMware, bare metal |
| Memoria RAM | No requerido (SaaS) | Mín. 32 GB / 64 GB recomendado | Para cargas con +500 usuarios |
| Almacenamiento | No requerido (SaaS) | Mín. 200 GB SSD / 1 TB+ recomendado | Repos, LFS y Actions artifacts |
| Conectividad internet | Requerida (HTTPS 443) | Opcional (puede operar air-gapped) | Outbound a github.com para licencias |
| Balanceador de carga | No requerido (SaaS) | Requerido para alta disponibilidad | HAProxy, NGINX, AWS ALB, Azure LB |
| Red privada / VPC | Opcional (IP allowlist) | Recomendado para aislamiento | Peering con directorio corporativo |
| DNS interno | No requerido | Requerido (FQDN para GitHub Server) | Ej: github.empresa.com |
| Certificado TLS/SSL | Gestionado por GitHub | Requerido (wildcard o SAN) | Let's Encrypt o CA corporativa |

## 10.2 Identidad y Acceso (IAM)

| Componente | Obligatorio | Detalle Técnico | Proveedores Compatibles |
| --- | --- | --- | --- |
| IdP SAML 2.0 (SSO) | Recomendado | Autenticación federada. Reduce gestión de credenciales independientes. | Okta, Azure AD, Ping, OneLogin, ADFS |
| SCIM 2.0 (provisioning) | Recomendado | Aprovisionamiento/desaprovisionamiento automático de usuarios desde el directorio. | Okta, Azure AD, OneLogin |
| MFA / 2FA | Obligatorio | GitHub requiere 2FA para todos los usuarios Enterprise. TOTP o llave física. | Google Auth, Authy, YubiKey, FIDO2 |
| Directorio LDAP / AD | Opcional (Server) | GitHub Enterprise Server sincroniza con LDAP/Active Directory. | Active Directory, OpenLDAP |
| Token de acceso (PAT) | Según política | Fine-grained PATs con permisos granulares por repositorio para integraciones. | Nativo GitHub (Classic / Fine-grained) |
| SSH / GPG Keys | Recomendado | SSH para repos. GPG para firma verificada de commits en ramas críticas. | OpenSSH, GnuPG |

## 10.3 Seguridad y Compliance

| Requerimiento | Prioridad | Descripción | Plan Mínimo |
| --- | --- | --- | --- |
| Code Scanning (SAST) | Alta | Análisis estático en cada PR para vulnerabilidades usando CodeQL. | Enterprise + Advanced Security |
| Secret Scanning | Alta | Detección de credenciales y tokens expuestos en repos y commits. | Enterprise + Advanced Security |
| Dependabot Alerts | Alta | Monitoreo de dependencias vulnerables con PRs de actualización automática. | Todos los planes |
| Audit Log empresarial | Alta | Registro inmutable de eventos exportable a SIEM (Splunk, Datadog). | Enterprise Cloud / Server |
| IP Allow Lists | Media | Restricción de acceso a rangos IP corporativos aprobados. | Enterprise Cloud / Server |
| Branch Protection + CODEOWNERS | Alta | Revisión obligatoria y tests antes de merge a ramas protegidas. | Todos los planes |
| Firma de commits (GPG/SSH) | Media | Verificación criptográfica de autoría para cumplimiento y no repudio. | Todos los planes |
| Retención de datos | Media | Configuración de retención para Actions logs y artefactos según normativa. | Enterprise Cloud / Server |
| Escaneo de licencias OSS | Media | Revisión de licencias de dependencias para cumplimiento legal. | Enterprise + Advanced Security |
| Integración SIEM | Alta | Envío de audit logs a herramienta SIEM corporativa para correlación. | Enterprise Cloud / Server |

## 10.4 Integraciones y Herramientas

| Categoría | Herramienta | Tipo de Integración | Requerimiento Técnico |
| --- | --- | --- | --- |
| CI/CD | GitHub Actions Runners | Nativa | Outbound HTTPS 443 a github.com o runner self-hosted en red interna |
| Gestión de proyectos | Jira / Azure Boards | Webhook / OAuth App | URL pública o túnel seguro para recepción de webhooks |
| Comunicación | Slack / MS Teams | GitHub App / Webhook | App autorizada en workspace, permisos de canal |
| Cloud Deploy | AWS / Azure / GCP | OIDC Tokens (sin secretos) | Role IAM para OIDC trust con github.com (Actions) |
| Contenedores | Docker / Kubernetes | GitHub Container Registry | Acceso a ghcr.io, kubeconfig con permisos de deploy |
| IaC | Terraform / Pulumi | Actions + Secrets cifrados | Backend de estado remoto (S3, Azure Storage, TF Cloud) |
| SIEM / Monitoring | Splunk / Datadog | Audit Log Streaming | API token con permisos de lectura de audit log |
| Gestión de secretos | HashiCorp Vault | Actions Integration | Vault addr accesible desde runner, AppRole o JWT auth |
| Calidad de código | SonarQube / Snyk | GitHub App o Actions | Token de API, reporte integrado en PR |
| Identidad (IAM) | Okta / Azure AD | SAML 2.0 + SCIM | Metadata IdP, ACS endpoint, atributos email/username |

¿Listo para transformar su desarrollo de software?  Contáctenos hoy para iniciar su prueba gratuita.